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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                02.11.2024	1857
от _____________________ № _________
             г. Холмск

	Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем»
	



В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.08.2023 № 421 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» и о признании утратившим силу некоторых нормативно правовых актов», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 09.07.2024 № 430 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ» на период 2025-2030 годы», руководствуясь ст. 10, ст. 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем» (далее – муниципальная программа) (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ»:
- от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
- от 08.09.2014 № 1094 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
-  от 07.11.2014 № 1138 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
- от 12.12.2014 № 1259 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
- от 31.12.2014 № 1338 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
- от 19.02.2015 № 172 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
-  от 16.12.2014 № 1272 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
- от 27.03.2015 № 309 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
- от 28.07.2015 № 666 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
- от 14.09.2015 № 875 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
- от 14.10.2015 № 992 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
- от 29.03.2016 № 427 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
- от 06.05.2016 № 624 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
- от 27.07.2016 № 1058 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
- от 03.10.2016 № 1466 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
- от 02.12.2016 № 2135 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
- от 22.12.2016 № 2276 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
-  от 17.03.2017 № 472 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
-   от 21.07.2017  № 1253 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
-   от 20.09.2017  № 1562 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
-   от 21.12.2017  № 2225 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
-   от 26.03.2018  № 548 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;


-   от 09.04.2018  № 657 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
-   от 10.08.2018  № 1315 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
-   от 02.11.2018  № 1829 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
-  от 16.11.2018 № 1885 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
-   от 29.12.2018 № 2191 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
-   от 02.07.2019 № 1018 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2020 годах»;
-   от 14.11.2019 № 1708 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
-   от 26.03.2020 № 362 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
-   от 09.07.2020 № 747 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
-   от 26.08.2020 № 947 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
-   от 07.09.2020 № 1006 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
-   от 20.11.2020 № 1414 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
- от 30.12.2020 № 1657 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
- от 31.03.2021 № 469 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
- от 08.07.2021 № 1012 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
- от 28.12.2021 № 2026 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
- от 30.12.2021 № 2092 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
- от 31.01.2022 № 95 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
- от 11.02.2022 № 178 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
- от 12.09.2022 № 1562 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
- от 30.12.2022 № 2438 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
- от 10.03.2023 № 440 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
- от 19.09.2023 № 1945 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2014—2025 годах»;
- от 22.12.2023 № 2849 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем»;
- от 29.12.2023 № 3001 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем»;
- от 13.03.2024 № 389 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем».
3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными в решении Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» о бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на соответствующий финансовый год.
	4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» (Казанцева С. Г.).



Мэр муниципального образования 
«Холмский городской округ»					                     Д.Г. Любчинов

	
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению администрации 
муниципального образования
 «Холмский городской округ»
от 02.11.2024 № 1857

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем»


I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» по данным на 01 января 2024 года составила 1022,61 тыс. кв. метров. 
Основная часть жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» сконцентрирована в городских поселениях (80 %), на сельскую местность приходится лишь 20 % общего жилищного фонда. 
Общий совокупный объем ввода жилья на территории Сахалинской области за период 2013 - 2024 годов превысил 90 тыс. кв. метров. Отмеченные положительные тенденции в сфере жилищного строительства — это результат планомерной реализации на всех уровнях власти мероприятий, направленных на повышение доступности жилья и содействие жилищному строительству.
Положительное влияние на развитие жилищного строительства оказали законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению административных процедур в сфере жилищного строительства. Упрощены процедуры подготовки проектов планировки территорий, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора.
Наблюдается устойчивая тенденция увеличения обеспеченности жителей муниципального образования «Холмский городской округ»  жильем. По данным Федеральной службы государственной статистики на территории муниципального образования «Холмский городской округ»  в период с 2013 - 2023 годов этот показатель вырос с 28 кв.м. до 33 кв. м на человека.
Увеличение объемов вводимого стандартного жилья, а также оказание государственной поддержки гражданам за счет ассигнований областного и местных бюджетов способствует росту обеспеченности жителей муниципального образования «Холмский городской округ»  жильем.
Еще одним из направлений в решении жилищной проблемы является обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, предоставляемыми на безвозмездной основе. Данное направление реализуется во исполнение Закона Сахалинской области от 24.11.2011 № 124-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, и юридических лиц».
Площадь аварийного жилищного фонда на 01 января 2024 года в муниципальном образовании «Холмский городской округ» составила 26,9 тыс. кв. метров, в которых проживает 1055 человек.
Проблема по переселению граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, частично решается за счет строительства жилья с участием средств Публичной правовой компании - Фонд развития территорий (далее – Фонд). Объемы финансовой поддержки за счет средств Фонда на расселение граждан из аварийного жилищного фонда выделяются с учетом размера лимита, установленного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также за счет увеличения имущества Фонда за счет имущественного взноса Российской Федерации.
Другой важной проблемой является повышенная сейсмичность территории Сахалинской области.
Сахалинская область является единственной островной областью, находящейся в непосредственной близости к разрывам и разломам краевой зоны Тихого океана, и характеризуется высокой степенью сейсмической и вулканической активности и цунамиопасности, открытостью для тропических циклонов и северных холодных ветров, что является основными причинами проходящих на территории области разрушительных природных явлений, наносящих существенный материальный ущерб народному хозяйству области и представляющих высокую опасность для ее населения.
Муниципальный проект «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» определяет основные направления и мероприятия, позволяющие комплексно реализовать цели и задачи по обеспечению сейсмической безопасности населения, снижению социального, экономического и экологического ущерба от разрушительных землетрясений.

II. Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики муниципального образования «Холмский городской округ» в сфере жилищного строительства определены следующими документами:
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
- Указ Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
- распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 № 2094-р «
Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 
№ 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года»;
- постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 
№ 618 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года».
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере жилищного строительства являются:
1) Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь, жилья экономического класса.
В рамках данного приоритета будут реализованы общие меры по стимулированию строительства жилья.
Муниципальная техническая политика в жилищной сфере как часть технической политики в сфере строительства и эксплуатации зданий, сооружений будет направлена на:
- обеспечение безопасности строительства и эксплуатации жилья;
- создание комфортных условий проживания, в том числе обеспечение доступности жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными физическими возможностями;
- повышение энергоэффективности и сокращение теплопотерь жилых зданий;
2) Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Правительством Российской Федерации и Правительством Сахалинской области разработан комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.
Реализации государственной политики в сфере жилищного строительства и достижению указанных приоритетов будут способствовать следующие цели программы (приложение № 1 к настоящей Программе):
- увеличение годового объема ввода жилья;
- улучшение жилищных условий семей;
- увеличение объемов расселения аварийного жилищного фонда.
Указанные цели программы соответствуют показателям национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309), государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710), государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» (постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 42) и государственной программы Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области» (постановление Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383).   

III. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Достижение целей Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных структурными элементами муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем»: 
1. Муниципальный проект «Жилье» (муниципальное образование «Холмский городской округ»)», входящий в состав национального проекта «Жилье и городская среда». 
Задачи проекта:
 Улучшение жилищных условий на территории муниципального образования «Холмский городской округ».
2. Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ», входящий в состав национального проекта «Жилье и городская среда».
Задача проекта:
- Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2022.
3. Муниципальный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения».
Задачи проекта:
- Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий, улучшение среды населенных пунктов области.
- Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными.
4. Муниципальный проект «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения».
Задача проекта:
 Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей.
5. Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования».
Задача проекта:
- Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней.
6. Муниципальный проект «Инфраструктурное развитие территорий».
Задача проекта: 
Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей.
7. Муниципальный проект «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений»
Задача проекта:
- Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

IV. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями.

Достижение национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни» осуществляется путем решения следующих задач:
1. Решение задачи по увеличению объема жилищного строительства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» обеспечивается посредством реализации мероприятий муниципального проекта «Жилье (Сахалинская область)», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».
2. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования «Холмский городской округ» (включая благоустройство территории).
Решение задачи обеспечивается посредством реализации мероприятий муниципального проекта «Инфраструктурное развитие территорий».
3. Совершенствование механизмов содержания и обновления жилищного фонда.
Решение задачи обеспечивается посредством реализации мероприятий муниципального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».
4. Сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей.
Решение задачи обеспечивается посредством реализации мероприятий муниципального проекта «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения».
5. Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий, улучшение среды муниципального образования «Холмский городской округ». Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными.
Решение задачи обеспечивает посредством реализации мероприятий муниципального проекта «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения».





















ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения муниципального образования 
«Холмский городской округ»
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем»

Раздел 1. Основные положения

	Куратор
	Первый вице-мэр администрации муниципального образования «Холмский городской округ» С. Г. Казанцева

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Соисполнители
	МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Участники
	

	Период реализации
	2025-2030 годы

	Цели муниципальной программы 
	Цель 1: Увеличение годового объема ввода жилья
Цель 2: Улучшение жилищных условий семей.
Цель 3: Увеличение объемов расселения аварийного жилищного фонда

	Направления (подпрограммы)
	отсутствуют 

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	506791,5 тыс. руб. 

	Связь с национальными целями/Государственной программой Российской Федерации/ Государственной программой Сахалинской области
	Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710/Государственная программа Сахалинской области  «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421, Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383.  








Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем»

	№
 пп.
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение

	Планируемые значения по годам реализации программы
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	2025
(справочно)
	2026
(справочно)
	2027
(справочно)
	2028
(справочно)
	2029
(справочно)
	2030
(справочно)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Цель: «Увеличение годового объема ввода жилья»

	1.
	Объем жилищного строительства 
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 2024 года и плановый период до 2030 года»
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года

	2.
	Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/
приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 2024 года и плановый период до 2030 года»
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года

	3.
	Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию муниципального образования «Холмский городской округ»
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 2024 года и плановый период до 2030 года»
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года

	
	Цель: «Улучшение жилищных условий семей»

	4.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	ГП
	Семей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 2024 года и плановый период до 2030 года»
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года

	5.
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году
	МО
	Ед.
	-
	20
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Не предусмотрено

	6.
	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями
	ГП
	




Ед.
	




-
	




-
	




-
	




-
	




-
	




-
	




-
	




-
	Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Не предусмотрено

	7.
	Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям
	ГП
	






Ед.
	






-
	






-
	






-
	






-
	






-
	






-
	






-
	






-
	Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Не предусмотрено

	8.
	Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов
	ГП
	


Ед.
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Не предусмотрено

	
	Цель: «Увеличение объемов расселения аварийного жилищного фонда»

	9.
	Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года 

	10.
	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения
	ГП
	Тыс. кв. м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года 

	11.
	Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года 

	12.
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	ГП
	Тыс. человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года 













Раздел 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем»

	№ 
пп.
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых результатов от
реализации задачи структурного элемента
	Показатель государственной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект «Жилье»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: 
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации 2025-2030

	1.1.
	Улучшение жилищных условий на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	Реализованы мероприятия, направленные на увеличение объема жилищного строительства на территории муниципального образования «Холмский городской округ».
	Объем жилищного строительства

	2.
	Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: 
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации 2025-2030

	2.1.
	Расселение граждан  из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2022
	Реализованы мероприятия, направленные на переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.                               
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) 

	3.
	Муниципальный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента:
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»,
МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации 2025-2030

	3.1.
	Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий
	1. Проведено обследование жилищного фонда на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу.
2. Разработана проектная документация на снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий.
3. Проведен снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий
	Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу

Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения

	3.2.
	Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными 
	1. Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающие в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде.
2. Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде

	
Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)



	4.
	[bookmark: _Hlk170126464]Муниципальный проект «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента:
 МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации 2025-2030

	4.1.
	Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей
	Проведение работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения
	Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов

	5.
	Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: 
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации 2025-2030

	5.1.
	Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней
	1. Подготовлены документы и решения по градостроительному и пространственному развитию муниципального образования «Холмский городской округ»

	Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию муниципального образования «Холмский городской округ»

	6.
	Муниципальный проект «Инфраструктурное развитие территорий»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: 
МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации 2025-2030

	6.1.
	Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей
	Обустройство объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей
	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями

Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям



	7.
	Муниципальный проект «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: 
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации 2025-2030

	7.1
	Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории муниципального образования «Холмский городской округ»




	Приобретение и предоставление  жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году





















Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем»

	Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем» (всего), в том числе:
	



176985,7
	329805,8
	

-
	

-
	

-
	

-
	

506791,5

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	156305,2
	67212,5
	-
	-
	-
	-
	223517,7

	местные бюджеты
	20680,5
	262593,3
	-
	-
	-
	-
	283273,8

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Жилье», в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	местные бюджеты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в том числе:
	-
	261382,0
	-
	-
	-
	-
	261382,0

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	местные бюджеты
	-
	261382,0
	-
	-
	-
	-
	261382,0

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения», в том числе:
	





129579,4
	


23181,9
	


-
	


-
	


-
	


-
	

152761,3

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	123477,7
	22486,4
	-
	-
	-
	-
	145964,1

	местные бюджеты
	6101,7
	695,5
	-
	-
	-
	-
	6797,2

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения», в том числе:
	14273,3
	-
	-
	-
	-
	-
	14273,3

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	местные бюджеты
	14273,3
	-
	-
	-
	-
	-
	14273,3

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования», в том числе:
	5283,0
	12291,9
	-
	-
	-
	-
	17574,9

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	5124,5
	11923,1
	-
	-
	-
	-
	17047,6

	местные бюджеты
	158,5
	368,8
	-
	-
	-
	-
	527,3

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Инфраструктурное развитие территорий», в том числе:
	4900
	4900
	-
	-
	-
	-
	9800,0

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	4753,0
	4753,0
	-
	-
	-
	-
	9506,0

	местные бюджеты
	147,0
	147,0
	-
	-
	-
	-
	294,0

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений», в том числе:
	22950,0
	28050,0
	-
	-
	-
	-
	51000,0

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	22950,0
	28050,0
	-
	-
	-
	-
	51000,0

	местные бюджеты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-







Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	 I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 1: «Увеличение годового объема ввода жилья»

	1.1.
	Объем жилищного строительства
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию муниципального образования «Холмский городской округ»
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Цель 2: «Улучшение жилищных условий семей»

	2.1
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	ГП
	Семей
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году
	МП
	Ед.
	0
	0
	0
	20
	20

	2.3
	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Цель 3: «Увеличение объемов расселения аварийного жилищного фонда»

	3.1
	Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения
	ГП
	Тыс. кв. м
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	ГП
	Тыс. человек
	-
	-
	-
	-
	-



















ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения муниципального образования «Холмский городской округ»
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ»
от 02.11.2024 № 1857



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЖИЛЬЕ»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	Жилье
	Срок реализации проекта
2025 – 2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	-

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем» 




Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
(справочно)
	2026
(справочно)
	2027
(справочно)
	2028
(справочно)
	2029
(справочно)
	2030
(справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: «Улучшение жилищных условий на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

	1.1.
	Объем жилищного строительства
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	ГП
	Семей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-









Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	
2025

	
2026

	
2027

	
2028

	
2029

	
2030

	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача: «Улучшение жилищных условий на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечено строительство(приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан»
	Х
	Тыс. кв. метров
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг 
	Х
	Объем жилищного строительства
 Количество семей, улучшивших жилищные условия



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Задача: «Улучшение жилищных условий на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечено строительство» (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3
	Местный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-






Раздел 5. План реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: «Улучшение жилищных условий на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечено строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Тыс. кв. метров
	0
	0
	Отчет в министерство строительства

	1.1.К.1.
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на  приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	1.2.К.2.
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.2.
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках муниципального контракта на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан»
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.2.К.1.
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ






Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец  года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: «Увеличение годового объема ввода жилья»

	1.1.
	Объем жилищного строительства
	ГП
	Тыс. кв. метров
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	ГП
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
















Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: «Улучшение жилищных условий на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечено строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан»
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	-



















ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения муниципального образования «Холмский городской округ»
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ»
от 02.11.2024 № 1857



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации проекта
2025 – 2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	Жители муниципального образования «Холмский городской округ»

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем 




Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
(справочно)
	2026
(справочно)
	2027
(справочно)
	2028
(справочно)
	2029
(справочно)
	2030
(справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: «Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2022»

	1.1.
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) 
	ГП
	Тыс. человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-







Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача: «Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2022»

	1.1.
	Мероприятие (результат): «Обеспечено переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из аварийного жилищного фонда»
	Х
	


Тыс. человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 
	-
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: «Расселение граждан  из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2022»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат): «Обеспечено переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из аварийного жилищного фонда»
	-
	261382,0
	-
	-
	-
	-
	261382,0

	1.1.1
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	-
	261382,0
	-
	-
	-
	-
	261382,0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	-
	261382,0
	-
	-
	-
	-
	261382,0

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет 
	-
	261382,0
	-
	-
	-
	-
	261382,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-








Раздел 5. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: «Расселение граждан  из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2022»

	1.1.
	Мероприятие (результат): «Обеспечено переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из аварийного жилищного фонда»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Тыс. человек
	-
	Х
	АИС ППК «Фонд развития территорий»

	1.1.К.1
	Контрольная точка: «Заключение соглашений с органами исполнительной власти Сахалинской области на предоставление субсидии»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	1.1.К.2
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	-
	Х
	Соглашение с органами исполнительной власти Сахалинской области

	1.1.К.2.
	Контрольная точка: «Отчет о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2022»

	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.1
	1.1.К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	-
	Х
	Отчет в Министерство строительства Сахалинской области
Отчет в Министерство ЖКХ Сахалинской области

	1.1.К.3
	Контрольная точка: «Услуга оказан (работы выполнены), предоставлен отчет о выполнении результата»
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.2.
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	-
	Х
	Отчет в Министерство строительства Сахалинской области
Отчет в Министерство ЖКХ Сахалинской области



Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец  2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель «Увеличение годового объема ввода жилья»

	1.1.
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	ГП
	Тыс. человек
	-
	-
	-
	-
	-
























Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: «Расселение граждан  из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2022»

	1.1.
	Мероприятие (результат): «Обеспечено переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из аварийного жилищного фонда»
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	
	
	
	
	

















ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения муниципального образования «Холмский городской округ»
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ»
от 02.11.2024 № 1857






ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения»
Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения
	Срок реализации проекта
2025 – 2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	-

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем» 




Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
(справочно)
	2026
(справочно)
	2027
(справочно)
	2028
(справочно)
	2029
(справочно)
	2030
(справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: «Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий»

	1.1.
	Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения
	ГП
	Тыс. кв. м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Задача : «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными»

	2.1
	Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-













Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача : «Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий»

	1.1
	Мероприятие (результат):
«Проведены работы по обследованию жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, разработана проектная документация, а также завершены работы по демонтажу ветхого и аварийного жилья»
	Х
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Х
	Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу
Годовой объем сноса ветхого  и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного 



	2
	Задача: «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными»

	2.1
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде»
	Х
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг 
	Х
	Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда

	2.2
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»
	Х
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг 
	Х
	Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: «Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие (результат):
«Проведены работы по обследованию жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, разработана проектная документация, а также завершены работы по демонтажу ветхого и аварийного жилья»
	129579,4
	

23181,9
	


-
	


-
	


-
	


-
	152761,3

	1.1.1
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2
	Областной бюджет
	123477,7
	22486,4
	-
	-
	-
	-
	145964,1

	1.1.3
	Местный бюджет 
	6101,7
	695,5
	-
	-
	-
	-
	6797,2

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Задача: «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными»
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3.
	Местный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4.
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.2
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.3
	Местный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.4
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	129579,4
	23181,9
	-
	-
	-
	-
	152761,3

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	123477,7
	22486,4
	-
	-
	-
	-
	145964,1

	Местный бюджет 
	6101,7
	695,5
	-
	-
	-
	-
	6797,2

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-












Раздел 5. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача : «Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий»

	1.1
	Мероприятие (результат):
«Проведены работы по обследованию жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, разработана проектная документация, а также завершены работы по демонтажу ветхого и аварийного жилья»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	МКУ  «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	152761,3
	Отчет в министерство строительства 

	1.1.К.1
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на  Обследование жилищного фонда на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу»

	
01.01.2025
	
31.12.2030
	Х
	1.1.К.2.
	МКУ  «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент  по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.2.
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на  обследование жилищного фонда на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу »
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.1.
	Х
	МКУ  «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ 

	1.1.К.3
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на  разработку проектной документация на снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий»

	
01.01.2025
	
31.12.2030
	Х
	1.1.К.4.
	МКУ  «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент  по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.4
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на   разработку проектной документация на снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий»
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.3.
	Х
	МКУ  «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ 

	1. 1.К.5.
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на снос»

	
01.01.2025
	
31.12.2030
	Х
	1.1.К.6.
	МКУ  «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент  по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.6.
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на снос»
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.5.
	Х
	МКУ  «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ 

	2.
	Задача : «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными»

	2.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающих в аварийном жилищном фонде»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Тыс. кв. метров
	Х
	-
	АИС ППК «Фонд развития территорий»

	2.1.К.1
	Контрольная точка:
«Заключение муниципального контракта  на обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде »
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	2.1.К.2.
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	2.1.К.2
	Контрольная точка:
«Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на  обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде »
	01.01.2025
	31.12.2030
	2.1.К.1.
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ

	2.1.К.3.
	Контрольная точка:
«Заключение муниципального контракта  на ремонт муниципальных квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	2.1.К.4.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	2.1.К.4
	Контрольная точка:
«Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на  ремонт муниципальных квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»
	01.01.2025
	31.12.2030
	2.1.К.3.
	Х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ

	2.2
	Мероприятие (результат): 
«Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Тыс. кв. метров
	Х
	-
	АИС ППК «Фонд развития территорий»

	2.2.К.1.
	Контрольная точка:
«Заключение соглашения об изъятии жилого помещения путем выкупа»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	МКУ  «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение




Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в (2025) год
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: «Улучшение жилищных условий семей»

	1.1.
	Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения
	ГП
	Тыс. кв. м
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Цель: «Увеличение объемов расселения аварийного жилищного фонда»

	2.1.
	Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-










Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача  «Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий»

	1.1
	Мероприятие (результат):
«Проведены работы по обследованию жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, разработана проектная документация, а также завершены работы по демонтажу ветхого и аварийного жилья»
	-
	-
	-
	129579,4
	129579,4

	2.
	Задача  «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными»

	2.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающих в аварийном жилищном фонде»
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Мероприятие (результат): 
«Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	
	
	
	129579,4
	129579,4




ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения муниципального образования «Холмский городской округ»
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ»
от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНЦИИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
	Срок реализации проекта
2025 – 2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	-

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	«Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем»




Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
(справочно)
	2026
(справочно)
	2027
(справочно)
	2028
(справочно)
	2029
(справочно)
	2030
(справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: «Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей»

	1.1.
	Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-








Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача: «Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Завершены работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения»
	Х
	Ед.
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг 
	Х
	Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: «Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей»
	14273,3
	
	
	
	
	
	14273,3

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Завершены работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения»
	14273,3
	-
	-
	-
	-
	-
	14273,3

	1.1.
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	14273,3
	-
	-
	-
	-
	-
	14273,3

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	14273,3
	-
	-
	-
	-
	-
	14273,3

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет 
	14273,3
	-
	-
	-
	-
	-
	14273,3

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-






Раздел 5. План реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: «Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Завершены работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	МКУ  «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Тыс. кв. метров
	Х
	14723,3
	Отчет в министерство строительства

	1.1.К.1.
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на сейсмоусиление объекта»
	
01.01.2025
	
31.12.2030
	Х
	1.1.К.2.
	МКУ  «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.2.
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на сейсмоусиление объекта»
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.1.
	Х
	МКУ  «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ 









Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV  квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: Улучшение жилищных условий семей

	1.1.
	Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов
	ГП
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
















Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта 
в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV  квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: «Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Завершены работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения»
	-
	-
	-
	14273,3
	14273,3

	ИТОГО:
	
	
	
	14273,3
	14273,3





ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения муниципального образования «Холмский городской округ»
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ»
                      от 02.11.2024 № 1857



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Формирование современного механизма градостроительного планирования»

Раздел 1. Основные положения

	Краткое наименование проекта
	Формирование современного механизма градостроительного планирования
	Срок реализации проекта
2025 – 2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	-

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	«Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем» 




Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
(справочно)
	2026
(справочно)
	2027
(справочно)
	2028
(справочно)
	2029
(справочно)
	2030
(справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: «Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней»

	1.1.
	Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию муниципального образования «Холмский городской округ»
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-






Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача: «Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Проведены мероприятия, направленные на реализацию градостроительной деятельности и создание инфраструктуры пространственных данных на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Ед.
	Х
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг 
	ГП
	Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию муниципального образования «Холмский городской округ»



 Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: «Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Проведены мероприятия, направленные на реализацию градостроительной деятельности и создание инфраструктуры пространственных данных на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	5283,0
	12291,9
	-
	-
	-
	-
	17574,9

	1.1.
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Областной бюджет
	5124,5
	11923,1
	-
	-
	-
	-
	17047,6

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	158,5
	368,8
	-
	-
	-
	-
	527,3

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	5283,0
	12291,9
	-
	-
	-
	-
	17574,9

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	5124,5
	11923,1
	-
	-
	-
	-
	17047,6

	Местный бюджет 
	158,5
	368,8
	-
	-
	-
	-
	527,3

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-






Раздел 5. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: «Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Проведены мероприятия, направленные на реализацию градостроительной деятельности и создание инфраструктуры пространственных данных на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент  по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Ед.
	2
	17574,9
	Отчет в министерство архитектуры Сахалинской области

	1.1.К.1.
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на подготовку градостроительной документации»
	
01.01.2025
	
31.12.2030
	Х
	1.1.К.2.
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт 

	1.1.К.2.
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на подготовку градостроительной документации»
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.1.
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ 



Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец  2025года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: «Увеличение годового объема ввода жилья»

	1.1.
	Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию муниципального образования «Холмский городской округ»
	ГП
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0

















Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: «Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Проведены мероприятия, направленные на реализацию градостроительной деятельности и создание инфраструктуры пространственных данных на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	-
	-
	-
	5283,3
	5283,3

	ИТОГО:
	
	
	
	5283,3
	5283,3










































ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения муниципального образования «Холмский городской округ»
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ»
                      от 02.11.2024 № 1857



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Инфраструктурное развитие территорий»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	Инфраструктурное развитие территорий
	Срок реализации проекта
2025 – 2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	-

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем»




Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
(справочно)
	2026
(справочно)
	2027
(справочно)
	2028
(справочно)
	2029
(справочно)
	2030
(справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: «Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей»

	1.1.
	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача: «Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечены инженерными сетями земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, в том числе для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей»
	Х
	Ед.
	-
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)
	-
	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями 
Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: «Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечены инженерными сетями земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, в том числе для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей»
	4900
	4900
	-
	-
	-
	-
	9800,0

	1.1.
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Областной бюджет
	4753,0
	4753,0
	-
	-
	-
	-
	9506,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	147,0
	147,0
	-
	-
	-
	-
	294,0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	4900
	4900
	-
	-
	-
	-
	9800,0

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	4753,0
	4753,0
	-
	-
	-
	-
	9056,0

	Местный бюджет 
	147,0
	147,0
	-
	-
	-
	-
	294,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 5. План реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: «Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечены инженерными сетями земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, в том числе для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Ед
	6
	9800
	Отчет в министерство строительства

	1.1.К.1.
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, на  обустройство земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей »
	
01.01.2025
	
31.12.2030
	Х
	1.1.К.2.
	 МКУ  «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.2.
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта  на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,  на  обустройство земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей »
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.1.
	Х
	 МКУ  «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»
 Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ».
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ 






Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: «Улучшение жилищных условий семей»

	1.1.
	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями
	ГП
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям
	ГП
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0













Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей на территории Сахалинской области (включая благоустройство территории)»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечены инженерными сетями земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, в том числе для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей»
	-
	-
	-
	4900
	4900

	ИТОГО:
	
	
	
	4900
	4900












ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения муниципального образования «Холмский городской округ»
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ»
                      от 02.11.2024 № 1857



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	Инфраструктурное развитие территорий
	Срок реализации проекта
2025 – 2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем»




Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025

	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

	1.1.
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году
	МП
	Единица
	20
	2024
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	Х
	да





Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача: «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Приобретены жилые помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений.»
	Х
	Ед.
	20
	2024
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг 
	ГП
	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений, которым предоставлены жилые помещения по договору найма специализированного жилого помещения



 Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Приобретены жилые помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений.»
	22950,0
	28050,0
	-
	-
	-
	-
	51000,0

	1.1.
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Областной бюджет
	22950,0
	28050,0
	-
	-
	-
	-
	51000,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	22950,0
	28050,0
	-
	-
	-
	-
	51000,0

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	22950,0
	28050,0
	-
	-
	-
	-
	51000,0

	Местный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-






Раздел 5. План реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Приобретены  жилые помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	 Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Ед
	6
	51000
	Отчет в министерство образования СО

	1.1.К.1.
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений»
	
01.01.2025
	
31.12.2030
	Х
	1.1.К.2.
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.2.
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений»
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.1.
	Х
	 Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ».
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ 












Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: «Улучшение жилищных условий семей.»

	1.1.
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году
	МП
	Ед.
	0
	0
	0
	20
	20








Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта 
в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Приобретены жилые помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений»
	-
	-
	-
	22950
	22950

	ИТОГО:
	
	
	
	22950
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