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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                  14.11.2024                      1928
от ______________________ № ________

         г. Холмск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие энергетики   муниципального образования «Холмский городской округ»

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 07 июля 2023 г. № 361 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области» и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Сахалинской области и отдельных положений постановления Правительства Сахалинской области от 17.03.2023 № 103», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 г. № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», руководствуясь статьёй 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования  «Холмский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие энергетики муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - Программа) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» Поддубного Е. В.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования

«Холмский городской округ»                                                                Н. П. Маркова
Утверждена 

постановлением администрации
муниципального образования

«Холмский городской округ»

От  14.11.2024  № 1928
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»


 «Приоритеты и цели муниципальной политики»

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы реализации муниципальной программы
Предметом особого внимания муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – Муниципальное образование) является развитие энергетики, которое представляет собой не только основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию нормальной жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений.

Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду, повысить ресурс двигателей и срок эксплуатации транспортных средств. Одновременно развитие данного сегмента окажет мультипликативный эффект, связанный с увеличением объёмов реализации природного газа внутри Муниципального образования. С 2021 года Муниципальное образование участвует в проекте Сахалинской области по переходу на траекторию устойчивого низкоуглеродного развития и достижению углеродной нейтральности экономики региона к 2025 году.

Транспорт является одним из основных источников вредных выбросов в окружающую среду, на него приходится около 40% суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и порядка 10% выбросов парниковых газов. Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду, повысить ресурс двигателей и срок эксплуатации транспортных средств. 

Активизация перехода транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива обеспечит синхронизированное развитие парка газомоторных транспортных средств, мощностей по производству газомоторного топлива, газотранспортной и сервисной инфраструктуры.

В целях улучшения экологической ситуации в Муниципальном образовании, снижения выбросов токсичных веществ в окружающую среду ведется работа по созданию газозаправочной инфраструктуры и приобретению (переоборудованию) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве газомоторного топлива.

В настоящее время осуществляется переоборудование автомобильного транспорта на использование природного газа (метана) в качестве топлива, на территории г. Холмск работает передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ).

Использование газомоторного топлива позволит значительно снизить загрязнение окружающей среды в Муниципальном образовании.

На территории Муниципального образования, осуществляет свою деятельность территориальная сетевая организация муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Холмский городской округ» «Горэлектросеть». Муниципальное предприятие обслуживает в рамках хозяйственного ведения сети электроснабжения, являющимися муниципальной собственностью, общая протяжённость сетей составляет 44,42 км, ветхость которых равна более 80%. 

В рамках подготовки предприятия к осенне-зимнему периоду, предприятием ежегодно производится как капитальный, так и текущие ремонты объектов электросетевого хозяйства. Так в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. предприятием произведён ремонт 3 км линий электропередач 0,4-10кВ, выполнено техническое обслуживание 70 ТП и КТП.
Проведение текущего ремонта не в полной мере способствует уменьшению аварийных ситуаций, так в период 2023-2024 гг. на электрических сетях произошло 11 аварийных ситуаций.

С целью бесперебойной подачи электроэнергии абонентам, необходимо свести к минимуму процент ветхости сетей, путём проведения реконструкций и капитальных ремонтов объектов электросетевого хозяйства.

II. Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития энергетической инфраструктуры определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ Президента РФ № 309), Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р (далее - Единый план), Государственной программой Российской Федерации «Развитие энергетики», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 (далее - Государственная программа РФ «Развитие энергетики»), Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утверждённой постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 (далее - Стратегия социально экономического развития Сахалинской области до 2035 года), Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области на период до 2030 года, утверждённой Решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.09.2022 № 57/6-481, и другими стратегическими документами Российской Федерации и Сахалинской области.

Приоритетами муниципальной программы являются создание комфортной среды для жизни, обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания населения, передовая инженерная и промышленно-технологическая инфраструктура, соответствующая передовым мировым практикам и стандартам, развитие и распространение прорывных технологий в сфере энергетики, в том числе технологий использования возобновляемых источников энергии, распределённой генерации электрической энергии, накопителей энергии, добычи углеводородного сырья из трудноизвлекаемых запасов, энергосберегающих и энергоэффективных технологий на транспорте.

Система целеполагания Программы включает:

Цель 1: «Газификация Холмского городского округа, направленная на рост потребления природного газа». 
Достижение указанной цели планируется путём реализации мероприятий муниципального проекта «Развитие газификации муниципального образования «Холмский городской округ».
Цель 2: «Повышение доступности электросетевой инфраструктуры, надёжности и качества энергоснабжения потребителей».

Достижение указанной цели планируется путём реализации муниципального проекта «Развитие электроэнергетики муниципального образования «Холмский городской округ».
III. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере муниципальной программы
Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления планируется достичь путём выработки и реализации муниципальной политики и нормативному правовому регулированию в сфере энергетики, разработке нормативно-правовых документов, муниципальных правовых актов
IV. Задачи, определённые в соответствии с национальными целями 

Система целеполагания и задачи Программы сформированы с учётом национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года – «Комфортная и безопасная среда для жизни», Стратегиями социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области на период до 2030 года - «Создание современной и безопасной среды для жизни»; «Развитие транспортной инфраструктуры», Государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» за счёт выполнения следующих задач:
1. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

2.  Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта объектов электроэнергетики электрических сетей.
	Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие энергетики муниципального образования «Холмский городской округ», утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
От _____________ №__________


Паспорт

муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального образования «Холмский городской округ»

Раздел 1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» Е. В. Поддубный

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Соисполнители Программы
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Участники
	МУП муниципального образования «Холмский городской округ» «Горэлектросеть» (по согласованию)

	Период реализации
	2025-2030 гг.

	Цели муниципальной программы
	Цель 1. «Повышение доступности электросетевой инфраструктуры, надёжности и качества энергоснабжения потребителей»;

Цель 2. «Газификация Холмского городского округа, направленная на рост потребления природного газа».

	Направления (подпрограммы)
	Подпрограммы не предусмотрены

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	68 335,0 тыс. руб.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственная программа Российской федерации/ Государственная программа Сахалинской области
	Комфортная и безопасная среда для жизни /Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики»/ Государственная программа Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области»



Раздел 2. Показатели муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального образования «Холмский городской округ»

	№ п/п
	Наименование 

показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения

 (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Документ
	Ответственный за достижение

показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год (справочно)
	2028 год (справочно)
	2029 год (справочно)
	2030 год (справочно)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель муниципальной программы «Газификация Холмского городского округа, направленная на рост потребления природного газа»

	1.
	Количество мероприятий, направленных на расширение использования природного газа
	МО
	Единиц
	28
	13
	10
	0
	0
	0
	0
	Постановление Правительства Сахалинской области от 07.07.2023 N 361 (ред. от 28.06.2024) «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области» и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Сахалинской области и отдельных положений постановления Правительства Сахалинской области от 17.03.2023 N 103» (вместе с «Порядком предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, газоснабжения», «Порядком предоставления и распределения субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	улучшение качества среды для жизни в опорных населённых пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году


	Цель муниципальной программы: «Повышение доступности электросетевой инфраструктуры, надёжности и качества энергоснабжения потребителей»

	2.
	Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ


	 ГП
	км
	0
	2,9 
	4,1 
	5,1 
	6,4 
	7,5 
	8,5 
	Постановление Правительства Сахалинской области от 07.07.2023 N 361 (ред. от 28.06.2024) «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области" и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Сахалинской области и отдельных положений постановления Правительства Сахалинской области от 17.03.2023 N 103» (вместе с "Порядком предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, газоснабжения», «Порядком предоставления и распределения субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	улучшение качества среды для жизни в опорных населённых пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году




Раздел 3. Структура муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального образования «Холмский городской округ»
	№ п/п
	Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект «Развитие газификации в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (соисполнитель: Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»)
	Срок реализации (2025 – 2030 гг.)

	1.1.
	Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	Увеличено количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива на 23 единицы;
Приобретено оборудование для площадок под размещение передвижного автомобильного газового заправщика ПАГЗ;
Устроена площадка под размещение передвижного автомобильного газового заправщика ПАГЗ.
	Количество мероприятий, направленных на расширение использования природного газа 

	2.
	Муниципальный проект «Развитие электроэнергетики муниципального образования «Холмский городской округ»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации (2025-2030 гг.)

	2.1.
	Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта объектов электроэнергетики электрических сетей
	Приведены в нормативное состояние линейные объекты электросетевого хозяйства протяженностью 34,5 км
	Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ




Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального образования «Холмский городской округ»
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального образования «Холмский городской округ»

 (всего), в том числе:
	53 835,0
	14 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	68 335,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	14 065,0
	14 065,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	28 130,0

	Местный бюджет
	39 770,0
	435,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40 205,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: муниципальный проект «Развитие газификации муниципального образования «Холмский городской округ» (всего), в том числе:
	40 835,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42 335,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	1 455,0
	1 455,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 910,0

	Местный бюджет
	39 380,0
	45,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39 425,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: муниципальный проект «Развитие электроэнергетики муниципального образования «Холмский городской округ» (всего), в том числе:
	13 000,0
	13 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26 000,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	12 610,0
	12 610,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25 220,0

	Местный бюджет
	390,0
	390,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	780,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году
	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 


	
	
	
	
	I квартал (справочно)
	II квартал (справочно)
	III квартал (справочно)
	IV квартал
	2025 года

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Цель 1. «Повышение доступности электросетевой инфраструктуры, надёжности и качества энергоснабжения потребителей»

	1.1.
	Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ


	ГП
	км
	0
	0
	0
	2,9
	2,9

	2.
	Цель 2. «Газификация Холмского городского округа, направленная на рост потребления природного газа»

	2.1.
	Количество мероприятий, направленных на расширение использования природного газа
	МО
	единица
	0
	0
	0
	13
	13


	Приложение № 2 

К муниципальной программе «Развитие энергетики в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

От_14.11.2024____ №_1928_


ПАСПОРТ
муниципального проекта 
«Развитие газификации муниципального образования «Холмский городской округ»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Развитие газификации»
	Срок реализации проекта 2025-2030 годы

	Куратор проекта
	Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	Физические и юридические лица (население, учреждения и предприятия)

	Связь с муниципальной программой
	1.
	муниципальная программа
	«Развитие энергетики муниципального образования «Холмский городской округ»


Раздел 2. Показатели 

муниципального проекта «Развитие газификации муниципального образования «Холмский городской округ»

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/

убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027 (справочно)
	2028 (справочно)
	2029 (справочно)
	2030 (справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

	1.1.
	Количество мероприятий, направленных на расширение использования природного газа
	МО
	Единиц 
	28
	2024
	13
	10
	0
	0
	0
	0
	Х
	Х


Раздел 3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта «Развитие газификации муниципального образования «Холмский городской округ»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027 (справочно)
	2028 (справочно)
	2029 (справочно)
	2030 (справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	 Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

	1.1.
	Выполнены мероприятия, направленные на организацию газоснабжения (в том числе переоборудован транспорт физических лиц и предприятий, приобретён транспорт и техника для нужд предприятий ЖКХ, приобретено оборудование для площадок ПАГЗ, подготовлена площадка ПАГЗ)
	Х


	Единиц
	28
	2024
	13
	10
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Х
	Количество мероприятий, направленных на расширение использования природного газа

	1.2.
	Предоставлены компенсационные выплаты физическим лицам за переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива; предоставлены субсидии муниципальным учреждениям и предприятиям за выполненные работы по переоборудованию транспортных средств для работы на газомоторном топливе; заключены и оплачены муниципальные контракты на приобретение транспорта и техники, работающих на газомоторном топливе для нужд предприятий жилищно-коммунального комплекса. Разработана проектно-сметная документация, заключён и оплачен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика ПАГЗ; заключён и оплачен муниципальный контракт на приобретение оборудования для подготовки площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика ПАГЗ. Заключён муниципальный контракт на приобретение оборудования для площадок под размещение передвижного автомобильного газового заправщика ПАГЗ; приобретено оборудование.


Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие газификации муниципального образования «Холмский городской округ»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027

(справочно)
	2028 (справочно)
	2029 (справочно)
	2030 (справочно)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

	1.1.
	Выполнены мероприятия, направленные на организацию газоснабжения (в том числе переоборудован транспорта физических лиц и предприятий, приобретён транспорт и техника для нужд предприятий ЖКХ, приобретено оборудование для площадок ПАГЗ, подготовлена площадка ПАГЗ), всего
	40 835,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42 335,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	1 455,0
	1 455,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 910,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	39 380,0
	45,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39 425,0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	40 835,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42 335,0

	в том числе:

Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	1 455,0
	1 455,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 910,0

	Местный бюджет 
	39 380,0
	45,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39 425,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Раздел 5. План реализации муниципального проекта «Развитие газификации муниципального образования «Холмский городской округ»

	N п/п
	Наименование мероприятия, объекта мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель 
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)


	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники
	Последователи
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

	1.
	Мероприятие (результат)

«Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	3 000,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.1
	Мероприятие (результат) «Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо» в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	1 500,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.1.К.1
	Контрольная точка «Предоставление компенсационных выплат населению»
(указывается контрольная точка мероприятия (результата)
	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	1 500,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.1.К.2
	Контрольная точка «Предоставлены компенсационные выплаты»
	х
	31.12.2025
	К.1
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	1 500,0
	Платежный документ 

	1.2
	Мероприятие (результат) «Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо» в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	1 500,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.2.К.1
	Контрольная точка «Предоставление компенсационных выплат населению»

(указывается контрольная точка мероприятия (результата)
	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	1 500,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.2.К.2
	Контрольная точка «Предоставлены компенсационные выплаты»
	х
	31.12.2026
	К.1
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	1 500,0
	Платежный документ 

	2.
	Мероприятие (результат)

«Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо» в 2025 году реализации
	01.01.2025

	31.12.2025
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.1.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»


	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол об определении победителя-получателя субсидии

	2.1.1.К.2
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»
	х
	31.12.2025
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.1.1.К.3
	Контрольная точка «Предоставлена субсидия»
	х
	31.12.2025
	К.2
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	2.2.
	Мероприятие (результат) «Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо» в 2025 году реализации
	01.01.2026

	31.12.2026
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.2.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»


	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол об определении победителя-получателя субсидии

	2.2.1.К.2
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»
	х
	31.12.2026
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.2.1.К.3
	Контрольная точка «Предоставлена субсидия»
	х
	31.12.2026
	К.2
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	3.
	Мероприятие (результат)

«Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	39 335,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.1.
	Мероприятие (результат) «Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства» в 2025 году реализации
	01.01.2025

	31.12.2025
	х
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	39 335,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.1.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с цель определения подрядной организации»


	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	3.1.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2025
	К.1
	К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	3.1.1.К.3
	Контрольная точка «Получение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2025
	К.2
	К.4
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.1.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией по поставке автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2025
	К.3
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	39 335,0
	Платежный документ

	4.
	Мероприятие (результат)

«Устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	4.1.
	Мероприятие (результат) «Устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)» в 2025 году реализации
	01.01.2025

	31.12.2025
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	4.1.1.К.1
	Контрольная точка «Разработка проектно-сметной документации»


	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	ПСД 

	4.1.1.К.2
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»
	х
	31.12.2025
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	4.1.1.К.3
	Контрольная точка «Заключение контракта на устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	х
	31.12.2025
	К.2
	К.4
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	4.1.1.К.4
	Контрольная точка «Выполнение работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.3
	К.5
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	4.1.1.К.5
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.4
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	5.
	Мероприятие (результат)

«Приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.1.
	Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)» в 2025 году реализации
	01.01.2025

	31.12.2025
	х
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.1.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»


	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	5.1.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	х
	31.12.2025
	К.1
	К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	5.1.1.К.3
	Контрольная точка «Выполнение работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.2
	К.4
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.1.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.3
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ


Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей в 2025 году

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы «Газификация Холмского городского округа, направленная на рост потребления природного газа»

	1.1.
	Количество мероприятий, направленных на расширение использования природного газа
	МО


	Единиц 
	0
	0
	0
	13
	13


Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия, направленные на организацию газоснабжения в том числе переоборудован транспорт физических лиц и предприятий, приобретён транспорт и техника для нужд предприятий ЖКХ, приобретено оборудование для площадок ПАГЗ, подготовлена площадка ПАГЗ»
	0,0
	0,0
	0,0
	40 835,0
	40 835,0

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	0,0
	40 835,0
	40 835,0


	Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие энергетики муниципального образования «Холмский городской округ», утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

От _14.11.2024__ №_1928_


ПАСПОРТ
муниципального проекта 

«Развитие электроэнергетики муниципального образования «Холмский городской округ»
Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Развитие электроэнергетики»
	Срок реализации проекта 2025-2030 годы

	Куратор проекта
	Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	Физические и юридические лица (население, учреждения и предприятия)

	Связь с муниципальной программой
	1.
	муниципальная программа
	«Развитие энергетики муниципального образования «Холмский городской округ»


Раздел 2. Показатели муниципального проекта «Развитие электроэнергетики муниципального образования «Холмский городской округ»
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/

убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027

(справочно)
	2028 (справочно)
	2029 (справочно)
	2030 (справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта объектов электроэнергетики электрических сетей

	1.1.
	Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ
	ГП
	км
	0
	2024
	2,9
	4,1
	5,1
	6,4
	7,5
	8,5
	Х


	Х




Раздел 3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта «Развитие электроэнергетики муниципального образования «Холмский городской округ»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027

(справочно)
	2028 (справочно)
	2029 (справочно)
	2030 (справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта объектов электроэнергетики электрических сетей

	1.1.
	Приведены в нормативное состояние линейные объекты электросетевого хозяйства
	Х


	Единиц
	0
	2024
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг
	Х
	Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ

	1.2.
	Заключены контракты и выполнены работы по капитальному ремонту и (или) реконструкции объектов электросетевого хозяйства


Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие электроэнергетики муниципального образования «Холмский городской округ»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027 (справочно)
	2028

(справочно)
	2029

(справочно)
	2030

(справочно)
	

	1
	2
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта объектов электроэнергетики электрических сетей

	1.1.
	Приведены в нормативное состояние линейные объекты электросетевого хозяйства, всего
	13 000,0
	13 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26 000,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	12 610,0
	12 610,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25 220,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	390,0
	390,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	780,0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	13 000,0
	13 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26 000,0

	в том числе:

Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	12 610,0
	12 610,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25 220,0

	Местный бюджет 
	390,0
	390,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	780,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Раздел 5. План реализации муниципального проекта «Развитие электроэнергетики муниципального образования «Холмский городской округ»

	N п/п
	Наименование мероприятия, объекта мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель 
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)


	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники
	Последователи
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта объектов электроэнергетики электрических сетей

	1.
	Мероприятие (результат)

«Приведены в нормативное состояние линейные объекты электросетевого хозяйства»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	26 000,0
	КС-2, КС-3

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние линейные объекты электросетевого хозяйства» в 2025 году реализации
	01.01.2025

	31.12.2025
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	13 000,0
	КС-2, КС-3

	1.1.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»


	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	1.1.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на проведение капитального ремонта и (или) реконструкции объектов электросетевого хозяйства»
	х
	31.12.2025
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	1.1.1.К.3
	Контрольная точка «Выполнены работы подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.2
	К.4
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	1.1.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.3
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	13 000,0
	Платежный документ

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние линейные объекты электросетевого хозяйства» в 2026 году реализации
	01.01.2026

	31.12.2026
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	13 000,0
	КС-2, КС-3

	1.2.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»


	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	1.2.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на проведение капитального ремонта и (или) реконструкции объектов электросетевого хозяйства»
	х
	31.12.2026
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	1.2.1.К.3
	Контрольная точка «Выполнены работы подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2026
	К.2
	К.4
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	1.2.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2026
	К.3
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	х
	х
	х
	13 000,0
	Платежный документ


Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей в 2025 году

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы «Повышение доступности электросетевой инфраструктуры, надёжности и качества энергоснабжения потребителей»

	1.1.
	Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ
	ГП

	км
	0
	0
	0
	2,9
	2,9


Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта

в 2025 году

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал (справочно)
	II квартал (справочно) 
	III квартал  (справочно)
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Проведение реконструкции и капитального ремонта объектов электроэнергетики электрических сетей

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние линейные объекты электросетевого хозяйства»
	0
	0
	0
	13 000,0
	13 000,0

	ИТОГО:
	0
	0
	0
	13 000,0
	13 000,0


