АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2024 № 1929

г. Холмск

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», руководствуясь ст.10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» (прилагается).

- Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ»:

- от 15.12.2014 № 1270 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- от 31.07.2015 № 695 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 № 1270;

- от 18.11.2015 № 1248 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 29.12.2015 № 1484 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 03.06.2016 № 743 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 07.06.2016 № 756 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 19.08.2016 № 1239 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 29.11.2016 № 2075 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 29.12.2016 № 2343 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 15.02.2017 № 296 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 21.07.2017 № 1257 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 12.09.2017 № 1512 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 27.12.2017 № 2277 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 20.03.2018 № 504 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 03.08.2018 № 1267 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 19.11.2018 № 1892 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 29.12.2018 № 2193 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 23.04.2019 № 706 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 25.12.2019 № 1950 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 30.12.2019 № 1999 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 06.03.2020 № 260 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 11.08.2020 № 882 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 16.11.2020 № 1645 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 30.12.2020 № 234 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 26.02.2021 № 1912 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 13.12.2021 № 2093 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 30.12.2021 № 1493 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 30.08.2022 № 2440 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 30.12.2022 № 480 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 16.03.2023 № 1601 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 10.08.2023 № 1982 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 25.09.2023 № 2883 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 26.12.2023 № 2975 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270;

- от 27.02.2024 № 297 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 
№ 1270.

- Установить, что в ходе реализации мероприятия и объема их финансирования подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными в решении Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» о бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на соответствующий финансовый год.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» Поддубного Е.В.

Исполняющая обязанности мэра

муниципального образования

«Холмский городской округ»                                                                                   Н.П. Маркова

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от 14.11.2024 № 1929

Муниципальная программа

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»

Приоритеты и цели муниципальной политики

- Оценка текущего состояния соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Одним из важнейших условий устойчивого развития экономики является опережающее развитие транспортной системы (транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство).

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы муниципального образования «Холмский городской округ». От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

В целом, начертание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствует направлению сложившихся транспортных связей.

Протяженность дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01.01.2024 составляет 191,5 км, из них: 67,4 км с твердым покрытием, 41,2 км с усовершенствованным.   На местных дорогах эксплуатируются 15 мостовых сооружения, из которых 1 мост – деревянный.

Существующая дорожная сеть муниципального образования не в полном объеме удовлетворяет предъявляемым к ней потребительским требованиям и характеризуется факторами, ограничивающими возможности реализации стратегических целей социально-экономического развития области, в том числе:

- преобладание в составе дорожной сети грунтовых дорог;

- невысокий технический уровень дорожной сети;

- наличие деревянных мостов и мостов с недостаточным габаритом и грузоподъемностью;

- нарастание физического износа дорог при высоком уровне автомобилизации населения и экономики;

- сочетание неблагоприятных природных факторов, ухудшающих условия и повышающих издержки создания и эксплуатации автомобильных дорог и сооружений на них.

По статистическим данным около 50% сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Холмский городской округ» не соответствует нормативам по потребительским свойствам или транспортно-эксплуатационным показателям (ровности покрытия, геометрическим параметрам в плане и профиле, прочности дорожной одежды).

Таким образом, существующая дорожная сеть городского округа частично удовлетворяет предъявляемым к ней потребительским требованиям.

- Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы «Развитие дорожного транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - Программа) определены в следующих стратегических документах Российской Федерации и Сахалинской области:

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанный Минэкономразвития России;

- Транспортная Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года (постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618);

- Указ Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года определены цели и приоритеты развития транспорта на долгосрочную перспективу, направленные на решение главной задачи государства в сфере функционирования и развития транспорта - создание условий для экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения через обеспечение доступа к безопасным и качественным транспортным услугам.

Стратегией социального и экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года предусматривается развитие транспортной системы опорной дорожной сети для повышения транспортной доступности области и роста общей пропускной способности автодорожной сети.

Стратегией социального и экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года предусматривается развитие транспортной системы опорной дорожной сети для повышения транспортной доступности области и роста общей пропускной способности автодорожной сети и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области на период до 2030 года.

Для решения задач, предусмотренных в рамках стратегических национальных приоритетов, задач социально – экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ», направлены цели Программы до 2030 года.

Система целеполагания Программы включает в себя:

Цель 1. «Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образованиям «Холмский городской округ», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году».

Цель 2. «Обеспечение доступности для населения муниципального образования «Холмский городской округ» услуг в сфере транспортных перевозок».

Цель 3. «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения».

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

- Задачи, определенные в соответствии с национальными целями

Реализация Программы будет направлена на достижение национальной цели – «Комфортная и безопасная среда для жизни». В целях обеспечения достижения национальной цели определены следующие задачи в рамках реализации структурного элемента Программы - муниципального проекта «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» и муниципального проекта «Дорожная сеть», включающие основные задачи «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Решение указанной задачи будет осуществляться в рамках реализации мероприятий Программы.

## Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной инфраструктуры

и дорожного хозяйства

муниципального образования

«Холмский городской округ»,

утвержденной
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от  14.11.2024 № 1929

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»

### Раздел 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» Поддубный Е.В. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ») |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - МКУ «Служба единого заказчика»), Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городским дорожным хозяйством муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - МБУ «Управление городским дорожным хозяйством муниципального образования «Холмский городской округ») |
| Участники | Отсутствуют |
| Период реализации | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Холмский городской округ», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году Цель 2. Обеспечение доступности для населения муниципального образования «Холмский городской округ» услуг в сфере транспортных перевозок Цель 3. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Направления (подпрограммы) (при необходимости) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 453 833,5 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственная программа Российской Федерации/Государственная программа Сахалинской области | Реализация Программы направлена на достижение национальной цели – «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенная Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Государственной программой Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области» и Национальным проектом «Безопасные качественные дороги» (утв. Минтрансом России) |

### Раздел 2. Показатели муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Планируемые значения по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |
|  | Цель муниципальной программы: «Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Холмский городской округ», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Холмский городской округ», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог | ГП | процент | 49,09 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | Государственная программа Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства сахалинской области», утвержденная Постановление Правительства Сахалинской области от 03.08.2023 № 414 |  | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; |  |
| 2. | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ», МКУ «Служба единого заказчика», |  | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; |
| 3. | Капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ», МКУ «Служба единого заказчика», |  | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; |
|  | Цель муниципальной программы: Обеспечение доступности для населения муниципального образования «Холмский городской округ» услуг в сфере транспортных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество новых автобусов на газомоторном топливе введенных на маршруты муниципального образования | МО | единица | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  | Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 14,2 тыс. пасс.-км на 1 жителя |
| 5. | Количество приобретенных автобусов | МО | единица | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Государственная программа Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства сахалинской области», утвержденная Постановление Правительства Сахалинской области от 03.08.2023 N 414 | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ», |  | Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 14,2 тыс. пасс.-км на 1 жителя |
|  | Цель муниципальной программы: Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ», МКУ «Служба единого заказчика» |  | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; |
| 7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Государственная программа Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства сахалинской области», утвержденная Постановление Правительства Сахалинской области от 03.08.2023 № 414 | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ», МКУ «Служба единого заказчика» |  | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; |
| 8. | Количество приобретенной техники (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | МО | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Государственная программа Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства сахалинской области», утвержденная Постановление Правительства Сахалинской области от 03.08.2023 № 414 | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ», МКУ «Служба единого заказчика» МБУ «Управление городским дорожным хозяйством муниципального образования «Холмский городской округ» |  | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; |

### Раздел 3. Структура

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»

| N п/п | Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект: «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 1.1. | Задача: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». | Проведение капитального ремонта, ремонта, обеспечение нормативного содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения муниципального образования «Холмский городской округ», Обеспечение доступности для населения муниципального образования «Холмский городской округ» услуг в сфере транспортных перевозок | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Холмский городской округ» , соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог; Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения; Капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы; Количество приобретенных автобусов; Количество новых автобусов на газомоторном топливе введенных на маршруты муниципального образования; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Количество приобретенной техники (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы. |
| 2. | Муниципальный проект: «Дорожная сеть» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 2.1. | Задача: «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Доля дорожной сети городской агломераций, соответствующей нормативным требованиям |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуру и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | # 331 241,5 | 122 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 453 833,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 64 157,7 | 37 586,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 744,6 |
| местный бюджет | 267 083,8 | 85 005,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352 088,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент Муниципальный проект «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 304 402,3 | 122 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426 994,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 37 586,9 | 37 586,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 173,8 |
| местный бюджет | 266 815,4 | 85 005,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351 820,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент Муниципальный проект «Дорожная сеть» (всего), в том числе: | 26 839,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 839,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 26 570,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 570,8 |
| местный бюджет | 268,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1. Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Холмский городской округ», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Холмский городской округ», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог | ГП | процент | 49,09 | 49,09 | 49,09 | 56,9 | 56,9 |
| 1.2. | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Цель 2. Обеспечение доступности для населения муниципального образования «Холмский городской округ» услуг в сфере транспортных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество новых автобусов на газомоторном топливе введенных на маршруты муниципального образования | МО | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество приобретенных автобусов | МО | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цель 3. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Количество приобретенной техники (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | МО | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной инфраструктуры

и дорожного хозяйства

муниципального образования

«Холмский городской округ»,

утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от  14.11.2024 № 1929

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

### Раздел 1. Общие положения

| Краткое наименование проекта | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Срок реализации проекта 01.01.2025 - 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |
| Руководитель проекта | Директор Департамента ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |
| Целевые группы | Население муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Развитие сети дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Холмский городской округ», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог | ГП | процент | 49,09 | 2024 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | Х | Х |
| 1.2. | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.3. | Капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.4. | Количество приобретенных автобусов | МО | единица | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.5. | Количество новых автобусов на газомоторном топливе введенных на маршруты муниципального образования | МО | единица | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.6. | Количество приобретенной техники (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | МО | единица | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.8. | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) |  | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
|  | Задача: Развитие сети дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Х |  | % | 49,09 | 2024 |  | 56,9 | 56,9 |  | 56,9 |  | 56,9 |  |  | 56,9 |  | 56,9 |  | Оказание услуг (выполнение работ) | - |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Холмский городской округ», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1. | Проведены закупки товаров, работ и услуг в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию (в том числе проектно-изыскательные работы, проверка сметной стоимости) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Х |  | % | 0 | 2024 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Оказание услуг (выполнение работ) | - |  | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Построены и реконструированы автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организовано транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | единица |  | 10 |  | 2024 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | - | Количество новых автобусов на газомоторном топливе введенных на маршруты муниципального образования Количество приобретенных автобусов |  |
| 3.1. | Автобусы приобретены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приобретена техника (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | Х | единица |  | 0 |  | 2024 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | - | Количество приобретенной техники (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы |  |
| 4.1 | Техника (оборудование) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы приобретена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальный проект: «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 304 402,3 | 122 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426 994,3 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 37 586,9 | 37 586,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 173,8 |
| . | Местный бюджет | 266 815,4 | 85 005,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351 820,5 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего | 304 402,3 | 122 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426 994,3 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Областной бюджет | 37 586,9 | 37 586,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 173,8 |
| 1.3. | Местный бюджет | 266 815,4 | 85 005,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351 820,5 |
| 1.4 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Организовано транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования «Холмский городской округ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретена техника (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 304 402,3 | 122 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426 994,3 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | 37 586,9 | 37 586,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 173,8 |
| Местный бюджет |  | 266 815,4 | 85 005,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351 820,5 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
|  | Задача: Развитие сети дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1..К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | Х |  | - | 1. К.2. | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Сметный расчет, техническое задание |  |  |
| 1.К.2. | Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | Х |  | 1.К.1. | 1.К.3. | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Заключенный муниципальный контракт |  |  |
| 1.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | Х |  | 1.К.2. | - | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 |  |  |
| 2. | Осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2.К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | Х |  | - | 2.К.2. | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Сметный расчет, техническое задание |  |  |
| 2.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | Х |  | 2.К.1. | 2.К.3. | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Заключенный муниципальный контракт |  |  |
| 2.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | Х |  | 2.К.2. | - | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 |  |  |
| 3. | Организовано транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования «Холмский городской округ» | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  |  | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | X |  |  | 3.К.2. | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Сметный расчет, техническое задание |  |  |
| 3.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | X |  | 3.К.1. | 3.К.3. | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | X | X | X | X | Заключенный муниципальный контракт |  |  |
| 3.К.3. | Контрольная точка "Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом" | X |  | 3.К.2. |  | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | X | X | X | X | КС-2, КС-3 |  |  |
| 4. | Приобретена техника (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | 01.01.2025 | 01.12.2030 |  |  | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | X |  |  |  | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | X |  | 4.К.1 |  | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  | Заключенный муниципальный контракт |  |  |
| 4.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | X |  | 4.К.2 |  | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | X | X | X | X | КС-2, КС-3 |  |  |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1. Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Холмский городской округ», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Холмский городской округ», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог | ГП | процент | 49,09 | 49,09 | 49,09 | 56,9 | 56,9 |
| 2. | Цель 2. Обеспечение доли дорожной сети в городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество приобретенной техники (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | МО | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Цель 3. Обеспечение доступности для населения муниципального образования «Холмский городской округ» услуг в сфере транспортных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество приобретенных автобусов | МО | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Количество новых автобусов на газомоторном топливе введенных на маршруты муниципального образования | МО | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта

в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304 402,3 | 304 402,3 |
| 1.2. | Осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Организовано транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования «Холмский городской округ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Приобретена техника (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304 402,3 | 304 402,3 |

## Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной инфраструктуры

и дорожного хозяйства

муниципального образования

«Холмский городской округ»,

утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от  14.11.2024 № 1929

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Дорожная сеть»

### Раздел 1. Общие положения

| Краткое наименование проекта | «Дорожная сеть» |  | Срок реализации проекта 01.01.2025 - 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |
| Руководитель проекта | Директор Департамента ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |
| Целевые группы | Население муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Развитие сети дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля дорожной сети городской агломераций, соответствующей нормативным требованиям | ГП | процент | 80,0 | 2024 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Х | Х |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача: «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них | Х | километр | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание услуг (выполнение работ) | - | Доля дорожной сети городской агломераций, соответствующей нормативным требованиям |
| 1.1. | Приведено в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальный проект: «Дорожная сеть» | 26 839,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 839,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 26 570,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 570,8 |
|  | Местный бюджет | 268,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,4 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них, всего | 26 839,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Областной бюджет | 26 570,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 570,8 |
| 1.3. | Местный бюджет | 268,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,4 |
| 1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 26 839,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 839,2 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | 26 570,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 570,8 |
| Местный бюджет |  | 268,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,4 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1..К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | Х |  | - | 1. К.2. | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Сметный расчет, техническое задание |  |
| 1.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | Х |  | 1.К.1. | 1.К.3. | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Заключенный муниципальный контракт |  |
| 1.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | Х |  | 1.К.2. | - | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 |  |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1. Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Холмский городской округ», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля дорожной сети городской агломераций, соответствующей нормативным требованиям | ГП | процент | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта

в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них». |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 839,2 | 26 839,2 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 839,2 | 26 839,2 |