АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2024 № 1930

г. Холмск

| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», руководствуясь ст.10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» (прилагается).

- Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ»:

- от 21.03.2015 № 523 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- от 03.08.2018 г. № 1268 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 29.12.2018 № 2200 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 23.05.2019 № 838 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 09.07.2019 № 1051 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 15.11.2019 № 1730  «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 30.12.2019 № 2005  «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 06.03.2020 № 263  «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 08.10.2020 № 1176 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 30.12.2020 № 1651 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 25.03.2021 № 428 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 30.12.2021 № 2096  «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 04.03.2022 №  356   «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 15.08.2022 № 1408 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 30.12.2022 № 2442 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 13.03.2023 № 466  «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 10.08.2023 № 1603  «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 04.10.2023 № 2052 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 29.12.2023 № 2987 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- от 05.04.2024 № 572 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2015 № 523;

- Установить, что в ходе реализации мероприятия и объема их финансирования подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными в решении Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» о бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на соответствующий финансовый год.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» Поддубного Е.В.

Исполняющая обязанности мэра

муниципального образования

«Холмский городской округ»                                                                                   Н.П. Маркова

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от 14.11.2024 № 1930

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

Приоритеты и цели муниципальной политики

- Оценка текущего состояния соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования «Холмский городской округ» и является основным направлением перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Комфортность проживания населения в многоквартирных  жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадок размещения автомобильного транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Под дворовой территорией подразумевается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Кроме дворовых территорий в муниципальном образовании «Холмский городской округ» имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения.

Общественная территория - территория, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования «Холмский городской округ», используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

В целях улучшения условий проживания граждан муниципального образования и уровня благоустроенности в соответствии с программой капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, благоустройства населенных пунктов, в соответствии с которыми и по результатам проводимой инвентаризации в течение пяти лет планируется поэтапно провести капитальный ремонт 125 дворовых территорий многоквартирных домов. Всего на территории муниципального образования «Холмский городской округ» расположено 417 дворовых территорий.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее - Программа) позволит повысить уровень благоустройства дворовых территорий, мест массового отдыха населения (городских парков, скверов и прочих мест массового пребывания людей). С 2018 года на территории муниципального образования «Холмский городской округ» благоустроено 9 общественных территорий, капитально отремонтировано 65 дворовых территорий в населенных пунктах муниципального образования «Холмский городской округ».

Впервые в 2022 году муниципальное образование приняло участие в проекте «1000 дворов на Дальнем Востоке». С 2021 года проводится текущий (ямочный) ремонт дворов, отремонтировано асфальтовое покрытие дворовых проездов 293 дворовых территорий. Поддержание высокого уровня благоустройства напрямую зависит и от самих граждан, от степени их сознательности, желания и возможности помогать органам местного самоуправления.

Сфера внешнего благоустройства является одной из главных отраслей в жизнеобеспечении муниципального хозяйства, которая оказывает непосредственное влияние на комфорт, удобство, безопасность, эстетический стиль, в общем на уровень жизни населения. Организация деятельности элементов внешнего благоустройства непосредственно должна осуществляться с учетом совокупности и взаимообусловленности, только так можно повысить уровень благоустроенности территории, что в конечном итоге приведет к улучшению условий жизни населения и привлекательности территорий. Благоустроенные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности

Проблемы, препятствующие формированию комфортной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ»:

1. Проблемы обустройства дворовых территорий: недостаточный уровень озеленения дворовых территорий;

2. Отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, встречающаяся беспорядочная парковка автомобилей на газонах, детских и спортивных площадках;

3. Отсутствие либо износ асфальтового покрытия дворовых территорий;

4. Отсутствие достаточного уровня освещенности дворовых и общественных территорий;

5. Неудовлетворительное состояние зеленых насаждений дворовых и общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов;

6. Недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

Также требуется дальнейшее обустройство комфортных, современных скверов, пространств, предназначенных для организации досуга.

В целях повышения комфортности городской среды и создания механизмов развития комфортной городской среды предусмотрена реализация муниципальных проектов Программы.

- Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства городской среды определены в следующих стратегических документах: Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, национальном проекте «Формирование комфортной городской среды», Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ» до 2030 года, иных нормативных правовых актах Президента и Правительства Российской Федерации.

Приоритетами формирования городской среды муниципального образования «Холмский городской округ» являются:

а) обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями;

б) комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий муниципального образования «Холмский городской округ»;

в) оценка состояния всех дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

г) вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу;

д) реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципального образования «Холмский городской округ» в надлежащем комфортном состоянии;

е) формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений.

Цель Программы: «Повышение качества и комфортности городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» к 2030 году».

Для достижения указанной цели в структуру Программы включены мероприятия (результаты) муниципальных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Благоустройство общественных территорий и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним».

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- Задачи, определенные в соответствии с национальными целями

Реализация Программы будет направлена на достижение национальной цели – «Комфортная и безопасная среда для жизни». В целях обеспечения достижения национальной цели определены следующие задачи в рамках реализации структурных элементов Программы - муниципального проекта «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» и муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», включающие основные задачи: «Повышение уровня благоустройства общественных пространств» и «Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий».

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий Программы.

## Приложение № 1

к муниципальной программе

## «Формирование современной городской среды

## на территории муниципального образования

## «Холмский городской округ»,

утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от  14.11.2024 № 1930

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

### Раздел 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» Поддубный Е.В. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Участники | Отсутствуют |
| Период реализации | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Повышение качества и комфортности городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) (при необходимости) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 227 253, 9 тыс.руб. |
| Связи с национальными целями развития Российской Федерации/Государственная программа Российской Федерации/ Государственной программой Сахалинской области | Реализация Программы направлена на достижение национальной цели – «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенная Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и государственной программы Сахалинской области «Формирование современной городской среды» |

### Раздел 2. Показатели муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Планируемые значения по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфортности городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | ГП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 3. | Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | ГП | единица | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 4. | Количество комплексных игровых площадок | ГП | единица | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы») | ГП | единица | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 6. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ГП | единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |

### Раздел 3. Структура

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

| N п/п | Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |
| 1.1. | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  | Срок реализации 2025-2030 |  |  |
| 1.1.1 | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий | - Благоустройство общественных территорий; - Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; - Благоустройство дальневосточных дворов; - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям; - Устройство комплексных игровых площадок. |  |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий. 2. Количество благоустроенных общественных территорий. 3. Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу. 4. Количество комплексных игровых площадок. 5. Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы»). |
| 2. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |
| 2.1. | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  | Срок реализации 2025-2030 |  |
| 2.1.1 | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных пространств | - Благоустройство современных общественных пространств. |  |  | 1. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 84 995,2 | 142 258,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227 253,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 62 500,0 | 55 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118 000,0 |
| местный бюджет | 22 495,2 | 86 758,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 253,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент: Муниципальный проект «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» (всего), в том числе: | 84 995,2 | 142 258,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227 253,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 62 500,0 | 55 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118 000,0 |
| местный бюджет | 22 495,2 | 86 758,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 253,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент: Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал (справочно) | II квартал (справочно) | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфортности городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | ГП | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП | единица | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | ГП | единица | 0 | 0 | 12 | 22 | 22 |
| 4. | Количество комплексных игровых площадок | ГП | единица | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы») | ГП | единица | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ГП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

## Приложение № 2

к муниципальной программе

## «Формирование современной городской среды

## на территории муниципального образования

## «Холмский городской округ»,

утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от  14.11.2024 № 1930

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

### Раздел 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025-31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |
| Руководитель проекта | Директор Департамента ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |
| Целевые группы | Население муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | ## «Формирование современной городской среды ## на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |

Раздел 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | ГП | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х | Х |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП | единица | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Х | Х |
| 1.3. | Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | ГП | единица | 22 | 2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Х | Х |
| 1.4. | Количество комплексных игровых площадок | ГП | единица | 1 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Х | Х |
| 1.5. | Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы») | ГП | единица | 1 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Х | Х |

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отремонтированы и благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним, обустроены комплексные игровые площадки | Х | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Оказание услуги (выполнение работ) | - | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий Количество комплексных игровых площадок |
|  | Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустроены общественные территории | Х | единица | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Оказание услуги (выполнение работ) | - | Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу |
|  | Обустроена общественная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Благоустроены дворовые территории (проект «Дальневосточные дворы») | Х | единица | 1 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Оказание услуги (выполнение работ) | - | Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы») |
|  | Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальный проект: «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ», всего | 84 995,2 | 142 258,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227 253,9 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий | 84 995,2 | 142 258,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227 253,9 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Областной бюджет | 62 500,0 | 55 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118 000,0 |
| 1.3. | Местный бюджет | 22 495, 2 | 86 758,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 253,9 |
| 1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Отремонтированы и благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним, обустроены комплексные игровые площадки, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Благоустроены общественные территории, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Благоустроены дворовые территории (проект «Дальневосточные дворы»), всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 84 995,2 | 142 258,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227 253,9 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 62 500,0 | 55 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118 000,0 |
| Местный бюджет |  | 22 495, 2 | 86 758,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 253,9 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта мероприятия контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отремонтированы и благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним, обустроены комплексные игровые площадки | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ » | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1. | Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ » | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | Х |  | - | - | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ | Х | Х | Х | Х | Сметный расчет, техническое задание |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | Х |  | 1.1.К.1 | 1.1.К.3 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | Х | 31.12.2025 | 1.1.К.1. | - | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 |
| 1.2. | Благоустроены общественные территории | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | Х |  |  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ | Х | Х | Х |  | Сметный расчет, техническое задание |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | Х |  | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | Х |  | 1.2.К.2. | - | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 |
| 1.3. | Благоустроены дворовые территории (проект «Дальневосточные дворы») | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  | Х |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | Х |  | - | 1.3.К.2 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ | Х | Х | Х | Х | Сметный расчет, техническое задание |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | Х |  | 1.3.К.1 | 1.3.К.3 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | Х |  | 1.3.К.2. | - | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал (справочно) | II квартал (справочно) | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфортности городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | ГП | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий. | ГП | единица | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3. | Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | ГП | единица | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
| 4. | Количество комплексных игровых площадок | ГП | единица | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы») | ГП | единица | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта

в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1. | Отремонтированы и благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним, обустроены комплексные игровые площадки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Благоустроены общественные территории | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Благоустроены дворовые территории (проект «Дальневосточные дворы») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Приложение № 2

к муниципальной программе

## «Формирование современной городской среды

## на территории муниципального образования

## «Холмский городской округ»,

утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от  14.11.2024 № 1930

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

### Раздел 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025-31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |
| Руководитель проекта | Директор Департамента ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |
| Целевые группы | Население муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | ## «Формирование современной городской среды ## на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |

Раздел 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ГП | единица | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х |

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Х | единица | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуги (выполнение работ) | - | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
|  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальный проект: «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ», всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта мероприятия контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ » | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | Х |  | - | - | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ | Х | Х | Х | Х | Сметный расчет, техническое задание |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | Х |  | 1.1.К.1 | 1.1.К.3 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | Х | 31.12.2030 | 1.1.К.1. | - | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ | Х | Х | Х | Х | КС-25, КС-3 |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал (справочно) | II квартал (справочно) | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфортности городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ГП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта

в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |