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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	15.11.2024		     1945
от ______________________ № ________
         г. Холмск
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»


В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 г. № 364 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 г. № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ»,  руководствуясь статьями 10,42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ»:
- от 29.02.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 10.03.2015 №241 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 15.05.2015 №450 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 28.07.2015 №665 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 14.08.2015 №775 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 30.09.2015 №948 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 21.12.2015 №1428 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 20.02.2016 №210 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 19.04.2016 №542 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 21.06.2016 №835 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 29.07.2016 №1071 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 18.08.2016 №1226 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 12.10.2016 №1564 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 28.11.2016 №2033 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 30.12.2016 №2378 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 01.03.2017 №376 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 13.07.2017 №1218 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 20.11.2017 №1879 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 14.12.2017 №2153 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 29.12.2017 №2374 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 02.03.2018 №401 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 17.05.2018 №847 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 10.07.2018 №1161 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 16.11.2018 №1887 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 29.12.2018 №2203 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 15.02.2019 №467 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 23.04.2019 №707 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 05.08.2019 №1206 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 22.11.2019 №1755 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 24.12.2019 №1948 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
         - от 11.03.2020 №289 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы»;
         - от 03.08.2020 №889 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы»;
         - от 26.12.2020 №1608 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312»;
         - от 30.12.2020 №1646 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312»;
         - от 15.03.2021 №321 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312»;
         - от 03.12.2021 №1855 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312»;
[bookmark: _GoBack]         - от 30.12.2021 №2094 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312»;
         - от 30.06.2022 №1107 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312»;
         - от 18.10.2022 №1723 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312»;
         - от 29.12.2022 №2406 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312»;
          - от 23.03.2023 №522 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312»;
  - от 03.09.2023 №1906 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312»;
         - от 10.11.2023 №2340 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312»;
         - от 29.12.2023 №2976 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312»;
         - от 13.03.2024 №390 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312»;
         - от 29.03.2024 №520 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312».     
         3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» Е.В. Поддубного 



Исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»                        	          	                      	         Н.П. Маркова




















УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации  муниципального образования «Холмский городской округ»
[bookmark: _Hlk182561628]     от___15.11.2024______ № 1945



Муниципальная программа 
«Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

Приоритеты и цели муниципальной политики

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы
реализации муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из самых значимых отраслей экономики муниципального образования «Холмский городской округ», определяет динамику ее развития, обеспечивает занятость, доходы граждан, а также вносит непосредственный вклад в создание комфортных и удобных условий жизнедеятельности населения.
Современное жилищно-коммунальное хозяйство Холмского городского округа - многоотраслевой комплекс, включающий в себя муниципальные унитарные предприятия и общества с ограниченной ответственностью, потребителем услуг которого является практически все население района, социальная сфера и хозяйствующие субъекты экономики.
Жилищно- коммунальное хозяйство Холмского городского округа состоит из 15 предприятий, из них:
- 5 ресурсоснабжающих предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: Муниципальное унитарное предприятие «Тепло», Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети», Муниципальное унитарное предприятие «Искра»; многоотраслевое в с. Яблочное Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» (водоснабжение, водоотведение, содержание и ремонт жилья);
- 10 управляющих организаций, оказывающие услуги по управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда.
В Холмском городском округе, по данным Федеральной службы государственной статистики, на конец 2023 года насчитывается 1019 МКД, все обеспечены теплом, водой, водоотведением. 
На территории района расположено 23 котельных общей мощностью 190,213 гкал/час. Производится за год тепловой энергии 295,3 тыс. гкал/час. Общая протяженность сетей теплоснабжения 51,38 км, из них: в г. Холмске 35,87 км, в сельских населенных пунктах – 15,51 км. Ветхие сети составляют 7,26 км (14,1%). 
В системе водоснабжения питьевой водой действует 8 водозаборов, 2 скважины; введены в эксплуатацию очистные сооружения на водозаборе «Малка» г. Холмск, и в с. Чехов.
 Производится реконструкция системы водоснабжения в с. Правда.
 Подъем воды насосными станция составляет более 3400,0 тыс.м3. 
В муниципальном образовании действуют 12 канализационных насосных станций
Общая протяженность сетей водоснабжения, по данным Федеральной службы государственной статистики, составляет 180,0 км (ветхие 30,7 км), сетей водоотведения - 81,24км (ветхие 48,32 км). 
  Вопросы подготовки к зиме, своевременной заготовки топлива занимают важное место в деятельности отрасли в районе. Это во многом определяет специфику расходования средств. 
В целях развития и модернизации коммунальной инфраструктуры предусматривается реализация долгосрочной комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, благодаря которой отрасль жилищного хозяйства сможет выдержать нагрузку в связи с увеличивающимися темпами строительства, а также повысится качество предоставляемых гражданам коммунальных услуг. Необходимы кардинальные решения, направленные на повышение энергетической эффективности систем инженерно-технического обеспечения путем поэтапного снижения их износа, уменьшения потерь в сетях инженерно-технического обеспечения и аварийности этих систем.
В совокупности весь комплекс мероприятий программы направлен на повышение комфортности, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение роста инвестиций и увеличение вклада отраслей жилищно-коммунального хозяйства в валовой внутренний продукт.

II. Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

[bookmark: _Hlk181190564]Приоритеты социально-экономического развития муниципального образования определены в следующих стратегических документах Российской Федерации и Сахалинской области: Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710, Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 (далее - Стратегия до 2035 года), государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364.
Приоритетом в жилищно-коммунальной сфере является обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения, в том числе:
- содействие в организации собственников жилья для эффективного управления многоквартирными домами; 
- модернизация жилищно-коммунальной сферы;
- обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
[bookmark: _Hlk181191378]Основными целями данной Программы являются:
[bookmark: _Hlk181190889]Цель 1: Увеличение доли населения Холмского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения.
Цель 2: Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению.
Цель 3: Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания.

III. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:
1. Улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью.
2.  Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
3.  Формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств.
4.  Развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и современного оборудования.
5. Проведение мероприятий, направленных на рост инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.
6. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.
7. Снижение убыточности организаций коммунального комплекса.
8. Повышение уровня квалификации кадров управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

IV. Задачи, определенные в соответствии
с национальными целями

[bookmark: _Hlk181190624]Цели и задачи Программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 и Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р.
Реализация Программы непосредственно направлена на достижение национальной цели – «Комфортная и безопасная среда для жизни». 
[bookmark: _Hlk181190683]В целях обеспечения достижения национальной цели определены следующие задачи в рамках реализации структурных элементов Программы:
- повышение качества питьевой воды;
- капитальный ремонт многоквартирных домов, обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального хозяйства;
- создание устойчивой системы обращения с твердыми отходами;
- планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Холмском городской округе;
- реализация закона Сахалинской области от 30 июля 2020 №56-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»;
- благоустройство населенных пунктов;
- расходы на выплаты по оплате труда работников и содержание органов местного самоуправления.


































[bookmark: _Hlk182221707]Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение населения муниципального 
образования «Холмский городской округ»
		качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от___15.11.2024______ № 1945


[bookmark: P430]ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» 


Раздел 1. Общие положения

	Куратор муниципальной программы 
	Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» - Поддубный Е.В.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 

	Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 

	Соисполнители
	Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика»
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Участники 
	Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городским дорожным хозяйством» 
Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть»
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»
Муниципальное унитарное предприятие «Тепло»
Муниципальное унитарное предприятие «Искра»
территориальные отделы Холмского городского округа

	Период реализации 
	2025 - 2030

	Цели муниципальной программы 
	Цель 1: Увеличение доли населения Холмского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения.
Цель 2: Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению.
Цель 3: Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания.

	Направления (подпрограммы) 
	Отсутствуют 

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации 
	442 917,5 тыс. руб. 

	Связи с национальными целями развития Российской Федерации / Государственная программа Российской Федерации/Государственной программой Сахалинской области
	Комфортная и безопасная среда для жизни/ Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 № 364








[bookmark: P435]
Раздел 2. Показатели муниципальной программы 
 «Обеспечение населения Холмского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Планируемые значения по годам реализации программы
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Цель 1: Увеличение доли населения Холмского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения

	1.
	Доля населения Холмского городского округа, обеспеченного  качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения

	

ГП
	

%
	

75,0
	

80,0
	

80,0
	

80,0
	

80,0
	

80,0
	

80,0
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	2.
	Количество строящихся и реконструируемых объектов

	МО
	единица
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году

	
	Цель 2: Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению

	3.
	Количество аварий на инженерных сетях

	ГП
	Единица
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	4.
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети
	ГП
	процент
	17,0
	17,0
	16,9
	16,8
	16,7
	16,6
	16,5
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	5.
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети
	ГП
	%
	59,5
	59,4
	59,3
	59,2
	59,1
	59,0
	58,5
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	6.
	Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод
	ГП
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	 4,0
	 4,0
	 4,0
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	7.
	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

	МО
	%
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	8.
	Доля отремонтированных и реконструированных объектов муниципального имущества, к запланированным в отчетном периоде
	МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	9.
	Доля отсутствия жалоб от населения в части расчистки придомовой территории, к плановому значению в отчетном периоде
	МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	10.
	Доля софинансирования 
расходов региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, к фактически подтвержденным расходам
	МО
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	
	Цель 3: Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания

	11.
	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года
 
	ГП
	%
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	12.
	Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений

	МО
	единица
	26
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	13.
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде

	МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	14.
	Количество отловленных животных без владельцев

	ГП
	единица
	211
	116
	116
	110
	110
	110
	110
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	15.
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	МО

	единица
	0
	53
	0
	0
	0
	0
	0
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	16.
	Приобретение контейнеров 
	МО
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	17.
	Доля расходов по благоустройству населенных пунктов, которые исполнены в сумме расходов запланированных в отчетном периоде
	МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Решение 
Собрания муниципального образования
«Холмский городской округ»
от 29.08.2024 № 16/7-115
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году




	
[bookmark: P519][bookmark: P580][bookmark: P585]Раздел 3. Структура 
муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»


	N п/п
	Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект «Чистая вода»

	
	Ответственный за реализацию 
структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации: 2025-2030 гг.

	1.1.
	Повышение качества питьевой воды 

	

Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения



	1) Доля населения Холмского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения;
2) Количество строящихся и реконструируемых объектов.

	2.
	Муниципальный проект: «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения»

	
	Ответственный за реализацию 
структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»


	Срок реализации: 2025-2030 гг.

	2.1.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса
	1) Капитальный ремонт крыш, фасадов, внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, включая тепловые и водопроводные вводы, канализационные выпуски;
2) Капитальный ремонт лифтового оборудования;
3) Капитальный ремонт муниципальных общежитий и муниципальных квартир;
4) Ремонт муниципального жилищного фонда;
5) Разработка проектно-сметной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости;
6) Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством и реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
7) Возмещение затрат региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 
8) Капитальный ремонт и (или) модернизация систем и (или) сетей: тепло-, водоснабжения и водоотведения;
9) Капитальный ремонт и (или) замена оборудования на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе проведение пусконаладочных работ;
10) Капитальный ремонт и (или) модернизация зданий и (или) сооружений объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения;
11) Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных образований;
12) Разработка проектно-сметной документации на объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и проверка достоверности определения сметной стоимости;
13) Проведение инженерных изысканий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
14) Прочие мероприятия, возникающие при реализации муниципальной программы;
15) Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания;
16) Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;.
17) Возмещение затрат по содержанию и (или) обустройству муниципального имущества, расположенного на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
18) Возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Холмский городской округ».
	1) Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года;
2) Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений;
3) Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
4) Количество аварий на инженерных сетях;
5) Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети;
6) Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети;
7) Доля населения Холмского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения;
8) Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод;
9) Доля отремонтированных и реконструированных объектов муниципального имущества, к запланированным в отчетном периоде;
10) Доля отсутствия жалоб от населения в части расчистки придомовой территории, к плановому значению в отчетном периоде;
11) Доля софинансирования 
расходов региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, к фактически подтвержденным расходам.

	3.
	Муниципальный проект: «Реализация мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Срок реализации: 2025-2030 гг.

	3.1.
	Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами
	1) Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
2) Приобретение контейнеров.
	1) Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
2) Приобретение контейнеров.

	4.
	Муниципальный проект: «Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами, расположенных на территории Холмского района»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации: 2025-2030 гг.

	4.1.
	Планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Холмском округе
	Мероприятия по проведению ремонтных работ на отдельных элементах общего имущества многоквартирных домов: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов, в том числе установка почтовых ящиков и информационных стендов.
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде

	5.
	Комплекс процессных мероприятий: «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации: 2025-2030 гг.

	5.1.
	Реализация Закона Сахалинской области от 30 июля 2020 года № 56-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
	Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	Количество отловленных животных без владельцев


	6.
	Комплекс процессных мероприятий: «Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации: 2025-2030 гг.

	6.1.
	Благоустройство населенных пунктов
	1) Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;
2) Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы
3) Мероприятия по благоустройству населённых пунктов муниципального образования «Холмский городской округ» (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд);
4) Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления.
	
Доля расходов по благоустройству населенных пунктов, которые исполнены в сумме расходов запланированных в отчетном периоде 


	7.
	Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации: 2025-2030 гг.

	7.1.
	Расходы на выплаты по оплате труда работников  и содержание органов местного самоуправления
	Организация управления органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	-




[bookmark: P697]Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Обеспечение населения Холмского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»


	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	195 014,1
	247 903,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	442 917,5

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	61 557,4
	104 802,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	166 359,9

	местный бюджет
	133 456,7
	143 100,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	276557,6

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: муниципальный проект «Чистая вода» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Муниципальный проект: «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения», в том числе:
	181 759,9
	232 949,6

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	414 709,5

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	57 603,1
	100 848,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	158 451,3

	местный бюджет
	124 156,8
	132 101,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	256 258,2

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Муниципальный проект: «Реализация мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Муниципальный проект: «Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами, расположенных на территории Холмского района», в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Комплекс процессных мероприятий: «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:
	3 954,3
	3 954,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 908,6

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	3 954,3
	3 954,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 908,6

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Комплекс процессных мероприятий: «Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений» , в том числе:
	0,0
	4000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0

	4000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства» , в том числе:
	9299,9
	6999,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16299,4

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	9299,9
	6999,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16299,4

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0







Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Цель 1: Увеличение доли населения Холмского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения

	1.
	Доля населения Холмского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения
	ГП
	
%
	
80,0
	
80,0
	
80,0
	
80,0
	
80,0

	2.
	Количество строящихся и реконструируемых объектов
	МО
	единица
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Цель 2: Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

	3.
	Количество аварий на инженерных сетях
	ГП
	единица
	2
	6
	8
	15
	15

	4.
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети
	ГП
	
%
	
17,0
	
17,0
	
17,0
	
17,0
	
17,0

	5.
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети
	ГП
	
%
	
59,4
	
59,4
	
59,4
	
59,4
	
59,4

	6.
	Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод
	ГП
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	 4,0

	7.
	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
	МО
	%
	0
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3

	
	Цель 3: Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания

	8.
	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года
	ГП
	%
	0
	0
	0
	35,3
	35,3

	9.
	Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений
	МО
	единица
	0
	0
	7
	10
	10

	10. 
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде
	МО
	%
	30
	50
	75
	100
	100

	11.
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	МО
	единица
	30
	45
	53
	53
	53

	12.
	Приобретение контейнеров 
	МО
	единица
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	Количество отловленных животных без владельцев
	ГП
	единица
	95
	100
	100
	116
	116

	14.
	Доля расходов по благоустройству населенных пунктов, которые исполнены в сумме расходов, запланированных в отчетном периоде
	МО
	
%
	
100
	
100
	100
	100
	100

	15.
	Доля отремонтированных и реконструированных объектов муниципального имущества, к запланированным в отчетном периоде
	МО
	
%
	
100
	
100
	100
	100
	100

	16.
	Доля отсутствия жалоб от населения в части расчистки придомовой территории, к плановому значению в отчетном периоде
	МО
	
%
	100
	100
	100
	100
	100

	17.
	Доля софинансирования 
расходов региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, к фактически подтвержденным расходам.
	МО
	
%
	
10

	
10
	10
	10
	10





Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ»
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Холмский городской округ»
от___15.11.2024______ № 1945

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«Чистая вода»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	 «Чистая вода»

	Срок реализации проекта
01.01.2025-31.12.2030

	Куратор проекта
	Вице-мэр администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	Население муниципального образования «Холмский городской округ»

	Связь с муниципальной программой 
	1
	Муниципальная программа
	«Обеспечение населения Холмского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»






Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Задача: Повышение качества питьевой воды 

	1.1.
	Доля населения Холмского городского округа, обеспеченного  качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения

	ГП
	%
	75,0
	2024
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	Х
	Х

	1.2.
	Количество строящихся и реконструируемых объектов
	МО
	единица
	1
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Х
	Х








Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Повышение качества питьевой воды 

	1.1.
	Мероприятие (результат): Завершено строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения 
	Х
	%
	100
	2024
	100 
	100
	100
	100
	100
	100
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Х
	Доля населения Холмского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения,
количество строящихся и реконструируемых объектов

	
	Завершены работы по реконструкции системы водоснабжения в с. Правда (ввод объекта 2024 году)



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Повышение качества питьевой воды 
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат): Завершено строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



	




Раздел 5. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1

	1.1.
	Мероприятие (результат): Завершено строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения
	01.01.2025
	31.12.2030
	-
	-
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»,  Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика»
	Х
	Х
	Х
	0
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Завершено строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации муниципального образования «Холмский городской округ»,  Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика»
	Х
	Х
	Х
	0
	Х

	1.1.К.1.
	Контрольная точка: «Подготовка конкурсной документации»  
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	1.1.К.2.
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Сметный расчет, техническое задание

	1.1.К.2.
	Контрольная точка: «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»
	Х
	31.12.2025
	1.1.К.1.
	1.1.К.3.
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключенный муниципальный контракт

	1.1.К.3.
	Контрольная точка: «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом»
	Х
	31.12.2025
	1.1.К.2.
	-
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3



Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы «Увеличение доли населения Холмского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения»

	1.1.
	Доля населения Холмского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения
	ГП
	%
	0,0
	30,0
	60,0
	80,0
	80,0

	1.2.
	Количество строящихся и реконструируемых объектов
	МО
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0













Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

	1.1.
	Мероприятие (результат): Завершено строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0





Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ»
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Холмский городской округ»
от___15.11.2024______ № 1945

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Муниципальный проект: «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства
 в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	«Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения»
	Срок реализации проекта
01.01.2025 – 31.12.2030


	Куратор проекта
	Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	Население муниципального образования «Холмский городской округ»

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	«Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»





Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: Капитальный ремонт многоквартирных домов, 0беспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса

	1.1.
	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года
	ГП
	%
	35,3
	2024
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	Х
	Х

	1.2.
	Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений.
	МО
	единица
	26
	2024
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	Х
	Х

	1.3.
	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального
	МО
	%
	33,3
	2024
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	Х
	Х

	1.4.
	Количество аварий на инженерных сетях.
	ГП
	единица
	0
	2024
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Х
	Х

	.1.5.
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети
	ГП
	%
	17,0
	2024
	17,0
	16,9
	16,8
	16,7
	16,6
	16,5
	Убывающий
	Нет

	1.6.
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети
	ГП
	%
	59,5
	2024
	59,4
	59,3
	59,2
	59,1
	59,0
	58,5
	Убывающий
	Нет

	1.7.
	Доля населения Холмского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения
	ГП
	%
	75,0
	2024
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	Х
	Х

	1.8.
	Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод
	ГП
	%
	4,0
	2024
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	Х
	Х

	1.9.
	Доля отремонтированных и реконструированных объектов муниципального имущества, к запланированным в отчетном периоде
	МО
	
%
	
100
	
2024
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	Х
	Х

	1.10.
	Доля отсутствия жалоб от населения в части расчистки придомовой территории, к плановому значению в отчетном периоде
	МО
	
%
	
100
	
2024
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	Х
	Х

	1.11.
	Доля софинансирования расходов региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, к фактически подтвержденным расходам
	МО
	
%
	
10
	
2024

	
10
	
10

	
10

	
10
	
10
	
10
	Х
	Х




















Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1..
	Задача: Капитальный ремонт многоквартирных домов и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, заменено оборудование, капитальный ремонт зданий, сооружений объектов и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения
	Х
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Выполнение работ (оказание услуг)
	Х
	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года;
Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений;
Количество аварий на инженерных сетях;
Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод; Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети

	
	Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, заменено оборудование, капитальный ремонт зданий, сооружений, объектов и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения

	1.2..
	Мероприятие (результат): Модернизированы сети тепло-, водоснабжения и водоотведения
	Х
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Выполнение работ (оказание услуг)
	Х
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети.

	
	Завершены проведения работ по модернизации сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения

	1.3.
	Мероприятие (результат): 
Возмещены затраты по содержанию и (или) обустройству муниципального имущества, расположенного на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Выполнение работ (оказание услуг)
	Х
	Доля отремонтированных и реконструированных объектов муниципального имущества, к запланированным в отчетном периоде

	
	Предоставлена субсидия в целях возмещения затрат по содержанию и (или) обустройству уличного освещения МУП «Горэлектросеть»

	1.4.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством и реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Х
	%
	33,3
	2024
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	Выполнение работ (оказание услуг)
	Х
	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства

	
	Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством и реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

	1.5..
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг, на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Выполнение работ (оказание услуг)
	Х
	Доля отсутствия жалоб от населения в части расчистки придомовой территории, к плановому значению в отчетном периоде

	
	Предоставлена субсидия на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Холмский городской округ»

	1.6.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты на организацию бытового обслуживания населения на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	%
	33,3
	2024
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	Выполнение работ (оказание услуг)
	Х
	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства

	
	Предоставлена субсидия на организацию бытового обслуживания населения МУП «Искра», МУП «Тепловые сети»

	1.7.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
	Х
	%
	10
	2024
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	Выполнение работ (оказание услуг)
	Х
	Доля софинансирования 
расходов региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, к фактически подтвержденным расходам

	
	Предоставлена субсидия НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: Капитальный ремонт многоквартирных домов и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, заменено оборудование, капитальный ремонт зданий, сооружений объектов и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, всего
	181 759,9
	232949,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	414709,5

	1.1.1
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	57 603,1
	100 848,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	158 451,3

	1.1.3
	Местный бюджет 
	124 156,8
	132101,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	256 258,2

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Мероприятие (результат): Модернизированы сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты по содержанию и (или) обустройству муниципального имущества, расположенного на территории муниципального образования «Холмский городской округ», всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством и реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг, на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Холмский городской округ», всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты на организацию бытового обслуживания населения на территории муниципального образования «Холмский городской округ», всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	.1.7.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.3.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.4.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.5.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	181 759,9
	232949,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	414709,5

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	57 603,1
	100 848,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	158 451,3

	Местный бюджет 
	124 156,8
	132101,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	256 258,2

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0






















Раздел 5. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: Капитальный ремонт многоквартирных домов и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, заменено оборудование, капитальный ремонт зданий, сооружений объектов и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	195 014,1
	Х

	[bookmark: _Hlk179814455]1.1.К.1.
	Контрольная точка "Согласование проектно-сметной документации на очередной финансовый год»
	Х
	
	
	1.1.К.2
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства на предоставление субсидии

	1.1.
К.2.
	Контрольная точка: «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»
	Х
	
	1.1.К1
	1.1. К.3.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключенный муниципальный контракт

	1.1.
.К.3.
	Контрольная точка: «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом»
	Х
	
	1.1.К.2
	-
	
	

Х
	

Х
	

Х
	

Х
	КС-2, КС-3

	1.2.
	Мероприятие (результат): Модернизированы сети тепло-, водоснабжения и водоотведения
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Х

	1.2.К.1.
	Контрольная точка «Согласование проектно-сметной документации на очередной финансовый год»
	Х
	
	
	1.2.К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства на предоставление субсидии

	1.2.
К.2.
	Контрольная точка: «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»
	Х
	
	1.2.К1
	1.2. К.3.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключенный муниципальный контракт

	1.2.
.К.3.
	Контрольная точка: «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом»
	Х
	
	1.2.К.2
	-
	
	

Х
	

Х
	

Х
	

Х
	КС-2, КС-3

	1.3.
	Мероприятие (результат):  Возмещены затраты по содержанию и (или) обустройству муниципального имущества, расположенного на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Х

	1.3.
К.1
	Контрольная точка: «Проведение отбора на предоставление субсидии» 
	
	
	
	1.3. К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашения 

	1.3. К.2.
	Контрольная точка: «Предоставление субсидии»
	
	
	1.3.К.1.
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет о расходовании субсидии

	1.4.
	Мероприятие (результат):   Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством и реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Х

	1.4.
К.1
	Контрольная точка: «Проведение отбора на предоставление субсидии» 
	
	
	
	1.4.К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашения 

	1.4. К.2.
	Контрольная точка: «Предоставление субсидии»
	
	
	1.4.К.1.
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет о расходовании субсидии

	1.5.

	Мероприятие (результат):   Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг, на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.
К.1
	Контрольная точка: «Проведение отбора на предоставление субсидии» 
	
	
	
	1.5.К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашения 

	1.5. К.2.
	Контрольная точка: «Предоставление субсидии»
	
	
	1.5. К.1
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет о расходовании субсидии

	1.6.
	Мероприятие (результат):   Возмещены затраты на организацию бытового обслуживания населения на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	01.01.2025
	25.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Х

	1.6.
К.1
	Контрольная точка: «Проведение отбора на предоставление субсидии» 
	
	
	
	1.6. К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашения 

	1.6. К.2.
	Контрольная точка: «Предоставление субсидии»
	
	
	1.6.К.1.
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет о расходовании субсидии

	1.7.
	Мероприятие (результат):  Возмещены затраты региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
	01.04.2025

	25.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Х

	1.7.
К.1
	Контрольная точка: «Согласно краткосрочного плана на соответствующий год, заключается соглашение с НО «Фонд капитального ремонта» 
	
	



	
	1.7. К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашения 

	1.7. К.2.
	Контрольная точка: «Предоставление субсидии»
	
	
	1.7.К.1.
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет о расходовании субсидии








Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания»

	1.1.
	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года
	ГП
	
%
	
0
	
0
	
0
	
35,3
	
35,3

	1.2.
	Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений
	МО
	
единица
	
0
	
0
	7
	10
	10

	2.
	Цель муниципальной программы «Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению»

	2.1.
	Количество аварий на инженерных сетях.
	ГП
	единица
	2
	6
	8
	15
	15

	2.2.
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети.
	ГП
	%
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0

	2.3.
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети.
	ГП
	%
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4

	2.4.
	Доля населения Холмского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой
	ГП
	%
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0

	2.5.
	Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод
	ГП
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	2.6.
	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства
	МО
	%
	0
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3

	2.7.
	Доля отремонтированных и реконструированных объектов муниципального имущества, к запланированным в отчетном периоде
	МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	2.8.
	Доля отсутствия жалоб от населения в части расчистки придомовой территории, к плановому значению в отчетном периоде
	МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	2.9.
	Доля софинансирования 
расходов региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, к фактически подтвержденным расходам
	МО
	
%
	
10
	
10
	10
	10
	10



















Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: Капитальный ремонт многоквартирных домов и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, заменено оборудование, капитальный ремонт зданий, сооружений объектов и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения
	0,0
	195 014,1
	195 014,1
	195 014,1
	195 014,1

	1.2.
	Мероприятие (результат): Модернизированы сети тепло-, водоснабжения и водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты по содержанию и (или) обустройству муниципального имущества, расположенного на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством и реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг, на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Холмский городской округ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты на организацию бытового обслуживания населения на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





















Приложение № 3
к муниципальной программе
«Обеспечение населения Холмского городского округа
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Холмский городской округ»
от___15.11.2024______ № 1945


[bookmark: _Hlk166935483]ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
муниципальный проект «Реализация мероприятий по обустройству (созданию) 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»
Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	«Реализация мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»
	Срок реализации проекта
01.01.2025-31.12.2030

	Куратор проекта
	Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	Население муниципального образования «Холмский городской округ»

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	«Обеспечение населения Холмского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»




Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами

	1.1.
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	МО
	единица
	0
	2024
	53
	0
	0
	0
	0
	0
	Х
	Х

	1.2.
	Приобретение контейнеров 
	МО
	единица
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Х
	Х















Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача: Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнены работы по обустройству (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; приобретены контейнера
	Х
	Единица
	0
	2024
	53
	0
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Х
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
приобретение контейнеров

	1.2.
	Оборудованы места накопления твердых коммунальных отходов (ввод в эксплуатацию в 2025году)











Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнены работы по обустройству (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; приобретены контейнера, в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	   Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	   Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	   Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	   Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0










Раздел 5. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнены работы по обустройству (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; приобретены контейнера
	

01.01.2025
	


31.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	0,0
	

	1.1.1.К.1.
	Контрольная точка: «Подготовка конкурсной документации»
	
	
	
	1.1.2.К.2.
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	
	
	
	
	Сметный расчет, техническое задание

	1.1.2.К.2.
	Контрольная точка: «Проведение конкурентных процедур на определение подрядной организации для выполнения работ»

	Х
	
	1.1.1..К.1.
	1.1.3.К.3.
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение муниципального контракта

	1.1.3.К.3.
	Контрольная точка: «Выполнение работ по обустройству площадок под ТКО»
	
	
	1.1.2.К.2.
	
	Подрядная организация после проведения закупки
	

Х
	

Х
	

Х
	

Х
	КС-2, КС-3

	1.1.4.К.2.
	Контрольная точка: «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»
	Х
	
	
	1.2.2.К.2.
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключенный муниципальный контракт

	1.1.5.К.3.
	Контрольная точка: «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом»
	Х
	
	
1.2.1.К.1.
	-
	Подрядная организация после проведения закупки
	

Х
	

Х
	

Х
	

Х
	КС-2, КС-3




Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец (указывается год) 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программа «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания»

	1.1.
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	МО
	единица
	0
	15
	33
	53
	53

	1.2.
	Приобретение контейнеров 
	МО
	
единица
	 
0
	
0
	0
	0
	0
















Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнены работы по обустройству (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; приобретены контейнера
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





















Приложение № 4
к муниципальной программе
«Обеспечение населения Холмского городского округа
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Холмский городской округ»
от___15.11.2024______ № 1945



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Муниципальный проект «Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами, расположенных на территории Холмского района»

Раздел 1. Общие положения
	Краткое наименование проекта
	«Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами, расположенных на территории Холмского района»
	Срок реализации проекта
01.01.2025-31.12.2030

	Куратор проекта
	Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	Население муниципального образования «Холмский городской округ»

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	Обеспечение населения Холмского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства




Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: Планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Холмском городском округе

	1.1.
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде
	МО
	%
	100
	2024
	100
	



100
	



100
	



100
	



100
	



100
	Х
	Х











Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача: Планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Холмском городском районе

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ на отдельных элементах общего имущества многоквартирных домов: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов, в том числе установка почтовых ящиков и информационных стендов
	Х
	




%
	




100
	




2024
	




100
	




100
	




100
	




100
	




100
	




100
	




Оказание услуг (выполнение работ)
	








Х
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде

	1.2.
	Завершён ремонт подъездов в многоквартирных домах






Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: Планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Холмском городском округе
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ на отдельных элементах общего имущества многоквартирных домов: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов, в том числе установка почтовых ящиков и информационных стендов, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0








Раздел 5. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ на отдельных элементах общего имущества многоквартирных домов: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов, в том числе установка почтовых ящиков и информационных стендов
	
	
	
	
	Директор департамента  жилищно-коммунального хозяйства  администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	0,0
	

	1.1.1.
К.1.
	Контрольная точка «Проведение конкурсного отбора управляющих компаний на право предоставление субсидии»

	Х
	
	
	1.1.1.К.2
	Директор департамента  жилищно-коммунального хозяйства  администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашений с управляющими компаниям на предоставление субсидии

	1.1.2.
К.2.
	Контрольная точка «По факту выполненных работ предоставление субсидии»
	Х
	
	1.1.2.К.1
	
	Директор департамента  жилищно-коммунального хозяйства  администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ 





Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания»

	1.1.
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде
	МО
	

%
	

100

	

100
	

100
	

100
	

100
















Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: Планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Холмском городском округе

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ на отдельных элементах общего имущества многоквартирных домов: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов, в том числе установка почтовых ящиков и информационных стендов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0






















Приложение № 5
к муниципальной программе
«Обеспечение населения Холмского городского округа
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Холмский городской округ»
от___15.11.2024______ № 1945
[bookmark: P1132]ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

[bookmark: P1136]Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Связь с муниципальной программой 
	«Обеспечение населения Холмского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»



[bookmark: P1143][bookmark: P1249]















Раздел 2. Показатели 
комплекса процессных мероприятий
«Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»


	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателей по годам 
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Количество отловленных животных без владельцев
	ГП
	единица
	211
	116
	116
	110
	110
	110
	110
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 















Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
«Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача комплекса процессных мероприятий: «Реализация Закона Сахалинской области от 30 июля 2020 года № 56-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

	1.
	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Отлов животных без владельцев
	единица
	211
	116
	116
	110
	110
	110
	110





Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса 
процессных мероприятий «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий: «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:
	3 954,3
	3 954,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 908,6

	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе:
	3 954,3
	3 954,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 908,6

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	3 954,3
	3 954,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 908,6

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

















Раздел 5. План 
реализации комплекса процессных мероприятий «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	Задача комплекса процессных мероприятий: «Реализация Закона Сахалинской области от 30 июля 2020 года № 56-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

	 1. Мероприятие (результат) «Размещение аукционной документации, проведение закупочных процедур, определение подрядной организации»
	15.01.2025
15.01.2026
15.01.2027
15.01.2028
15.01.2029
15.01.2030
	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Муниципальный контракт

	2. Мероприятие (результат): «Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Холмский городской округ»
	25.12.2025
25.12.2026
25.12.2027
25.12.2028
25.12.2029
25.12.2030

	Эколог отдела энергетики, коммунальной инфраструктуры и экологии Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Отлов животных без владельцев на территории муниципального образования Холмский городской округ

	2.1. Мероприятие (результат): Произведен отлов животных без владельцев на территории населенных пунктов Холмского городского округа
	25.12.2025
25.12.2026
25.12.2027
25.12.2028
25.12.2029
25.12.2030
	Эколог отдела энергетики, коммунальной инфраструктуры и экологии Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Акты выполненных работ



Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам (нарастающий итог)
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программа «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания»

	1.1.
	Количество отловленных животных без владельцев
	ГП
	
единица
	95
	100
	100
	116
	116



























Приложение № 6
к муниципальной программе
«Обеспечение населения Холмского городского округа
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Холмский городской округ»
от___15.11.2024______ № 1945
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений»
Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Связь с муниципальной программой 
	«Обеспечение населения Холмского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»






















Раздел 2. Показатели 
комплекса процессных мероприятий
«Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений»

	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателей по годам 
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Доля расходов по благоустройству населенных пунктов, которые исполнены в сумме расходов запланированных в отчетном периоде 

	МО
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 




















Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений»
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача: Благоустройство населенных пунктов

	1.
	Мероприятие (результат): Исполнены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Иные мероприятия
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия по благоустройству населённых пунктов муниципального образования «Холмский городской округ» (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Проведение работ по содержанию и ремонту на территории муниципального образования
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Предоставление субсидии после проведения отбора
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100





Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса 
процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений»
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: Благоустройство населенных пунктов
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат): Исполнены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, всего
	0,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 000,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 000,0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия по благоустройству населённых пунктов муниципального образования «Холмский городской округ» (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд), всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	0,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 000,0

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет 
	0,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 000,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0






























Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий 
«Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений»

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	Задача: Благоустройство населенных пунктов

	 1. Мероприятия по благоустройству населённых пунктов муниципального образования «Холмский городской округ» (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
	
	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	

	1.1. Мероприятие (результат) «Проведение конкурентных процедур для определение подрядной организации на выполнение работ»
	15.01.2025
15.01.2026
15.01.2027
15.01.2028
15.01.2029
15.01.2030
	Специалист по закупкам планово-экономического отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Муниципальный контракт

	1.2. Мероприятие (результат) «Выполнение работ»
	25.12.2025
25.12.2026
25.12.2027
25.12.2028
25.12.2029
25.12.2030
	Руководители территориальных отделов Холмского городского округа
	Акты выполненных работ

	2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	
	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	

	2.1. Мероприятие (результат) «Составление соглашение на выполнение работ, связанных с выполнением муниципального задания»
	15.01.2025
15.01.2026
15.01.2027
15.01.2028
15.01.2029
15.01.2030
	Начальник планово-экономического отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Соглашение

	2.2. Мероприятие (результат) «Выполнение работ»
	Ежемесячно до 17-го числа следующего за отчетным
	Руководители территориальных отделов Холмского городского округа
	Акты выполненных работ (КС-2, КС-3)

	3. Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления
	
	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	

	3.1. Мероприятие (результат) «Проведение конкурентных процедур»
	25.12.2025
25.12.2026
25.12.2027
25.12.2028
25.12.2029
25.12.2030
	Специалист отдела ремонта жилищного фонда и дорожно-транспортного хозяйства Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Соглашение

	3.2. Мероприятие (результат) «Выполнение работ»
	25.12.2025
25.12.2026
25.12.2027
25.12.2028
25.12.2029
25.12.2030
	Специалист отдела ремонта жилищного фонда и дорожно-транспортного хозяйства Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Акты выполненных работ




Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания»

	1.1.
	Доля расходов по благоустройству населенных пунктов, которые исполнены в сумме расходов, запланированных в отчетном периоде
	МО
	
%
	
100
	
100
	100
	100
	100































Приложение № 7
к муниципальной программе
«Обеспечение населения Холмского городского округа
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Холмский городской округ»
от___15.11.2024______ № 1945

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Связь с муниципальной программой 
	«Обеспечение населения Холмского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»





















Раздел 2. Показатели 
комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателей по годам 
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 























Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача: Расходы на выплаты по оплате труда работников  и содержание органов местного самоуправления

	1.
	Мероприятие (результат) «Произведены выплаты по оплате труда работников и содержание органов местного самоуправления»
	Выплаты физическим лицам
	Предоставление выплат работникам муниципального образования сфере жилищно-коммунального хозяйства
	единица
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21




















Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса 
процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: Расходы на выплаты по оплате труда работников  и содержание органов местного самоуправления
	9 299,9
	6 999,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16 299,4

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Произведены выплаты по оплате труда работников и содержание органов местного самоуправления», всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	9 299,9
	6 999,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16 299,4

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0























Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	Задача: Расходы на выплаты по оплате труда работников  и содержание органов местного самоуправления

	1. Мероприятие (результат) «Произведены выплаты по оплате труда работников и содержание органов местного самоуправления»
	Ежемесячно 
10-го числа
25-го числа
	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	
Платежное поручение








Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: Расходы на выплаты по оплате труда работников и содержание органов местного самоуправления

	1.1.
	-
	-
	
-
	
-
	
-
	-
	-
	-
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