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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     26.04.2019                          734
от ______________________ № ________

         г. Холмск

Об утверждении порядка проведения открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Сахалинской области от 02.03.2017 № 41 «Об утверждении порядка предоставления субсидии муниципальным образованиям на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг»,  постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 № 1312  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», руководствуясь ст. ст. 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок проведения открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»  (далее по тексту постановления - Порядок) (приложение 1).

2. Утвердить конкурсную документацию по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» (далее по тексту постановления – конкурсная документация) (приложение 2).
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»  (далее по тексту постановления – конкурсная комиссия) (приложение 3).
4. Утвердить типовой договор на осуществление функции технического заказчика (приложение 4).

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 27.06.2018 № 1096 «Об утверждении порядка по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования  «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»;
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Холмский городской округ» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Е.Г. Волк.

Глава муниципального образования 

«Холмский городской округ»           

                                               А.А. Летечин
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                   к постановлению администрации муниципального образования «Холмский городской округ»                             от   26.04.2019  №     734        


Порядок
проведения открытого конкурса по отбору подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда 

муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»
Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 № 1312 (далее по тексту – Программа).
2. Проведение открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования  «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – открытый конкурс) согласно настоящему Порядку осуществляется только для многоквартирных домов, где на момент проведения открытого конкурса способ управления таким домом определен в соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ.
3. Основными принципами организации и проведения открытого конкурса являются равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состязательность всех участников.

При проведении открытого конкурса запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Настоящий Порядок предусматривает защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирных домах при проведении капитального ремонта.

4. Привлечение подрядных организаций осуществляется для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества:

1) Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;


2) Ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;


3) Ремонт крыши, включая переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;


4) Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;


5) Ремонт фасада, в том числе утепление фасада;


6) Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов;


7) Ремонт фундамента многоквартирного дома;

8) Разработка проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества, указанного в подпунктах 1-7 настоящего Порядка;


9) Осуществление авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, указанного в подпунктах 1-7;

10) Осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества, указанного в подпунктах 1-7;

11) Осуществление государственной экспертизы проектной документации, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее проведение;

12) Проведение экспертизы сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, указанного в подпунктах 1-7, в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
13) Выполнение инженерных изысканий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.
5. Товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации вправе заключать прямые договора на выполнение работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества, указанных в пункте 4 Порядка, на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.
Статья 2. Основные понятия

Термины и определения, применяемые в настоящем Порядке:

1)  открытый конкурс - способ определения подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ», обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ наиболее квалифицированной организации;

2) заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив, управляющая организация;

3) технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено заказчиком и от имени заказчика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о капитальном ремонте, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, капитальный ремонт, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, реконструкции, капитального ремонта, за исключением случаев, предусмотренных градостроительным кодексом РФ.
На территории муниципального образования «Хомский городской округ» техническим заказчиком является муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика».
4) договор на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - Договор) - договор, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, определенной победителем по итогам открытого конкурса;

5) организатор отбора – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрация муниципального образования «Холмский городской округ», в функции, которой входит организация и проведение открытого конкурса, формирование конкурсной комиссии, оформление протоколов вскрытия конвертов и рассмотрения заявок, подведение итогов открытого конкурса;
6) конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования  «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»  (далее - конкурсная комиссия) – временный специально уполномоченный коллегиальный орган, формируемый организатором открытого конкурса для реализации всех процедур и мероприятий, связанных с проведением открытого конкурса, в том числе для приема, рассмотрения, оценки заявок участников открытого конкурса и подведения итогов открытого конкурса. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;
7) участник открытого конкурса - подрядная организация, осуществляющая деятельность в сфере капитального ремонта жилищного фонда и осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда;

8) предмет открытого конкурса - право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»;

9) объект конкурса - общее имущество, а также услуги и (или) работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
10) конкурсная документация - комплект документов, содержащих требования и критерии оценки участников открытого конкурса по их финансовому положению и квалификации, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта капитального ремонта, условиях и процедурах открытого конкурса, основных условиях договора на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»;

11) заявка на участие в открытом конкурсе - документы, составленные с соблюдением условий документации, содержащих предложения участника открытого конкурса заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»;
12) победитель конкурса - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющий право осуществлять деятельность, составляющую предмет конкурса, соответствующий требованиям, установленным конкурсной документацией, и предложивший лучшие условия исполнения договора.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Сахалинской области и муниципальных правовых актах муниципального образования «Холмский городской округ».

Открытый конкурс по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» проводится конкурсной комиссией, созданной организатором отбора  по истечению 5 календарных дней с момента опубликования настоящего постановления в газете «Холмская панорама» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (http://admkholmsk.ru).
В открытом конкурсе могут принимать участие подрядные организации независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, осуществляющие деятельность в сфере капитального ремонта жилищного фонда и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда, и имеющие предусмотренную действующим законодательством разрешительную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда, производственную базу (техническую оснащенность), квалифицированный штатный состав, опыт работы по аналогичным работам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам, членство в саморегулируемой организации (СРО).
Статья 3. Порядок проведения открытого конкурса по отбору
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»
1. Официальная информация  о проведении  открытого конкурса  (извещение) размещается организатором отбора в официальном источнике в газете «Холмская панорама» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (http://admkholmsk.ru).
В том случае, если конкурс признан несостоявшимся, организатор отбора размещает извещение о проведении повторного открытого конкурса в официальном источнике в газете «Холмская панорама»  и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (http://admkholmsk.ru) в течение 14 дней с даты опубликования соответствующего протокола о признании конкурса несостоявшимся на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (http://admkholmsk.ru).

2. Извещение о проведении открытого конкурса должно содержать сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактное лицо, номер телефона и номер факса организатора отбора;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактное лицо, номер телефона и номер факса заказчика;
3) предмет открытого конкурса (с разбивкой по лотам);

4) место выполнения работ;
5) реестр многоквартирных домов муниципального образования «Холмский городской округ» с указанием адресов, видов работ, стоимости выполнения работ; 
6) порядок, место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе; 
7) место, порядок и срок рассмотрения заявок подрядных организаций на участие в открытом конкурсе;

8) официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация и проектно-сметная документация по объекту;

9) преимущества, предоставляемые предприятиям УИС и (или) организациям инвалидов.
3. Конкурсная документация должна содержать: 

1) требования, предъявляемые к претендентам на участие в открытом конкурсе, качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, требования к результатам работ; 

2) форму заявки на участие в конкурсе;
3) критерии оценки заявок;
4) проект Договора.
4. Порядок подачи  заявок на участие в открытом конкурсе:
Для участия в открытом конкурсе участник подает организатору конкурса следующие документы:

1) заполненную заявку  на участие в открытом конкурсе;

2) заполненную анкету на участие в открытом конкурсе (полное и сокращенное наименование участника конкурса, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты, банковские реквизиты);
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе;

4) прежнее наименование участника открытого конкурса, если оно было изменено, и дата смены наименования; 
5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» извещения о проведении открытого конкурса,
6) дата, место и орган регистрации участника открытого конкурса; 

7) заверенные руководителем копии учредительных и регистрационных документов; 

8) структура участника открытого конкурса, наличие филиалов, дочерних предприятий; 

9) профилирующее направление деятельности; 

10) наличие квалифицированных работников, имеющих высшее профессиональное, среднее специальное и начальное профессиональное образование в строительной отрасли (штатное расписание, копии дипломов, трудовых книжек либо копии трудовых договоров); 

11) документы, подтверждающие опыт работы по аналогичным видам работ (с приложением заверенных копий договоров, актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за последние пять лет;
12) отзывы заказчиков по ранее выполненным аналогичным работам; 

13) выписка из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»;
14) наличие производственной базы (техническая оснащенность) (с приложением перечня всех имеющихся у организации ресурсов с приложением подтверждающих документов о покупке или аренде, копий документов, удостоверяющих право собственности на движимое и недвижимое имущество организации либо договоров аренды на движимое и недвижимое имущество); 

15) текущая загруженность участника конкурса (справочная информация о наличии заключенных договоров/контрактов на выполнение капитального ремонта жилищного фонда на момент проведения открытого конкурса); 

16) отсутствие задолженности участника открытого конкурса по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года, которая может привести к недобросовестному исполнению обязанностей по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» (справка с налогового органа об отсутствии задолженности); 
Заявка на участие в открытом конкурсе представляется организатору отбора по адресу, указанному в конкурсной документации.
Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена в запечатанном конверте. На внешней стороне конверта указывается предмет открытого конкурса, соответствующий лот, организационно - правовая форма участника, наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты и телефон.

Организатор конкурса обязан зарегистрировать заявку на участие в конкурсе. Участнику открытого конкурса, представившему заявку, по требованию, выдается расписка с указанием регистрационного номера, даты и времени ее представления с подписью лица, принявшего такую заявку. 
Заявки, поданные участниками открытого конкурса, зарегистрированные организатором, хранятся вместе с журналом регистрации в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность конкурсных заявок несет организатор отбора.

5. Оценка заявок участников открытого конкурса осуществляется с использованием следующих критериев:

1) для подрядных организаций, принимающих участие в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда:

а) сокращение сроков капитального ремонта;

б) квалификация участника открытого конкурса (наличие в штате квалифицированных сотрудников, опыт выполненных работ, аналогичных предмету открытого конкурса, за последние 5 лет, положительная деловая репутация участника открытого конкурса);
в) наличие производственной базы, техническая оснащенность;

г) снижение заявленной стоимости капитального ремонта.

2) для подрядных организаций, принимающих участие в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда:

а) наличие квалифицированного инженерного персонала;
б) опыт выполненных работ;

в) положительная деловая репутация;

г) снижение заявленной стоимости осуществления строительного контроля.

На основании результатов оценки по каждому из критериев формируется рейтинг, представляющий из себя оценку в баллах:

1) для подрядных организаций, принимающих участие в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда:
а) При оценке заявок по критерию «Сокращение сроков капитального ремонта» устанавливаются следующие показатели:
- уменьшение срока капитального ремонта, установленного проектно-сметной документацией, на 5 дней добавляет 1 балл.

Максимальное количество баллов по критерию «Сокращение сроков капитального ремонта» составляет 6 баллов.

б) При оценке заявок по критерию «Квалификация участника открытого конкурса» устанавливаются следующие показатели:
- наличие в штате квалифицированных сотрудников, занятых строительными работами по Договору, в том числе ИТР, а также рабочих, непосредственно выполняющих строительно-монтажные работы. Участникам открытого конкурса необходимо предоставить список сотрудников организации с приложением сведений о квалификации руководителей и специалистов, подтверждаемых квалификационными аттестатами или иными официальными документами, а также копии трудовых книжек или копии трудовых договоров (заверенные печатью организации на каждое указанное лицо), для рабочих  непосредственно выполняющих строительно-монтажные работы дипломы не требуются;
- опыт выполненных работ. Участникам открытого конкурса необходимо представить договоры, справки стоимости выполненных работ и акты выполненных работ (формы КС-3, КС-2) по предоставленным договорам о выполненных ими работах по капитальному ремонту за последние пять лет.

- положительная деловая репутация участника открытого конкурса. Подтверждается приложением к конкурсной заявке копий отзывов (благодарственных писем, грамот) о выполнении работ, аналогичных предмету открытого конкурса.

Выставление баллов по указанному выше критерию осуществляется следующим образом:

 – наличие в штате квалифицированных сотрудников, занятых строительными работами по Договору (представляются копии документов об образовании, подтверждающих квалификацию сотрудника, копии трудовых книжек или копии трудовых договоров):

– наличие в штате специалистов (инженерно-технический персонал):

· 5 и более человек – 5 баллов;

· 4 человека - 4 балла;

· 3 человека – 3 балла;

· 2 человека – 2 балла;

· 1 человек – 1 балл;

· 0 человек – 0 баллов.
– наличие в штате специалистов - рабочих, непосредственно выполняющие строительно-монтажные работы по Договору:

· 5 и более человек – 5 баллов;

· 4 человека - 4 балла;

· 3 человека – 3 балла;

· 2 человека – 2 балла;

· 1 человек – 1 балл;

·  0 человек – 0 баллов.

Максимальное количество баллов по критерию наличие в штате квалифицированных сотрудников  - 10 баллов.
– опыт выполненных работ, аналогичных предмету открытого конкурса, за последние пять лет с приложением комплекта документации, состоящего из копий договоров/контрактов, копий справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, копий актов выполненных работ по форме КС-2:

· 5 объектов – 5 баллов;

· 4 объекта - 4 балла;

· 3 объекта – 3 балла;

· 2 объекта – 2 балла;

· 1 объект – 1 балл;

· 0 объектов  - 0 баллов.
Максимальное количество баллов по критерию опыт выполненных работ -  5 баллов.
В случае отсутствия в комплекте документации одного из документов, перечисленных выше в пункте опыт выполненных работ, баллы за представленный комплект начисляться не будут.
В приложенных копиях договоров (контрактов) в предмете договора должен быть указан капитальный ремонт жилых зданий (в т.ч. дома, общежития, гостиницы) или административных зданий (в т.ч. офисные здания, бизнес-центры) или зданий социального назначения (в т.ч. школьные учреждения, дошкольные учреждения, библиотеки, поликлиники, больницы).

– положительная деловая репутация участника открытого конкурса, подтверждаемая приложением к конкурсной заявке копий отзывов (благодарственных писем, грамот) о качественном выполнении работ, аналогичных предмету открытого конкурса:

· 5 и более отзывов – 5 баллов;

· 4 отзыва - 4 балла;

· 3 отзыва - 3 балла;

· 2 отзыва - 2 балла;

· 1 отзыв - 1 балл;
· 0 отзывов - 0 баллов.

Максимальное количество баллов составляет 5 баллов.

Максимальная значимость критерия «Квалификация участника открытого конкурса» составляет 20 баллов.

в) При оценке заявок по критерию «Наличие производственной базы, техническая оснащенность», участник открытого конкурса предоставляет документы, удостоверяющих право собственности на движимое и недвижимое имущество организации либо договоров аренды на движимое и недвижимое имущество, с приложением перечня всех имеющихся у организации ресурсов, наличие которых подтверждается копиями документов о покупке или аренде данных ресурсов. Без предоставления указанных документов баллы начисляться не будут:

1) − административные  и производственные площади, строительная техника (5 единиц и более) – 5 баллов;
− административные  и производственные площади, строительная техника (4 единицы) – 4 балла;
− административные  и производственные площади, строительная техника (3 единицы) – 3 балла;
− административные  и производственные площади, строительная техника (2 единицы) – 2 балла;
− административные  и производственные площади, строительная техника (1 единица)  - 1 балл.

− отсутствие административных и производственных площадей, строительной техники – 0 баллов.

2) − иное строительное и вспомогательное оборудование (30 наименований и более) - 5 баллов;
− иное строительное и вспомогательное оборудование (от 17 наименований до 29 наименований) - 4 балла;
− иное строительное и вспомогательное оборудование (от 11 наименований до 16 наименований) - 3 балла;
− иное строительное и вспомогательное оборудование (от 5 наименований до 10 наименований) - 2 балла;
− иное строительное и вспомогательное оборудование (от 1 наименования до 4 наименований) - 1 балл.
− отсутствие иного строительного и вспомогательного оборудования – 0 баллов.
Максимальное количество баллов по критерию «Наличие производственной базы, техническая оснащенность» составляет 10 баллов.

г) При оценке заявок по критерию «Снижение заявленной стоимости капитального ремонта» осуществляется следующим образом:
· на каждый 1% снижения цены от стоимости объекта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, (без снижения объемов работ, замены материалов и качества работ) - 2 балла, но не более 12 баллов (максимальное снижение цены составляет 6% от стоимости объекта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса)

Общее максимальное количество баллов для четырех критериев составляет 48 баллов.
Оценка заявок проводится конкурсной комиссией посредством суммирования баллов, полученных каждой заявкой по четырем критериям.

Ранжирование заявок осуществляется по количеству полученных баллов. Номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. Участник открытого конкурса, подавший заявку, которой в результате ранжирования, присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
* При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Снижение заявленной стоимости капитального ремонта», затем – по критерию «Квалификация участника открытого конкурса» и в случае необходимости – по критериям «Наличие производственной базы, техническая оснащенность» и «Сокращение сроков капитального ремонта» последовательно. В случае равенства баллов по всем вышеуказанным критериев у нескольких участников открытого конкурса проводится голосование членами конкурсной комиссии. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 
- для подрядных организаций, принимающих участие в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда:

а) При оценке заявок по критерию «Наличие квалифицированного инженерного персонала» устанавливаются следующие показатели:
- наличие в штате квалифицированного инженерного персонала, осуществляющего строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда, (представляются копии документов о высшем строительном образовании, подтверждающих квалификацию сотрудника, копии трудовых книжек или копии трудовых договоров, подтверждающих стаж работы в соответствующей отрасли):

· 5 и более человек – 5 баллов;

· 4 человека - 4 балла;

· 3 человека – 3 балла;

· 2 человека – 2 балла;

· 1 человек – 1 балл;

· 0 человек – 0 баллов.

Максимальная значимость критерия «Наличие квалифицированного инженерного персонала» составляет 5 баллов.

б) При оценке заявок по критерию «Опыт выполненных работ» устанавливаются следующие показатели:
-  опыт выполненных работ. Участникам открытого конкурса необходимо представить договоры с актами выполненных работ по предоставленным договорам об оказании услуг строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда за последние пять лет.

· 5 объектов – 5 баллов;

· 4 объекта - 4 балла;

· 3 объекта – 3 балла;

· 2 объекта – 2 балла;

· 1 объект – 1 балл;

· 0 объектов - 0 баллов.

Максимальная значимость критерия «Опыт выполненных работ» составляет 5 баллов.

В случае отсутствия в комплекте документации одного из документов, перечисленных выше в пункте 2, баллы за представленный комплект начисляться не будут.

В приложенных копиях договоров (контрактов) в предмете договора должен быть указано осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилых зданий (в т.ч. дома, общежития, гостиницы) или административных зданий (в т.ч. офисные здания, бизнес-центры) или зданий социального назначения (в т.ч. школьные учреждения, дошкольные учреждения, библиотеки, поликлиники, больницы).

в) При оценке заявок по критерию «Положительная деловая репутация» устанавливаются следующие показатели:
 - наличие отзывов (благодарственных писем, грамот) от заказчиков о добросовестном оказании услуг по строительному контролю, аналогичных предмету открытого конкурса:

· 5 и более отзывов – 5 баллов;

· 4 отзыва - 4 балла;

· 3 отзыва - 3 балла;

· 2 отзыва - 2 балла;

· 1 отзыв - 1 балл;

· 0 отзывов - 0 баллов.

Максимальная значимость критерия «Положительная деловая репутация» составляет 5 баллов.

г) При оценке заявок по критерию «Снижение заявленной стоимости осуществления строительного контроля» осуществляется следующим образом:

· на каждый 1% снижения цены от стоимости объекта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, (без снижения объемов и качества работ) - 2 балла, но не более 6 баллов (максимальное снижение цены составляет 3% от стоимости работ по осуществлению строительного контроля, указанной в извещении о проведении открытого конкурса)

Общее максимальное количество баллов для четырех критериев составляет 21 балл.

Оценка заявок проводится конкурсной комиссией посредством суммирования баллов, полученных каждой заявкой по четырем критериям. Участник конкурса, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
Ранжирование заявок осуществляется по количеству полученных баллов. Номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Снижение заявленной стоимости осуществления строительного контроля», затем – по критерию «Наличие квалифицированного инженерного персонала» и в случае необходимости – по критериям «Опыт выполненных работ» и «Положительная деловая репутация» последовательно. В случае равенства баллов по всем вышеуказанным критериев у нескольких участников открытого конкурса проводится голосование членами конкурсной комиссии. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 
Статья 4. Функции заказчика.
1. Обеспечивает целевое и эффективное использование средств, направляемых на финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»;
2. Принимает участие в работе конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»;
3. Совместно с организатором отвечает на вопросы участников открытого конкурса;
4. Обеспечивает участникам открытого конкурса возможность посещения объектов капитального ремонта;

5. По итогам открытого конкурса заключает договор с подрядной организацией, которая по итогам открытого конкурса признана победителем.
Статья 5. Функции организатора открытого конкурса.
1. Организует подготовку и проведение процедуры открытого конкурса в соответствии с настоящим Порядком;
2. Формирует персональный состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса путем издания распоряжения главы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о составе конкурсной комиссии  не позднее даты начала конкурсных процедур;

3. Размещает извещение о проведении открытого конкурса в официальном издании в газете «Холмская панорама» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в сети Интернет;
4. Отвечает на письменные запросы участников открытого конкурса в течение 3-х дней со дня поступления письменного запроса, привлекая при необходимости заказчика;
5.  Осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок, поступивших на участие в открытом конкурсе;
6.  Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».
Статья 6. Функции конкурсной комиссии.
1. Конкурсная комиссия (далее - комиссия) состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии;
2.  Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 50 процентов ее членов. 
3.  Решения принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решение принимает председатель комиссии, имеющий право решающего голоса. 
4. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. Если у членов комиссии имеется особое мнение, то оно в течение одного дня с момента окончания заседания комиссии оформляется в письменном виде и направляется председателю комиссии. Особое мнение является приложением к протоколу заседания комиссии.
5.  Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии;

- обладает правом решающего голоса.
Заместитель председателя комиссии:

- замещает председателя во время его отсутствия;
- является полноправным членом комиссии.

Секретарь комиссии:

- озвучивает содержимое представленных заявок;

- оформляет протоколы вскрытия конвертов и рассмотрения заявок;

- озвучивает итоги открытого конкурса;

- размещает протоколы вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в сети Интернет.

- является полноправным членом комиссии.

Члены комиссии:

- участвуют в решении всех вопросов, согласно Положению о конкурсной комиссии;

- участвуют в заседаниях комиссии;

- выполняют в установленные сроки поручения Председателя комиссии, решения комиссии.
6. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках открытого конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов открытого конкурса на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

7.  Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии не вправе проводить переговоры с участниками открытого конкурса во время процедур проведения конкурса.
8.  Комиссия по результатам вскрытия конвертов с заявками принимает решение о допуске участников открытого конкурса к процедуре рассмотрения, оценки и сопоставления заявок согласно установленным критериям.  Процедура вскрытия конвертов является публичной, на ней вправе присутствовать участники открытого конкурса, заказчик. 

Далее проводится процедура рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников открытого конкурса. Принимается решение об итогах открытого конкурса. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников открытого конкурса является закрытой, на ней вправе присутствовать только члены комиссии.
9.  Комиссия может выносить решение об отклонении заявки на участие в открытом конкурсе в следующих случаях: 
- непредставления документов или предоставления документов не в полном объеме, заверенных ненадлежащим образом, предусмотренных конкурсной документацией.
- представления участником открытого конкурса недостоверной информации; 

- неисполнения участником открытого конкурса обязательств по ранее заключенным договорам и контрактам в рамках государственных, муниципальных заказов в части качества и сроков выполнения работ;
- наличие задолженности по налоговым платежам.
10.  Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех процедур, связанных с проведением открытого конкурса.
Статья 7. Функции участника открытого конкурса.
1. Участник открытого конкурса несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе.
2. Участник открытого конкурса вправе предварительно ознакомится с объектами, подлежащими капитальному ремонту и строительному контролю в рамках проводимого открытого конкурса.
3. Участник открытого конкурса представляет и регистрирует у организатора открытого конкурса заявку на участие в конкурсе, отражая в представляемой документации полную информацию в соответствии с требованиями и условиями конкурсной документации.
4.  Участник открытого конкурса вправе присутствовать на заседании комиссии при проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками, поступившими от участников открытого конкурса.
5.  Участник открытого конкурса, признанный победителем, заключает с заказчиком договор на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда/осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда по итогам открытого конкурса в срок, установленный конкурсной документацией.
6. Участник открытого конкурса вправе обжаловать результаты открытого конкурса в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Заседание конкурсной комиссии.

1. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается согласно настоящему Порядку.
         2. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной. 
         3. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется информация о содержании заявки. Конкурсной комиссией рассматриваются заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок требованиям конкурсной документации. По результатам вскрытия конвертов конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к процедуре рассмотрения, оценки и сопоставления заявок или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются соответствующим протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания вскрытия конвертов с заявками участников открытого конкурса.

         4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием (после даты, времени, указанными в извещении), не принимаются к рассмотрению.

         5. Заявки участников, допущенных к процедуре рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, подлежат рассмотрению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками конкурса, в соответствии с критериями отбора, указанными в конкурсной документации. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом конкурсной комиссии, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявок участников открытого конкурса.
        6. Максимальный срок рассмотрения заявок участников открытого конкурса конкурсной комиссией не может превышать трех рабочих дней с момента начала рассмотрения заявок конкурсной комиссией. 
        7. Конкурсной комиссией объявляется конкурс несостоявшимся в следующих случаях:

 -  не поступило ни одной заявки от участников открытого конкурса;

 - всем участникам открытого конкурса отказано в допуске к процедуре рассмотрения, оценки и сопоставления заявок по результатам вскрытия конвертов.

-  к процедуре рассмотрения, оценки и сопоставления заявок допущен один участник открытого конкурса.

Статья 9. Выбор победителя открытого конкурса.

1. Победителем открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» признается участник открытого конкурса, набравший наибольшее количество баллов по критериям и условиям согласно пункта 5 статьи 3 настоящего Порядка.
2. Итоги открытого конкурса оформляются в виде протокола вскрытия конвертов и протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок по истечению 3-х рабочих дней с даты вскрытия конвертов, в которых указываются: 

-  краткое описание выполняемых работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»; 

- наименование и адреса участников открытого конкурса; 

- наличие документов, представленных в заявке;

- полное наименование объектов;

- сумма баллов для каждого участника открытого конкурса по каждому критерию, и совокупность баллов;

- наименование победителя открытого конкурса; 

- перечень участников открытого конкурса, которые не прошли конкурсный отбор с кратким изложением причин отклонения заявок;

- наименование заказчика, предмет договора, стоимость выполнения работ.
Статья 10. Заключение договора на выполнение работ
 по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования
 «Холмский городской округ» либо на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ».
1.  Организатор открытого конкурса в течение 3-х рабочих дней, начиная с даты вскрытия конвертов, утверждает условия исполнения договора и опубликовывает на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (http://admkholmsk.ru). 
2.  Заказчик в трехдневный срок после утверждения условий исполнения договора направляет победителю открытого конкурса уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.
3.  Если победитель конкурса в течение 7 рабочих дней уклонился от заключения договора, заказчик предлагает заключить договор участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов после участника, признанного победителем открытого конкурса по решению конкурсной комиссии и уклонившегося от заключения договора.
В случае уклонения от заключения договора второго участника в срок, установленный настоящим разделом, конкурс проводится повторно.
4.  Договор на выполнение работ по капитальному ремонту  либо на осуществление строительного контроля заключается в срок, установленный конкурсной документацией, оформляется  в четырех экземплярах: 1  - заказчику, 1 – подрядчику, 2 - организатору открытого конкурса. 
5.  В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в открытом конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и заключается договор с участником, подавшим эту заявку, которая соответствует всем требованиям конкурсной документации. 
Заказчик в течение 7 рабочих дней со дня подписания протокола о признании конкурса несостоявшимся, обязан передать такому участнику открытого конкурса проект договора, условия исполнения которого утверждены организатором открытого конкурса.
В случае уклонения такого участника открытого конкурса от заключения договора  проводится повторный конкурс.

Статья 11. Разрешение разногласий

1. Участник открытого конкурса вправе обращаться к организатору открытого конкурса и/или заказчику с жалобой на неправомерные действия должностных лиц и (или) решения утвержденной им конкурсной комиссии.

2. Организатор открытого конкурса и/или заказчик в течение 3-х дней со дня обращения участника открытого конкурса направляет ему сообщение о результатах рассмотрения такого обращения и о принятых мерах.
Статья 12. Ответственность
Должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» несут ответственность за несоблюдение настоящего Порядка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Раздел 1.
Общие условия проведения открытого конкурса
1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Цель открытого конкурса.
Настоящая конкурсная документация подготовлена организатором открытого конкурса с целью отбора лучшей подрядной организации для осуществления работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»/осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ», целевого и эффективного использования средств, направляемых на финансирование работ по капитальному ремонту. 

1.2.     
Участники открытого конкурса.
Участниками открытого конкурса являются лица, претендующие на заключение договора. Участником открытого конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющиеся субъектами малого предпринимательства. 

1.3.
Требования к участникам открытого конкурса.
Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам отбора:

- соответствие участников открытого конкурса требованиям, указанным в информационной карте конкурсной документации:
- не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  не приостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

-  отсутствие у участника отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности, за последний завершенный отчетный период. Участник открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе не принято (подтверждается справкой с налогового органа);

1.4.
Затраты на участие в открытом конкурсе.
Участник открытого конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в  открытом конкурсе, а организатор открытого конкурса и заказчик не отвечает, и не имеет обязательств по этим расходам независимо от  результатов  открытого конкурса.

2.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1.  Содержание и порядок предоставления конкурсной документации.

Конкурсная документация включает:

   Раздел 1:     -
общие условия проведения открытого конкурса;

   Раздел 2:    -
информационную карту конкурсной документации;


Раздел 3:    -
заявку на участие в  открытом конкурсе (Форма №1); 

                    -
опись документов (Форма №2);

                    -
анкету участника открытого конкурса (Форма №3);

                    -
образец подписания конверта конкурсной заявки (Форма №4);

                                -
 сведения о качестве выполняемых работ (Форма №5);

Раздел 4:     -   проект договора.

Конкурсная документация размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ»: http://admkholmsk.ru
            Предполагается, что участник открытого конкурса  изучит конкурсную документацию, включая все требования, формы, условия. 
*Неполное предоставление информации, запрашиваемой в конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является основанием для отклонения такой заявки на этапе вскрытия конвертов.

При проведении  процедуры вскрытия конвертов какие-либо переговоры организатора открытого конкурса, заказчика или членов конкурсной комиссии  с участниками открытого конкурса не допускаются.

2.2. Внесение изменений в конкурсную документацию.
Организатор открытого конкурса по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается.
В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, такие изменения размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (http://admkholmsk.ru) и в течение одного рабочего дня направляются факсимильной связью или по электронной почте всем участникам открытого конкурса, которые предоставили заявки на участие в открытом конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять дней.

2.3. Отказ от проведения открытого конкурса.
Организатор открытого конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения  конкурса размещается в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения  конкурса на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» http: //admkholmsk.ru.

3.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
3.1.  Формы заявки на участие в открытом конкурсе.
Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по одному и тому же лоту. В случае, если участник открытого конкурса подает две или более заявки по одному и тому же лоту, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в  открытом конкурсе такого участника не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3.2.  Язык документов, входящих в состав заявки на участие в  открытом конкурсе.
Заявка на участие в открытом конкурсе, все документы, приложенные к заявке, должны быть составлены на русском языке. 

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в  открытом конкурсе.
Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть подготовлена по форме № 1, представленной в составе настоящей конкурсной документации и содержать сведения и документы, указанные в информационной карте.

3.4. Требования к оформлению заявки на участие в открытом конкурсе, инструкция по ее заполнению.
При описании условий и предложений участниками открытого конкурса должны применяться общепринятые обозначения и наименования. 

Сведения, которые содержатся в заявках участников открытого конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все документы должны иметь четкую печать текстов, необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать (при наличии печати).

Формы, обязательные для включения в состав заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, в соответствии с требованиями конкурсной документации и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным таким участником.
При этом документы, для которых установлены специальные формы, а именно заявка на участие в открытом конкурсе; опись документов; анкета участника открытого конкурса; образец подписания конверта конкурсной заявки; сведения о качестве выполняемых работ должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими или фиолетовыми чернилами.

При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. Заявка и все документы, приложенные к ней, должны быть заполнены по всем пунктам. 

Заявка на участие в открытом конкурсе, подаваемая участником в письменной форме, оформляется следующим образом:

1) Участник открытого конкурса должен подготовить один экземпляр заявки на участие в открытом конкурсе, который подшивается в один том. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника конкурса (при наличии печати) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным таким участником. Опись документов подшивается первым листом ко всем прилагаемым документам.
2) Затем участник открытого конкурса помещает документы в конверт, который запечатывается. 

Конверт подписывается в соответствии с формой № 4, представленной в составе конкурсной документации.                             
Участник открытого конкурса указывает на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

Заявка на участие в  открытом конкурсе должна содержать документы, указанные в Информационной карте. Представленные в составе заявки на участие в  конкурсе документы не возвращаются участнику открытого конкурса.

Срок хранения представленных участниками открытого конкурса заявок составляет 3 года с даты подведения итогов проведения открытого конкурса. После истечения срока хранения заявки участников уничтожаются, составляется соответствующий акт об уничтожении документов.
4.
ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
Заявки на участие в открытом конкурсе могут быть поданы начиная с рабочего дня, следующего за днем опубликования извещения в официальном источнике в газете «Холмская панорама» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Прием заявок осуществляется в сроки, указанные в Информационной карте открытого конкурса.

Участник открытого конкурса при отправке заявки по почте несет все риски, связанные с доставкой конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе в место и время, указанные в  Информационной карте открытого конкурса.

Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, регистрируется представителем организатора открытого конкурса в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, наименование лота, фамилию лица, подавшего такую заявку. 

По требованию участника открытого конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, представитель организатора открытого конкурса выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения и личной подписью.

4.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе. 
Участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку.

Участник открытого конкурса, принявший решение отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе, уведомляет об этом организатора открытого конкурса в письменной форме до дня и времени начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В уведомлении об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе в обязательном порядке должны указываться фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) – участника открытого конкурса, отзывающего заявку. Уведомление должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом участника открытого конкурса. Уполномоченное лицо оставляет доверенность организатору открытого конкурса.

Уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, полученные позднее даты и времени начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в конкурсе будет рассматриваться как действительная.

4.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные с опозданием.
Заявки на участие в открытом конкурсе, поступившие после дня и времени начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки.

5.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Участник открытого конкурса не допускается к участию в конкурсе в случае:

1) 
несоответствия участника открытого конкурса требованиям, устанавливаемым в конкурсной документации;
2) 
проведения ликвидации участника отбора - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании участника отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) 
приостановления деятельности участника отбора в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4)      наличия у участника отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник отбора считается несоответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении  открытого конкурса и информационной карте, конкурсной  комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе. Участники открытого конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Любой участник открытого конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия таких конвертов.

Открытый конкурс признается несостоявшимся в случае, если на этапе вскрытия конвертов принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников открытого конкурса, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, или о допуске к участию только одного участника открытого конкурса, подавшего заявку, которая соответствует всем требованиям конкурсной документации. 

5.2.  Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
Конкурсная  комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленными конкурсной документацией.

На этапе вскрытия конвертов конкурсной  комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участников открытого конкурса или об отказе в допуске таких участников к процедуре рассмотрения, оценки и сопоставления заявок. Затем оформляется протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной  комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов, протокол  рассмотрения, оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в течение трех рабочих дней с даты вскрытия конвертов. В приложении № 1 к протоколу вскрытия конвертов указывается информация обо всех поданных и отозванных заявках к открытому конкурсу.
5.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в  открытом конкурсе.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 
Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по сроку исполнения договора и иным критериям, указанными в Информационной карте конкурсной документации.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг рассчитывается путем сложения рейтингов (оценки в баллах) по каждому критерию оценки заявки, установленному в Информационной карте.

Победителем открытого конкурса признается участник, в заявке которого, по оценке конкурсной комиссии, предложены лучшие условия согласно критериям, отображенных в пункте 5 статьи 3 настоящего Порядка, и который набрал наибольшее количество баллов. 
Протокол вскрытия конвертов и протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в течение трех дней с даты вскрытия конвертов. 

5.4. Определение победителя открытого конкурса.
На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других присваивается порядковый номер. 

Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия, согласно критериям, отображенных в пункте 5 статьи 3 настоящего Порядка, присваивается первый номер. При равном количестве баллов применяется способ определения победителя согласно пункта 5 статьи 3 настоящего Порядка.

Победителем открытого конкурса признается участник, который набрал наибольшее количество баллов, согласно критериям, отображенных в пункте 5 статьи 3 настоящего Порядка, и заявке которого присвоен первый номер.

Любой участник открытого конкурса после опубликования итогов открытого конкурса вправе направить организатору открытого конкурса в письменной форме, в том числе в электронном виде, запрос о разъяснении результатов открытого конкурса. Организатор открытого конкурса в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет такому участнику в письменной форме или в электронном виде соответствующие разъяснения.

6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Срок заключения договора.
Договор заключается в течение семи рабочих дней, но не ранее чем через три дня  со дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» протоколов вскрытия конвертов и рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

6.2. Отказ от подписания договора.

6.2.1. Со стороны победителя открытого конкурса:

При непредставлении заказчику или организатору открытого конкурса победителем подписанного договора в срок, предусмотренного конкурсной документацией, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае если, победитель конкурса уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником открытого конкурса, которому по результатам оценки присвоен следующий порядковый номер. 
В случае уклонения от заключения договора второго участника в срок, установленный настоящим разделом, открытый конкурс проводится повторно. По истечении 7 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» протоколов вскрытия конвертов, рассмотрения, сопоставления и оценки заявок, организатор открытого конкурса проводит повторный конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник отбора подал заявку, при этом такая заявка признана соответствующей всем требованиям конкурсной документации, заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протоколов направляет такому участнику проект договора для подписания. Если единственный участник уклоняется от подписания договора, то по истечении 7 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» протоколов вскрытия конвертов, рассмотрения, сопоставления и оценки заявок, организатор открытого конкурса проводит повторный конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком.

6.2.2. Со стороны Заказчика:

Заказчик вправе отказаться от подписания договора с участником открытого конкурса в следующих случаях:

а) предоставление участником конкурса недостоверной информации в составе поданной заявки;

б) проведение ликвидации участника конкурса и наличие решения арбитражного суда о признании участника конкурса несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

в) наличие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности, за последний завершенный отчетный период. Заказчик не вправе отказаться от подписания договора, если участник конкурса обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе не принято.

7.  Защита прав участников конкурса
 Участник открытого конкурса, подавшим заявку на участие в открытом конкурсе  имеет право обжаловать в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) организатора открытого конкурса,  заказчика, конкурсной  комиссии и иных лиц, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы такого участника.

РАЗДЕЛ 2.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Информационная карта уточняет, разъясняет и дополняет положения инструкции участникам открытого конкурса на выполнение работ  по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»
	№
	Общие сведения

	1
	Предмет договора: 

	2
	Форма: открытый конкурс 

	3
	Наименование заказчика:
Место нахождения:

Почтовый адрес: 
Номер контактного телефона:

Адрес электронной почты:


	4
	Место выполнения работ: 

	5
	Объем выполняемых работ: 

	6
	Срок выполнения работ: 




	7
	Порядок формирования цены договора: сметный расчет, цена договора  включает все затраты Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, транспортные расходы, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов и другие обязательные платежи, возникающие у Подрядчика в рамках исполнения договора.



	8
	Форма, сроки и порядок оплаты: 
 

	9
	Источник финансирования: 


	10
	Размер обеспечения исполнения договора 


	11
	Язык заявки: русский.

	12
	Валюта, в которой выражены цены: российский рубль.

	13
	Срок, место и порядок предоставления документации: документация предоставляется начиная с рабочего дня, следующего за днем размещения в газете «Холмская панорама» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» извещения о проведении открытого конкурса до даты вскрытия конвертов с заявками по адресу:
 694620, Сахалинская область, г. Холмск, пл. Ленина, 4, каб._________

	14
	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе: заявки на участие в  открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте по адресу: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, пл. Ленина, 4, каб. №
1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении  открытого конкурса, конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. 

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе,  конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности отозвать поданные участниками заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками.
3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, которые поступили организатору конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

4. Участники открытого конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками следующие сведения: 
· наименование (для юридического лица); 
· фамилия, имя, отчество (для физического лица);
· почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается;
· наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
· краткие сведения об отказе в допуске участников открытого конкурса в случае, если такие участники имеются.
· перечень участников открытого конкурса, допущенных к процедуре рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.
6. Любой участник открытого конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудиозапись вскрытия таких конвертов.


	15
	Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Холмск, пл. Ленина, 4, _________, __________201_ года; ______ часов (время местное)

	16
	  Порядок и срок отзыва заявок на участие в  конкурсе: 

1. Участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе  отозвать заявку на участие в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

2. Участник открытого конкурса, желающий отозвать свою заявку на участие, уведомляет организатора открытого конкурса в письменной форме до наступления окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе участником указываются фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Возврат отозванной заявки осуществляется организатором конкурса в течение одного дня после получения соответствующего уведомления. 

	17
	Место, дата и время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе: Российская Федерация, 694620, Сахалинская область, г. Холмск, пл. Ленина, 4, каб. №___,  ______ 201_ года, ______ часов (время местное).

	18
	Место, дата и время подведения итогов  открытого конкурса: Российская Федерация, 694620, Сахалинская область, г. Холмск, пл. Ленина, 4, кабинет №______, ________ 201_ года, ______ часов (время местное).

	19
	Срок, в течение которого победитель открытого конкурса должен подписать договор: не ранее, чем через три дня  со дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» протоколов вскрытия конвертов и рассмотрения, сопоставления и оценки заявок открытого конкурса и не позднее семи рабочих дней.

	20
	Общие требования к участникам открытого конкурса

	21
	На момент подачи заявок к участникам открытого конкурса предъявляются следующие требования:

1) соответствие участников открытого конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с конкурсной документацией;
2) не проведение ликвидации участника отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного  суда о признании участника открытого конкурса - юридического лица, индивидуального  предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника отбора в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в  открытом конкурсе;

4) отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято (подтверждается справкой из налогового органа);

       Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать следующие сведения и документы:
1. Сведения и документы об участнике открытого конкурса, подавшем такую заявку:

1.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый, юридический адреса (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона по форме, приведенной в Разделе 3 (форма №3);

1.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в газете «Холмская панорама» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» извещения о проведении  открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в газете «Холмская панорама» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в газете «Холмская панорама» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» извещения о проведении  открытого конкурса.

1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса:

- для юридического лица - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью такого участника и подписанную руководителем участника открытого конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника открытого конкурса, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
 1.4. Перечень финансовых документов:

1.4.1. Документ из налогового органа, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах (дата составления документа не должна превышать 30 календарных дней, предшествующих дате подачи документов на участие в открытом конкурсе);
1.4.2. Копия бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках с отметкой о способе представления документа в налоговый орган за последний отчетный период либо копия налоговой декларации с отметкой о способе представления документа в налоговый орган за последний отчетный период.
1.5. Копии учредительных документов участника открытого конкурса, заверенные подписью руководителя (для юридических лиц);

1.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная подписью руководителя копия такого решения. 

1.7. В случае если стоимость строительно-монтажных работ согласно предмету открытого конкурса по отдельному лоту более 3 млн. рублей,:

1.7.1. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов само-регулируемой организации». 
1.7.2. Участник открытого конкурса должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, должен иметь право выполнять работы в отношении следующих объектов:
- объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергетики).
1.7.3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации должна быть выдана не ранее, чем за месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении о проведении открытого конкурса.
1.7.4. Участник открытого конкурса должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована саморегулируемая организация, членом которой он является.
1.7.5. В случае если стоимость строительно-монтажных работ согласно предмету открытого конкурса по отдельному лоту составляет менее 60 млн. рублей, то принимать участие в открытом конкурсе имеют право участники с I и со II уровнем ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
1.7.6. В случае если стоимость строительно-монтажных работ согласно предмету открытого конкурса по отдельному лоту составляет более 60 млн. рублей, то принимать участие в открытом конкурсе имеют право участники со II уровнем ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

В случае если стоимость строительно-монтажных работ согласно предмету открытого конкурса по отдельному лоту менее 3 млн. рублей, то участник открытого конкурса состоять в СРО не обязан (не касается лотов по осуществлению строительного контроля).
1.8. Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма №1).
1.9. Сведения о качестве выполняемых работ (Форма №5) в соответствии с инструкцией по заполнению.
Непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, или предоставление документов, не отвечающих требованиям по оформлению заявки на участие в конкурсе, является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе соответствующего претендента на участие в конкурсе.
2. Копии документов, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса:

- копии дипломов об образовании, трудовых книжек, либо других документов, подтверждающих квалификацию сотрудников участника открытого конкурса, выполняемых строительные работы и работы по капитальному ремонту; наличие положительных отзывов, копии договоров (контрактов) с приложением форм КС-2, КС-3, аналогичным предмету открытого конкурса за последние пять лет. 
Непредставление  документов, предусмотренных п. 2 (копии документов, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса), не будет являться основанием для отклонения заявки участника открытого конкурса.
Участник открытого конкурса несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке на участие в конкурсе. 
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	Требования к качеству и безопасности выполняемых работ, техническим характеристикам, результатам работ: Качественные характеристики работы должны соответствовать всем нормативным документам, действующим на территории РФ, требованиям Гостехнадзора РФ. Выполняемые работы, их количественные и качественные характеристики осуществляются в соответствии с проектно-сметной документацией. Безопасность работ должна быть обеспечена в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ. Используемые материалы при выполнении работ должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, иметь сертификаты соответствия. Работы должны выполняться в соответствии со всеми действующими нормативными документами в строительстве и соответствовать: государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам.
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	Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться по следующим критериям: 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

1) для подрядных организаций, принимающих участие в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда:

а) Сокращение сроков капитального ремонта:

Срок выполнения работ – в соответствии с проектно-сметной документацией по отдельному лоту.

Уменьшение срока капитального ремонта на 5 дней добавляет 1 балл.
Максимальная значимость критерия составляет – 6 баллов.
б) Квалификация участника открытого конкурса:

 – наличие в штате квалифицированных сотрудников, занятых строительными работами по Договору (представляются копии документов об образовании, подтверждающих квалификацию сотрудника, копии трудовых книжек или копии трудовых договоров):

 – наличие в штате специалистов (инженерно-технический персонал):
· 5 и более человек – 5 баллов;

· 4 человека - 4 балла;

· 3 человека - 3 балла;

· 2 человека – 2 балла;

· 1 человек – 1 балл;

· 0 человек – 0 баллов.

 – наличие в штате специалистов - рабочих, непосредственно выполняющих строительно-монтажные работы по Договору:

· 5 и более человек – 5 баллов;

· 4 человека - 4 балла;

· 3 человека - 3 балла;

· 2 человека – 2 балла;

· 1 человек – 1 балл;

· 0 человек – 0 баллов.

Максимальное количество баллов по критерию наличие в штате квалифицированных сотрудников – 10 баллов.

 – опыт выполненных работ, аналогичных предмету открытого конкурса, за последние пять лет с приложением комплекта документации, состоящего из копий договоров/контрактов, копий справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, копий актов выполненных работ по форме КС-2:

· 5 объектов и более  – 5 баллов;

· 4 объекта – 4 балла

· 3 объекта – 3 балла

· 2 объекта – 2 балла

· 1 объект – 1 балл;

· 0 объектов - 0 баллов.

Максимальное количество баллов по критерию опыт выполненных работ – 5 баллов.

В случае отсутствия в комплекте документации одного из документов, перечисленных выше в пункте опыт выполненных работ, баллы за представленный комплект начисляться не будут.

В приложенных копиях договоров/контрактов в предмете договора должен быть указан капитальный ремонт жилых зданий (в т.ч. дома, общежития, гостиницы) или административных зданий (в т.ч. офисные здания, бизнес-центры) или зданий социального назначения (в т.ч. школьные учреждения, дошкольные учреждения, библиотеки, поликлиники, больницы).

– положительная деловая репутация участника открытого конкурса, подтверждаемая приложением к конкурсной заявке копий отзывов (благодарственных писем, грамот) о выполнении работ, аналогичных предмету открытого конкурса :
· 5 и более отзывов – 5 баллов;

· 4 отзыва – 4 балла

· 3 отзыва – 3 балла

· 2 отзыва – 2 балла

· 1 отзыв – 1 балл;

· 0 отзывов – 0 баллов.

Максимальное количество баллов по критерию положительная деловая репутация участника открытого конкурса – 5 баллов.

Максимальная значимость критерия «Квалификация участника открытого конкурса» составляет 20 баллов.

в) Наличие производственной базы, техническая оснащенность:

Участник открытого конкурса предоставляет документы, удостоверяющих право собственности на движимое и недвижимое имущество организации либо договоров аренды на движимое и недвижимое имущество, с приложением перечня всех имеющихся у организации ресурсов, наличие которых подтверждается копиями документов о покупке или аренде данных ресурсов. Без предоставления указанных документов баллы начисляться не будут:

1) − административные  и производственные площади, строительная техника (5 единиц и более) – 5 баллов;
− административные  и производственные площади, строительная техника (4 единицы) – 4 балла;
− административные  и производственные площади, строительная техника (3 единицы) – 3 балла;
− административные  и производственные площади, строительная техника (2 единицы) – 2 балла;
− административные  и производственные площади, строительная техника (1 единица)  - 1 балл.

− отсутствие административных и производственных площадей, строительной техники – 0 баллов.

2) − иное строительное и вспомогательное оборудование (30 наименований и более) - 5 баллов;
− иное строительное и вспомогательное оборудование (от 17 наименований до 29 наименований) - 4 балла;
− иное строительное и вспомогательное оборудование (от 11 наименований до 16 наименований) - 3 балла;
− иное строительное и вспомогательное оборудование (от 5 наименований до 10 наименований) - 2 балла;
− иное строительное и вспомогательное оборудование (от 1 наименования до 4 наименований) - 1 балл.
− отсутствие иного строительного и вспомогательного оборудования – 0 баллов.
Максимальное количество баллов по критерию «Наличие производственной базы, техническая оснащенность» составляет 10 баллов.

г) Снижение заявленной стоимости капитального ремонта:
на каждый 1% снижения цены от стоимости объекта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, (без снижения объемов работ, замены материалов и качества работ) - 2 балла, но не более 12 баллов (максимальное снижение цены составляет 6% от стоимости объекта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса).
Общее максимальное количество баллов для четырех критериев составляет 48 баллов.
Определение победителя конкурса:

Оценка заявок проводится конкурсной комиссией посредством суммирования баллов, полученных каждой заявкой по четырем критериям.

Ранжирование заявок осуществляется по количеству полученных баллов. Номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. Участник открытого конкурса, подавший заявку, которой в результате ранжирования, присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
* При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Снижение заявленной стоимости капитального ремонта», затем – по критерию «Квалификация участника открытого конкурса» и в случае необходимости – по критериям «Наличие производственной базы, техническая оснащенность» и «Сокращение сроков капитального ремонта» последовательно. В случае равенства баллов по всем вышеуказанным критериев у нескольких участников открытого конкурса проводится голосование членами конкурсной комиссии. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Непредставление в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию и опыт участника отбора, не является основанием для отклонения заявки.
- для подрядных организаций, принимающих участие в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда:

а) Наличие квалифицированного инженерного персонала:

наличие в штате квалифицированного инженерного персонала, осуществляющего строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда, (представляются копии документов о высшем строительном образовании, подтверждающих квалификацию сотрудника, копии трудовых книжек или копии трудовых договоров, подтверждающих стаж работы в соответствующей отрасли):

· 5 и более человек – 5 баллов;

· 4 человека - 4 балла;

· 3 человека – 3 балла;

· 2 человека – 2 балла;

· 1 человек – 1 балл;

· 0 человек – 0 баллов.

Максимальная значимость критерия «Наличие квалифицированного инженерного персонала» составляет 5 баллов.

б) Опыт выполненных работ:

Участникам открытого конкурса необходимо представить копии договоров с копиями актов выполненных работ по предоставленным договорам об оказании услуг строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту зданий за последние пять лет:

· 5 объектов – 5 баллов;

· 4 объекта - 4 балла;

· 3 объекта – 3 балла;

· 2 объекта – 2 балла;

· 1 объект – 1 балл;

· 0 объектов  - 0 баллов.

Максимальная значимость критерия «Опыт выполненных работ» составляет 5 баллов.

В случае отсутствия в комплекте документации одного из документов, перечисленных выше в пункте 2, баллы за представленный комплект начисляться не будут.

В приложенных копиях договоров (контрактов) в предмете договора должен быть указано осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилых зданий (в т.ч. дома, общежития, гостиницы) или административных зданий (в т.ч. офисные здания, бизнес-центры) или зданий социального назначения (в т.ч. школьные учреждения, дошкольные учреждения, библиотеки, поликлиники, больницы).
в) Положительная деловая репутация:

наличие отзывов (благодарственных писем, грамот) от заказчиков о добросовестном оказании услуг по строительному контролю, аналогичных предмету открытого конкурса:

· 5 и более отзывов – 5 баллов;

· 4 отзыва - 4 балла;

· 3 отзыва - 3 балла;

· 2 отзыва - 2 балла;

· 1 отзыв - 1 балл;

· 0 отзывов - 0 баллов.

Максимальная значимость критерия «Положительная деловая репутация» составляет 5 баллов.

г) Снижение заявленной стоимости осуществления строительного контроля:

· на каждый 1% снижения цены от стоимости объекта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, (без снижения объемов и качества работ) - 2 балла, но не более 6 баллов (максимальное снижение цены составляет 3% от стоимости работ по осуществлению строительного контроля, указанной в извещении о проведении открытого конкурса)

Общее максимальное количество баллов для четырех критериев составляет 21 балл.

Оценка заявок проводится конкурсной комиссией посредством суммирования баллов, полученных каждой заявкой по четырем критериям. Участник конкурса, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
Ранжирование заявок осуществляется по количеству полученных баллов. Номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Снижение заявленной стоимости осуществления строительного контроля», затем – по критерию «Наличие квалифицированного инженерного персонала» и в случае необходимости – по критериям «Опыт выполненных работ» и «Положительная деловая репутация» последовательно. В случае равенства баллов по всем вышеуказанным критериев у нескольких участников открытого конкурса проводится голосование членами конкурсной комиссии. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя конкурсной комиссии.


	
	


РАЗДЕЛ 3. формы  документов, предоставляемых в составе заявки на участие в КОНКУРСЕ
                                                                                                                                    Форма №1

На фирменном бланке участника размещения заказа  (при наличии)

ФОРМА  ЗАЯВКИ  НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Дата, исх. номер
                                                           Организатору ОТБОРА
___________________________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В открытом КОНКУРСЕ 

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, ___________________________________________________________________________                         (наименование организации – участника открытого конкурса) 

в лице ________________________________________________________________________ (наименование должности руководителя и его ФИО.) 
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на выполнение  ___________________________________________________________________________, на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку. 

2. Мы согласны выполнить предусмотренные работы ___________________________________________________________________________ 

(предмет конкурса)

в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, по цене ___________________________________________________________________________

(вставьте общую цену Заявки цифрами и прописью)
	Наименование работ согласно лотам
	Срок выполнения работ 

(календарных дней)
	Количество квалифициро-ванных сотрудников, 

занятых строительными работами, в том числе ИТР
	Опыт выполненных работ, аналогичных предмету конкурса, за последние пять лет (кол-во объектов) 
	Положительная деловая репутация
(кол-во отзывов)

	
	
	
	
	


3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________________________________________________________ 

 (наименование организации – участника открытого конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, ее деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  отсутствует/не превышает _____  % (значение укажите цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

4.  Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право организатора открытого конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников  условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором открытого конкурса нами уполномочен ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации - участника открытого конкурса) 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу. 

8. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания официального договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений. 

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________
____________________            ___________________             _______________ 

         (должность)                                (подпись) 

              (Ф. И. О.) 

МП (при наличии печати). 

Форма №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в  открытом конкурсе

на ___________________________________________________________________________
                                                   (наименование предмета открытого конкурса)
Настоящим ___________________________________________________________________________
                                         (наименование организации – участника отбора)
подтверждает, что для участия в  открытом конкурсе нами направляются ниже перечисленные документы.

	No п/п
	Наименование документов
	№№ страниц

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	…
	
	


__________________               ____________________           ________________________             

      (должность)                                   (подпись)                                        (ФИО)
     МП (при наличии печати) 

Форма №3

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
	ПОКАЗАТЕЛЬ


	ДАННЫЕ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

	Для юридического лица:

1. Фирменное наименование (наименование) 
	

	2. Должность руководителя, ФИО руководителя


	

	3. Сведения об организационно-правовой форме
 (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
	

	4. Место нахождения (фактический адрес)
	

	5. Юридический адрес
	

	6. Номер контактного телефона, факс
	

	7. Адрес электронной почты
	

	8. Банковские реквизиты
	

	Для физического лица:

1. Фамилия, имя, отчество
	

	2. Паспортные данные 

(в том числе для индивидуального предпринимателя).
	

	3. Сведения о месте жительства
	

	4. Номер контактного телефона
	

	5. Адрес электронной почты
	

	6. Банковские реквизиты
	


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_____________________
   _____________________ 

____________________      

         (Должность)                             (подпись)                                        (ФИО)   

МП (при наличии печати)
Образец подписания конверта конкурсной заявки

Форма №4

Куда: ______________________________________________________________________
Заявка на участие в  открытого конкурсе на право заключить договор  на 
___________________________________________________________________________
(предмет открытого конкурса, наименование лота)
Наименование участника: _____________________________________________________

Данные участника:__________________________________________________________________
                                         (индекс, город, улица, №  дома, офис, тел., факс, E-mail)

Форма №5
СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ


Изучив конкурсную документацию на право заключения договора на выполнение  работ по _____________________________________________________________________,
                (указать предмет открытого конкурса, наименование лота)
в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса _____________________________________________________________________________ 
(наименование участника открытого конкурса)
в лице
_____________________________________________________________________________

(должность руководителя участника открытого конкурса – юридического лица, его ФИО – полностью)

обязуется в случае признания нас победителями конкурса подписать договор и выполнить  работы, в соответствии с нашими предложениями и графиком выполнения работ, указанными в нижеприведенных таблицах:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные участника открытого конкурса

	1.
	Описание применяемых систем контроля качества выполняемых работ отдельно по каждому этапу
	


График выполнения работ

	№ п/п
	Этап работ
	201__год, в т.ч. по месячное

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


____________________
_______________________ 

____________________ 

    (Должность)                            (подпись)                                             (ФИО)   

МП (при наличии печати)
Раздел 4. Проект договора
     Договор  №   ____
На выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда
г. Холмск                                                                         «____» ________________20___ года

Наименование Заказчика, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующей/его на основании Устава, с одной стороны, и наименование Подрядчика, именуем_______ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующей/его на основании Устава/ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок от __________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик в установленные настоящим договором сроки обязуется выполнить работы по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» по объекту: _______________________________________________
 в соответствии с проектной документацией, сводным/локальным сметным расчетам стоимости (приложение № 1) и графиком выполнения работ (приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, и сдать результаты выполненных работ Заказчику в порядке, установленном настоящим договором.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы по настоящему договору в полном объеме  и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.3. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 2.1 договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск своими силами выполнить работы по объекту и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.4. Источник финансирования оплаты по настоящему договору: бюджет муниципального образования «Холмский городской округ», в том числе субсидии областного бюджета Сахалинской области бюджету муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Стоимость (цена) работ по договору

2.1. Стоимость (цена) работ, выполняемых по настоящему договору, в том числе с НДС, составляет _________________________________ (цифры прописью) рублей, __ коп.

2.2. Стоимость (цена) договора включает в себя расходы на все работы, связанные с предметом договора, а также включает расходы на все, транспортные, командировочные расходы, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и всех прочих затрат Подрядчика.

2.3. Общая стоимость работ по договору увеличению не подлежит.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору:

Начало работ: _______________
Окончание выполнения работ: ___________________
3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта приемки в эксплуатацию объектов капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» по форме, утвержденной распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.08.2016 № 258.

4. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

4.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по договору является залог денежных средств либо предоставление банковской гарантии, соответствующей всем требованиям действующего законодательства, в размере 5%, от общей суммы договора, а именно ______________________ (цифры прописью) рубля, _____копеек. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в 10 - дневный срок с даты подписания договора Сторонами.

4.2. Обеспечение договора действует до полного исполнения Сторонами договорных обязательств.

4.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору по письменному требованию. Денежные средства возвращаются Заказчиком по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании, в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного требования.

4.4. Срок действия банковской гарантии: ___________________.
4.5. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств в размере, указанном в п. 4.1, со счета Подрядчика (гаранта), если Подрядчиком в срок не более чем через пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику информацию, необходимую для исполнения настоящего договора.

5.1.2. Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ с критериями качества, установленные настоящим договором, требованиями государственных стандартов, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

5.1.3. Произвести приёмку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в сроки, порядке и размере, установленными настоящим договором.

5.1.4. Выделить своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего договора.

5.1.5. Обеспечить и осуществлять технический контроль при выполнении работ Подрядчиком, с целью соблюдения норм действующего законодательства на территории РФ.

5.1.6. Зарегистрировать и хранить обращения Подрядчика на протяжении срока действия договора.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Своевременно и должным образом выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора самостоятельно согласно действующего законодательства РФ.

5.2.2. Предоставить Заказчику исполнительную документацию в сроки и количестве, предусмотренные настоящим договором, проектной документацией и локальным сметным расчетом.

5.2.3. Обеспечить качество выполненной работы в соответствии с условиями договора и проектной документацией.

5.2.4. Выполнить качественно и в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.
5.2.5. Принимать участие в работе приемочной комиссии по приемке объекта.

5.2.6. Своими силами и за свой счет устранить в 30-дневный срок недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика независимо от срока обнаружения, без права на продление предусмотренных по договору  сроков выполнения работ. 

5.2.7. Согласовывать с Заказчиком применение других, не указанных в техническом задании, материалов и технологий.
5.2.8. Соблюдать требования, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами РФ по Охране труда и технике безопасности, промсанитарии и охране окружающей среды. Обеспечить требуемый уровень безопасности производства работ по капитальному ремонту, соблюдение Правил техники безопасности на рабочем месте.

5.2.9. Обеспечить при производстве работ применение качественных материалов, конструкций и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами.

5.2.10. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.1 договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, исполнительные чертежи, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.2.11. Наличие недостатков и дефектов устанавливаются сторонами в трехстороннем акте. Все расходы, связанные с ремонтом или заменой строительных материалов в гарантийный период несет Подрядчик. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.2.12. Осуществлять систематическую уборку рабочих мест от мусора. По окончанию работ, до момента подписания акта выполненных работ, произвести уборку строительной площадки от строительного мусора и отходов, связанных с выполнением работ, за счет собственных средств.

5.2.13. Оградить территорию ремонтной площадки в период выполнения работ. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования до момента передачи результата работ.

5.2.14. Разместить за свой счет на ограждениях либо на подъездах многоквартирного жилого дома _____________________  информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов ответственных лиц.

5.2.15. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ, а также обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

Требования к подрядчику по работам по обработке огнебиозащитным составом:

1.  Огнезащитную обработку деревянных элементов кровли может выполнять только организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности. В случае отсутствия лицензии у Подрядчика необходимо представить договор на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли с организацией, обладающей лицензией на данный вид работ.

2. Все применяемые огнезащитные составы должны быть сертифицированы, подтверждающие документы (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности) необходимо предоставить Заказчику перед началом работ.

3. Огнезащиту деревянных конструкций произвести  в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией на капитальный ремонт кровли дома, расположенного по адресу: __________________________.

4. Пройти экспертизу выполненных работ и предоставить Заказчику акт о том, при каких условиях выполнялись мероприятия по огнезащите деревянных конструкций, (в том числе фактическая влажность древесины, температура наружного воздуха в чердачном помещении на момент обработки), кто являлся исполнителем работ, а также акт испытаний пожарной лаборатории.

5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. Запрашивать у Подрядчика любую документацию, необходимую для реализации настоящего договора.

5.3.2. При выявлении недостатков результата работ, требовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков;

- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика, в случае отказа Подрядчиком выполнения этих работ.

5.3.3. В случаях, предусмотренных законодательством, в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора до сдачи ему результатов работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

5.4. Подрядчик  имеет право:

5.4.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.

5.4.2. По согласованию с Заказчиком, завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим договором.

5.4.3. Обращаться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по договору. Обращения Подрядчика представляются в письменном виде.

5.4.4. При выполнении работ использовать по согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые превосходят по своим техническим характеристикам материалы и оборудование, указанные в проектной документации.

6. Порядок приемки выполненных работ

6.1. В установленные настоящим договором сроки Подрядчик передает Заказчику работу по акту формы КС-2. Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).

6.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения актов формы КС-2, справки по форме КС-3. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт приемки выполненных работ комиссионно или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком.

6.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение 2-х рабочих дней, с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа, составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недоделки и дефекты  в установленные в акте сроки и за свой счет.

Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Подрядчика.

6.4. Оформление приемки производится на основе результатов проведенных обследований, проверок, документов Подрядчика, работ, подтверждающих соответствие объекта утвержденной сметной документации, нормам и стандартам.

6.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки в эксплуатацию объектов капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» (форма акта, состав комиссии и порядок работы комиссии отображен в распоряжении администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.08.2016 № 258), после предоставления Подрядчиком следующих документов:

- подписанные акты о приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4-х экземплярах;

- акты освидетельствования скрытых работ, в 3-х экземплярах;

- сертификаты и паспорта на примененные материалы;

6.6. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

6.7. Гарантийный срок составляет 60 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем. 

При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее трех дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам – немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.

7. Платежи и расчеты Сторон   

7.1. Оплата по договору осуществляется следующим образом:

- окончательный расчет по завершению работ по договору.

7.3. Заказчик производит расчет с Подрядчиком после выполнения работ по настоящему договору, включая устранения недоделок, дефектов, выявленных в ходе приемки работ, после предъявления следующих документов: 

- подписанного акта приемки в эксплуатацию объектов капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» -  в 4-х экземплярах;

- подписанного акта приемки выполненных работ по форме КС – 2 – в 4-х экземплярах;

- подписанной справки о стоимости выполненных работ по форме КС – 3 в  4-х экземплярах;

- счет - фактуры, с указанием общей стоимости выполненных работ за расчетный период.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания актов выполненных работ.

7.4. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, в случае предоставления не надлежаще оформленных документов, и если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему договору.

7.5. Работы, не принятые Заказчиком, оплачиваются только после устранения Подрядчиком замечаний, выявленных при приемке работ.

7.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от установленных требований, и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, освобождается от исполнения обязательств по договору до прекращения их действий при условии, что она незамедлительно информировала другую сторону в письменной форме, также представив необходимые подтверждающие документы о наличии и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, объектам Заказчика был нанесен значительный, по мнению одной из сторон ущерб, то эта сторона обязана письменно уведомить об этом другую сторону в 3-х дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения предусмотренных настоящим договором работ и принять дополнительное соглашение с обязательны указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора. Если, по мнению сторон, предусмотренные настоящим договором работы могут быть продолжены в порядке, предусмотренном настоящим договором после окончания действия непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период действия этих обстоятельств, но в рамках срока действия настоящего договора.

9. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

9.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

9.1.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 5000 руб.
9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком.

9.2.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов от цены контракта, что составляет _________ руб.

9.3.
 Подрядчик несет ответственность также перед третьими лицами, которые предъявили претензии Заказчику в связи с возникновением неблагоприятных последствий для жизни и здоровья людей в результате оказания услуг по договору.

9.4. 
Уплата неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных настоящим договором, не освобождает нарушившую условия настоящего договора Сторону от необходимости исполнить обязательства в полном объеме.

9.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.6. Заказчик вправе осуществить взыскание неустойки в бесспорном порядке, без согласия Подрядчика, путем удержания заказчиком суммы неустойки при расчете с Подрядчиком.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия сторон, возникающие при заключении, исполнении настоящего договора или в связи с ним будут решаться путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае не достижения согласия путем переговоров, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Сахалинской области.

До предъявления иска обязательно соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования спора. Получившая претензию сторона обязана в срок 15 (пятнадцать) дней со дня получения претензии ответить другой стороне о полном или частичном удовлетворении либо отклонении полученной претензии.

11. Срок действия и прочие условия

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий договора:

- если Подрядчик не приступил к работам на объекте в течение 10 дней с установленной даты начала работ по договору;

- в случае нарушения Подрядчиком сроков окончания работ более, чем на 10 дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае неоднократных нарушений Подрядчиком обязательств по договору, подтвержденных соответствующими актами;

- в случае выявления отступлений от проектной документации без согласования таковых с Заказчиком.

- в случае невнесения обеспечения исполнения договора в размере и в срок, указанных в пункте 4.1. настоящего договора.

При принятии Заказчиком решения о расторжении договора, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления, в случае отсутствия подтверждения получения Подрядчиком уведомления, по истечению тридцати календарных дней с даты отправления уведомления о расторжении договора. После расторжения договора Заказчик должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес или понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения договора.

11.3. Ущерб, нанесенный Подрядчиком, в процессе производства работ Заказчику или третьим лицам, непосредственно имеющих отношение к предмету договора, возмещается Подрядчиком.
11.4. Любая договоренность, между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренная настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или дополнения, подписанных надлежаще уполномоченными представителями сторон.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
11.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, реорганизации или начале процедуры ликвидации стороны обязаны в 2-хдневный срок уведомить об этом. В противном случае все риски, связанные с ненадлежащим уведомлением контрагента об изменении реквизитов, несет сторона, допустившая ненадлежащее уведомление.
11.7. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах.

Каждое приложение, изменение и дополнение к договору должны быть подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

11.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

К настоящему Договору прилагаются:

- приложение № 1 – сводный/локальный сметный расчет стоимости;

- приложение № 2 – график выполнения работ;

- приложение № 3 – ведомость согласования цены договора (в случае изменения цены в ходе проведения открытого конкурса).
12. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон.

Приложение № 1
к договору № __________                                                                                        

от «     »                  20___г.
Сводный (локальный) сметный расчет  №____ от _____

	Заказчик
	Подрядчик

	
	

	
	

	_____________________________
	__________________ 


МП.





      МП (при наличии печати)

Приложение № 2
к договору № __________                                                                                        

от «     »                  20____г.

График выполнения работ

	№ п/п
	Этап работ
	201__год, в т.ч. по месячное

	
	
	дата начала производства работ
	
	
	
	дата окончания производства работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


	Заказчик
	Подрядчик

	
	

	
	

	_____________________________
	__________________ 


МП                                                                        МП (при наличии печати)

Приложение № 3
к договору № __________                                                                                        

от «     »                  20____г.

Ведомость согласования цены договора 

	Наименование и № документа
	Наименование объектов, работ, затрат и др.
	Начальная (максимальная) цена, руб.
	Цена контракта после подведения итогов открытого конкурса, руб.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Расчет коэффициента перехода от стоимости работ:
ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик
	Подрядчик

	
	

	
	

	_____________________________
	__________________ 


МП                                                                        МП (при наличии печати)

        Договор  № _____

на осуществление строительного контроля на выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда 
г. Холмск                                                                                                                                    « ___ » ___________20__ года

Наименование Заказчика, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующей/его на основании Устава, с одной стороны, и наименование Подрядчика, именуем_______ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующей/его на основании Устава/ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок от __________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель в установленные настоящим договором сроки обязуется осуществить строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда в соответствии с проектно-сметной документацией, и сдать результаты выполненных работ Заказчику в порядке, установленном настоящим договором.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы по настоящему договору  и оплатить обусловленную настоящим договором цену. 

1.3. Источник финансирования оплаты по настоящему договору: бюджет муниципального образования «Холмский городской округ», в том числе субсидии областного бюджета Сахалинской области бюджету муниципального образования «Холмский городской округ».

1.4. Место выполнения работ: ___________________________________________________

2. Стоимость (цена) работ по договору
2.1. Стоимость (цена) работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ________ (сумма прописью) рублей ____ коп.
2.2. Стоимость (цена) договора  включает в себя расходы на все работы, связанные с предметом договора, а также включает расходы на все, транспортные, командировочные расходы, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и всех прочих затрат Исполнителя.
2.3. Общая стоимость работ по договору увеличению не подлежит. 

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору:

Начало работ: __________________________________
Окончание выполнения работ: __________________
3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта по приемке в эксплуатацию приемочной комиссией работ по капитальному ремонту жилищного фонда.
4. Права и обязанности сторон

4.1. «Заказчик» обязан:

4.1.1. Передать «Исполнителю» информацию, необходимую для исполнения настоящего договора.
4.1.2. Проверять ход и качество выполняемых «Исполнителем» работ с критериями качества, установленные настоящим договором, требованиями государственных стандартов, не вмешиваясь при этом в его деятельность.
4.1.3. Произвести приёмку и оплату работ, выполненных «Исполнителем», в сроки, порядке и размере, установленными настоящим договором.

4.1.4. Выделить своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего договора.

4.1.5. Зарегистрировать и хранить обращения «Исполнителя» на протяжении срока действия договора.
4.2. «Исполнитель» обязан:

4.2.1. Визировать подрядчику, выполняющему работу по капитальному ремонту на основании договора с Заказчиком, акты о приемке выполненных работ формы КС-2,  справки о стоимости выполненных работ  и затрат по форме КС-3 в текущих ценах и счёта (счёта-фактуры, если последний является плательщиком НДС) после полного выполнения работ по конкретному виду. 

4.2.2. Осуществлять контроль соответствия объёмов, видов работ и сметных норм, включённых в акты о приемке выполненных работ формы КС-2, сметной документации, несет ответственность за фактические объемы работ.
4.2.3. Осуществлять контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;  

4.2.4. Осуществлять проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.); 

4.2.5. Осуществлять контроль над выполнением графиков производства работ; 

4.2.6. Осуществлять освидетельствование и оценку совместно с работниками строительно-монтажных организаций выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ; 

4.2.7. Сообщать Заказчику о необходимости приостановки работ и исправлении обнаруженных дефектов, контролирует устранение дефектов и оформление соответствующего акта об их устранении; 
4.2.8. Осуществлять контроль над ведением общего журнала производства работ;

4.2.9.  Осуществлять контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной, технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций и инженерных систем, общих и специальных журналов работ) и внесение ее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных; 

4.2.10. Осуществлять приемку выполненных работ, участвует в комиссии по приёмке работ по капитальному ремонту жилищного фонда. 
4.3. «Заказчик» имеет право:

4.3.1. В случаях, предусмотренных законодательством РФ отказаться от исполнения договора до сдачи ему результата работы, уплатив «Исполнителю» часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

4.3.2. Владеть, пользоваться и распоряжаться переданными ему по настоящему договору результатами работ по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4. «Исполнитель» имеет право:

4.4.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.

4.4.2. Обращаться к «Заказчику» за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по договору. Обращения «Исполнителя» представляются в письменном виде.
4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
5. Порядок приемки выполненных работ
5.1. Приемке и оплате подлежат выполненные работы по строительному контролю, оформленные отчетом и оговоренные настоящим договором. При этом объем работ, предъявленных «Исполнителем» и принятых «Заказчиком» по настоящему договору, определяется соотношением общей стоимости настоящего контракта к общей стоимости строительно-монтажных работ по объекту строительства, произведенной на фактически выполненные и принятые за отчетный месяц строительно-монтажные работы, включая налог на добавленную стоимость, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику  на текущий финансовый год.

5.2. Перечень оформляемых документов «Исполнителем» и их содержание установлены Техническим заданием (Приложение № 1).

5.3. По истечении каждого месяца в течение 10 дней после завершения приемки работ за истекший месяц Исполнитель представляет Заказчику месячный отчет об осуществлении строительного контроля и акт о приемке выполненных работ.
5.4. Заказчик в течение 10-ти дней со дня получения документов, указанных в п. 5.3., обязан направить «Исполнителю» подписанные документы, или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

5.6. «Заказчик» осуществляет приемку выполненных «Исполнителем» работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре и приложениях к нему.
5.7. Работы считаются принятыми «Заказчиком» в случае подписания акта приемки выполненных работ и сводного отчета.

6. Платежи и расчеты Сторон   

6.1. Оплата по договору осуществляется следующим образом:

- окончательный расчет по завершению работ по договору.
6.2. «Заказчик» производит расчет с «Исполнителем» после  выполнения работ по настоящему договору посредством предъявления следующих документов:
-  сводного отчета об осуществлении строительного контроля за весь срок выполнения  работ по договору, с указанием устранения недоделок, дефектов, выявленных в ходе осуществления строительного контроля (сведения об исполнении замечаний, предписаний по актам проверок) согласно технического задания;
- подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ в 4-х экземплярах;

- счет, с указанием общей стоимости выполненных работ за расчетный период.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания актов выполненных работ.

6.3. «Заказчик» вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с «Исполнителем», в случае предоставления не надлежаще оформленных документов и если «Исполнителем» не выполнены обязательства по настоящему договору.

6.4. Работы, не принятые «Заказчиком», оплачиваются только после устранения «Исполнителем» замечаний, выявленных при приемке работ.

6.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от установленных требований, и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, освобождается от исполнения обязательств по договору до прекращения их действий при условии, что она незамедлительно информировала другую сторону в письменной форме, также представив необходимые подтверждающие документы о наличии и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, объектам «Заказчика» был нанесен значительный, по мнению одной из сторон ущерб, то эта сторона обязана письменно уведомить об этом другую сторону в 3-х дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения предусмотренных настоящим договором работ и принять дополнительное соглашение с обязательны указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора. Если, по мнению сторон, предусмотренные настоящим договором работы могут быть продолжены в порядке, предусмотренном настоящим договором после окончания действия непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период действия этих обстоятельств, но в рамках срока действия настоящего договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из договора, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ее обязательств по договору.

8.3. Если, по мнению стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.4.  Исполнитель не несет ответственности за качество работ, выполненных Подрядчиком на Объекте до начала действия настоящего Договора, а также в том случае если недостатки в работе лица, осуществляющего строительство и/или в качестве примененных им материалов, были обнаружены Исполнителем до подписания Заказчиком о приемке работ у лица, осуществляющего контроль. 

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия сторон, возникающие при заключении, исполнении настоящего договора или в связи с ним будут решаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае не достижения согласия путем переговоров, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Сахалинской области.

До предъявления иска обязательно соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования спора. Получившая претензию сторона обязана в срок 15 (пятнадцать) дней со дня получения претензии ответить другой стороне о полном или частичном удовлетворении либо отклонении полученной претензии.
10. Срок действия и прочие условия

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

10.2. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений «Исполнителем» условий договора:

- если «Исполнитель» не приступил к работам на объекте в течение 10 дней с установленной датой начала работ по договору;

- в случае неоднократного нарушения «Исполнителем» обязательств по договору.

При принятии заказчиком решения о расторжении договора, «Заказчик» направляет «Исполнителю» соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения «Исполнителем» указанного уведомления. После расторжения договора «Заказчик» должен оценить стоимость работ, произведенных «Исполнителем» к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес или понесет «Заказчик» в результате невыполнения подрядчиком своих обязательств и расторжения договора.

10.3. Любая договоренность, между сторонами влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренная настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или дополнения, подписанных надлежаще уполномоченными представителями сторон.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
10.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, реорганизации или начале процедуры ликвидации стороны обязаны в 2-хдневный срок уведомить об этом. В противном случае все риски, связанные с ненадлежащим уведомлением контрагента об изменении реквизитов, несет сторона, допустившая ненадлежащее уведомление.
10.6. Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах.

Каждое приложение, изменение и дополнение к договору должны быть подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

10.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

К настоящему договору прилагаются:

- приложение № 1- техническое задание;
- приложение № 2 – сметный расчет.

11. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон.
	Заказчик:

________________________ 
должность, ФИО руководителя
МП

	Исполнитель:

________________________
должность, ФИО руководителя

МП (при наличии печати)



Приложение № 1
к договору № ___                                                                                        

   от «___ » ____________ 20____ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на осуществление строительного контроля за выполнением работ
по капитальному ремонту жилищного фонда 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Место выполнения работ: _____________________________________________________________
Цель и задачи строительного контроля - постоянный мониторинг капитального ремонта  Объекта, включая анализ ключевых факторов реализации проекта: времени, ресурсов и качества строительных работ, и минимизации рисков при реализации проекта. Комплексные инженерные и консультативные работы, включающие в себя технические испытания и анализы, проверка физических свойств материалов. Мониторинг целевого расходования средств, объемов и стоимости строительно-монтажных работ. Выполнение работ в рамках исполнения ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.
1. Перечень основных конструкций, элементов и работ, подлежащих строительному контролю:

Согласно проектной документации (прилагается).
2. Состав основных работ

2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оценка и согласование изменений в организации производства работ.
2.1.2. Согласование корректировок проектных решений, графиков выполнения работ, ведомостей объемов работ.
2.1.3. Проверка правильности проведения подрядчиками входного контроля качества строительных материалов, конструкций и изделий, проведение выборочных испытаний и полноты представляемой подрядчиком документации (паспорта, сертификаты, накладные и т.п.).
2.1.4.  Контроль соответствия объемов выполненных строительно-монтажных работ ведомости объемов работ по объекту надзорности, а в случае изменения объемов работ, либо возникновения дополнительных (непредвиденных) работ – соответствия объемов выполненных работ, объемам, заложенным в рабочей документации.
2.1.5. Контроль исполнения подрядчиком утвержденного Заказчиком срока производства работ с предоставлением оценки степени готовности Объекта.
2.1.6. Проведение контроля целевого расходования денежных средств.
2.1.7. Контроль качества строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной рабочей документации.
2.1.8. Приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
2.1.9. Проверка полноты и правильности проведения подрядчиком лабораторных испытаний.
2.1.10. Контроль за полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации.
2.1.11.  Участие в ежемесячной приемке и подписании выполненных подрядчиком объемов работ по соответствующим актам установленной формы КС-2.
2.1.12. Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между Заказчиком и подрядчиком.
2.1.13. Предоставление Заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты, для устранения таких фактов.
2.1.14. Составление отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах.
2.1.15. Предоставление Заказчику информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на Объекте работах и их организации.
2.1.16. Представление Заказчика, по надлежащим образом оформленному его поручению, в государственных органах по вопросам строительного контроля.
2.1.17. Участие в работе рабочих и приемочных комиссий.
2.1.18. Выполнять другие действия, соответствующие предмету настоящего технического задания.
3. Оборот документов и отчетность
3.1. Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении строительного контроля:
3.1.1. Исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с проектной организацией и Заказчиком;
3.1.2. Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на Объекте строительные материалы, изделия и конструкции;
3.1.3. Результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией подрядчика;
3.1.4. Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);
3.1.5. Журналы работ;
3.1.6. Результаты обследования дома перед приемкой в эксплуатацию;
3.1.7. Графики производства работ.
3.2. Деловая переписка ведется на протяжении осуществления строительного контроля Объекта, сшивается в папки в двух экземплярах:
- один экземпляр передается для хранения Заказчику;
- один экземпляр хранится у Исполнителя.
3.3. Отчетность по строительному контролю:
3.3.1. По истечении каждого месяца в течение 10 дней после завершения приемки работ за истекший месяц Исполнитель представляет заказчику месячный отчет;
3.3.2. По окончании капитального ремонта Исполнитель представляет отчет на бумажных носителях, отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в настоящем пункте;
3.3.3. Одновременно с месячными отчетами Исполнитель представляет сводный отчет за весь период производства работ на электронных носителях.
3.4. Отчетность по финансовому мониторингу:
Приложения к техническому заданию:
Приложение 1 - Макет ежемесячного отчета по результатам строительного контроля;
Приложение 2 - Рекомендуемая форма предписания об устранении нарушений, выявленных строительным контролем;
Приложение 3 - Рекомендуемая форма предписания о приостановке работ по результатам проведения строительного контроля.
ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик:
	Исполнитель:

	_______________________

должность руководителя, ФИО
	 _______________________

должность руководителя, ФИО

		

	
	Заказчик:
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью

«Портовая»

Литвяков С.Л. _______________________

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства»

Тен А.А.  _______________________

 М.П.
 М.П.                              



Приложение №1 
к Техническому заданию
Макет ежемесячного отчета по результатам строительного контроля
Объемы работ, выполненные за отчетный период
(Форма Ф-1)
	№
п/п
	Вид выполненных работ
	Ед.изм.
	Объемы работ
	Примечание

	
	
	
	Всего по контракту
	За отчетный период
	Нараста-ющим итогом
	Остаток
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Инженер службы строительного контроля_________________
Дневник инженера по строительному контролю
(Форма Ф-2)
	Дата
	Погода, температура,
осадки
	Описание работ
Подрядчика
	Описание работ Инженера-резидента
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Инженер по строительному контролю ____________________
Примечание: Дневник Инженера по строительному контролю составляется на каждого подрядчика (в т.ч. субподрядчика), ведущего работы на Объекте продолжительное время.
Перечень актов приемки работ
(Форма Ф-3)
	№
п/п
	Наименование документа
	Дата
	Номер
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Инженер службы строительного контроля ________________
Перечень предписаний и замечаний инженера по строительному контролю
(Форма Ф-4)
	№
п/п
	Дата выдачи
	Форма выдачи
	Краткое содержание
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Инженер службы строительного контроля _________________
Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий
(Форма Ф-5)
	№
п/п
	Наименование документа
	Завод поставщик
	Номер документа
	Дата
	Примечание

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	


Инженер службы строительного контроля _________________
Рекомендуемое содержание месячного отчета:

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
1. Раздел начинается с таблицы "Объемы выполненных работ" (по форме Ф-1 Макета отчета), в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период.
2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ подрядчиков в отчетный период:
- отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.
- приведены результаты испытаний исполнителя и дана оценка достоверности испытаний подрядчика;
- в разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков производства работ
1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов производства работ.
2. В случае отставания от договорных сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отставания.
Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта
- в разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта; предложены возможные способы устранения этих проблем;
- должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период);
Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках
- копии актов проверок, переданных исполнителю заказчиком;
- копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;
- сведения об исполнении замечаний (относящихся к капитальному ремонту Объекта) по актам проверок.
Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте
- перечень измененных технических решений в рабочей документации с приложением копий обосновывающих материалов;
- перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе капитального ремонта с копиями обосновывающих материалов;
- сведения об изменениях сроков производства работ..
Раздел 7. Происшествия на Объекте
В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.
В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: объемам, сроку, качеству. Кроме того, здесь же должна содержаться информация, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д.
Приложения
1. Дневники службы строительного контроля (по форме Ф-2 Макета отчета)
В дневниках отражается:
- ход работ подрядчиков
- действия службы технического контроля:
- рассмотрение проектов производства работ (ППР), 
- участие в мероприятиях по контролю качества и т.д.
2. Перечень актов приемки работ (по форме Ф-3 Макета отчета)
3. Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля (по форме Ф-4 Макета отчета)
4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5 Макета отчета)
5. Ведомости объемов выполненных работ
Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по контракту. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования Заказчика.
Приложение №2
к Техническому заданию
Рекомендуемая форма предписания об устранении нарушений,

выявленных строительным контролем

Предписание N

об устранении нарушений правил производства строительно-монтажных работ

"____"_________________20__ г.
Наименование и месторасположение объекта______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конструктивный элемент_______________________________________________________
                                                              (наименование и местоположение)
Вид выполняемых работ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование организации, выполняющей работы_________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. производителя работ _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
На основании заключенного с заказчиком  контракта обязываю: подрядчика  принять   меры по  устранению  нарушений правил  производства строительно-монтажных  работ, связанных с нарушением требований нормативных документов - проектной документации - технологических  правил  (нужное подчеркнуть):
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________                  (местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т.д.)
Срок устранения нарушений до "___"_____________20_г.
Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: ___________________________________________________________________________________
(занимаемая должность, Ф.И.О.)
Предписание составлено в 3 экз., направлено:
Представитель подрядной организации___________________________________ (подпись)
Представитель Заказчика_______________________________________________ (подпись)
Представитель службы строительного контроля____________________________(подпись)
"_____"_________________20__ г.
Приложение №3
к Техническому заданию
Рекомендуемая форма предписания о приостановке работ по результатам

проведения строительного контроля

Предписание N

о приостановке строительно-монтажных работ

"____"_________________20___  г.
Наименование и месторасположение объекта_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Конструктивный элемент________________________________________________________
                                                                (наименование и местоположение)
Вид выполняемых работ________________________________________________________
Наименование организации, выполняющей работы__________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________Ф.И.О. производителя работ __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
На основании заключенного с   заказчиком  контракта обязываю: подрядчика приостановить   производство  работ   в связи  с нарушением требований нормативных документов   - проектной   документации - технологических   правил (нужное подчеркнуть)   до  устранения выявленных нарушений, а именно:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ до устранения выявленных нарушений.
(местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т.д.)
Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:___________________________________________________________________________                                          (занимаемая должность, Ф.И.О.)
Предписание составлено в 3 экз., направлено:
Представитель подрядной организации
____________________________________________________________________(подпись)
Представитель Заказчика___________________________________________________________  (подпись)
Представитель службы строительного контроля_____________________________________________________________(подпись)
"_____"_________________20__ г.
Раздел 5. Извещение о проведении открытого конкурса
1. Форма: открытый конкурс
2. Организатор отбора: _________________________________________________
Место нахождения: ______________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Номер контактного телефона/факса: _______________________________________
3.Заказчик: ____________________________________________________________

Место нахождения: ______________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________
Номер контактного телефона/факса: _______________________________________
4. Предмет открытого конкурса: ________________________________________

Наименование лотов: __________________________________________________
Объем работ: __________________________________________________________
5. Место выполнения работ: ____________________________________________
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: _______                  

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:

http: //admkholmsk.ru
8. Порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: _____________________________________________________________________

9. Место, дата и время вскрытия конвертов: _____________________________

10. Место, дата и время рассмотрения заявок: ____________________________

11. Место, дата и время подведения итогов конкурса: ______________________

12. Преимущества, предоставляемые предприятиям УИС и (или) организациям инвалидов: _____________________________________________________________

13. Реестр многоквартирных домов на проведение капитального ремонта или осуществления строительного контроля.
	№ п/п
	Адрес МКД
	Наименование работ
	Стоимость выполнения работ

	
	
	
	


  ПРИЛОЖЕНИЕ  3

к постановлению администрации

                                                                                  муниципального образования 

 «Холмский городской округ»


                   от   26.04.2019  № 734
                                                         ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда 

муниципального образования «Холмский городской округ» и осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонт жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»



      1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» определяет понятие, цели создания, функции, состав, и порядок деятельности конкурсной комиссии по отбору подрядных организаций на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

1.2.  Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – конкурсная комиссия) является временным специально уполномоченным органом и создается для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка) участников открытого конкурса, пожелавших принять участие в конкурсе, а также для определения победителя конкурса.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

2.1. Конкурсная комиссия создается в целях:

2.1.1. определения победителя открытого конкурса на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

2.2. В задачи конкурсной комиссии входит:

2.2.1. обеспечение объективности:
- при вскрытии конвертов с заявками участников открытого конкурса;
- при определении победителя конкурса на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда /осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда.
2.3. Соблюдение принципа гласности, прозрачности, конкуренции, равных условий для участников открытого конкурса. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

3.1.  Конкурсная комиссия является временным органом, персональный состав конкурсной комиссии создается на основании распоряжения администрации муниципального образования «Холмский городской округ». 
3.2. Конкурсная комиссия состоит из Председателя конкурсной комиссии (далее – Председатель), секретаря и членов конкурсной комиссии.

3.3. Председатель и секретарь конкурсной комиссии так же являются полноправными членами конкурсной комиссии. Общее число членов конкурсной комиссии не должно быть менее пяти человек.

3.4. Замена члена конкурсной комиссии допускается только по решению Председателя конкурсной комиссии.

3.5. Комиссию возглавляет Председатель, протокол ведет секретарь конкурсной комиссии.
3.6. Секретарь конкурсной комиссии назначается Председателем конкурсной комиссии, из числа представителей организатора открытого конкурса.

3.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов ее членов. Решение принимается голосованием. Для принятия решения необходимо большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Председатель конкурсной комиссии имеет право решающего голоса в случае равенства голосов.

4. ФУНКЦИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

4.1. Основными функциями конкурсной комиссии при проведении открытого конкурса подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда/осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда являются:

4.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;

4.1.2. рассмотрение, сопоставление и оценка поступивших заявок от участников конкурса;

4.1.3. направлений уведомлений участникам открытого конкурса об отказе в допуске к участию в конкурсе, внесении изменений в конкурсную документацию;

4.1.4. определение победителя открытого конкурса;

4.1.5. ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, протокола рассмотрения, сопоставления и оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
4.2. Размещение указанных выше протоколов на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ,

ЕЕ ЧЛЕНОВ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ
5.1. Конкурсная комиссия обязана:

5.1.1. не допускать участника открытого конкурса к участию, если заявка такого участника подписана и утверждена не уполномоченным лицом, а так же не соответствует требованиям конкурсной документации согласно настоящего Порядка.

5.1.2. не проводить переговоров с участниками открытого конкурса до проведения конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных конкурсной документацией.

5.1.3. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о начале проведения конкурса, объявить участникам конкурса, о поступивших заявлениях участников об отзыве заявок, при их наличии.

5.2. Конкурсная комиссия вправе:

5.2.1. обращаться в соответствующие органы за сведениями о проведении ликвидации участника отбора – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, проведении в отношении такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб;

5.2.2. проверять соответствие участников конкурса предъявляемым к ним требованиям, установленным конкурсной документацией, извещением о проведении конкурса;

5.3. Члены конкурсной комиссии обязаны:

5.3.1. знать настоящий Порядок и Положение о конкурсной комиссии и руководствоваться ими в своей деятельности;

5.3.2. лично присутствовать на заседаниях комиссии, отсутствие на заседании комиссии допускается только по уважительным причинам;

5.3.3. соблюдать порядок вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, установленный конкурсной документацией;   

5.3.4. принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Положением;

5.3.5. подписывать протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

5.4. Члены конкурсной комиссии вправе:

5.4.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе;

5.4.2. выступать по вопросам заседания конкурсной комиссии;

5.4.3. проверять правильность составления протокола вскрытия конвертов, протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
6.5. Полномочия Председателя конкурсной комиссии:

6.5.1. осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;

6.5.2. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;

6.5.3. созывает по мере необходимости внеочередное заседание конкурсной комиссии;

6.5.4. открывает и ведет заседание конкурсной комиссии, объявляет перерывы;

6.5.5. объявляет состав конкурсной комиссии;

6.5.6. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

6.5.7. объявляет победителя конкурса.
6.6. Полномочия секретаря конкурсной комиссии:

6.6.1. осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе своевременное извещение лиц, принимающих участие в работе конкурсной комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечивает членов конкурсной комиссии необходимыми материалами;

6.6.2. объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

6.6.3. по ходу заседаний конкурсной комиссии принимает участие в оформлении протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

6.6.4. по решению Председателя конкурсной комиссии направляет запросы в компетентные органы;

6.6.5. осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с настоящим Положением.

7.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ

7.1. Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее чем пять человек.

7.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа членов.

7.3. Решение конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов и оформляются протоколом. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается. Члены конкурсной комиссии принимают участие в её работе лично.

7.5. Оригиналы всех протоколов, оригиналы заявок, полученные от участников открытого конкурса, хранятся не менее трех лет.

7.6. Член конкурсной комиссии может быть заменен на основании решения организатора отбора.

7.7. В случае если члену конкурсной комиссии станет известно о нарушении другим членом конкурсной комиссии настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю конкурсной комиссии в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

7.8. Конкурсная комиссия не вправе препятствовать участникам открытого конкурса присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками.


                   8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

8.1. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ»/осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ».

8.2. Участник открытого конкурса вправе обжаловать результаты конкурса и действия (бездействия) конкурсной комиссии в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

к постановлению администрации

муниципального образования

 «Холмский городской округ»

 от  26.04.2019  №  734
Договор N _____

на осуществление функций технического заказчика

г. __________                                                                                              "___"________ ____ г.

Получатель субсидии___________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ___________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика», именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Технический заказчик (далее – Техзаказчик) от имени и по поручению Заказчика обязуется:

заключать договоры с исполнителями о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Адреса объектов капитального строительства или линейных объектов (далее - "объекты"), сроки планируемых видов работ на них Заказчик доводит заданием до Техзаказчика;

подготавливать задания на выполнение указанных Заказчиком  видов работ;

предоставлять лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ;

утверждать проектную документацию, подписывать документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;

осуществлять иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.2. Техзаказчик гарантирует свое право на выполнение определенных Договором видов работ по строительству (или: реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства) самостоятельно (или: обеспечение такого права с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц).

1.3. В соответствии с настоящим Договором Техзаказчик выполняет следующие функции:

- разработка бизнес-плана и технико-экономического обоснования;

- получение всех необходимых разрешений и согласований;

- разработка, согласование с Заказчиком-застройщиком, оформление, доведение до исполнителей заданий на выполнение указанных Заказчиком-застройщиком видов работ;

- получение согласований и технических условий на подключение объекта к действующим сетям;

- получение в уполномоченном органе подтверждения действия всех выданных технических условий на электроснабжение, водоснабжение, канализационные сбросы, отопление, радиофикацию, телефонизацию;

- подготовка исходных данных для разработки проектной документации;

(вариант дополнительно: - предварительный отбор проектировщиков, подрядчиков, изготовителей и поставщиков оборудования;)

- выбор на конкурсной основе проектной и изыскательской организаций и заключение с ними договоров на выполнение соответствующих проектных и изыскательских работ по строительству _________________________ (или: реконструкции, капитальному ремонту);

(вариант дополнительно: - экспертиза проекта, в том числе экологическая;

- разработка и утверждение проектно-сметной документации;)

- выдача задания на подготовку проектной документации (при подготовке проектной документации на основании Договора) и представление исполнителю материалов, предусмотренных ч. 6 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

- подготовка земельного участка (или: строительной площадки) для выполнения работ;

- проверка необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов;

- утверждение графиков выполнения работ;

- установление порядка ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и сообщение об этом подрядчику;

- указание подрядчику конкретного состава приемо-сдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию;

- сообщение подрядчику об установленных местах складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки, рубки насаждений, непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта, точках подключения и передача разрешений на подключение к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.;

- контроль качества работ. При выявлении недостатков - требование их устранения;

- утверждение перечня лиц, которые от его имени уполномочены осуществлять строительный контроль за проведением строительно-монтажных (ремонтных) работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

- регистрация в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб;

- приемка от подрядчика законченных работ в соответствии с условиями договора подряда;

- освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка ответственных конструкций;

- в необходимых случаях внесение изменений в проектно-сметную документацию, ее переутверждение и изменение сроков завершения отдельных видов работ или этапов строительства;

- принятие решений о необходимости авторского надзора проектной организации, шефмонтажных услуг производителей оборудования и заключение договоров на выполнение указанных работ;

- приемка на баланс или ответственное хранение зданий и сооружений, в т.ч. временных, построенных на строительной площадке после передачи ее под строительство объекта;

- по согласованию с Заказчиком-застройщиком принятие решения о временном прекращении строительства и консервации объекта, утверждение сметы на выполнение работ по консервации и контроль их выполнения;

- приемка от подрядчика законсервированных объектов, организация охраны материальных ценностей;

- контроль за строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

- при обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТам и СНиПам, дача предписаний о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявление виновной стороне предусмотренных договором санкций;

- контроль выполнения графика производства работ;

- своевременная оплата работ и услуг;

- организация приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта;

- сдача объектов в эксплуатацию;

- передача Заказчику-застройщику (пользователю) объекта и необходимой документации, включая гарантийные обязательства, а также технической информации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";

- контроль качества работ в период гарантийной эксплуатации;

- реализация объектов незавершенного строительства;

- извещение органов контроля о выявленных случаях аварийного состояния на объекте строительства;

- контроль за исполнением подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, требований шефмонтажных организаций в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций.

1.4. Особые функции Техзаказчика:

- если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при осуществлении строительства (реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства) предусмотрен государственный строительный надзор, Техзаказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства (реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства) направляет в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее также - органы государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ с приложением необходимых документов;

- в случае обнаружения в процессе строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, Техзаказчик приостанавливает строительство (реконструкцию, капитальный ремонт), извещает об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия.

1.5. Права и обязанности по сделкам, совершенным Техзаказчиком, возникают непосредственно у Заказчика-застройщика.

1.6. Техзаказчик гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с лицами, которые могли бы оказать влияние на исполнение настоящего Договора. Техзаказчик гарантирует свою независимость и объективность в ходе исполнения настоящего Договора.

1.7. Поручения по настоящему Договору исполняются по месту нахождения Техзаказчика. В случае необходимости выезда в другие населенные пункты Заказчик-застройщик оплачивает проезд и проживание сотрудников Техзаказчика из расчета:

- билеты: ________________________________________;

- проживание (гостиница): _____ (__________) рублей за сутки;

- питание: _____ (__________) рублей за сутки.

1.8. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора и не указанные в Договоре или не согласованные Сторонами при принятии к исполнению задания Заказчика-застройщика, Техзаказчик несет самостоятельно за счет своего вознаграждения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХЗАКАЗЧИКА

2.1. Техзаказчик обязан:

2.1.1. Выполнять поручения по настоящему Договору в порядке и в сроки, установленные заданиями Заказчика-застройщика, на условиях, согласованных Сторонами.

2.1.2. Исполнять поручение по настоящему Договору лично, при необходимости привлекая третьих лиц.

2.1.3. Обеспечить доступ Заказчика-застройщика на строительную площадку для контроля за соответствием объема и качества выполняемых подрядчиками работ в сопровождении представителя Техзаказчика.

2.1.4. Своевременно извещать Заказчика-застройщика о наступлении обстоятельств, не зависящих от воли Техзаказчика, делающих невозможным надлежащее (качественное и своевременное) выполнение Техзаказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

2.1.5. После сдачи объекта в эксплуатацию передать его Заказчику-застройщику по акту приема-передачи.

2.1.6. В ходе передачи готового объекта обеспечить устранение по требованию административно-технической инспекции и других уполномоченных организаций недостатков и дефектов, указанных в акте о дефектах.

2.1.7. Передать Заказчику-застройщику необходимые документы (копии), имеющиеся у Техзаказчика, для государственной регистрации права собственности на построенный объект.

2.1.8. Обеспечить ежемесячно (ежеквартально, раз в полугодие) не позднее _____ числа месяца, следующего за отчетным периодом, представление Заказчику-застройщику отчета о выполнении настоящего Договора.

2.1.9. Сообщать Заказчику-застройщику по его требованию все сведения о ходе исполнения поручений по настоящему Договору.

2.1.10. Передавать Заказчику-застройщику без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения.

2.1.11. В течение _____ дней с момента исполнения каждого поручения по настоящему Договору возвратить Заказчику-застройщику доверенность, срок действия которой не истек, и представить отчет об исполнении поручения с приложением оправдательных документов.

2.1.12. Выполнить надлежащим образом иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Техзаказчик вправе:

2.2.1. Отступить от указаний Заказчика-застройщика, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Заказчика-застройщика и Техзаказчик не мог предварительно запросить Заказчика-застройщика либо не получил ответа на свой запрос в течение _______________ с даты его направления. Техзаказчик обязан уведомить Заказчика-застройщика о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.

2.2.2. Отказаться от исполнения поручения по настоящему Договору в любое время, уведомив Заказчика-застройщика об этом за _______________.

2.2.3. Заключать от имени Заказчика-застройщика договоры с подрядчиками. Осуществлять контроль за соответствием объема и качества выполняемых подрядчиками работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту).

2.2.4. Проверять в любое время ход и качество работ, соответствие используемых материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчиков и других лиц.

2.2.5. С уведомлением Заказчика-застройщика передавать свои отдельные права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу при условии принятия последним части обязанностей, условий и обязательств по настоящему Договору. Передача прав и обязанностей оформляется соответствующим договором.

2.2.6. Утверждать изменения и дополнения проектной документации при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации.

2.2.7. Направлять проектную документацию и результаты инженерных изысканий на государственную или негосударственную экспертизу, на экологическую экспертизу.

2.2.8. Оспаривать отрицательное заключение экспертизы, в том числе в судебном порядке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА

3.1. Заказчик-застройщик обязан:

3.1.1. После заключения настоящего Договора предоставить Техзаказчику по акту приема-передачи Устав, иные необходимые документы по письменному или устному требованию Техзаказчика.

3.1.2. Выдать Техзаказчику доверенность (доверенности) на совершение действий, указанных в п. 1.1 настоящего Договора.

3.1.3. Выплачивать Техзаказчику вознаграждение в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

3.1.4. Возмещать Техзаказчику понесенные им издержки на исполнение настоящего Договора.

3.1.5. Своевременно обеспечивать Техзаказчика средствами, необходимыми для исполнения поручений по настоящему Договору.

3.1.6. Своевременно выдавать задания по объектам, согласовывать с Техзаказчиком условия их выполнения.

3.1.7. Без промедления принять от Техзаказчика все исполненное по настоящему Договору.

3.1.8. Исполнять обязанности по договорам, заключенным Техзаказчиком от имени и за счет Заказчика-застройщика в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.

3.1.9. При необходимости принять участие в согласовании с уполномоченными государственными органами, утверждении и получении разрешительной и иной документации, необходимой для осуществления работ в соответствии с Договором.

3.1.10. Назначать представителей для участия в работе комиссии по приемке завершенного строительством объекта.

3.1.11. Осуществить приемку объекта от Техзаказчика по акту приема-передачи.

3.1.12. С момента принятия объекта нести бремя его содержания, в том числе риск случайной гибели, а также нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.13. Если настоящий Договор прекратится до того, как поручение исполнено Техзаказчиком полностью, Заказчик-застройщик обязан выплатить Техзаказчику вознаграждение соразмерно выполненной им работе, а также возместить Техзаказчику понесенные при исполнении поручения издержки.

Установленное настоящим пунктом условие не применяется к исполнению Техзаказчиком поручения после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения.

3.1.14. Самостоятельно не привлекать подрядчиков для выполнения работ по объектам, которые принял к исполнению Техзаказчик.

3.2. Заказчик-застройщик вправе:

3.2.1. Требовать от Техзаказчика исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

3.2.2. Определять в соответствии с настоящим Договором, проектом и сметой объемы использования инвестиций.

3.2.3. Привлекать иных технических заказчиков для выполнения работ по объектам, которые не приняты к исполнению Техзаказчиком.

3.2.4. Обеспечивать контроль за соответствием объема и качества выполняемых работ. При осуществлении контроля за ходом выполнения работ Заказчик-застройщик или его уполномоченное лицо должен перемещаться по строительной площадке в сопровождении уполномоченного представителя Техзаказчика, строго соблюдая при этом правила техники безопасности.

3.2.5. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

3.2.6. В любое время требовать у Техзаказчика сведения и отчеты о ходе исполнения Договора, копии документов, подтверждающих проведенную Техзаказчиком работу.

3.2.7. Давать Техзаказчику указания о порядке и иных условиях исполнения поручения по настоящему Договору. Указания Заказчика-застройщика должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

3.2.8. Отменить поручение по настоящему Договору в любое время, уведомив Техзаказчика об этом за _______________.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

4.1. Вознаграждение Техзаказчика по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС ___% - _____ (__________) рублей.

4.2. Выплата вознаграждения (п. 4.1 настоящего Договора) производится Заказчиком-застройщиком единовременно в течение _____ (__________) дней с момента получения отчета Техзаказчика путем перечисления денежных средств на счет Техзаказчика.

4.3. Размер вознаграждения, установленный п. 4.1 настоящего Договора, может быть изменен в следующих случаях:

4.3.1. Изменения проектно-сметной документации.

4.3.2. _______________________________________.

4.4. Заказчик-застройщик возмещает издержки Техзаказчика по выполнению поручения по настоящему Договору в порядке и сроки, установленные заданием по объекту, путем перечисления денежных средств на счет Техзаказчика или по счетам на оплату, выставленным подрядчиками.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ГОТОВОГО ОБЪЕКТА.

УСТРАНЕНИЕ НЕДОРАБОТОК

5.1. По окончании строительства (реконструкции, капитального ремонта) и при готовности объекта к передаче Техзаказчик в течение __ дней направляет Заказчику-застройщику соответствующее письменное уведомление. Передача Заказчику-застройщику готового объекта (объекта) осуществляется по Акту приема-передачи объекта (Приложение N ___). Акт подписывается обеими Сторонами или их уполномоченными представителями и удостоверяет выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и отсутствие у Сторон взаимных претензий имущественного и неимущественного характера.

Вариант дополнительно. 5.2. Право собственности на объект оформляется Заказчиком-застройщиком самостоятельно после передачи ему готового объекта.

5.3. После передачи объекта Заказчику-застройщику Стороны примут все необходимые меры для оформления прав Заказчика-застройщика на земельный участок.

5.4. Свидетельством качества передаваемого Заказчику-застройщику готового объекта, его соответствия строительно-техническим нормам и правилам, проекту является подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством готового объекта в эксплуатацию.

5.5. При принятии готового объекта Заказчик-застройщик обязан заявить обо всех недостатках, которые могут быть установлены при обычном способе приемки. Гарантийный срок по настоящему Договору составляет _______________ с момента принятия объекта в эксплуатацию по акту.

5.6. При обнаружении недостатков в течение установленного п. 5.5 настоящего Договора срока Заказчик-застройщик имеет право обратиться к Техзаказчику с требованием об их устранении. Устранение недостатков производится в _______________ срок после получения письменного заявления Заказчика-застройщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Заказчиком-застройщиком сроков внесения инвестиций, выплаты вознаграждения, компенсации издержек Техзаказчика по настоящему Договору, в том числе и по разным объектам, установленных графиками финансирования, Техзаказчик вправе увеличить срок исполнения своих обязательств соразмерно периоду просрочки выполнения своих обязательств Заказчиком-застройщиком.

6.3. Риск последствий повреждения или гибели готового объекта переходит от Техзаказчика к Заказчику-застройщику при подписании Акта приема-передачи объекта по настоящему Договору (Приложение N ___).

6.4. В случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта возмещение вреда и выплата потерпевшим лицам компенсации сверх установленных пределов возмещения вреда осуществляются Заказчиком-застройщиком/Техзаказчиком, если Заказчик-застройщик/Техзаказчик не докажет, что указанные разрушение, повреждение, нарушение возникли вследствие умысла потерпевшего, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

6.4.1. В случае если гражданская ответственность Заказчика-застройщика/Техзаказчика за причинение вреда в результате разрушения, повреждения объекта капитального строительства либо части здания или сооружения, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения застрахована в соответствии с законодательством Российской Федерации, то Заказчик-застройщик/Техзаказчик возмещает вред в части, не покрытой страховыми возмещениями, и в случае, если это предусмотрено федеральным законом, компенсационными выплатами профессионального объединения страховщиков.

6.4.2. Заказчик-застройщик/Техзаказчик, который возместил в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, и выплатил компенсацию сверх возмещения вреда, имеет право обратного требования (регресса) в размере возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда к причинителям вреда.

6.5. Все споры и разногласия Стороны будут стремиться урегулировать в досудебном порядке.

6.6. В случае недостижения Сторонами соглашения спор передается на рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вариант дополнительно. 6.7. В обеспечение исполнения своих обязательств Техзаказчик предоставляет Заказчику-застройщику поручительство (гарантию, залог и т.д.).

6.8. Техзаказчик несет ответственность за несоответствия объекта проекту, строительным нормам и правилам, в том числе выявленные после приемки объекта, в период гарантийного срока.

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Техзаказчиком обязанностей по настоящему Договору Заказчик-застройщик вправе предъявить Техзаказчику требование о возмещении убытков (исправлении выявленных недостатков за счет Техзаказчика и т.д.).

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего Договора, а также договоров с третьими лицами, участвующими в строительстве (реконструкции, капитальном ремонте), считается конфиденциальной и не подлежит разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в частности: наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий или каких-либо иных явлений природного характера, эпидемии, террористических актов, военных действий, а также изменений в действующем законодательстве, принятия нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств.

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут справки, выдаваемые компетентными органами.

8.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, согласованные сроки выполнения работ увеличиваются соразмерно этому времени. Сроки и стоимость Договора в этом случае уточняются в дополнительном соглашении.

8.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.4. В случае если вследствие обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, просрочка в исполнении обязательств по настоящему Договору составит более _______________, любая из Сторон вправе отказаться от невыполненной части Договора. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие после выполнения Сторонами всех обязательств по нему и завершения взаиморасчетов Сторон.

9.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Все изменения, дополнения и соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, если совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при условии согласования взаиморасчетов на момент расторжения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае консервации не завершенного строительством объекта Стороны продлевают действие настоящего Договора или определяют условия его расторжения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.2. Предусмотренные настоящим Договором уведомления, извещения или другие сообщения, имеющие значение для отношений Сторон, должны вручаться лично либо направляться Сторонами друг другу заказными письмами или телеграммами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем Договоре в качестве юридических и почтовых адресов Сторон.

10.3. В случае изменения телефона, места регистрации, почтового адреса, а также иных реквизитов Стороны обязаны немедленно направлять друг другу в предусмотренном выше порядке извещения об этих изменениях. Вся информация и корреспонденция, направленные по телефону и адресу, указанным в настоящем Договоре, считаются полученными Стороной, изменившей свой адрес и телефон и не уведомившей об этом, которая и несет риски всех неблагоприятных последствий.

10.4. Одновременно с подписанием Договора Стороны назначают своих уполномоченных представителей по Договору, определив их компетенцию, и уведомляют об этом друг друга.

10.5. После заключения настоящего Договора все предыдущие соглашения между Сторонами - как письменные, так и устные - признаются утратившими свою силу.

10.6. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения:

10.7.1. Задание по объекту строительных работ (Приложение N ___).

10.7.2. График финансирования (Приложение N ___).

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Техзаказчик:                            Заказчик-застройщик:

_________ "_______________________"     _________ "_______________________"

Юридический/почтовый адрес: ______      Юридический/почтовый адрес: _______

__________________________________      ___________________________________

ИНН/КПП __________________________      ИНН/КПП ___________________________

ОГРН _____________________________      ОГРН ______________________________

Расчетный счет ___________________      Расчетный счет ____________________

в __________________________ банке      в ___________________________ банке

К/с ______________________________      К/с _______________________________

БИК ______________________________      БИК _______________________________

ОКПО _____________________________      ОКПО ______________________________

Телефон: _________________________      Телефон: __________________________

Электронная почта: _______________      Электронная почта: ________________

                              ПОДПИСИ СТОРОН:

               Техзаказчик:                      Заказчик-застройщик:

     _______________/____________/          _____________/________________/

       (подпись)      (Ф.И.О.)               (подпись)       (Ф.И.О.)


