АДМИНИСТРАЦИЯ

# ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2025		      298

от ______________________ № ________

г. Холмск

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 02.10.2024 № 1561 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»

В соответствии с решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 12.12.2024 № 22/7-155 «О бюджете Холмского муниципального округа Сахалинской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», в связи с технической ошибкой и руководствуясь статьей 46 Устава администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 02.10.2024 № 1561 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» (далее - Постановление) следующие изменения:

  - Пункт 5 «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Н.А. Белоцерковскую» изложить как пункт 6 «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Н.А. Белоцерковскую».

- Внести в муниципальную программу «Доступная среда в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 02.10.2024 № 1561 (далее- Программа) следующие изменения:

  - Абзац 1 раздела I «Оценка текущего состояния соответствующей сферы реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

«Муниципальная программа «Доступная среда в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» разработана в соответствии с распоряжением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 22.01.2025 № 16 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области на период 2025-2030 годы» и определяет основные направления реализации государственной политики в целях обеспечения доступа инвалидам наравне с другими гражданами к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.»

  - В разделе 1. Основные положения паспорта Программы Приложения № 1 Программы Строку «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» изложить в следующей редакции: 35060,2 тыс. руб.

  - Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» паспорта Программы Приложения № 1 Программы изложить в новой редакции (прилагается).

  - Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта, Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта, Раздел 5. План реализации проекта, Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году Приложения № 2 Программы изложить в новой редакции (прилагается).

  - Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры», Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры» Приложения № 3 Программы изложить в новой редакции (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Н.А. Белоцерковскую.

Мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области Д.Г. Любчинов

Приложение № 1

к Программе

«Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Доступная среда в муниципальном образовании в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» (всего), в том числе: | 11 220,2 | 11 920,0 | 11 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 060,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 10 600,3 | 11 562,4 | 11 562,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 725,1 |
| местный бюджет | 619,9 | 357,6 | 357,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 335,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Развитие безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» | 10 928,2 | 11 920,0 | 11 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34768,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 10 600,3 | 11 562,4 | 11 562,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 725,1 |
| местный бюджет | 327,9 | 357,6 | 357,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 043,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к Программе

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результат) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача: «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Адаптированы муниципальные объекты социальной инфраструктуры на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области и иные приоритетные объекты, в том числе подготовлена проектно-сметная документация» | Х | Ед. | 2 | 2024 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Осуществление текущей деятельности | Х | Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Адаптированы жилые дома, жилые помещения (квартиры), в которых проживают инвалиды (в том числе подготовлена проектно-сметная документация)» | Х | Ед. | 3 | 2024 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Осуществление текущей деятельности | Х | Количество адаптированных жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача: «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | 10928,2 | 11920,0 | 11920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34768,2 |
| 1.1. | Адаптированы муниципальные объекты социальной инфраструктуры на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области и иные приоритетные объекты, в том числе подготовлена проектно-сметная документация, всего | 8043,4 | 8008,1 | 11920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27971,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 7802,1 | 7767,9 | 11562,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27132,4 |
|  | Местный бюджет | 241,3 | 240,2 | 357,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 839,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Адаптированы жилые дома, жилые помещения (квартиры), в которых проживают инвалиды (в том числе подготовлена проектно-сметная документация), всего | 2884,8 | 3911,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6796,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 2798,2 | 3794,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6592,7 |
|  | Местный бюджет | 86,6 | 117,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 10928,2 | 11920,0 | 11920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34768,2 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | 10600,3 | 11562,4 | 11562,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33725,1 |
| Местный бюджет |  | 327,9 | 357,6 | 357,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1043,1 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адаптированы муниципальные объекты социальной инфраструктуры на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области и иные приоритетные объекты, в том числе подготовлена проектно-сметная документация | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (специалист-эксперт администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области), руководитель МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | 27971,5 | Соглашение о предоставлении субсидии, Подписанный договор/муниципальный контракт между МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области, или руководителями учреждений социальной инфраструктуры Холмского муниципального округа Сахалинской области и подрядной организацией, Сопроводительное письмо, Платежное поручение, Заявка на предоставление субсидии |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Адаптированы муниципальные объекты социальной инфраструктуры на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области и иные приоритетные объекты, в том числе подготовлена проектно-сметная документация» в 2025 году реализации. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (специалист-эксперт администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области), руководитель МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | 8043,4 | Соглашение о предоставлении субсидии, Подписанный договор/муниципальный контракт между МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области, или руководителями учреждений социальной инфраструктуры Холмского муниципального округа Сахалинской области и подрядной организацией, Сопроводительное письмо, Платежное поручение, Заявка на предоставление субсидии |
| - К1 | Контрольная точка 1: «Определены объекты социальной инфраструктуры, нуждающиеся в адаптации, поставлены в план» | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Х | Х | Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (специалист-эксперт администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) | Х | Х | Х | 0,0 | Сопроводительное письмо (обращения руководителей учреждений социальной инфраструктуры Холмского муниципального округа Сахалинской области) |
| - К2 | Контрольная точка 2: «Заключено Соглашение с министерством социальной защиты Сахалинской области о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципальных образований Сахалинской области» | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Х | Х | Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (специалист-эксперт администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) | Х | Х | Х | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидии |
| - К3 | Контрольная точка 3: «Заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации, или на проведение работ по адаптации объектов социальной инфраструктуры, или на приобретение товаров для адаптации объектов социальной инфраструктуры» | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Начальник отдела строительного контроля, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области; - начальник отдела организации и осуществления закупок, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области; - Департамент образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области - -специалист по закупкам в подведомственном учреждении; - Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области; - специалист по закупкам в подведомственном учреждении. | Х | Х | Х | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидии, Подписанный договор/муниципальный контракт между МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области, или руководителями учреждений социальной инфраструктуры Холмского муниципального округа Сахалинской области и подрядной организацией |
| 1.1 К4 | Контрольная точка 4: «Проведены работы по адаптации объектов социальной инфраструктуры (или приобретены товары для адаптации объектов социальной инфраструктуры), в том числе подготовлена проектно-сметная документация» | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | - Начальник отдела строительного контроля, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области; - начальник отдела организации и осуществления закупок, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области; - Департамент образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области -специалист по закупкам в подведомственном учреждении; - Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области - специалист по закупкам в подведомственном учреждении. | Х | Х | Х | 8043,4 | Соглашение о предоставлении субсидии, Сопроводительное письмо, Платежное поручение, Заявка на предоставление субсидии |
| 2. | Адаптированы жилые дома, жилые помещения (квартиры), в которых проживают инвалиды (в том числе подготовлена проектно-сметная документация). | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (специалист-эксперт администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области), руководитель МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | 6796,7 | Заявления граждан на проведение мероприятий по адаптации жилого помещения; Акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; Подписанный договор/муниципальный контракт между МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области и подрядной организацией; Соглашение о предоставлении субсидии, Сопроводительное письмо, Платежное поручение, Заявка на предоставление субсидии |
| 2.1 | Мероприятие (результат): «Адаптированы жилые дома, жилые помещения (квартиры), в которых проживают инвалиды (в том числе подготовлена проектно-сметная документация) в 2025 году реализации.» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (специалист-эксперт администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области), руководитель МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | 2884,8 | Заявления граждан на проведение мероприятий по адаптации жилого помещения; Акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; Подписанный договор/муниципальный контракт между МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области и подрядной организацией; Соглашение о предоставлении субсидии, Сопроводительное письмо, Платежное поручение, Заявка на предоставление субсидии |
| 2.1 К1 | Контрольная точка 1: «Муниципальной комиссией по обследованию жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида проведены обследования жилых домов, жилых помещений (квартир), в рамках обращений граждан. Определены виды работ, приняты решения о наличии возможности проведения адаптации жилых домов, жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды». | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (специалист-эксперт администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) | Х | Х | Х | 0,0 | Заявления граждан на проведение мероприятий по адаптации жилого помещения |
| 2.1 К2 | Контрольная точка 2: «Заключено Соглашение с министерством социальной защиты Сахалинской области о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципальных образований Сахалинской области» | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Х | Х | Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (специалист-эксперт администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) | Х | Х | Х | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидии |
| 2.1 К3 | Контрольная точка 3: «Заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации, или на проведение работ по адаптации жилых домов, жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды»» | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | - Начальник отдела строительного контроля, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области; - начальник отдела организации и осуществления закупок, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области; | Х | Х | Х | 0,0 | Акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; Подписанный договор/муниципальный контракт между МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области и подрядной организацией |
| 2.1 К4 | Контрольная точка 4: «Проведены работы по адаптации жилых домов, жилых помещений (квартиры), в которых проживают инвалиды (в том числе подготовлена проектно-сметная документация)» | 01.04.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | - Начальник отдела строительного контроля, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области; - начальник отдела организации и осуществления закупок, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области; | Х | Х | Х | 2884,8 | Соглашение о предоставлении субсидии, Сопроводительное письмо, Платежное поручение, Заявка на предоставление субсидии |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Адаптированы муниципальные объекты социальной инфраструктуры на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области и иные приоритетные объекты, в том числе подготовлена проектно-сметная документация» | 0,0 | 0,0 | 8043,4 | 8043,4 | 8043,4 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Адаптированы жилые дома, жилые помещения (квартиры), в которых проживают инвалиды (в том числе подготовлена проектно-сметная документация)» | 0,0 | 0,0 | 2884,8 | 2884,8 | 2884,8 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 10928,2 | 10928,2 | 10928,2 |

Приложение № 3

к Программе

### Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса

### процессных мероприятий «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Мероприятие (результат) «Оказано содействие инвалидам с ограниченной степенью передвижения, проживающим в многоквартирных домах, в переселении на первые этажи» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Мероприятие (результат) «Проведено обслуживание установленных подъемных платформ к балконам и крыльцам МКД» (всего), в том числе: | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги «Социальное такси» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 Мероприятие (результат) «Проведена проверка в ОАУ «РЦСС Сахалин» локально-сметных расчетов, подготовленных для работ по адаптации муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов, жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды, от общего числа подготовленных локально-сметных расчетов» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

| Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель мероприятия | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и пользования средствами транспорта» |  |  |  |
| - Оказано содействие инвалидам с ограниченной степенью передвижения, проживающим в многоквартирных домах, в переселении на первые этажи. | 2025-2030 | Начальник жилищного отдела Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Справка о признании гражданина малоимущим и нуждающимся в жилом помещении |
| 1.1 К1 Разработан и утвержден план мероприятий на текущий год (согласно поступившим заявлениям от граждан, имеющих право на переселение с верхних этажей многоквартирных домов на нижние этажи) | 1 квартал 2025-2030 | Начальник жилищного отдела Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | План мероприятий |
| 1.2 К2 Согласно поступившим заявлениям и предоставленным документам, гражданин признается малоимущим и ставится на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении | 2, 4 квартал 2025-2030 | Начальник жилищного отдела Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Справка о признании гражданина малоимущим и нуждающимся в жилом помещении |
| 1.3 К3 Выдача справки гражданину, с целью предоставления ее в адрес министерства социальной защиты Сахалинской области для получения единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения | 2, 4 квартал 2025-2030 | Начальник жилищного отдела Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Справка о признании гражданина малоимущим и нуждающимся в жилом помещении |
| - Проведено обслуживание установленных подъемных платформ к балконам и крыльцам МКД | 2025-2030 | Руководитель МБУК «Парк культуры и отдыха города Холмска» (Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) |  |
| 2.1 К1 Разработан и утвержден план мероприятий на текущий год | 1 квартал 2025-2030 | Специалист-эксперт администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | План мероприятий |
| 2.2 К2 Заключены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнения работы (организации мероприятия) | 2, 4 квартал 2025-2030 | Руководитель МБУК «Парк культуры и отдыха города Холмска» (Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) | Контракты на оказание услуг |
| 2.3 К3 Контроль за соблюдением условий заключенного контракта на оказание услуг | 2, 4 квартал 2025-2030 | Руководитель МБУК «Парк культуры и отдыха города Холмска» (Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) | Контракты на оказание услуг |
| - Предоставлены услуги «Социальное такси» | 2025-2030 | Руководитель МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Холмского муниципального округа Сахалинской области, Директор МБУ ДО СШ Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) | Распоряжение от 11.10.2023 № 102 «Об утверждении порядка предоставления специализированного автотранспорта для осуществления перевозки инвалидов и маломобильных граждан на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |
| 3.1 К1 Принятие заявок от граждан на предоставление автотранспорта | 2025-2030 | МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Холмского муниципального округа Сахалинской области; Директор МБУ ДО СШ Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) | Распоряжение от 11.10.2023 № 102 «Об утверждении порядка предоставления специализированного автотранспорта для осуществления перевозки инвалидов и маломобильных граждан на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |
| 3.2 К2 Доставка граждан, согласно поступившим заявкам | 2025-2030 | Руководитель МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Холмского муниципального округа Сахалинской области; Директор МБУ ДО СШ Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) | Распоряжение от 11.10.2023 № 102 «Об утверждении порядка предоставления специализированного автотранспорта для осуществления перевозки инвалидов и маломобильных граждан на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |
| - Мероприятие (результат) «Проведена проверка в ОАУ «РЦСС Сахалин» локально-сметных расчетов, подготовленных для работ по адаптации муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов, жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды, от общего числа подготовленных локально-сметных расчетов» | 2025-2030 | Начальник отдела строительного контроля МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области | Контракты на оказание услуг |
| 4.1 К1 Подготовлены локально-сметные расчеты для работ по адаптации муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов, жилых помещений (квартир) | 2025-2030 | Начальник отдела строительного контроля МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области | Акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; Соглашение о предоставлении субсидии, |
| 4.2 К2 Локально-сметные расчеты направлены на проверку в ОАУ «РЦСС Сахалин» | 2025-2030 | Начальник отдела строительного контроля МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области | Контракты на оказание услуг |