АДМИНИСТРАЦИЯ

# ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2026	747

от ______________________ № ________

г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Холмского муниципального  округа Сахалинской области качественным жильем», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 02.11.2024 № 1857

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2025 № 421 № «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов», постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 23.01.2026 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области»,  решением Собрания Холмского муниципального округа Сахалинской области от 11.12.2025 г. № 37/7-308 «О бюджете Холмского муниципального округа Сахалинской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», руководствуясь статьями 10, 42 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 02.11.2024 № 1857 (далее – Программа) следующие изменения:

  - Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 1).

  - Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 2).

  - Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 3).

  - Приложение № 5 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 4).

  - Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 5).

  - Приложение № 7 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 6).

  - Приложение № 8 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 7).

  - Приложение № 9 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 8).

  - Приложение № 10 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 9).

- Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области (Казанцева С. Г.).

| Мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области | Д.Г. Любчинов |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 23.06.2026 № 747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Обеспечение

населения Холмского муниципального округа

Сахалинской области качественным жильем»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования «Холмский городской округ»

от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»

Раздел 1. Основные положения

| Куратор | Первый вице-мэр администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области С. Г. Казанцева |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |
| Соисполнители | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области, Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |
| Участники |  |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Увеличение годового объема ввода жилья Цель 2: Улучшение жилищных условий семей. Цель 3: Увеличение объемов расселения аварийного жилищного фонда |
| Направления (подпрограммы) | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 866 361,1 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями/Государственной программой Российской Федерации/ Государственной программой Сахалинской области | Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710/Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421, Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383. |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»

| № пп. | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемые значения по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  | Документ |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 14 |
|  | Цель: «Увеличение годового объема ввода жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строительства | ГП | Тыс. кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 2024 года и плановый период до 2030 года» | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| 2. | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/ приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета | ГП | Тыс. кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 2024 года и плановый период до 2030 года» | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| 3. | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию Холмского муниципального округа Сахалинской области | ГП | Ед. | - | 5 | 1 | - | - | - | - |  |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 2024 года и плановый период до 2030 года» | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| 4. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 2024 года и плановый период до 2030 года» | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| 5. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | МО | Ед. | - | 18 | 25 | - | - | - | - | - |  | Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383 | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Не предусмотрено |
| 6. | Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями | ГП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383 | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Не предусмотрено |
| 7. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей | ГП | Ед. | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - |  | Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383 | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Не предусмотрено |
| 8. | Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов | ГП | Ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Не предусмотрено |
| 9. | Количество обследованных сейсмостойких объектов | ГП | Ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  | Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383 | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| 10. | Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу | ГП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| 11. | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | ГП | Тыс. кв. м | - | 36,7 | 71,6 | 193,4 | 81,0 | - | - | - |  | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| 12. | Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда | ГП | Тыс. кв. метров | - | 2,43 | - | - | - | - | - | - |  | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| 13. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | ГП | Тыс. человек | - | 0,092 | - | - | - | - | - | - |  | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| 14 | Количество нежилых помещений, расположенных в аварийном жилом фонде, в отношении которых выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ | МП | Ед. | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |  | Муниципальная программа «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 02.11.2024 № 1857 | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | не предусмотрено |

Раздел 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»

| № пп. | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента |  | Показатель государственной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Жилье» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  | Срок реализации 2025-2030 |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | Реализованы мероприятия, направленные на увеличение объема жилищного строительства на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области. |  | Объем жилищного строительства |
| 2. | Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  | Срок реализации 2025-2030 |
| 2.1. | Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2022 | Реализованы мероприятия, направленные на переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. |  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) |
| 3. | Муниципальный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  | Срок реализации 2025-2030 |
| 3.1. | Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий | 1. Проведено обследование жилищного фонда на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу. 2. Разработана проектная документация на снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий. 3. Проведен снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий |  | Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения |
| 3.2. | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными | 1. Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающие в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде. 2. Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде |  | Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) |
| 4. | Муниципальный проект «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области, Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  | Срок реализации 2025-2030 |
| 4.1. | Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей | Проведение работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения |  | Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов |
| 5. | Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  | Срок реализации 2025-2030 |
| 5.1. | Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней | 1. Подготовлены документы и решения по градостроительному и пространственному развитию Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию Холмского муниципального округа Сахалинской области |
| 6. | Муниципальный проект «Инфраструктурное развитие территорий» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области, Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  | Срок реализации 2025-2030 |
| 6.1. | Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Обустройство объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей |  | Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям |
| 7. | Муниципальный проект «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Срок реализации 2025-2030 |  |
| 7.1 | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | Приобретение и предоставление жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году |  |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде» |  |  |  |
| 8.1 | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Срок реализации 2025-2030 |  |
|  | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными | Выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ | Количество нежилых помещений, расположенных в аварийном жилом фонде, в отношении которых выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ |  |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»

| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» (всего), в том числе: | 546 347,8 | 249 335,6 | 473 985,3 | 596 692,4 | - | - | 1 866 361,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 526 587,4 | 242 894,9 | 457 037,4 | 587 427,7 | - | - | 1 813 947,4 |
| местные бюджеты | 19 760,4 | 6 440,7 | 16 947,9 | 9 264,7 | - | - | 52 413,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Жилье», в том числе: | 289 417,8 | - | - | 400 311,9 | - | - | 689 729,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 286 324,8 | - | - | 396 308,7 | - | - | 682 633,5 |
| местные бюджеты | 3 093,0 | - | - | 4 003,2 | - | - | 7 096,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения», в том числе: | 168 727,8 | 156 246,3 | 418 595,3 | 175 380,5 | - | - | 918 949,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 160 118,0 | 150 394,9 | 406 037,4 | 170 119,0 | - | - | 918 949,9 |
| местные бюджеты | 8 609,8 | 5 851,4 | 12557,9 | 5 261,5 | - | - | 32 280,6 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения», в том числе: | 9 012,3 | 280,0 | - | - | - | - | 9 292,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 8 051,0 | - | - | - | - | - | 8 051,0 |
| местные бюджеты | 961,3 | 280,0 | - | - | - | - | 1241,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования», в том числе: | 1544,1 | 10 309,3 | - | - | - | - | 11 853,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1497,7 | 10 000,0 | - | - | - | - | 11 497,7 |
| местные бюджеты | 46,4 | 309,3 | - | - | - | - | 355,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Инфраструктурное развитие территорий», в том числе: | 16 592,8 | - | - | - | - | - | 16 592,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 16 051,9 | - | - | - | - | - | 16 051,9 |
| местные бюджеты | 540,9 | - | - | - | - | - | 540,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений», в том числе: | 54 544,0 | 82 500,0 | 51 000,0 | 21 000,0 | - | - | 209 044,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 54 544,0 | 82 500,0 | 51 000,0 | 21 000,0 | - | - | 209 044,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде» | 6 509,0 | - | 4 390,0 | - | - | - | 10 899,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 6 509,0 | - | 4 390,0 | - | - | - | 10 899,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1: «Увеличение годового объема ввода жилья» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | ГП | Тыс. кв. метров | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета | ГП | Тыс. кв. метров | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию Холмского муниципального округа Сахалинской области | ГП | Ед. | - | - | - | 1 | 1 |
| 2. | Цель 2: «Улучшение жилищных условий семей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | Семей | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | МП | Ед. | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 2.3 | Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями | ГП | Ед. | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей | ГП | Ед. | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов | ГП | Ед. | - | - | - | - | - |
| 3 | Цель 3: «Увеличение объемов расселения аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу | ГП | Ед. | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | ГП | Тыс. кв. м | - | - | - | 71,6 | 71,6 |
| 3.3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда | ГП | Тыс. кв. метров | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | ГП | Тыс. человек | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Количество нежилых помещений, расположенных в аварийном жилом фонде, в отношении которых выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ | МП | Ед. | - | - | - | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 23.06.2026 № 747

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# к муниципальной программе «Обеспечение

# населения Холмского муниципального округа Сахалинской области

# качественным жильем», утвержденной

# постановлением администрации

# муниципального образования

# «Холмский городской округ»

от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ»

### Раздел 1. Общие положения

| Краткое наименование проекта | Жилье |  | Срок реализации проекта 2025 – 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Руководитель проекта | Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Целевые группы | - |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» |

Раздел 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 (справочно) | 2026 (справочно) | 2027 (справочно) | 2028 (справочно) | 2029 (справочно) | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: «Улучшение жилищных условий на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | ГП | Тыс. кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Улучшение жилищных условий на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечено строительство(приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан» | Х | Тыс. кв. метров | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг | Х | Объем жилищного строительства Количество семей, улучшивших жилищные условия |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача: «Улучшение жилищных условий на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | 289 417,8 | - | - |  | - | - | 689 729,7 |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечено строительство» (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан» | 182 965,0 | - | - | 400 311,9 | - | - | 583 276,9 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Областной бюджет | 181 135,3 | - | - | 396 308,7 | - | - | 577 444,0 |
| 1.1.3 | Местный бюджет | 1829,7 | - | - | 4 003,2 | - | - | 5832,9 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат): «Обеспечены права граждан – собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде» | 106 452,8 | - | - | - | - | - | 106 452,8 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Областной бюджет | 105 189,5 | - | - | - | - | - | 105 189,5 |
| 1.1.3 | Местный бюджет | 1 263,3 | - | - | - | - | - | 1 263,3 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ |  | 289 417,8 |  |  | 400 311,9 |  |  | 689 729,7 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | 286 324,8 | - | - | 396 308,7 | - | - | 682 633,5 |
| Местный бюджет |  | 3 093,0 | - | - | 4 003,2 | - | - | 7 096,2 |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «Улучшение жилищных условий на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечено строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Тыс. кв. метров | 0 | 583 276,9 | Отчет в министерство строительства |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | 1.2.К.2. | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка: «Завершение работ в рамках муниципального контракта на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | 1.2.К.1. | Х | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Акт выполненных работ |
| 1.2 | Мероприятие (результат): «Обеспечены права граждан – собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Тыс. кв. метров | 0 | 106 452,8 | Отчет в министерство строительства |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка: «Заключение соглашения об изъятии путем выкупа жилого помещения» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | 1.2.К.2. | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение об изъятии жилого помещения |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка: «Выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | 1.2.К.1. | Х | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Выписка из ЕГРН, платежное поручение |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: «Увеличение годового объема ввода жилья» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | ГП | Тыс. кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Улучшение жилищных условий на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечено строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан» | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат): «Обеспечены права граждан – собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде» | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | - | - | - | 0,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 23.06.2026 № 747

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

# к муниципальной программе «Обеспечение

# населения Холмского муниципального округа Сахалинской области

# качественным жильем», утвержденной

# постановлением администрации

# муниципального образования

# «Холмский городской округ»

от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения»

### Раздел 1. Общие положения

| Краткое наименование проекта | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения |  | Срок реализации проекта 2025 – 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Руководитель проекта | Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Целевые группы | - |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» |

Раздел 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: «Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу | ГП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | ГП | Тыс. кв. м | - | - | 36,7 | 71,6 | 193,4 | 81,0 | - | - | - | - |
| 2 | Задача: «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда | ГП | Тыс. кв. метров | - | - | 2,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | ГП | Тыс. чел. | - | - | 0,092 | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача : «Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат): «Проведены работы по обследованию жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, а также завершены работы по демонтажу ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых объектов производственного и непроизводственного назначения» | Х | Ед. | - | - | 36,7 | 71,6 | 193,4 | 81,0 | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Х | Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного |
| 2 | Задача: «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат): «Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде» | Х | Тыс. кв. метров | - | - | 2,43 | - | - | - | - | - | Оказание услуг | Х | Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда |
| 2.2 | Мероприятие (результат): «Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде» | Х | Тыс. человек | - | - | 0,092 | - | - | - | - | - | Оказание услуг | Х | Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача: «Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий, производственных и непроизводственных зданий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат): «Проведены работы по обследованию жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, разработана проектная документация, а также завершены работы по демонтажу ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых объектов производственного и непроизводственного назначения» | 168 727,8 | 156 246,3 | 418 595,3 | 175 380,5 | - | - | 918 949,9 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Областной бюджет | 160 118,0 | 150 394,9 | 406 037,4 | 170 119,0 | - | - | 886 669,3 |
| 1.1.3 | Местный бюджет | 8609,8 | 5 851,4 | 12 557,9 | 5 261,5 | - | - | 32 280,6 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Задача: «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие (результат): «Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 168 727,8 | 156 246,3 | 418 595,3 | - | - | - | 918 949,9 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | 160 118,0 | 150 394,9 | 170 119,0 | - | - | - | 886 669,3 |
| Местный бюджет |  | 8 609,8 | 5 851,4 | 5 261,5 | - | - | - | 32 280,6 |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача : «Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат): «Проведены работы по обследованию жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, а также завершены работы по демонтажу ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых объектов производственного и непроизводственного назначения» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | 918 949,9 | Отчет в министерство строительства |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на Обследование жилищного фонда на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | 1.1.К.2. | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на обследование жилищного фонда на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу » | 01.01.2025 | 31.12.2030 | 1.1.К.1. | Х | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на разработку проектной документация на снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | 1.1.К.4. | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на разработку проектной документация на снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | 1.1.К.3. | Х | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Акт о приемке выполненных работ |
| 1. 1.К.5. | Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на снос» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | 1.1.К.6. | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на снос» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | 1.1.К.5. | Х | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Акт о приемке выполненных работ |
| 2. | Задача : «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающих в аварийном жилищном фонде» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Тыс. кв. метров | Х | 0,0 | АИС ППК «Фонд развития территорий» |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде » | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | 2.1.К.2. | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.2 | Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде » | 01.01.2025 | 31.12.2030 | 2.1.К.1. | Х | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Акт о приемке выполненных работ |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на ремонт муниципальных квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | 2.1.К.4. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.4 | Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на ремонт муниципальных квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | 2.1.К.3. | Х | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Акт о приемке выполненных работ |
| 2.2 | Мероприятие (результат): «Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Тыс. кв. метров | Х | 0 | АИС ППК «Фонд развития территорий» |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка: «Заключение соглашения об изъятии жилого помещения путем выкупа» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: «Улучшение жилищных условий семей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу | ГП | Ед. | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | ГП | Тыс. кв. м | - | - | - | 71,6 | 71,6 |
| 2. | Цель: «Увеличение объемов расселения аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда | ГП | Тыс. кв. метров | - | - | - | - | - |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача «Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат): «Проведены работы по обследованию жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, разработана проектная документация, а также завершены работы по демонтажу ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых объектов производственного и непроизводственного назначения» | - | - | - | 156 246,3 | 156 246,3 |
| 2. | Задача «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающих в аварийном жилищном фонде» | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие (результат): «Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде» | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 156 246,3 | 156 246,3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 23.06.2026 № 747

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

# к муниципальной программе «Обеспечение

# населения Холмского муниципального округа Сахалинской области

# качественным жильем», утвержденной

# постановлением администрации

# муниципального образования

# «Холмский городской округ»

от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНЦИИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

### Раздел 1. Общие положения

| Краткое наименование проекта | Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения |  | Срок реализации проекта 2025 – 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Руководитель проекта | Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Целевые группы | - |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» |

Раздел 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: «Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов | ГП | Ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество обследованных сейсмостойких объектов | МП | Ед. | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Завершены работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения, в том числе обследование и разработка проектной документации» | Х | Ед. | 0 | 2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг | Х | Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов Количество обследованных сейсмостойких объектов |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача: «Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Завершены работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения, в том числе обследование и разработка проектной документации» | 9 012,3 | 280,0 | - | - | - | - | 9 292,3 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Областной бюджет | 8 051,0 | - | - | - | - | - | 8 051,0 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 961,3 | 280,0 | - | - | - | - | 1 241,3 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 9 012,3 | 280,0 | - | - | - | - | 9 292,3 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | 8 051,0 | - | - | - | - | - | 8 051,0 |
| Местный бюджет |  | 961,3 | 280,0 | - | - | - | - | 1 241,3 |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Завершены работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения, в том числе обследование и разработка проектной документации» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Ед. | 1 | 9292,3 | Отчет в министерство строительства Отчет |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на сейсмоусиление объекта» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | 1.1.К.2. | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на сейсмоусиление объекта» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | 1.1.К.1. | Х | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Акт о приемке выполненных работ |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: Улучшение жилищных условий семей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов | ГП | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество обследованных сейсмостойких объектов | МП | Ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Завершены работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения, в том числе обследование и разработка проектной документации» | - | - | - | 280,0 | 280,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 280,0 | 280,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 23.06.2026 № 747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

# к муниципальной программе «Обеспечение

# населения Холмского муниципального округа Сахалинской области

# качественным жильем», утвержденной

# постановлением администрации

# муниципального образования

# «Холмский городской округ»

от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современного механизма градостроительного планирования»

### Раздел 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Формирование современного механизма градостроительного планирования |  | Срок реализации проекта 2025 – 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Руководитель проекта | Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Целевые группы | - |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» |

Раздел 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: «Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию Холмского муниципального округа Сахалинской области | ГП | Ед. | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на реализацию градостроительной деятельности и создание инфраструктуры пространственных данных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Ед. | Х | 2024 | 5 | 1 | - | - | - | - | Оказание услуг | ГП | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию Холмского муниципального округа Сахалинской области |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача: «Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на реализацию градостроительной деятельности и создание инфраструктуры пространственных данных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | 1 544,1 | 10 309,3 | - | - | - | - | 11 853,4 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Областной бюджет | 1 497,7 | 10 000,0 | - | - | - | - | 11 497,7 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 46,4 | 309,3 | - | - | - | - | 355,7 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 1 544,1 | 10 309,3 | - | - | - | - | 11 853,4 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | 1 497,7 | 10 000,0 | - | - | - | - | 11 497,7 |
| Местный бюджет |  | 46,4 | 309,3 | - | - | - | - | 355,7 |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на реализацию градостроительной деятельности и создание инфраструктуры пространственных данных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Ед. | 0 | 11 853,4 | Отчет в министерство архитектуры Сахалинской области |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на подготовку градостроительной документации» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | 1.1.К.2. | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на подготовку градостроительной документации» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | 1.1.К.1. | Х | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Акт о приемке выполненных работ |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: «Увеличение годового объема ввода жилья» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию Холмского муниципального округа Сахалинской области | ГП | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на реализацию градостроительной деятельности и создание инфраструктуры пространственных данных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | - | - | - | 10 309,3 | 10 309,3 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 10 309,3 | 10 309,3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 23.06.2026 № 747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

# к муниципальной программе «Обеспечение

# населения Холмского муниципального округа Сахалинской области

# качественным жильем», утвержденной

# постановлением администрации

# муниципального образования

# «Холмский городской округ»

от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Инфраструктурное развитие территорий»

### Раздел 1. Общие положения

| Краткое наименование проекта | Инфраструктурное развитие территорий |  | Срок реализации проекта 2025 – 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Руководитель проекта | Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Целевые группы | - |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» |

Раздел 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: «Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями | ГП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей | ГП | Ед. | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечены инженерными сетями земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, в том числе для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей» | Х | Ед. | - | 2024 | 7 | - | 7 | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | - | Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача: «Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечены инженерными сетями земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, в том числе для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей» | 16 592,8 | - | - | - | - | - | 16 592,8 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Областной бюджет | 16 051,9 | - | - | - | - | - | 16 051,9 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 540,9 | - | - | - | - | - | 540,9 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 16 592,8 | - | - | - | - | - | 16 592,8 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | 16 051,9 | - | - | - | - | - | 16 051,9 |
| Местный бюджет |  | 540,9 | - | - | - | - | - | 540,9 |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечены инженерными сетями земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, в том числе для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Ед | 0 | 16 592,8 | Отчет в министерство строительства |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, на обустройство земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей » | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | 1.1.К.2. | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, на обустройство земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей » | 01.01.2025 | 31.12.2030 | 1.1.К.1. | Х | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Акт о приемке выполненных работ |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: «Улучшение жилищных условий семей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями | ГП | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей | ГП | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей на территории Сахалинской области (включая благоустройство территории)» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечены инженерными сетями земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, в том числе для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей» | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 23.06.2026 № 747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

# к муниципальной программе «Обеспечение

# населения Холмского муниципального округа Сахалинской области

# качественным жильем», утвержденной

# постановлением администрации

# муниципального образования

# «Холмский городской округ"

от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений»

### Раздел 1. Общие положения

| Краткое наименование проекта | Инфраструктурное развитие территорий |  | Срок реализации проекта 2025 – 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Руководитель проекта | Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Целевые группы | Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» |

Раздел 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | МП | Единица | 20 | 2024 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | да |

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Приобретены жилые помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений.» | Х | Ед. | 20 | 2024 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг | ГП | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений, которым предоставлены жилые помещения по договору найма специализированного жилого помещения |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача: «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Приобретены жилые помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений.» | 54 544,0 | 82 500,0 | 51 000,0 | 21 000,0 | - | - | 209 044,0 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Областной бюджет | 54 544,0 | 82 500,0 | 51 000,0 | 21 000,0 | - | - | 209 044,0 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 54 544,0 | 82 500,0 | 51 000,0 | 21 000,0 | - | - | 209 044,0 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | 54 544,0 | 82 500,0 | 51 000,0 | 21 000,0 | - | - | 209 044,0 |
| Местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Приобретены жилые помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Ед | 25 | 209 044,0 | Отчет в министерство образования СО |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | 1.1.К.2. | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | 1.1.К.1. | Х | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области. | Х | Х | Х | Х | Акт о приемке выполненных работ |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: «Улучшение жилищных условий семей.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | МП | Ед. | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Приобретены жилые помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений» | - | - | - | 82 500,0 | 82 500,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 82 500,0 | 82 500,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 23.06.2026 № 747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к муниципальной программе «Обеспечение

населения Холмского муниципального округа Сахалинской области

качественным жильем», утвержденной

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ"

от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»

### Раздел 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем |

### Раздел 2. Показатели

### комплекса процессных мероприятий

### «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Количество нежилых помещений, расположенных в аварийном жилом фонде, в отношении которых выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ | МО | Ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |

### Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача комплекса процессных мероприятий: «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ» | Иные мероприятия | Обеспечение выплат выкупной цены за изымаемые нежилые помещения | единица | - | - | - | - | - | - | - |

### Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса

процессных мероприятий «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 22030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ» (всего), в том числе: | 6 509,0 | 0,0 | 4 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 899,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6 509,0 | 0,0 | 4 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 899,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Раздел 5. План

## реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель мероприятия | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий: « Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными » |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ» |  | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию Холмского муниципального округа Сахалинской области | - |
| - Контрольная точка «Подготовка и сбор документов для заключения соглашения об изъятии путем выкупа нежилого помещения» | до 25.12.2030 | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию Холмского муниципального округа Сахалинской области | Документы подтверждающие право собственности на нежилое помещение, оценка выкупной стоимости нежилого помещения, проект соглашения об изъятии |
| 1.2. Контрольная точка Заключение соглашения об изъятии путем выкупа нежилого помещения | до 25.12.2030 | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию Холмского муниципального округа Сахалинской области | Соглашение об изъятии путем выкупа нежилого помещения |
| 1.3. Контрольная точка Регистрация права муниципальной собственности в отношении изъятого нежилого помещения | до 25.12.2030 | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию Холмского муниципального округа Сахалинской области | Выписка из ЕГРН |
| 1.4. Контрольная точка Выплата выкупной цены в отношении изъятого нежилого помещения согласно заключенного соглашения об изъятии | до 25.12.2030 | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию Холмского муниципального округа Сахалинской области | Платежное поручение |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде» в 2026 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения по кварталам |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал | IV квартал |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы: Увеличение объемов расселения аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество нежилых помещений, расположенных в аварийном жилом фонде, в отношении которых выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ | МО |  | Ед. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта

в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий: « Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными » |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 23.06.2026 № 747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к муниципальной программе «Обеспечение

населения Холмского муниципального округа Сахалинской области

качественным жильем», утвержденной

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ"

от 02.11.2024 № 1857

Реестр многоквартирных жилых домов признанных аварийными и подлежащими сносу

| № | Адрес дома | Сведения о признании дома аварийным и дальнейшее использование |  | Планируемая дата завершения расселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата признания | Номер документа |  |
| 1 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Адмирала Макарова, д. 11 | 29.03.2023 | 546 | 31.12.2030 |
| 2 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Адмирала Макарова, д. 15 , к. а | 29.03.2023 | 545 | 31.12.2030 |
| 3 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Александра Матросова, д. 10 | 10.11.2020 | 1330 | 31.12.2025 |
| 4 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Александра Матросова, д. 4 | 10.11.2020 | 1330 | 31.12.2025 |
| 5 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Александра Матросова, д. 8 | 10.11.2020 | 1330 | 31.12.2025 |
| 6 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Александра Матросова, д. 8 Е | 17.01.2024 | 55 | 30.12.2030 |
| 7 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Александра Матросова, д. 8, к. г | 08.10.2024 | 1612 | 30.12.2030 |
| 8 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Весенняя, д. 17А | 28.12.2024 | 2302 | 31.12.2030 |
| 9 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Волкова, д. 20 | 15.12.2020 | 160 | 31.12.2025 |
| 10 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Горная, д. 14 | 05.04.2024 | 561 | 30.12.2030 |
| 11 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Дальневосточная, д. 11 | 29.03.2023 | 547 | 31.12.2030 |
| 12 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Дальневосточная, д. 16 | 31.10.2022 | 1847 | 31.12.2030 |
| 13 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Крузенштерна, д. 2 | 10.08.2018 | 292 | 31.12.2025 |
| 14 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Московская, д. 11 | 29.03.2023 | 548 | 31.12.2030 |
| 15 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Плотинная, д. 27, к. а | 27.02.2018 | 57 | 31.12.2025 |
| 16 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Победы, д. 15 | 03.10.2024 | 1585 | 31.12.2030 |
| 17 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Пушкина, д. 11 | 14.10.2019 | 1553 | 31.12.2025 |
| 18 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 109 | 10.11.2020 | 1331 | 31.12.2025 |
| 19 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 119 | 27.09.2023 | 2013 | 31.12.2030 |
| 20 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 121 | 29.11.2019 | 1814 | 31.12.2025 |
| 21 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 122 | 22.07.2021 | 1097 | 31.12.2025 |
| 22 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 125 | 10.08.2018 | 296 | 31.12.2025 |
| 23 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 136 Б | 14.10.2019 | 1555 | 31.12.2025 |
| 24 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 19 | 01.12.2023 | 2524 | 31.12.2030 |
| 25 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 21 | 10.11.2020 | 1331 | 31.12.2025 |
| 26 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 7 | 31.01.2020 | 100 | 31.12.2025 |
| 27 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 72. | 10.11.2020 | 1361 | 31.12.2025 |
| 28 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 74 | 10.11.2020 | 1331 | 31.12.2025 |
| 29 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 9 | 31.01.2020 | 101 | 31.12.2025 |
| 30 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Чехова, д. 103 | 16.05.2023 | 919 | 31.12.2030 |
| 31 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Шевченко, д. 4 | 06.04.2018 | 127 | 31.12.2025 |
| 32 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Школьная, д. 2 | 28.12.2024 | 2295 | 31.12.2025 |
| 33 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Южная, д. 19 | 10.08.2018 | 295 | 31.12.2025 |
| 34 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Галичи, д. 2, к. А | 06.04.2018 | 134 | 31.12.2025 |
| 35 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Галичи, д. 8 | 06.04.2018 | 134 | 31.12.2025 |
| 36 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Калинина, д. 1 | 25.11.2024 | 1997 | 30.12.2030 |
| 37 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Калинина, д. 3 | 28.12.2024 | 2307 | 30.12.2030 |
| 38 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Полевая, д. 4 | 10.11.2020 | 1136 | 31.12.2025 |
| 39 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Полевая, д. 5 | 10.11.2020 | 1336 | 31.12.2025 |
| 40 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Речная, д. 2 | 28.12.2024 | 2306 | 30.12.2030 |
| 41 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Слепиковского, д. 2 | 25.02.2022 | 310 | 31.12.2030 |
| 42 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Слепиковского, д. 6 | 06.04.2018 | 135 | 31.12.2025 |
| 43 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Слепиковского, д. 8 | 06.04.2018 | 135 | 31.12.2025 |
| 44 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Холмская, д. 21 | 30.09.2021 | 1413 | 31.12.2025 |
| 45 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Холмская, д. 39 | 29.11.2019 | 1810 | 31.12.2025 |
| 46 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Центральная, д. 5 | 20.08.2021 | 1231 | 31.12.2025 |
| 47 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Центральная, д. 8 | 31.01.2020 | 113 | 31.12.2025 |
| 48 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Чехова, д. 15 | 06.04.2018 | 129 | 31.12.2025 |
| 49 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Чехова, д. 4 | 31.01.2020 | 114 | 31.12.2025 |
| 50 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Чехова, д. 6 | 14.10.2019 | 1551 | 31.12.2025 |
| 51 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Новосибирское, д. 100 | 25.11.2024 | 1999 | 31.12.2030 |
| 52 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Новосибирское, д. 124 | 25.02.2022 | 303 | 31.12.2025 |
| 53 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Новосибирское, д. 13А | 25.02.2022 | 304 | 31.12.2025 |
| 54 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Новосибирское, д. 36 | 25.02.2022 | 305 | 31.12.2025 |
| 55 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Новосибирское, д. 92 | 25.02.2022 | 306 | 31.12.2025 |
| 56 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Павино, ул. Широкая, д. 5 | 28.12.2024 | 2304 | 31.12.2030 |
| 57 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. Вокзальная, д. 1 | 06.04.2018 | 117 | 31.12.2025 |
| 58 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 1 | 28.12.2024 | 2319 | 30.12.2030 |
| 59 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 10 | 06.04.2018 | 136 | 31.12.2025 |
| 60 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 12 | 28.12.2024 | 2312 | 30.12.2030 |
| 61 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 14 | 28.12.2024 | 2318 | 30.12.2030 |
| 62 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 16 | 28.12.2024 | 2311 | 30.12.2030 |
| 63 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 17 | 28.12.2024 | 2320 | 30.12.2030 |
| 64 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 19 | 22.02.2024 | 285 | 30.12.2030 |
| 65 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 8 | 06.04.2018 | 136 | 31.12.2025 |
| 66 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 9 | 28.12.2024 | 2313 | 30.12.2030 |
| 67 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. Привокзальная, д. 3 | 28.12.2024 | 2317 | 30.12.2030 |
| 68 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. Центральная, д. 25 | 01.07.2024 | 1100 | 30.12.2030 |
| 69 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. Центральная, д. 27 | 28.12.2024 | 2314 | 30.12.2030 |
| 70 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. Центральная, д. 29 | 28.12.2024 | 2315 | 30.12.2030 |
| 71 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. Школьная, д. 6 | 28.12.2024 | 2316 | 30.12.2030 |
| 72 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Аллейка, д. 13 | 31.01.2020 | 92 | 31.12.2025 |
| 73 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Аллейка, д. 18 | 06.04.2018 | 133 | 31.12.2025 |
| 74 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Аллейка, д. 7 | 31.01.2020 | 94 | 31.12.2025 |
| 75 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Зеленая, д. 8 | 06.04.2018 | 114 | 31.12.2025 |
| 76 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Клубная, д. 2 | 31.01.2020 | 93 | 31.12.2025 |
| 77 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Нагорная, д. 3 | 31.01.2020 | 94 | 31.12.2025 |
| 78 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Нагорная, д. 3А | 29.11.2019 | 1797 | 31.12.2025 |
| 79 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 10 а | 31.01.2020 | 95 | 31.12.2025 |
| 80 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 12 | 29.11.2019 | 1793 | 31.12.2025 |
| 81 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 14 | 29.11.2019 | 1795 | 31.12.2025 |
| 82 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 17 | 31.01.2020 | 96 | 31.12.2025 |
| 83 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 49 | 29.11.2019 | 1791 | 31.12.2025 |
| 84 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 53 | 29.11.2019 | 1796 | 31.12.2025 |
| 85 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 55 | 29.11.2019 | 1799 | 31.12.2025 |
| 86 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 57 | 29.11.2019 | 1798 | 31.12.2025 |
| 87 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 8 | 29.11.2019 | 1801 | 31.12.2025 |
| 88 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Рыбацкая, д. 15а | 31.01.2020 | 97 | 31.12.2025 |
| 89 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Спортивная, д. 3 | 06.04.2018 | 131 | 31.12.2025 |
| 90 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Спортивная, д. 7 | 06.04.2018 | 131 | 31.12.2025 |
| 91 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Центральная, д. 14 | 06.04.2018 | 126 | 31.12.2025 |
| 92 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Центральная, д. 15 | 29.11.2019 | 1804 | 31.12.2025 |
| 93 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Центральная, д. 17 | 17.08.2018 | 333 | 31.12.2025 |
| 94 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Центральная, д. 18 | 31.01.2020 | 98 | 31.12.2025 |
| 95 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Центральная, д. 8 | 06.04.2018 | 124 | 31.12.2025 |
| 96 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Школьная, д. 25 | 20.08.2021 | 1229 | 31.12.2025 |
| 97 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Школьная, д. д 12 | 06.04.2018 | 115 | 31.12.2025 |
| 98 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 26 | 28.12.2024 | 2296 | 30.12.2030 |
| 99 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 32 | 06.10.2023 | 2067 | 31.12.2030 |
| 100 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 33 | 06.10.2023 | 2068 | 31.12.2030 |
| 101 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 33, к. а | 27.09.2023 | 2014 | 31.12.2030 |
| 102 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 34 | 06.10.2023 | 2066 | 31.12.2030 |
| 103 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 35 | 06.10.2023 | 2069 | 31.12.2030 |
| 104 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 42 | 09.11.2022 | 1904 | 31.12.2030 |
| 105 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 43 | 28.12.2024 | 2303 | 30.12.2030 |
| 106 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 44 | 01.07.2024 | 1099 | 31.12.2030 |
| 107 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чапланово, ул. Железнодорожная, д. 11 | 31.10.2022 | 1850 | 31.12.2030 |
| 108 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чапланово, ул. Железнодорожная, д. 28 | 28.12.2024 | 2310 | 30.12.2030 |
| 109 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чапланово, ул. Советская, д. 20 | 31.10.2022 | 1851 | 31.12.2030 |
| 110 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чапланово, ул. Советская, д. 24 | 01.11.2022 | 1863 | 31.12.2030 |
| 111 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чапланово, ул. Школьная, д. 5 | 28.12.2024 | 2309 | 30.12.2030 |
| 112 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Амурская, д. 12 | 10.11.2020 | 1343 | 31.12.2025 |
| 113 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Амурская, д. 8 | 10.11.2020 | 1343 | 31.12.2025 |
| 114 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Горная, д. 3а | 10.08.2018 | 316 | 31.12.2025 |
| 115 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Дзержинского, д. 34 | 10.11.2020 | 1339 | 31.12.2025 |
| 116 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Заречная, д. 14, к. а | 10.11.2020 | 1358 | 31.12.2025 |
| 117 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Куйбышева, д. 13А | 10.11.2020 | 1342 | 31.12.2025 |
| 118 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Куйбышева, д. 13Б | 29.11.2019 | 1808 | 31.12.2025 |
| 119 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Куйбышева, д. 18 | 10.11.2020 | 1342 | 31.12.2025 |
| 120 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Ленина, д. 21 | 29.11.2019 | 1805 | 31.12.2025 |
| 121 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Ленина, д. 49 | 10.11.2020 | 1356 | 31.12.2025 |
| 122 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Парковая, д. 34 | 25.11.2024 | 2003 | 31.12.2030 |
| 123 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Первомайская, д. 4 | 21.12.2023 | 2807 | 31.12.2030 |
| 124 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Речная, д. 26 | 25.11.2024 | 2000 | 31.12.2030 |
| 125 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Сахалинская, д. 16 | 10.11.2020 | 1338 | 31.12.2025 |
| 126 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Сахалинская, д. 28 | 10.11.2020 | 1338 | 31.12.2025 |
| 127 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Сахалинская, д. 44 | 10.11.2020 | 1338 | 31.12.2025 |
| 128 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Северная, д. 5 | 29.11.2019 | 1807 | 31.12.2025 |
| 129 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Северная, д. 7 | 31.01.2020 | 104 | 31.12.2025 |
| 130 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Северная, д. 9 | 18.09.2018 | 369 | 31.12.2025 |
| 131 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Фабричная, д. 16 | 31.01.2020 | 107 | 31.12.2025 |
| 132 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Фабричная, д. 28 | 10.11.2020 | 1359 | 31.12.2025 |
| 133 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Фабричная, д. 36 | 29.11.2019 | 1806 | 31.12.2025 |
| 134 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Фабричная, д. 6 | 25.02.2022 | 307 | 31.12.2025 |
| 135 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Фабричная, д. 8 | 31.01.2020 | 105 | 31.12.2025 |
| 136 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Чапаева, д. 37 | 25.11.2024 | 2004 | 30.12.2030 |
| 137 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Школьная, д. 3 | 31.01.2020 | 109 | 31.12.2025 |
| 138 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Школьная, д. 8 | 10.11.2020 | 1357 | 31.12.2025 |
| 139 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 21 | 07.09.2023 | 1858 | 31.12.2030 |
| 140 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 25 | 25.11.2024 | 2002 | 30.12.2030 |
| 141 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 33 | 25.11.2024 | 1998 | 30.12.2030 |
| 142 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 35 | 31.05.2024 | 919 | 30.12.2030 |
| 143 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 39 | 31.10.2022 | 1849 | 31.12.2030 |
| 144 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 39А | 28.12.2024 | 2308 | 30.12.2030 |
| 145 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 48 | 05.04.2024 | 562 | 30.12.2030 |
| 146 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 52 | 25.11.2024 | 2005 | 30.12.2030 |
| 147 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 54 | 31.10.2022 | 1848 | 31.12.2030 |
| 148 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 56 | 07.09.2023 | 1859 | 31.12.2030 |
| 149 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Колхозная, д. 103А | 06.04.2018 | 123 | 31.12.2025 |
| 150 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Приморская, д. 1, к. а | 28.12.2024 | 2321 | 30.12.2030 |
| 151 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Приморская, д. 3 | 28.12.2024 | 2305 | 30.12.2030 |
| 152 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Холмская, д. 10 | 25.11.2024 | 2001 | 30.12.2030 |
| 153 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Холмская, д. 14 | 25.02.2022 | 312 | 31.12.2030 |
| 154 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Холмская, д. 26 | 25.02.2022 | 313 | 31.12.2030 |
| 155 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Холмская, д. 36 | 10.08.2018 | 304 | 31.12.2025 |
| 156 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Холмская, д. 38 | 06.03.2023 | 384 | 31.12.2030 |
| 157 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Холмская, д. 40 | 07.09.2023 | 1857 | 31.12.2030 |
| 158 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Холмская, д. 6 | 26.04.2024 | 701 | 30.12.2030 |
| 159 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Центральная, д. 90 | 26.06.2023 | 1244 | 31.12.2030 |
| 160 | обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Школьная, д. 7 | 14.11.2023 | 2393 | 31.12.2030 |
| 161 | обл. Сахалинская, р-н Холмский, г. Холмск, ул. Ливадных, д. 6 | 30.06.2025 | 872 | 31.12.2032 |
| 162 | обл. Сахалинская, р-н Холмский, с. Пионеры, ул. Школьная, д. 18 | 30.06.2025 | 872 | 31.12.2032 |
| 163 | обл. Сахалинская, р-н Холмский, с. Костромское, ул. Холмская, д. 2 В | 30.06.2025 | 872 | 31.12.2032 |
| 164 | обл. Сахалинская, р-н Холмский, с. Костромское, Спортивная, д. 6 Б | 30.06.2025 | 872 | 31.12.2032 |
| 165 | обл. Сахалинская, р-н Холмский, с. Яблочное ул. Кирпичная д.46 | 17.07.2025 | 925 | 31.12.2032 |
| 166 | обл. Сахалинская, р-н Холмский, г. Холмск, ул. Молодежная д.13 | 10.11.2025 | 1435 | 31.12.2032 |
| 167 | обл. Сахалинская, р-н Холмский, г. Холмск, ул. Первомайская д. 4 | 10.11.2025 | 1436 | 31.12.2032 |
| 168 | обл. Сахалинская, р-н Холмский, г. Холмс, ул. Дальняя д.13 | 24.11.2025 | 1504 | 31.12.2032 |
| 169 | обл. Сахалинская, р-н Холмский, с. Костромское, ул. ДОС д. 6 | 15.01.2026 | 20 | 31.12.2032 |
| 170 | обл. Сахалинская, р-н Холмский, с. Чапланово, ул. Школьная, д. 15 | 29.01.2026 | 76 | 31.12.2032 |