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АДМИНИСТРАЦИЯ

ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                 20.02.2026                        182
от ______________________ № ________

         г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 12.11.2024 г. №1912

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 24.11.2023 г. № 592 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области», постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 23.01.2026 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», руководствуясь статьёй 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации Холмского муниципального округа от 12.11.2024 г №1912 с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Холмского муниципального округа от 22.01.2025 № 13, от 19.03.2025 № 390 от 30.12.2025 № 1693, следующие изменения:

1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская Панорама» и разместить на официальном сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Поддубного Е. В.

Мэр 

Холмского муниципального округа 

Сахалинской области                                                                            Д. Г. Любчинов
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
         20.02.206                   182    

от _____________№ ____________

Приложение № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

от 12.11.2024 № 1912


Паспорт муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»
Раздел 1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области Е. В. Поддубный 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Соисполнители
	    отсутствуют

	Участники
	отсутствуют

	Период реализации
	2025-2030 гг.

	Цели муниципальной программы
	Цель 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду Холмского муниципального округа и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде к 2030 году.

Цель 2: Совершенствование системы экологического просвещения населения на базе совмещения теоретических знаний и практики за счет охвата 150 человек экологической просветительской работой к 2030 году.

	Направления (подпрограммы)
	отсутствуют

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Общий объем финансирования (прогнозная оценка) Программы составит 25 058,4 тыс. рублей.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами Сахалинской области
	Экологическое благополучие/ Государственная программа Сахалинской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области»


Раздел 2. Показатели Муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Холмском муниципальном округе Сахалинской области

	№ п/п
	Наименование

показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение (2024)
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Документ
	Ответственный за достижение

показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (справочно)
	2029 год (справочно)
	2030 год (справочно)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель 1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду Холмского муниципального округа 

и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде к 2030 году

	1.
	Количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде
	ГП
	Единица
	100
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	Указ Президента от 07.05.2018 № 309 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

	2.
	Количество восстановленных земель 
	МО
	Единица
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Указ Президента от 07.05.2018 № 309 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках.

	Цель 2. Совершенствование системы экологического просвещения населения на базе совмещения теоретических знаний и практики

за счет охвата 150 человек экологической просветительской работой к 2030 году

	3.
	Количество публикаций экологической направленности
	МО
	Единиц
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	2
	Указ Президента от 07.05.2018 № 309 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках.

	4.
	Охват населения экологической просветительской работой


	ГП
	человек
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	150
	Указ Президента от 07.05.2018 № 309 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках.


Раздел 3. Структура муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Холмском муниципальном округе Сахалинской области

	N п/п
	Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Выявление, оценка и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.1.
	Задача: Уменьшение воздействия на окружающую среду негативных экологических факторов
	1. Разработана документация (сметный расчет, техническое задание и т.д.);

2. Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде;

3. Рекультивация земель.
	Количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде

Количество восстановленных земель

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Экологическое просвещение и информирование населения 

Холмского муниципального округа Сахалинской области о состоянии окружающей среды»

	2.1.
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации: 2025-2030 годы

	2.2.
	Задача: Повышение экологической грамотности населения, включая подрастающее поколение
	Организованы мероприятия по бережному отношению к природе и информационно-методическое обеспечение населения сведениями о состоянии окружающей среды
	Охват населения экологической просветительской работой  Количество публикаций экологической направленности


Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028


	2029


	2030


	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	6 251,0
	6 807,4
	6 000,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	25 058,4

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	6 251,0
	6 807,4
	6 000,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	25 058,4

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Комплекс процессных мероприятий «Выявление, оценка и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде» (всего), в том числе:
	6 251,0
	6 807,4
	6 000,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	25 058,4

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет 
	6 251,0
	6 807,4
	6 000,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	25 058,4

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Комплекс процессных мероприятий «Экологическое просвещение и информирование населения муниципального образования о состоянии окружающей среды» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III  квартал 
	IV    квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду Холмского муниципального округа и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде к 2030 году

	1.1.
	Количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде
	ГП
	единица
	0
	0
	1
	0
	1

	1.2.
	Количество восстановленных земель 
	МО
	единица
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Цель 2. Совершенствование системы экологического просвещения населения на базе совмещения теоретических знаний и практики за счет охвата 150 человек экологической просветительской работой к 2030 году

	2.1.
	Охват населения экологической просветительской работой
	ГП
	человек
	10
	20
	20
	10
	60


	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области   
         20.02.2026                      182     

от ______________   № ____________

Приложение № 2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

от 12.11.2024 № 1912



ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий

«Выявление, оценка и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде»
Раздел 1. Общие положения
	Ответственный исполнитель

(соисполнитель) муниципальной программы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой
	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Холмского муниципального округа Сахалинской области»


Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Выявление, оценка и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде»

	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение (2024)
	Значения показателей по годам 
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028 (справочно)
	2029 (справочно)
	2030 (справочно)
	

	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде
	ГП
	единица
	100
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	2.
	Количество восстановленных земель
	МО
	единица
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий «Выявление, оценка и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде»

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение (2024)
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028 (справочно)
	2029 (справочно)
	2030 (справочно)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача комплекса процессных мероприятий: Уменьшения воздействия на окружающую среду негативных экологических факторов

	1.
	Мероприятие (результат) «Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде»


	Приобретение товаров, работ, услуг


	Организация и проведение работ, направленных на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, в том числе разработана проектно-сметная документация на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде
	единица
	100
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	2.
	Мероприятие (результат) «Обеспечена рекультивация земель»
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Организация и проведение работ, направленных на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, в том числе разработана проектно-сметная документация на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде
	единица
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса 

процессных мероприятий «Выявление, оценка и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде»

	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Выявление, оценка и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде» (всего), в том числе:
	6 251,0
	6 807,4
	6 000,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	25 058,4

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	6 251,0
	6 807,4
	6 000,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	25 058,4

	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде» (всего), в том числе:
	6 251,0
	6 807,4
	6 000,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	25 058,4

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	6 251,0
	6 807,4
	6 000,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	25 058,4

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Обеспечена рекультивация земель»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Выявление, оценка и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде»

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4

	Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду»

	1. Мероприятие (результат) «Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде» 
	постоянно
	Эколог отдела энергетики, коммунальной инфраструктуры и экологии Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	

	1.1. Контрольная точка: «Подготовка документации» 
	1 квартал
	Эколог отдела энергетики, коммунальной инфраструктуры и экологии Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Паспорта, заключение маркшейдерских исследований, инженерные изыскания

	1.2. Контрольная точка: «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации для ликвидации ОНВОС»
	01.04 - 01.05.
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Муниципальный контракт

	1.3. Контрольная точка: «Выполнение работ по ликвидации ОНВОС в соответствии с условиями контракта»
	01.06 - 01.11.
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	КС-2, КС-3

	2. Мероприятие (результат) «Обеспечена рекультивация земель»
	постоянно
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	

	2.1. Контрольная точка: «Проведение работ по восстановлению земель»
	01.06 - 01.11.
	Эколог отдела энергетики, коммунальной инфраструктуры и экологии Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Акт выполненных работ


Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал (справочно)
	II квартал (справочно)
	III квартал (справочно)
	IV квартал (справочно)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду Холмского муниципального округа и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде к 2030 году

	1.1.
	Количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде
	ГП
	единица
	0
	0
	0
	1
	1

	1.2
	Количество восстановленных земель
	МО
	единица
	0
	0
	0
	0
	0


	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

         20.02.2026                     182 

от ______________   № ____________

Приложение № 3 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

от 12.11.2024 № 1912


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 

«Экологическое просвещение и информирование населения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области о состоянии окружающей среды»

Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель

(соисполнитель) муниципальной программы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой
	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Холмского муниципального округа Сахалинской области


Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Экологическое просвещение и информирование населения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области о состоянии окружающей среды»

	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение (2024) 
	Значения показателей по годам 
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Количество публикаций экологической направленности
	МО
	Единиц
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	2.
	Охват населения экологической просветительской работой
	ГП
	человек
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	150
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача комплекса процессных мероприятий: «Повышение экологической грамотности населения, включая подрастающее поколение»

	1.
	Мероприятие (результат) «Осуществлено информирование населения муниципального образования о состоянии окружающей среды»
	Приобретение товаров, работ, услуг


	Информирование населения Холмского городского округа об экологических акциях, проведении экологических игр и событийных мероприятий
	единиц
	2
	2
	3
	3
	4
	5
	6

	2.
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на повышение экологической грамотности населения и бережное отношение к природе»
	Приобретение товаров, работ, услуг


	Организация и проведение: летнего экологического лагеря; экологических слетов-фестивалей, мероприятий, посвященных празднованию дат экологического календаря
	единица
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	150


 «Экологическое просвещение и информирование населения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области о состоянии окружающей среды»

Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса 

«Экологическое просвещение и информирование населения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области о состоянии окружающей среды»

	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2023
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Экологическое просвещение и информирование населения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области о состоянии окружающей среды»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Осуществлено информирование населения Холмского муниципального округа о состоянии окружающей среды» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на повышение экологической грамотности населения и бережное отношение к природе» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий 

«Экологическое просвещение и информирование населения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области о состоянии окружающей среды»

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	Задача комплекса процессных мероприятий «Экологическое просвещение и информирование населения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области о состоянии окружающей среды»

	1. Мероприятие «Осуществлено информирование населения Холмского городского округа о состоянии окружающей среды»
	Постоянно
	Эколог отдела энергетики, коммунальной инфраструктуры и экологии Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	

	1.1. Контрольная точка: Размещение информации в социальных сетях и газете «Экспресс» 
	До 31.03; 30.06; 30.09; 31.12


	Генеральный директор МАУ ТРК «Холмск» 

Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Публикации

	2.  Мероприятие «Проведены мероприятия, направленные на повышение экологической грамотности населения и бережное отношение к природе»
	Постоянно
	Эколог отдела энергетики, коммунальной инфраструктуры и экологии Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	

	2.1. Контрольная точка: Организация и проведение: экологических слетов-фестивалей, мероприятий, посвященных празднованию дат экологического календаря
	До 31.03; 30.06; 30.09; 31.12



	Эколог отдела энергетики, коммунальной инфраструктуры и экологии Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Отчеты о проведенных мероприятиях


Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы: «Совершенствование системы экологического просвещения населения на базе совмещения теоретических знаний и практики за счет охвата 150 человек экологической просветительской работой к 2030 году»

	1.1.
	Количество публикаций экологической направленности
	МО
	единица
	0
	1
	1
	1
	3

	1.2.
	Охват населения экологической просветительской работой
	ГП
	человек
	10
	20
	20
	10
	60


