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АДМИНИСТРАЦИЯ

ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      08.08.2025                    1033                                                                
от ______________________ № ________

         г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928
В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 07 июля 2023 г. № 361 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области» и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Сахалинской области и отдельных положений постановления Правительства Сахалинской области от 17.03.2023 № 103», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 г. № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», руководствуясь статьёй 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928, с учетом изменений (изм. от 22.01.2025 № 13, изм. от 19.03.2025     № 391, изм. от 30.04.2025 № 589), следующие изменения:
1.1. Раздел 1 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. Раздел 4 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (прилагается);

1.3. Раздел 4 Приложения № 2 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (прилагается);
1.4. Раздел 5 Приложения № 2 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (прилагается);
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская Панорама» и разместить на официальном сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Поддубного Е. В.

Мэр 

Холмского муниципального округа 

Сахалинской области                                                                              Д. Г. Любчинов

	Приложение № 1 
к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

От 08.08.2025 № 1033


Раздел 1. Основные положения

Приложения № 1 муниципальной программы «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928

	Куратор муниципальной программы
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области Е. В. Поддубный (в редакции постановления администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 22.01.2025 № 13)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Соисполнители Программы
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Участники
	МУП Холмского муниципального округа Сахалинской области «Горэлектросеть» (по согласованию)

	Период реализации
	2025-2030 гг.

	Цели муниципальной программы
	Цель 1. «Повышение доступности электросетевой инфраструктуры, надёжности и качества энергоснабжения потребителей»;

Цель 2. «Газификация Холмского муниципального округа Сахалинской области, направленная на рост потребления природного газа»

	Направления (подпрограммы)
	Подпрограммы не предусмотрены

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	206 829,2 тыс. руб.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственная программа Российской федерации/ Государственная программа Сахалинской области
	Комфортная и безопасная среда для жизни /Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики»/ Государственная программа Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области»




	Приложение № 2 

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

От 08.08.2025 № 1033


Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области»

Приложения № 1 муниципальной программы «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области»

 (всего), в том числе: 
	86 468,3
	64 871,2
	55 489,7
	0,0
	0,0
	0,0
	206 829,2

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	83 300,4
	62 925,0
	53 825,0
	0,0
	0,0
	0,0
	199 950,4

	Местный бюджет
	3 167,9
	1 946,2
	1 664,7
	0,0
	0,0
	0,0
	6 778,8

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: муниципальный проект «Развитие газификации Холмского муниципального округа Сахалинской области» (всего), в том числе: 
	62 756,9
	42 500,0
	42 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	147 756,9

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	60 300,4
	41 225,0
	41 225,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142 750,4

	Местный бюджет
	2 456,5
	1 275,0
	1 275,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 006,5

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: муниципальный проект «Развитие электроэнергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» (всего), в том числе:
	23 711,4
	22 371,2
	12 989,7
	0,0
	0,0
	0,0
	59 072,3

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	23 000,0
	21 700,0
	12 600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	57 300,0

	Местный бюджет
	711,4
	671,2
	389,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1 772,3

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	Приложение № 3 

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

От 08.08.2025 № 1033




Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие газификации в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»

Приложения № 2 муниципальной программы «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027


	2028 (справочно)
	2029 (справочно)
	2030 (справочно)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Расширение использования природного газа на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Выполнены мероприятия, направленные на организацию газоснабжения (в том числе переоборудован транспорта физических лиц и предприятий, приобретён транспорт и техника для нужд предприятий ЖКХ, приобретено оборудование для площадок ПАГЗ, подготовлена площадка ПАГЗ; подготовлены домовладения/квартиры к приему газа), всего
	62 756,9
	42 500,0
	42 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	147 756,9

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	60 300,4
	41 225,0
	41 225,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142 750,4


	1.1.3.
	Местный бюджет 
	2 456,5
	1 275,0
	1 275,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 006,5

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	62 756,9
	42 500,0
	42 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	147 756,9

	в том числе:

Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	60 300,4
	41 225,0
	41 225,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142 750,4

	Местный бюджет 
	2 456,5
	1 275,0
	1 275,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 006,5

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	Приложение № 4

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

От 08.08.2025 № 1033




Раздел 5. План реализации муниципального проекта «Развитие газификации в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»

Приложения № 2 муниципальной программы «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928

	N п/п
	Наименование мероприятия, объекта мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель 
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)


	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники
	Последователи
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	Расширение использования природного газа на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.
	Мероприятие (результат)

«Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	36 610,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.1
	Мероприятие (результат) «Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо» в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	11 250,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.1.К.1
	Контрольная точка «Предоставление компенсационных выплат населению»

(указывается контрольная точка мероприятия (результата)
	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	11 250,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.1.К.2
	Контрольная точка «Предоставлены компенсационные выплаты»
	х
	31.12.2025
	К.1
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	11 250,0
	Платежный документ 

	1.2
	Мероприятие (результат) «Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо» в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	22 500,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.2.К.1
	Контрольная точка «Предоставление компенсационных выплат населению»

(указывается контрольная точка мероприятия (результата)
	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	22 500,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.2.К.2
	Контрольная точка «Предоставлены компенсационные выплаты»
	х
	31.12.2026
	К.1
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	22 500,0
	Платежный документ 

	1.3
	Мероприятие (результат) «Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо» в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	22 500,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.3.К.1
	Контрольная точка «Предоставление компенсационных выплат населению»

(указывается контрольная точка мероприятия (результата)
	х
	31.12.2027
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	22 500,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.3.К.2
	Контрольная точка «Предоставлены компенсационные выплаты»
	х
	31.12.2027
	К.1
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	22 500,0
	Платежный документ 

	2.
	Мероприятие (результат)

«Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо» в 2025 году реализации
	01.01.2025

	31.12.2025
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.1.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»


	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол об определении победителя-получателя субсидии

	2.1.1.К.2
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»
	х
	31.12.2025
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.1.1.К.3
	Контрольная точка «Предоставлена субсидия»
	х
	31.12.2025
	К.2
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	2.2.
	Мероприятие (результат) «Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо» в 2026 году реализации
	01.01.2026

	31.12.2026
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.2.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»


	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол об определении победителя-получателя субсидии

	2.2.1.К.2
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»
	х
	31.12.2026
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.2.1.К.3
	Контрольная точка «Предоставлена субсидия»
	х
	31.12.2026
	К.2
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	2.3.
	Мероприятие (результат) «Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо» в 2027 году реализации
	01.01.2027

	31.12.2027
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.3.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»


	х
	31.12.2027
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол об определении победителя-получателя субсидии

	2.3.1.К.2
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»
	х
	31.12.2027
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.3.1.К.3
	Контрольная точка «Предоставлена субсидия»
	х
	31.12.2027
	К.2
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	3.
	Мероприятие (результат)

«Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	90 491,1
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.1.
	Мероприятие (результат) «Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства» в 2025 году реализации
	01.01.2025

	31.12.2025
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	50 491,1
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.1.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с цель определения подрядной организации»


	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	3.1.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2025
	К.1
	К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	3.1.1.К.3
	Контрольная точка «Получение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2025
	К.2
	К.4
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.1.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией по поставке автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2025
	К.3
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	50 491,1
	Платежный документ

	3.2.
	Мероприятие (результат) «Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства» в 2026 году реализации
	01.01.2026

	31.12.2026
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	20 000,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.2.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с цель определения подрядной организации»


	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	3.2.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2026
	К.1
	К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	3.2.1.К.3
	Контрольная точка «Получение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2026
	К.2
	К.4
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.2.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией по поставке автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2026
	К.3
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	20 000,0
	Платежный документ

	3.3.
	Мероприятие (результат) «Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства» в 2027 году реализации
	01.01.2027

	31.12.2027
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	20 000,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.3.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с цель определения подрядной организации»


	х
	31.12.2027
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	3.3.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2027
	К.1
	К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	3.3.1.К.3
	Контрольная точка «Получение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2027
	К.2
	К.4
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.3.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией по поставке автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2027
	К.3
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	20 000,0
	Платежный документ

	4.
	Мероприятие (результат)

«Устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	566,5
	КС-2, КС-3

	4.1.
	Мероприятие (результат) «Устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)» в 2025 году реализации
	01.01.2025

	31.12.2025
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	566,5
	КС-2, КС-3

	4.1.1.К.1
	Контрольная точка «Разработка проектно-сметной документации»


	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	ПСД 

	4.1.1.К.2
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»
	х
	31.12.2025
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	4.1.1.К.3
	Контрольная точка «Заключение контракта на устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	х
	31.12.2025
	К.2
	К.4
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	4.1.1.К.4
	Контрольная точка «Выполнение работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.3
	К.5
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	4.1.1.К.5
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.4
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	566,5
	Платежный документ

	4.2.
	Мероприятие (результат) «Устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)» в 2026 году реализации
	01.01.2026

	31.12.2026
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	4.2.1.К.1
	Контрольная точка «Разработка проектно-сметной документации»


	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	ПСД 

	4.2.1.К.2
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»
	х
	31.12.2026
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	4.2.1.К.3
	Контрольная точка «Заключение контракта на устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	х
	31.12.2026
	К.2
	К.4
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	4.2.1.К.4
	Контрольная точка «Выполнение работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2026
	К.3
	К.5
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	4.2.1.К.5
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2026
	К.4
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	4.3.
	Мероприятие (результат) «Устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)» в 2027 году реализации
	01.01.2027

	31.12.2027
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	4.3.1.К.1
	Контрольная точка «Разработка проектно-сметной документации»


	х
	31.12.2027
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	ПСД 

	4.3.1.К.2
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»
	х
	31.12.2027
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	4.3.1.К.3
	Контрольная точка «Заключение контракта на устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	х
	31.12.2027
	К.2
	К.4
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	4.3.1.К.4
	Контрольная точка «Выполнение работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2027
	К.3
	К.5
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	4.3.1.К.5
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2027
	К.4
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	5.
	Мероприятие (результат)

«Приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.1.
	Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)» в 2025 году реализации
	01.01.2025

	31.12.2025
	х
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.1.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»


	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	5.1.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	х
	31.12.2025
	К.1
	К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	5.1.1.К.3
	Контрольная точка «Выполнение работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.2
	К.4
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.1.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.3
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	5.2.
	Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)» в 2026 году реализации
	01.01.2026

	31.12.2026
	х
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.2.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»


	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	5.2.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	х
	31.12.2026
	К.1
	К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	5.2.1.К.3
	Контрольная точка «Выполнение работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2026
	К.2
	К.4
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.2.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2026
	К.3
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	5.3.
	Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)» в 2027 году реализации
	01.01.2027

	31.12.2027
	х
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.3.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»


	х
	31.12.2027
	х
	К.2
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	5.3.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	х
	31.12.2027
	К.1
	К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	5.3.1.К.3
	Контрольная точка «Выполнение работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2027
	К.2
	К.4
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.3.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2027
	К.3
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	6.
	Мероприятие (результат)

«Поддержка населения при подготовке домовладений/квартир к приему газа»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	449,3
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	6.1
	Мероприятие (результат) «Поддержка населения при подготовке домовладений/квартир к приему газа» в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	449,3
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	6.1.К.1
	Контрольная точка «Предоставление компенсационных выплат населению»

(указывается контрольная точка мероприятия (результата)
	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	6.1.К.2
	Контрольная точка «Предоставлены компенсационные выплаты»
	х
	31.12.2025
	К.1
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	449,3
	Платежный документ 

	6.2
	Мероприятие (результат) «Поддержка населения при подготовке домовладений/квартир к приему газа» в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	6.2.К.1
	Контрольная точка «Предоставление компенсационных выплат населению»

(указывается контрольная точка мероприятия (результата)
	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	6.2.К.2
	Контрольная точка «Предоставлены компенсационные выплаты»
	х
	31.12.2026
	К.1
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ 

	6.3
	Мероприятие (результат) «Поддержка населения при подготовке домовладений/квартир к приему газа» в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	6.3.К.1
	Контрольная точка «Предоставление компенсационных выплат населению»

(указывается контрольная точка мероприятия (результата)
	х
	31.12.2027
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	6.3.К.2
	Контрольная точка «Предоставлены компенсационные выплаты»
	х
	31.12.2027
	К.1
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ 


