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АДМИНИСТРАЦИЯ

ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     18.02.2026                     172                                                                                       
от ______________________ № ________

         г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928
В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 07 июля 2023 г. № 361 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области» и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Сахалинской области и отдельных положений постановления Правительства Сахалинской области от 17.03.2023 № 103», постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 23.01.2026 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», руководствуясь статьёй 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928, с учетом изменений (изм. от 22.01.2025 № 13, изм. от 19.03.2025     № 391, изм. от 30.04.2025 № 589, изм. от 08.08.2025 №1033, изм. от 30.12.2025 №1682), следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.2. Раздел 2 Приложения № 2 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (приложение № 2);

1.3. Раздел 3 Приложения № 2 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (приложение № 3);

1.4. Раздел 4 Приложения № 2 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (приложение № 4);

1.5. Раздел 5 Приложения № 2 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (приложение № 5);

1.6. Раздел 6 Приложения № 2 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (приложение № 6);

1.7. Раздел 7 Приложения № 2 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (приложение № 7);

1.8. Раздел 2 Приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (приложение № 8);

1.9. Раздел 3 Приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (приложение № 9);

1.10. Раздел 4 Приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (приложение № 10);

1.11. Раздел 5 Приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (приложение № 11);
1.12. Раздел 6 Приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (приложение № 12);
1.13. Раздел 7 Приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (приложение № 13).
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская Панорама» и разместить на официальном сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области         Поддубного Е. В.

Мэр 

Холмского муниципального округа 

Сахалинской области                                                                     Д. Г. Любчинов
	Приложение № 1 
к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

От 18.02.2026 № 172
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928


Паспорт

муниципальной программы «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области»

Раздел 1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области Е. В. Поддубный 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Соисполнители Программы
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Участники
	МУП Холмского муниципального округа Сахалинской области «Горэлектросеть» (по согласованию)

	Период реализации
	2025-2030 гг.

	Цели муниципальной программы
	Цель 1. «Повышение доступности электросетевой инфраструктуры, надёжности и качества энергоснабжения потребителей»;

Цель 2. «Газификация Холмского муниципального округа Сахалинской области, направленная на рост потребления природного газа»

	Направления (подпрограммы)
	Подпрограммы не предусмотрены

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	165 805,9 тыс. руб.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственная программа Российской федерации/ Государственная программа Сахалинской области
	Комфортная и безопасная среда для жизни /Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики»/ Государственная программа Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области»




Раздел 2. Показатели муниципальной программы «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	№ п/п
	Наименование 

показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения

 (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Документ
	Ответственный за достижение

показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год (справочно)
	2030 год (справочно)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель муниципальной программы «Газификация Холмского муниципального округа Сахалинской области, направленная на рост потребления природного газа» 

	1.
	Количество мероприятий, направленных на расширение использования природного газа
	МО
	Единиц
	14
	10
	16
	16
	16
	0
	0
	Постановление Правительства Сахалинской области от 07.07.2023 N 361 (ред. от 28.06.2024) «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области» и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Сахалинской области и отдельных положений постановления Правительства Сахалинской области от 17.03.2023 N 103» (вместе с «Порядком предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, газоснабжения», «Порядком предоставления и распределения субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	улучшение качества среды для жизни в опорных населённых пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году



	Цель муниципальной программы: «Повышение доступности электросетевой инфраструктуры, надёжности и качества энергоснабжения потребителей»

	2.
	Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ


	 ГП
	км
	0
	0 
	0
	0 
	0 
	7,5 
	8,5 
	Постановление Правительства Сахалинской области от 07.07.2023 N 361 (ред. от 28.06.2024) «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области" и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Сахалинской области и отдельных положений постановления Правительства Сахалинской области от 17.03.2023 N 103» (вместе с "Порядком предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, газоснабжения», «Порядком предоставления и распределения субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 


	улучшение качества среды для жизни в опорных населённых пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году




Раздел 3. Структура муниципальной программы «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	№ п/п
	Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект «Развитие газификации в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» 

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области (соисполнитель: Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области)
	Срок реализации (2025 – 2030 гг.)

	1.1.
	Расширение использования природного газа на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	Увеличено количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива на 58 единицы;

Приобретено оборудование для площадок под размещение передвижного автомобильного газового заправщика ПАГЗ;

Устроена площадка под размещение передвижного автомобильного газового заправщика ПАГЗ;

Подготовлены домовладения/квартиры к приему газа.
	Количество мероприятий, направленных на расширение использования природного газа 

	2.
	Муниципальный проект «Развитие электроэнергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области»



	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	Срок реализации (2025-2030 гг.)

	2.1.
	Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта объектов электроэнергетики электрических сетей
	Приведены в нормативное состояние линейные объекты электросетевого хозяйства протяженностью 16 км
	Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ




Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области»

 (всего), в том числе: 
	59 692,4
	50 067,1
	28 023,2
	28 023,2
	0,0
	0,0
	165 805,9

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	57 352,1
	48 565,0
	27 182,5
	27 182,5
	0,0
	0,0
	160 282,1

	Местный бюджет
	2 340,3
	1 502,1
	840,7
	840,7
	0,0
	0,0
	5 523,8

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: муниципальный проект «Развитие газификации Холмского муниципального округа Сахалинской области» (всего), в том числе: 
	59 692,4
	50 067,1
	28 023,2
	28 023,2
	0,0
	0,0
	165 805,9

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	57 352,1
	48 565,0
	27 182,5
	27 182,5
	0,0
	0,0
	160 282,1

	Местный бюджет
	2 340,3
	1 502,1
	840,7
	840,7
	0,0
	0,0
	5 523,8

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: муниципальный проект «Развитие электроэнергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 


	
	
	
	
	I квартал (справочно)
	II квартал (справочно)
	III квартал (справочно)
	IV квартал
	2026 года

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Цель 1. «Повышение доступности электросетевой инфраструктуры, надёжности и качества энергоснабжения потребителей»

	1.1.
	Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ


	ГП
	км
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Цель 2. «Газификация Холмского муниципального округа Сахалинской области, направленная на рост потребления природного газа» 

	2.1.
	Количество мероприятий, направленных на расширение использования природного газа
	МО
	единица
	0
	0
	0
	16
	16


	Приложение № 2 

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

От 18.02.2026 № 172




Раздел 2. Показатели 

муниципального проекта «Развитие газификации Холмского муниципального округа Сахалинской области»

Приложения № 2 муниципальной программы «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/

убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027 
	2028 
	2029 (справочно)
	2030 (справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Расширение использования природного газа на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Количество мероприятий, направленных на расширение использования природного газа
	МО
	Единиц 
	14
	2024
	10
	16
	16
	16
	0
	0
	Х
	Х
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Раздел 3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта «Развитие газификации Холмского муниципального округа Сахалинской области»

Приложения № 2 муниципальной программы «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029 (справочно)
	2030 (справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	 Расширение использования природного газа на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Выполнены мероприятия, направленные на организацию газоснабжения (в том числе переоборудован транспорт физических лиц и предприятий, приобретён транспорт и техника для нужд предприятий ЖКХ, приобретено оборудование для площадок ПАГЗ, подготовлена площадка ПАГЗ; подготовлены домовладения/квартиры к приему газа)
	Х


	Единиц
	14
	2024
	10
	16
	16
	16
	0
	0
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Х
	Количество мероприятий, направленных на расширение использования природного газа

	1.2.
	Предоставлены компенсационные выплаты физическим лицам за переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива; предоставлены субсидии муниципальным учреждениям и предприятиям за выполненные работы по переоборудованию транспортных средств для работы на газомоторном топливе; заключены и оплачены муниципальные контракты на приобретение транспорта и техники, работающих на газомоторном топливе для нужд предприятий жилищно-коммунального комплекса. Разработана проектно-сметная документация, заключён и оплачен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика ПАГЗ; заключён и оплачен муниципальный контракт на приобретение оборудования для подготовки площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика ПАГЗ. Заключён муниципальный контракт на приобретение оборудования для площадок под размещение передвижного автомобильного газового заправщика ПАГЗ; приобретено оборудование; предоставлены компенсационные выплаты гражданам Холмского муниципального округа Сахалинской области, осуществившим подготовку жилых помещений к приему газа.
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Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие газификации в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»

Приложения № 2 муниципальной программы «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	        2027


	2028
	2029 (справочно)
	2030 (справочно)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Расширение использования природного газа на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Выполнены мероприятия, направленные на организацию газоснабжения (в том числе переоборудован транспорта физических лиц и предприятий, приобретён транспорт и техника для нужд предприятий ЖКХ, приобретено оборудование для площадок ПАГЗ, подготовлена площадка ПАГЗ; подготовлены домовладения/квартиры к приему газа), всего
	59 692,4
	50 067,1
	28 023,2
	28 023,2
	0,0
	0,0
	165 805,9

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	57 352,1
	48 565,0
	27 182,5
	27 182,5
	0,0
	0,0
	160 282,1

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	2 340,3
	1 502,1
	840,7
	840,7
	0,0
	0,0
	5 523,8

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	59 692,4
	50 067,1
	28 023,2
	28 023,2
	0,0
	0,0
	165 805,9

	в том числе:

Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	57 352,1
	48 565,0
	27 182,5
	27 182,5
	0,0
	0,0
	160 282,1

	Местный бюджет 
	2 340,3
	1 502,1
	840,7
	840,7
	0,0
	0,0
	5 523,8

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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Раздел 5. План реализации муниципального проекта «Развитие газификации в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»

Приложения № 2 муниципальной программы «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928

	N п/п
	Наименование мероприятия, объекта мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель 
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)


	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники
	Последователи
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	Расширение использования природного газа на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.
	Мероприятие (результат)

«Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	7 199,3
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.1
	Мероприятие (результат) «Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо» в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	1 199,3
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.1.К.1
	Контрольная точка «Предоставление компенсационных выплат населению»

(указывается контрольная точка мероприятия (результата)
	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	1 199,3
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.1.К.2
	Контрольная точка «Предоставлены компенсационные выплаты»
	х
	31.12.2025
	К.1
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	1 199,3
	Платежный документ 

	1.2
	Мероприятие (результат) «Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо» в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	1 500,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.2.К.1
	Контрольная точка «Предоставление компенсационных выплат населению»

(указывается контрольная точка мероприятия (результата)
	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	1 500,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.2.К.2
	Контрольная точка «Предоставлены компенсационные выплаты»
	х
	31.12.2026
	К.1
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	1 500,0
	Платежный документ 

	1.3
	Мероприятие (результат) «Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо» в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	2 250,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.3.К.1
	Контрольная точка «Предоставление компенсационных выплат населению»

(указывается контрольная точка мероприятия (результата)
	х
	31.12.2027
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	2 250,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.3.К.2
	Контрольная точка «Предоставлены компенсационные выплаты»
	х
	31.12.2027
	К.1
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	2 250,0
	Платежный документ 

	1.4
	Мероприятие (результат) «Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо» в 2027 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	2 250,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.4.К.1
	Контрольная точка «Предоставление компенсационных выплат населению»

(указывается контрольная точка мероприятия (результата)
	х
	31.12.2028
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	2 250,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	1.4.К.2
	Контрольная точка «Предоставлены компенсационные выплаты»
	х
	31.12.2028
	К.1
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	2 250,0
	Платежный документ 

	2.
	Мероприятие (результат)

«Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо» в 2025 году реализации
	01.01.2025

	31.12.2025
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.1.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»


	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол об определении победителя-получателя субсидии

	2.1.1.К.2
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»
	х
	31.12.2025
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.1.1.К.3
	Контрольная точка «Предоставлена субсидия»
	х
	31.12.2025
	К.2
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	2.2.
	Мероприятие (результат) «Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо» в 2026 году реализации
	01.01.2026

	31.12.2026
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.2.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»


	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол об определении победителя-получателя субсидии

	2.2.1.К.2
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»
	х
	31.12.2026
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.2.1.К.3
	Контрольная точка «Предоставлена субсидия»
	х
	31.12.2026
	К.2
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	2.3.
	Мероприятие (результат) «Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо» в 2027 году реализации
	01.01.2027

	31.12.2027
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.3.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»


	х
	31.12.2027
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол об определении победителя-получателя субсидии


	2.3.1.К.2
	Контрольная точка «Проведение отбора (конкурса) на определение победителя-получателя субсидии»
	х
	31.12.2027
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.3.1.К.3
	Контрольная точка «Предоставлена субсидия»
	х
	31.12.2027
	К.2
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	3.
	Мероприятие (результат)

«Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	158 040,1
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.1.
	Мероприятие (результат) «Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства» в 2025 году реализации
	01.01.2025

	31.12.2025
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	57 926,6
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.1.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с цель определения подрядной организации»


	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	3.1.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2025
	К.1
	К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	3.1.1.К.3
	Контрольная точка «Получение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2025
	К.2
	К.4
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.1.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией по поставке автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2025
	К.3
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	57 926,6
	Платежный документ

	3.2.
	Мероприятие (результат) «Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства» в 2026 году реализации
	01.01.2026

	31.12.2026
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	48 567,1
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.2.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с цель определения подрядной организации»


	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	3.2.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2026
	К.1
	К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	3.2.1.К.3
	Контрольная точка «Получение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2026
	К.2
	К.4
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.2.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией по поставке автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2026
	К.3
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	48 567,1
	Платежный документ

	3.3.
	Мероприятие (результат) «Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства» в 2027 году реализации
	01.01.2027

	31.12.2027
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	25 773,2
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.3.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с цель определения подрядной организации»


	х
	31.12.2027
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	3.3.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2027
	К.1
	К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	3.3.1.К.3
	Контрольная точка «Получение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2027
	К.2
	К.4
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.3.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией по поставке автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2027
	К.3
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	25 773,2
	Платежный документ

	3.4.
	Мероприятие (результат) «Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства» в 2027 году реализации
	01.01.2028

	31.12.2028
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	25 773,2
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.4.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с цель определения подрядной организации»


	х
	31.12.2028
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	3.4.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2028
	К.1
	К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	3.4.1.К.3
	Контрольная точка «Получение автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2028
	К.2
	К.4
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	3.4.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией по поставке автотранспорта и (или) техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства»
	х
	31.12.2028
	К.3
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	25 773,2
	Платежный документ

	4.
	Мероприятие (результат)

«Устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	566,5
	КС-2, КС-3

	4.1.
	Мероприятие (результат) «Устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)» в 2025 году реализации
	01.01.2025

	31.12.2025
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	566,5
	КС-2, КС-3

	4.1.1.К.1
	Контрольная точка «Разработка проектно-сметной документации»


	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	ПСД 

	4.1.1.К.2
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»
	х
	31.12.2025
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	4.1.1.К.3
	Контрольная точка «Заключение контракта на устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	х
	31.12.2025
	К.2
	К.4
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	4.1.1.К.4
	Контрольная точка «Выполнение работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.3
	К.5
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	4.1.1.К.5
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.4
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	х
	х
	х
	566,5
	Платежный документ

	4.2.
	Мероприятие (результат) «Устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)» в 2026 году реализации
	01.01.2026

	31.12.2026
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	4.2.1.К.1
	Контрольная точка «Разработка проектно-сметной документации»


	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	ПСД 

	4.2.1.К.2
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»
	х
	31.12.2026
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	4.2.1.К.3
	Контрольная точка «Заключение контракта на устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	х
	31.12.2026
	К.2
	К.4
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	4.2.1.К.4
	Контрольная точка «Выполнение работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2026
	К.3
	К.5
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	4.2.1.К.5
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2026
	К.4
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	4.3.
	Мероприятие (результат) «Устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)» в 2027 году реализации
	01.01.2027

	31.12.2027
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	4.3.1.К.1
	Контрольная точка «Разработка проектно-сметной документации»


	х
	31.12.2027
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	ПСД 

	4.3.1.К.2
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»
	х
	31.12.2027
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	4.3.1.К.3
	Контрольная точка «Заключение контракта на устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	х
	31.12.2027
	К.2
	К.4
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	4.3.1.К.4
	Контрольная точка «Выполнение работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2027
	К.3
	К.5
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	4.3.1.К.5
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2027
	К.4
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	5.
	Мероприятие (результат)

«Приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.1.
	Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)» в 2025 году реализации
	01.01.2025

	31.12.2025
	х
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.1.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»


	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	5.1.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	х
	31.12.2025
	К.1
	К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	5.1.1.К.3
	Контрольная точка «Выполнение работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.2
	К.4
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.1.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.3
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	5.2.
	Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)» в 2026 году реализации
	01.01.2026

	31.12.2026
	х
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.2.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»


	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	5.2.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	х
	31.12.2026
	К.1
	К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	5.2.1.К.3
	Контрольная точка «Выполнение работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2026
	К.2
	К.4
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.2.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2026
	К.3
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	5.3.
	Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)» в 2027 году реализации
	01.01.2027

	31.12.2027
	х
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.3.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»


	х
	31.12.2027
	х
	К.2
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	5.3.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение оборудования для площадки под размещение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)»
	х
	31.12.2027
	К.1
	К.3
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	5.3.1.К.3
	Контрольная точка «Выполнение работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2027
	К.2
	К.4
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	УПД (универсальный передаточный документ)

	5.3.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2027
	К.3
	х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	6.
	Мероприятие (результат)

«Поддержка населения при подготовке домовладений/квартир к приему газа»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	449,3
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	6.1
	Мероприятие (результат) «Поддержка населения при подготовке домовладений/квартир к приему газа» в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	449,3
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	6.1.К.1
	Контрольная точка «Предоставление компенсационных выплат населению»

(указывается контрольная точка мероприятия (результата)
	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	6.1.К.2
	Контрольная точка «Предоставлены компенсационные выплаты»
	х
	31.12.2025
	К.1
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	449,3
	Платежный документ 

	6.2
	Мероприятие (результат) «Поддержка населения при подготовке домовладений/квартир к приему газа» в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	6.2.К.1
	Контрольная точка «Предоставление компенсационных выплат населению»

(указывается контрольная точка мероприятия (результата)
	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	6.2.К.2
	Контрольная точка «Предоставлены компенсационные выплаты»
	х
	31.12.2026
	К.1
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ 

	6.3
	Мероприятие (результат) «Поддержка населения при подготовке домовладений/квартир к приему газа» в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	6.3.К.1
	Контрольная точка «Предоставление компенсационных выплат населению»

(указывается контрольная точка мероприятия (результата)
	х
	31.12.2027
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Распоряжение о предоставлении компенсационных выплат

	6.3.К.2
	Контрольная точка «Предоставлены компенсационные выплаты»
	х
	31.12.2027
	К.1
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ 
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Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей в 2026 году

Приложения № 2 муниципальной программы «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы «Газификация Холмского муниципального округа Сахалинской области, направленная на рост потребления природного газа»

	1.1.
	Количество мероприятий, направленных на расширение использования природного газа
	МО


	Единиц 
	0
	0
	0
	16
	16


	Приложение № 7 

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
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Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

Приложения № 2 муниципальной программы «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Расширение использования природного газа на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия, направленные на организацию газоснабжения в том числе переоборудован транспорт физических лиц и предприятий, приобретён транспорт и техника для нужд предприятий ЖКХ, приобретено оборудование для площадок ПАГЗ, подготовлена площадка ПАГЗ; подготовлены домовладения/квартиры к приему газа»
	0,0
	0,0
	0,0
	50 067,1
	50 067,1

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	0,0
	50 067,1
	50 067,1


	Приложение № 8
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Раздел 2. Показатели муниципального проекта «Развитие электроэнергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области»

Приложения № 3 муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

От 14.11.2024 № 1928

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/

убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027


	2028 
	2029 (справочно)
	2030 (справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта объектов электроэнергетики электрических сетей

	1.1.
	Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ
	ГП
	км
	0
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7,5
	8,5
	Х


	Х
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Раздел 3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта «Развитие электроэнергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области»

Приложения № 3 муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

От 14.11.2024 № 1928
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027


	2028 


	2029 (справочно)
	2030 (справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта объектов электроэнергетики электрических сетей

	1.1.
	Приведены в нормативное состояние линейные объекты электросетевого хозяйства
	Х
	Единиц
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг
	Х
	Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ

	1.2.
	Заключены контракты и выполнены работы по капитальному ремонту и (или) реконструкции объектов электросетевого хозяйства


	Приложение № 10
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Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие электроэнергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области»

Приложения № 3 муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

От 14.11.2024 № 1928
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027


	2028


	2029

(справочно)
	2030

(справочно)
	

	1
	2
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта объектов электроэнергетики электрических сетей

	1.1.
	Приведены в нормативное состояние линейные объекты электросетевого хозяйства, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе:

Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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Раздел 5. План реализации муниципального проекта «Развитие электроэнергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области»

Приложения № 3 муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928
	N п/п
	Наименование мероприятия, объекта мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель 
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)


	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники
	Последователи
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта объектов электроэнергетики электрических сетей

	1.
	Мероприятие (результат)

«Приведены в нормативное состояние линейные объекты электросетевого хозяйства»
	01.01.2025
	31.12.2030
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 


	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние линейные объекты электросетевого хозяйства» в 2025 году реализации
	01.01.2025

	31.12.2025
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	1.1.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»


	х
	31.12.2025
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	1.1.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на проведение капитального ремонта и (или) реконструкции объектов электросетевого хозяйства»
	х
	31.12.2025
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	1.1.1.К.3
	Контрольная точка «Выполнены работы подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.2
	К.4
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	1.1.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2025
	К.3
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние линейные объекты электросетевого хозяйства» в 2026 году реализации
	01.01.2026

	31.12.2026
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	1.2.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»


	х
	31.12.2026
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	1.2.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на проведение капитального ремонта и (или) реконструкции объектов электросетевого хозяйства»
	х
	31.12.2026
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	1.2.1.К.3
	Контрольная точка «Выполнены работы подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2026
	К.2
	К.4
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	1.2.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2026
	К.3
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние линейные объекты электросетевого хозяйства» в 2027 году реализации
	01.01.2027

	31.12.2027
	х
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	1.3.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядной организации»


	х
	31.12.2027
	х
	К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	х
	х
	х
	0,0
	Протокол конкурсных процедур 

	1.3.1.К.2
	Контрольная точка «Заключение контракта на проведение капитального ремонта и (или) реконструкции объектов электросетевого хозяйства»
	х
	31.12.2027
	К.1
	К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	х
	х
	х
	0,0
	Контракт (договор)

	1.3.1.К.3
	Контрольная точка «Выполнены работы подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2027
	К.2
	К.4
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	х
	х
	х
	0,0
	КС-2, КС-3

	1.3.1.К.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ подрядной организацией в соответствии с условиями контракта»
	х
	31.12.2027
	К.3
	х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	х
	х
	х
	0,0
	Платежный документ
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Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей в 2026 году

Приложения № 3 муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928
	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы «Повышение доступности электросетевой инфраструктуры, надёжности и качества энергоснабжения потребителей»

	1.1.
	Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ
	ГП


	км
	0
	0
	0
	0
	0
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Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

Приложения № 3 муниципальной программе «Развитие энергетики Холмского муниципального округа Сахалинской области», утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1928
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал (справочно)
	II квартал (справочно) 
	III квартал  (справочно)
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Проведение реконструкции и капитального ремонта объектов электроэнергетики электрических сетей

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние линейные объекты электросетевого хозяйства»
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0


