АДМИНИСТРАЦИЯ

# ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2025 г. № 1407

г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1929

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области, руководствуясь ст.10, 42, 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский      городской      округ» от 14.11.2024 № 1929 (с учетом ранее внесенных изменений постановлениями администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 22.01.2025 № 13, от 18.03.2025 № 382, далее муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Поддубного Е.В.

Исполняющий обязанности мэра

Холмского муниципального округа

Сахалинской области                                                                         С.Г. Казанцева

## Приложение № 1

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 01.11.2025 г. № 1407

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие

транспортной инфраструктуры и дорожного

хозяйства Холмского муниципального округа

Сахалинской области», утвержденной
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от  14.11.2024 № 1929

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области»

### Раздел 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области Поддубный Е.В. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области (далее – Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области (далее - МКУ «Служба единого заказчика»), Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городским дорожным хозяйством Холмского муниципального округа Сахалинской области (далее - МБУ «Управление городским дорожным хозяйством Холмского муниципального округа Сахалинской области) |
| Участники | Отсутствуют |
| Период реализации | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году Цель 2. Обеспечение доступности для населения Холмского муниципального округа Сахалинской области услуг в сфере транспортных перевозок Цель 3. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Направления (подпрограммы) (при необходимости) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 738 635,8 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственная программа Российской Федерации/Государственная программа Сахалинской области | Реализация Программы направлена на достижение национальной цели – «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенная Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Государственной программой Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области» и Национальным проектом «Безопасные качественные дороги» (утв. Минтрансом России) |

### Раздел 2. Показатели муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Планируемые значения по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |
|  | Цель муниципальной программы: «Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог | ГП | процент | 49,09 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | Государственная программа Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства сахалинской области», утвержденная Постановление Правительства Сахалинской области от 03.08.2023 № 414 |  | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; |  |
| 2. | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 0,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области», МКУ «Служба единого заказчика», |  | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; |
| 3. | Капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области округ», МКУ «Служба единого заказчика», |  | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; |
|  | Цель муниципальной программы: Обеспечение доступности для населения Холмского муниципального округа Сахалинской области услуг в сфере транспортных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество новых автобусов на газомоторном топливе введенных на маршруты муниципального образования | МО | единица | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 14,2 тыс. пасс.-км на 1 жителя |
| 5. | Количество приобретенных автобусов | МО | единица | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Государственная программа Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства сахалинской области», утвержденная Постановление Правительства Сахалинской области от 03.08.2023 N 414 | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 14,2 тыс. пасс.-км на 1 жителя |
|  | Цель муниципальной программы: Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, МКУ «Служба единого заказчика» |  | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; |
| 7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |  | Государственная программа Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства сахалинской области», утвержденная Постановление Правительства Сахалинской области от 03.08.2023 № 414 | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области МКУ «Служба единого заказчика» |  | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; |
| 8. | Количество приобретенной техники (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | МО | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Государственная программа Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства сахалинской области», утвержденная Постановление Правительства Сахалинской области от 03.08.2023 № 414 | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области МКУ «Служба единого заказчика» МБУ «Управление городским дорожным хозяйством Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; |

### Раздел 3. Структура

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области»

| N п/п | Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект: «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 1.1. | Задача: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». | Проведение капитального ремонта, ремонта, обеспечение нормативного содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения Холмского муниципального округа Сахалинской области, Обеспечение доступности для населения Холмского муниципального округа Сахалинской области услуг в сфере транспортных перевозок | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог; Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения; Капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы; Количество приобретенных автобусов; Количество новых автобусов на газомоторном топливе введенных на маршруты муниципального образования; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Количество приобретенной техники (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы. |
| 2. | Муниципальный проект: «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 2.1. | Задача: «Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций» | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | Доля дорожной сети городской агломераций, соответствующей нормативным требованиям |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуру и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | # 345 539,7 | 354 609,2 | 38 486,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 738 635,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 83 903,0 | 37 332,2 | 37 332,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 567,4 |
| местный бюджет | 261 636,7 | 317 277,0 | 1 154,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580 068,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент Муниципальный проект «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 345 539,7 | 354 609,2 | 38 486,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 738 635,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 83 903,0 | 37 332,2 | 37 332,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 567,4 |
| местный бюджет | 261 636,7 | 317 277,0 | 1 154,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580 068,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1. Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог | ГП | процент | 49,09 | 49,09 | 49,09 | 56,9 | 56,9 |
| 1.2. | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0,523 | 0,523 |
| 1.3. | Капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Цель 2. Обеспечение доступности для населения Холмского муниципального округа Сахалинской области услуг в сфере транспортных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество новых автобусов на газомоторном топливе введенных на маршруты муниципального образования | МО | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество приобретенных автобусов | МО | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цель 3. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Количество приобретенной техники (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | МО | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Приложение № 2

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 01.11.2025 г. № 1407

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

транспортной инфраструктуры и дорожного

хозяйства Холмского муниципального округа

Сахалинской области», утвержденной
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от  14.11.2024 № 1929

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

### Раздел 1. Общие положения

| Краткое наименование проекта | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Срок реализации проекта 01.01.2025 - 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Руководитель проекта | Директор Департамента ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Целевые группы | Население Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области» |

2. Показатели муниципального проекта «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Развитие сети дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог | ГП | процент | 49,09 | 2024 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | Х | Х |
| 1.2. | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 2024 | 0,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.3. | Капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.4. | Количество приобретенных автобусов | МО | единица | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.5. | Количество новых автобусов на газомоторном топливе введенных на маршруты муниципального образования | МО | единица | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.6. | Количество приобретенной техники (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | МО | единица | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 20,2 | 2024 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | Х | Х |
| 1.8. | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |

3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) |  | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
|  | Задача: Развитие сети дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Х |  | % | 49,09 | 2024 |  | 56,9 | 56,9 |  | 56,9 |  | 56,9 |  |  | 56,9 |  | 56,9 |  | Оказание услуг (выполнение работ) | - |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1. | Проведены закупки товаров, работ и услуг в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию (в том числе проектно-изыскательные работы, проверка сметной стоимости) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Х |  | % | 0 | 2024 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Оказание услуг (выполнение работ) | - |  | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Построены и реконструированы автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организовано транспортное обслуживание населения в границах Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | единица |  | 10 |  | 2024 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | - | Количество новых автобусов на газомоторном топливе введенных на маршруты муниципального образования Количество приобретенных автобусов |  |
| 3.1. | Автобусы приобретены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приобретена техника (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | Х | единица |  | 0 |  | 2024 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | - | Количество приобретенной техники (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы |  |
| 4.1 | Техника (оборудование) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы приобретена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальный проект: «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 345 539,7 | 354 609,2 | 38 486,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 738 635,8 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 83 903,0 | 37 332,2 | 37 332,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 567,4 |
| . | Местный бюджет | 261 636,7 | 317 277,0 | 1 154,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580 068,4 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего | 345 539,7 | 354 609,2 | 38 486,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 738 635,8 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Областной бюджет | 83 903,0 | 37 332,2 | 37 332,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 567,4 |
| 1.3. | Местный бюджет | 261 636,7 | 317 277,0 | 1 154,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580 068,4 |
| 1.4 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Организовано транспортное обслуживание населения в границах Холмского муниципального округа Сахалинской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретена техника (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 345 539,7 | 354 609,2 | 38 486,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 738 635,8 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | 83 903,0 | 37 332,2 | 37 332,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 567,4 |
| Местный бюджет |  | 261 636,7 | 317 277,0 | 1 154,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580 068,4 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации муниципального проекта «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
|  | Задача: Развитие сети дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | 738 635,8 |  |  |  |
| 1..К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | Х |  | - | 1. К.2. | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Сметный расчет, техническое задание |  |  |
| 1.К.2. | Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | Х |  | 1.К.1. | 1.К.3. | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Заключенный муниципальный контракт |  |  |
| 1.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | Х |  | 1.К.2. | - | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 |  |  |
| 2. | Осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2.К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | Х |  | - | 2.К.2. | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области» | Х | Х | Х | Х | Сметный расчет, техническое задание |  |  |
| 2.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | Х |  | 2.К.1. | 2.К.3. | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Заключенный муниципальный контракт |  |  |
| 2.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | Х |  | 2.К.2. | - | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 |  |  |
| 3. | Организовано транспортное обслуживание населения в границах Холмского муниципального округа Сахалинской области | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  |  | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | X |  |  | 3.К.2. | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Сметный расчет, техническое задание |  |  |
| 3.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | X |  | 3.К.1. | 3.К.3. | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | X | X | X | X | Заключенный муниципальный контракт |  |  |
| 3.К.3. | Контрольная точка "Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом" | X |  | 3.К.2. |  | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | X | X | X | X | КС-2, КС-3 |  |  |
| 4. | Приобретена техника (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | 01.01.2025 | 01.12.2030 |  |  | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | X |  |  |  | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | X |  | 4.К.1 |  | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  | Заключенный муниципальный контракт |  |  |
| 4.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | X |  | 4.К.2 |  | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | X | X | X | X | КС-2, КС-3 |  |  |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей муниципального проекта «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1. Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог | ГП | процент | 49,09 | 49,09 | 49,09 | 56,9 | 56,9 |
| 2. | Цель 2. Обеспечение доли дорожной сети в городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0,523 | 0,523 |
| 2.2. | Капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество приобретенной техники (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | МО | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Цель 3. Обеспечение доступности для населения Холмского муниципального округа Сахалинской области услуг в сфере транспортных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество приобретенных автобусов | МО | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Количество новых автобусов на газомоторном топливе введенных на маршруты муниципального образования | МО | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 44 055,3 | 104 626,2 | 165 000,0 | 345 539,7 | 345 539,7 |
| 1.2. | Осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Организовано транспортное обслуживание населения в границах Холмского муниципального округа Сахалинской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Приобретена техника (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 44 055,3 | 104 626,2 | 165 000,0 | 345 539,7 | 345 539,7 |

## Приложение № 3

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 01.11.2025 г. № 1407

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

транспортной инфраструктуры и дорожного

хозяйства Холмского муниципального округа

Сахалинской области», утвержденной
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от  14.11.2024 № 1929

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Региональная и местная дорожная сеть»

### Раздел 1. Общие положения

| Краткое наименование проекта | «Региональная и местная дорожная сеть» |  | Срок реализации проекта 01.01.2025 - 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Руководитель проекта | Директор Департамента ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Целевые группы | Население Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области» |

2. Показатели муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Развитие сети дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля дорожной сети городской агломераций, соответствующей нормативным требованиям | ГП | процент | 80,0 | 2024 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Х | Х |

3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача: «Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | Х | километр | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание услуг (выполнение работ) | - | Доля дорожной сети городской агломераций, соответствующей нормативным требованиям |
| 1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальный проект: «Региональная и местная дорожная сеть» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | 01.01.2025 | 31.12.2030 | - | - | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области МКУ «Служба единого заказчика» | Х | Х | Х | 0,0 |  |  |
| 1..К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | Х |  | - | 1. К.2. | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области МКУ «Служба единого заказчика» | Х | Х | Х | Х | Сметный расчет, техническое задание |  |
| 1.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | Х |  | 1.К.1. | 1.К.3. | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области МКУ «Служба единого заказчика» | Х | Х | Х | Х | Заключенный муниципальный контракт |  |
| 1.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | Х |  | 1.К.2. | - | Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области МКУ «Служба единого заказчика» | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 |  |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1. Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля дорожной сети городской агломераций, соответствующей нормативным требованиям | ГП | процент | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |