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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2025 г. № 1407
         г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1929

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области, руководствуясь ст.10, 42, 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский      городской      округ» от 14.11.2024 № 1929 (с учетом ранее внесенных изменений постановлениями администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 22.01.2025 № 13, от 18.03.2025 № 382, далее муниципальная программа) следующие изменения:
 	1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Поддубного Е.В.

Исполняющий обязанности мэра
Холмского муниципального округа 	
Сахалинской области                                                                         С.Г. Казанцева




Приложение № 1
к постановлению администрации
Холмского муниципального округа
 Сахалинской области
от 01.11.2025 г. № 1407
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
транспортной инфраструктуры и дорожного
 хозяйства Холмского муниципального округа
 Сахалинской области», утвержденной
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от  14.11.2024 № 1929

[bookmark: P430]ПАСПОРТ
муниципальной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области»

[bookmark: P435]Раздел 1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы 
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области
Поддубный Е.В.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области (далее – Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области)

	Соисполнители
	Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области (далее - МКУ «Служба единого заказчика»), Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городским дорожным хозяйством Холмского муниципального округа Сахалинской области (далее - МБУ «Управление городским дорожным хозяйством Холмского муниципального округа Сахалинской области)

	Участники 
	Отсутствуют

	Период реализации 
	2025-2030

	[bookmark: P444]Цели муниципальной программы 
	Цель 1. Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году
Цель 2. Обеспечение доступности для населения Холмского муниципального округа Сахалинской области услуг в сфере транспортных перевозок
Цель 3. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

	[bookmark: P447]Направления (подпрограммы) (при необходимости)
	Отсутствуют

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации 
	738 635,8 тыс.руб.

	[bookmark: P452]Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственная программа Российской Федерации/Государственная программа Сахалинской области
	Реализация Программы направлена на достижение национальной цели – «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенная Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Государственной программой Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области» и Национальным проектом «Безопасные качественные дороги» (утв. Минтрансом России)



Раздел 2. Показатели муниципальной программы 
 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
(2024 год) 
	Планируемые значения по годам реализации программы
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Цель муниципальной программы: «Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году»

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог
	ГП
	процент
	49,09
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	Государственная программа Сахалинской области
«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
сахалинской области», утвержденная Постановление Правительства Сахалинской области от 03.08.2023 № 414 
	Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
 
	Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов;

	2.
	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ГП
	километр
	0
	0,523
	0
	0
	0
	0
	0
	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р)
	Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области»,
МКУ «Служба единого заказчика»,

	Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов;

	3.
	Капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ГП
	километр
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р)
	Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области округ»,
МКУ «Служба единого заказчика»,

	Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов;

	
	Цель муниципальной программы: Обеспечение доступности для населения Холмского муниципального округа Сахалинской области услуг в сфере транспортных перевозок

	4.
	Количество новых
автобусов на
газомоторном топливе введенных на маршруты
муниципального
образования
	МО
	единица
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р)
	Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 14,2 тыс. пасс.-км на 1 жителя

	5.
	Количество
приобретенных автобусов
	МО
	единица
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Государственная программа Сахалинской области
«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
сахалинской области», утвержденная Постановление Правительства Сахалинской области от 03.08.2023 N 414 
	Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 14,2 тыс. пасс.-км на 1 жителя

	
	Цель муниципальной программы: Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

	6.
	Построено и
реконструировано
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них

	ГП
	километр
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р)
	Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области,
МКУ «Служба единого заказчика»

	Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов;

	7.
	Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
	ГП
	километр
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	Государственная программа Сахалинской области
«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
сахалинской области», утвержденная Постановление Правительства Сахалинской области от 03.08.2023 № 414 
	Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
МКУ «Служба единого заказчика»

	Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов;

	8.
	Количество
приобретенной техники
(оборудования) для
дорожных работ, включая
монтажные и
пусконаладочные работы
	МО
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Государственная программа Сахалинской области
«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
сахалинской области», утвержденная Постановление Правительства Сахалинской области от 03.08.2023 № 414 
	Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
МКУ «Служба единого заказчика»
МБУ «Управление городским дорожным хозяйством Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов;




[bookmark: P519][bookmark: P580][bookmark: P585]Раздел 3. Структура 
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	N п/п
	Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект: «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	
	Ответственный за реализацию 
структурного элемента: Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.1.
	Задача: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения».


	Проведение капитального ремонта, ремонта, обеспечение нормативного содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения Холмского муниципального округа Сахалинской области, Обеспечение доступности для населения Холмского муниципального округа Сахалинской области услуг в сфере транспортных перевозок

	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог;

Отремонтировано
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения;

Капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения
(оборудования) для
дорожных работ, включая
монтажные и
пусконаладочные работы;

Количество
приобретенных автобусов;

Количество новых
автобусов на
газомоторном топливе введенных на маршруты
муниципального
образования;

Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения;

Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

Количество
приобретенной техники
(оборудования) для
дорожных работ, включая
монтажные и пусконаладочные работы.

	2.
	Муниципальный проект: «Региональная и местная дорожная сеть»

	
	Ответственный за реализацию 
структурного элемента: Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Срок реализации: 2025-2030 годы

	2.1.
	Задача: «Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций»
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций
	Доля дорожной сети городской агломераций, соответствующей нормативным требованиям




[bookmark: P697]Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуру и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области»
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	345 539,7
	354 609,2
	38 486,9
	0,0
	0,0
	0,0
	738 635,8

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	83 903,0
	37 332,2
	37 332,2
	0,0
	0,0
	0,0
	158 567,4

	местный бюджет
	261 636,7
	317 277,0
	1 154,7
	0,0
	0,0
	0,0
	580 068,4

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент Муниципальный проект «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе:
	345 539,7
	354 609,2
	38 486,9
	0,0
	0,0
	0,0
	738 635,8

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	83 903,0
	37 332,2
	37 332,2
	0,0
	0,0
	0,0
	158 567,4

	местный бюджет 
	261 636,7
	317 277,0
	1 154,7
	0,0
	0,0
	0,0
	580 068,4

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 1. Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году


	1.1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог
	ГП
	

процент
	

49,09
	

49,09
	


49,09
	


56,9
	


56,9

	1.2.
	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ГП
	
километр
	

0
	

0
	
0
	

0,523

	
0,523

	1.3.
	Капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ГП
	километр
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Цель 2. Обеспечение доступности для населения Холмского муниципального округа Сахалинской области услуг в сфере транспортных перевозок

	2.1.
	Количество новых
автобусов на
газомоторном топливе введенных на маршруты
муниципального
образования
	МО
	единица
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Количество
приобретенных автобусов
	МО
	
единица
	

0
	

0
	
0
	

0

	
0

	
	Цель 3. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

	3.1.
	Построено и
реконструировано
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них
	ГП
	километр 
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	Количество
приобретенной техники
(оборудования) для
дорожных работ, включая
монтажные и
пусконаладочные работы
	МО
	единица
	
0
	
0
	          0
	0
	0



Приложение № 2
к постановлению администрации
Холмского муниципального округа
 Сахалинской области
от 01.11.2025 г. № 1407
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие
транспортной инфраструктуры и дорожного
 хозяйства Холмского муниципального округа
 Сахалинской области», утвержденной
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от  14.11.2024 № 1929




ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Срок реализации проекта
01.01.2025 - 31.12.2030

	Куратор проекта
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор Департамента ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	Население Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области»




2. Показатели муниципального проекта «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025

	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
7

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Развитие сети дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог
	ГП
	процент
	49,09
	2024
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	Х
	Х

	1.2.
	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ГП
	километр
	0
	2024
	0,523
	0
	0
	0
	0
	0
	Х
	Х

	1.3.
	Капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ГП
	километр
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Х
	Х

	1.4.
	Количество приобретенных автобусов
	МО
	единица
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Х
	Х

	1.5.
	Количество новых автобусов на газомоторном топливе введенных на маршруты муниципального образования
	МО
	единица
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Х
	Х

	1.6.
	Количество приобретенной техники (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы
	МО
	единица
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


Х
	


Х

	1.7.
	Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
	ГП
	километр
	20,2
	2024
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	Х
	Х

	1.8.
	Построено и  реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	ГП
	километр
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Х
	Х



3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Задача: Развитие сети дорог общего пользования местного значения

	1.
	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Х
	
           %
	
49,09
	
2024
	
56,9
	
56,9
	
56,9
	
56,9
	
56,9
	
56,9
	Оказание услуг (выполнение работ)
	-
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.1.
	Проведены закупки товаров, работ и услуг в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию (в том числе проектно-изыскательные работы, проверка сметной стоимости) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	2.
	Осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Х
	%
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг (выполнение работ)
	-
	Построено и
реконструировано
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них

	2.1.
	Построены и реконструированы автомобильные дороги общего пользования местного значения 

	3.
	Организовано транспортное обслуживание населения в границах Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	единица
	10
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг (выполнение работ)
	-
	Количество новых автобусов на газомоторном топливе введенных на маршруты муниципального образования
Количество приобретенных автобусов

	3.1.
	Автобусы приобретены 

	4.
	Приобретена техника (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы
	Х
	единица
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг (выполнение работ)
	-
	Количество приобретенной техники (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы

	4.1
	Техника (оборудование) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы приобретена



4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальный проект: «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	345 539,7
	354 609,2
	38 486,9
	0,0
	0,0
	0,0
	738 635,8

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет
	83 903,0
	37 332,2
	37 332,2
	0,0
	0,0
	0,0
	158 567,4

	.
	Местный бюджет 
	261 636,7
	317 277,0
	1 154,7
	0,0
	0,0
	0,0
	580 068,4

	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего
	345 539,7
	354 609,2
	38 486,9
	0,0
	0,0
	0,0
	738 635,8

	1.1.
	    Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	    Областной бюджет
	83 903,0
	37 332,2
	37 332,2
	0,0
	0,0
	0,0
	158 567,4

	1.3.
	    Местный бюджет 
	261 636,7
	317 277,0
	1 154,7
	0,0
	0,0
	0,0
	580 068,4

	1.4
	    Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	    Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	    Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	    Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.
	    Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Организовано транспортное обслуживание населения в границах Холмского муниципального округа Сахалинской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.
	    Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.
	    Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.
	    Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.4.
	    Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Приобретена техника (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.1.
	    Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.2
	    Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.3.
	    Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.4.
	    Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	345 539,7
	354 609,2
	38 486,9
	0,0
	0,0
	0,0
	738 635,8

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	83 903,0
	37 332,2
	37 332,2
	0,0
	0,0
	0,0
	158 567,4

	Местный бюджет 
	261 636,7
	317 277,0
	1 154,7
	0,0
	0,0
	0,0
	580 068,4

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



	


5. План реализации муниципального проекта «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)
	

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	
	Задача: Развитие сети дорог общего пользования местного значения

	1.
	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	01.01.2025
	31.12.2030
	-
	-
	Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	738 635,8
	
	

	1..К.1.
	Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации»
	Х
	
	-
	1. К.2.
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Сметный расчет, техническое задание
	

	1.К.2.
	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»

	Х
	
	1.К.1.
	1.К.3.
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключенный муниципальный контракт
	

	1.К.3.
	Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» 

	Х
	
	1.К.2.  
	-
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	

	2.
	Осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	01.01.2025
	31.12.2030
	-
	-
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	2.К.1.
	Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации»
	Х
	
	-
	2.К.2.
	Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Сметный расчет, техническое задание
	

	2.К.2.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»

	Х
	
	2.К.1.
	2.К.3.
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключенный муниципальный контракт
	

	2.К.3.
	Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» 

	Х
	
	2.К.2.  
	-
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	

	3.
	Организовано транспортное обслуживание населения в границах  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	01.01.2025
	31.12.2030

	
	
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	
	
	
	
	
	

	3.К.1.
	Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации»

	X
	
	

	3.К.2.
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	

Х
	

Х
	

Х
	

Х
	Сметный расчет, техническое задание
	

	3.К.2.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»

	X
	
	3.К.1.
	3.К.3.
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	


X
	


X
	


X
	


X
	Заключенный муниципальный контракт
	

	3.К.3.
	Контрольная точка "Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом" 

	X
	
	3.К.2.
	
	Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	


X
	


X
	


X
	


X
	КС-2, КС-3
	

	4.
	Приобретена техника (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы
	01.01.2025
	01.12.2030
	
	
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	
	
	
	
	
	

	4.К.1.
	Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации»
	X
	
	
	
	Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	
	
	
	
	
	

	4.К.2.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»

	X
	
	4.К.1
	
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	
	
	
	
	Заключенный муниципальный контракт
	

	4.К.3.
	Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» 
	X
	
	4.К.2
	
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	X
	X
	X
	X
	КС-2, КС-3
	





Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей муниципального проекта «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 1. Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году

	1.1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог
	ГП
	
процент
	

49,09
	

49,09
	49,09
	56,9
	56,9

	2.
	Цель 2. Обеспечение доли дорожной сети в городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2030 году

	2.1.
	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ГП
	километр
	0
	0
	0
	0,523
	0,523

	2.2.
	Капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ГП
	километр
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Количество приобретенной техники (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы
	МО
	единица
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Цель 3. Обеспечение доступности для населения Холмского муниципального округа Сахалинской области услуг в сфере транспортных перевозок

	3.1.
	Количество приобретенных автобусов
	МО
	единица
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	Количество новых автобусов на газомоторном топливе введенных на маршруты муниципального образования
	МО
	единица
	0
	0
	0
	0
	0




Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.1.
	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	44 055,3
	104 626,2
	165 000,0
	345 539,7
	345 539,7

	1.2.
	Осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Организовано транспортное обслуживание населения в границах Холмского муниципального округа Сахалинской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Приобретена техника (оборудования) для дорожных работ, включая монтажные и пусконаладочные работы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	44 055,3
	104 626,2
	165 000,0
	345 539,7
	345 539,7








Приложение № 3
к постановлению администрации
Холмского муниципального округа
 Сахалинской области
от 01.11.2025 г. № 1407
Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие
транспортной инфраструктуры и дорожного
 хозяйства Холмского муниципального округа
 Сахалинской области», утвержденной
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от  14.11.2024 № 1929


ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 «Региональная и местная дорожная сеть»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	«Региональная и местная дорожная сеть»
	Срок реализации проекта
01.01.2025 - 31.12.2030

	Куратор проекта
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор Департамента ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	Население Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области»






2. Показатели муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025

	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
7

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Развитие сети дорог общего пользования местного значения 

	1.1.
	Доля дорожной сети городской агломераций, соответствующей нормативным требованиям
	ГП
	процент
	80,0
	2024
	82,0
	83,0
	84,0
	85,0
	85,0
	85,0
	Х
	Х








3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Задача: «Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций»

	1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций
	Х
	
           
километр
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Оказание услуг (выполнение работ)
	-
	Доля дорожной сети городской агломераций, соответствующей нормативным требованиям

	1.1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций



4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальный проект: «Региональная и местная дорожная сеть»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	    Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	    Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	    Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	    Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0








5. План реализации муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)
	

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	
	Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций.

	1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций
	01.01.2025
	31.12.2030
	-
	-
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
МКУ «Служба единого заказчика»
	Х
	Х
	Х
	0,0
	
	

	1..К.1.
	Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации»
	Х
	
	-
	1. К.2.
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
МКУ «Служба единого заказчика»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Сметный расчет, техническое задание
	

	1.К.2.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»

	Х
	
	1.К.1.
	1.К.3.
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
МКУ «Служба единого заказчика»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключенный муниципальный контракт
	

	1.К.3.
	Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» 

	Х
	
	1.К.2.  
	-
	Департамент ЖКХ администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
МКУ «Служба единого заказчика»
	Х
	Х
	Х
	Х
	КС-2, КС-3
	



Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 1. Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог до 56,9% к 2030 году.

	1.1.
	Доля дорожной сети городской агломераций, соответствующей нормативным требованиям
	ГП
	процент
	0,0
	0,0
	82,0
	82,0
	82,0

















Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций.

	1.1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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