АДМИНИСТРАЦИЯ

# ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __04.09.2025г.__ № ________1147_______

г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1930

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», руководствуясь ст.10, 42, 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области» (в редакции постановления от 22.01.2025 № 13), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский      городской      округ» от 14.11.2024 № 1930, с учетом ранее внесенных изменений от 22.01.2025 № 13, от 05.03.2025 № 299, от 18.03.2025 № 383 (далее муниципальная программа) следующие изменения:

  - Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1прилагается).

  - Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 2прилагается).

  - Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 3прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Е.В. Поддубного

Мэр Холмского

муниципального округа                                                                             Д.Г. Любчинов

Сахалинской области

## Приложение № 1

## постановлением администрации 
Холмского муниципального

## округа Сахалинской области

## от___04.09.2025г.__ _№__1147__

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, утвержденной постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от  14.11.2024 № 1930

### Раздел 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области Поддубный Е.В. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области, Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |
| Участники | Отсутствуют |
| Период реализации | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Повышение качества и комфортности городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) (при необходимости) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 975 914, 4 тыс.руб. |
| Связи с национальными целями развития Российской Федерации/Государственная программа Российской Федерации/ Государственной программой Сахалинской области | Реализация Программы направлена на достижение национальной цели – «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенная Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и государственной программы Сахалинской области «Формирование современной городской среды» |

### Раздел 2. Показатели муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Планируемые значения по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфортности городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | ГП | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП | единица | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 3. | Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | ГП | единица | 12 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 4. | Количество комплексных игровых площадок | ГП | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы») | ГП | единица | 1 | 1 |  |  |  |  |  | «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 6. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ГП | единица | 1 | 1 |  |  |  |  |  | «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |

### Раздел 3. Структура

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области»

(в редакции постановления администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 04.09.2025г.__  № _1147___)

| N п/п | Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |
| 1.1. | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Срок реализации 2025-2030 |  |  |
| 1.1.1 | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий | - Благоустройство общественных территорий; - Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; - Благоустройство дальневосточных дворов; - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям; - Устройство комплексных игровых площадок. |  |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий. 2. Количество благоустроенных общественных территорий. 3. Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу. 4. Количество комплексных игровых площадок. 5. Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы»). |
| 2. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |
| 2.1. | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  | Срок реализации 2025-2030 |  |
| 2.1.1 | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных пространств | - Благоустройство современных общественных пространств. - Благоустройство общественных территорий. |  |  | 1. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2. количество благоустроенных общественных территорий. |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 298 588,1 | 339 162,2 | 338 164,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975 914,4 |
| федеральный бюджет | 119 918,5 | 20 343,1 | 13 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153 594,9 |
| областной бюджет | 143 841,3 | 79 341,8 | 78 541,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301 724,5 |
| местный бюджет | 34 828,3 | 239 477,3 | 246 289,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520 595,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент: Муниципальный проект «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области (всего), в том числе: | 127 499,2 | 319 061,4 | 313 038,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 759 598,7 |
| федеральный бюджет | 8 382,1 | 10 539,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 921,3 |
| областной бюджет | 86 000,0 | 69 246,0 | 67 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222 246,0 |
| местный бюджет | 33 117,1 | 239 276,2 | 246 038,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518 431,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент: Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области (всего), в том числе: | 171 088,9 | 20 100,8 | 25 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216 315,7 |
| федеральный бюджет | 111 536,4 | 9 803,9 | 13 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 673,6 |
| областной бюджет | 57 841,3 | 10 095,8 | 11 541,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 478,5 |
| местный бюджет | 1 711,2 | 201,1 | 251,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 163,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал (справочно) | II квартал (справочно) | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфортности городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | ГП | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | ГП | единица | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4. | Количество комплексных игровых площадок | ГП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы») | ГП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ГП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

## Приложение № 2

## постановлением администрации 
Холмского муниципального

## округа Сахалинской области

## от__04.09.2025г.__ __№__1147_

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

## Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
от  14.11.2024 № 1930

### Раздел 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025-31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |
| Руководитель проекта | Директор Департамента ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |
| Целевые группы | Население Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | ## «Формирование современной городской среды ## на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |

Раздел 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | ГП | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Х | Х |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Х | Х |
| 1.3. | Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | ГП | единица | 2 | 2024 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | Х | Х |
| 1.4. | Количество комплексных игровых площадок | ГП | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Х | Х |
| 1.5. | Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы») | ГП | единица | 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  | Х | Х |

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отремонтированы и благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним, обустроены комплексные игровые площадки | Х | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Оказание услуги (выполнение работ) | - | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий Количество комплексных игровых площадок |
|  | Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустроены общественные территории | Х | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Оказание услуги (выполнение работ) | - | Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу |
|  | Обустроена общественная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Благоустроены дворовые территории (проект «Дальневосточные дворы») | Х | единица | 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  | Оказание услуги (выполнение работ) | - | Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы») |
|  | Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальный проект: «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, всего | 127 499,2 | 319 061,4 | 313 038,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 759 598,7 |
| 1. | Отремонтированы и благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним, обустроены комплексные игровые площадки, всего | 118 857,8 | 308 196,2 | 313 038,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740 092,1 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Областной бюджет | 86 000,0 | 69 246,0 | 67 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222 246,0 |
| 1.3. | Местный бюджет | 32 857,8 | 238 950,2 | 246 038,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517 846,1 |
| 1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Благоустроены общественные территории, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Благоустроены дворовые территории (проект «Дальневосточные дворы»), всего | 8 641,4 | 10 865,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 506,6 |
| 3.1. | Федеральный бюджет | 8 382,1 | 10 539,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 921,3 |
| 3.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Местный бюджет | 259,3 | 326,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,3 |
| 3.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 127 499,2 | 319 061,4 | 313 038,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 759 598,7 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 8 382,1 | 10 539,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 921,3 |
| Областной бюджет |  | 86 000,0 | 69 246,0 | 67 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222 246,0 |
| Местный бюджет |  | 33 117,1 | 239 276,2 | 246 038,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518 431,4 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта мероприятия контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отремонтированы и благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним, обустроены комплексные игровые площадки | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | 740 092,1 |  |
| 1.1. | Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | 19 506,6 |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | Х |  | Х | Х | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Сметный расчет, техническое задание |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | Х |  | 1.1.К.1 | 1.1.К.3 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | Х | 31.12.2025 | 1.1.К.1. | - | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 |
| 1.2. | Благоустроены общественные территории | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | Х |  |  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х |  | Сметный расчет, техническое задание |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | Х |  | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | Х |  | 1.2.К.2. | - | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 |
| 1.3. | Благоустроены дворовые территории (проект «Дальневосточные дворы») | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  | Х |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | Х |  | - | 1.3.К.2 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Сметный расчет, техническое задание |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | Х |  | 1.3.К.1 | 1.3.К.3 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | Х |  | 1.3.К.2. | - | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | КС-2, КС-3 |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал (справочно) | II квартал (справочно) | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфортности городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | ГП | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий. | ГП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | ГП | единица | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4. | Количество комплексных игровых площадок | ГП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы») | ГП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта

в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1. | Отремонтированы и благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним, обустроены комплексные игровые площадки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118 857,8 | 118 857,8 |
| 2. | Благоустроены общественные территории | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Благоустроены дворовые территории (проект «Дальневосточные дворы») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 641,4 | 8 641,4 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 499,2 | 127 499,2 |

## Приложение № 3

к постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»

от _04.09.2025г.__  № __1147__

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование комфортной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

## Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от  14.11.2024 № 1930

### Раздел 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Формирование комфортной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025-31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |
| Руководитель проекта | Директор Департамента ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |
| Целевые группы | Население Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | ## «Формирование современной городской среды ## на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |

Раздел 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ГП | единица | 1 | 2024 | 1 |  |  |  |  |  | Х | Х |

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Х | единица | 1 | 2024 | 1 |  |  |  |  |  | Оказание услуги (выполнение работ) | - | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
|  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальный проект: «Формирование комфортной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, всего | 171 088,9 | 20 100,8 | 25 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216 315,7 |
| 1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 130 303,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 303,2 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 101 010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 010,1 |
| 1.2. | Областной бюджет | 27 989,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 989,9 |
| 1.3. | Местный бюджет | 1 303,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 303,2 |
| 1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Благоустроены общественные территорий | 40 785,7 | 20 100,8 | 25 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 012,5 |
| 2.1. | Федеральный бюджет | 10 526,3 | 9 803,9 | 13 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 663,5 |
| 2.2. | Областной бюджет | 29 851,4 | 10 095,8 | 11 541,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 488,6 |
| 2.3. | Местный бюджет | 408,0 | 201,1 | 251,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,4 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 171 088,9 | 20 100,8 | 25 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216 315,7 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 111 536,4 | 9 803,9 | 13 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 673,6 |
| Областной бюджет |  | 57 841,3 | 10 095,8 | 11 541,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 478,5 |
| Местный бюджет |  | 1 711,2 | 201,1 | 251,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 163,6 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта мероприятия контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | 130 303,2 |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации» | Х |  | - | - | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Сметный расчет, техническое задание |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» | Х |  | 1.1.К.1 | 1.1.К.3 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом» | Х | 31.12.2030 | 1.1.К.1. | - | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | КС-25, КС-3 |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал (справочно) | II квартал (справочно) | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфортности городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ГП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий. | ГП | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта

в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 303,2 | 130 303,2 |
| 2. | Благоустроены общественные территории | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 303,2 | 130 303,2 |