
[image: !gerb]

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 09.04.2026 № 450
г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1930

	В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», руководствуясь ст.10, 42, 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский      городской      округ» от 14.11.2024 № 1930 (с учетом ранее внесенных изменений от 22.01.2025 № 13, от 05.03.2025 № 299, от 18.03.2025 № 383, от 04.09.2025 № 1147, от 30.12.2025 № 1684 (далее - Муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.3. Приложение № 3 к Муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Е.В. Поддубного 

Мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области Д.Г. Любчинов

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Холмского муниципального
 округа Сахалинской области
от   09.04.2026   № 450

Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование
 современной городской среды на территории
 Холмского муниципального округа
 Сахалинской области,
 утвержденную постановлением
 администрации муниципального образования
  «Холмский      городской      округ»
 от 14.11.2024 № 1930
[bookmark: P430]
ПАСПОРТ 
муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области»

[bookmark: P435]Раздел 1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы 
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области
Поддубный Е.В.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Соисполнители
	Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области, Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области  

	Участники
	Отсутствуют

	Период реализации 
	2025-2030

	[bookmark: P444]Цели муниципальной программы 
	Цель 1: Повышение качества и комфортности городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области к 2030 году 


	[bookmark: P447]Направления (подпрограммы) (при необходимости)
	Отсутствуют


	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации 
	698 151,50 тыс. руб.

	[bookmark: P452]Связи с национальными целями развития Российской Федерации/Государственная программа Российской Федерации/ Государственной программой Сахалинской области
	Реализация Программы направлена на достижение национальной цели – «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенная Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и государственной программы Сахалинской области «Формирование современной городской среды» 






Раздел 2. Показатели муниципальной программы 
 «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
(2024 год) 
	Планируемые значения по годам реализации программы
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфортности городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области к 2030 году»

	1.
	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий

	ГП
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	«Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Улучшение качества городской среды в полтора раза

	2.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ГП
	единица
	2
	1
	2
	1
	1
	
	
	«Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

	3.
	Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу
	ГП
	единица
	12
	5
	2
	2
	2
	
	
	«Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Улучшение качества городской среды в полтора раза

	4. 
	Количество комплексных
игровых площадок
	ГП
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	«Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Улучшение качества городской среды в полтора раза

	5.
	Количество
благоустроенных
дворовых территорий
(проект
«Дальневосточные
дворы»)
	ГП
	единица
	1
	1
	1
	
	
	
	
	«Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Улучшение качества городской среды в полтора раза

	6.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	ГП
	единица
	1
	1
	
	
	
	
	
	«Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году


[bookmark: P519][bookmark: P580][bookmark: P585]
Раздел 3. Структура 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области»



	N п/п
	Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	1.1.
	Ответственный за реализацию 
структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Срок реализации 
2025-2030

	1.1.1
	Задача: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий
	- Благоустройство общественных территорий;
- Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
- Благоустройство дальневосточных дворов;
- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям;
- Устройство комплексных игровых площадок.
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий.
2. Количество благоустроенных общественных территорий.
3. Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.
4. Количество комплексных
игровых площадок.
5. Количество
благоустроенных
дворовых территорий
(проект
«Дальневосточные
дворы»).

	2.
	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	2.1.
	Ответственный за реализацию 
структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Срок реализации 
2025-2030

	2.1.1
	Задача: Повышение уровня благоустройства общественных пространств
	- Благоустройство современных общественных пространств.
- Благоустройство общественных территорий.
	1. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
2. количество благоустроенных общественных территорий.



[bookmark: P697]Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области 


	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	407 895,1
	112 124,0
	89 066,20
	89 066,20
	0,0
	0,0
	698 151,50

	федеральный бюджет
	121 268,7
	22 303,90
	11 111,10
	15 384,60
	0,0
	0,0
	170 068,30

	областной бюджет
	267 424,0
	86 009,30
	75 888,90
	71 615,40
	0,0
	0,0
	500 937,60

	местный бюджет
	19 202,4
	3 810,80
	2 066,20
	2 066,20
	0,0
	0,0
	27 145,60

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Муниципальный проект «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области (всего), в том числе:
	166 601,4
	95 663,20
	58 763,10
	58 763,10
	0,0
	0,0
	379 790,80

	федеральный бюджет
	9 732,3
	10 539,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 271,5

	областной бюджет
	140 080,0
	81 477,90
	57 000,0
	57 000,0
	0,0
	0,0
	335 557,90

	местный бюджет 
	16 789,1
	3 646,10
	1 763,10
	1 763,10
	0,0
	0,0
	23 961,40

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области (всего), в том числе:
	241 293,7
	16 460,8
	30 303,1
	30 303,1
	0,0
	0,0
	318 360,70

	федеральный бюджет
	111 536,4
	11 764,7
	11 111,10
	15 384,60
	0,0
	0,0
	149 796,80

	областной бюджет
	127 344,0
	4 531,4
	18 888,9
	14 615,4
	0,0
	0,0
	165 379,70

	местный бюджет 
	2 413,3
	164,7
	303,10
	303,10
	0,0
	0,0
	3 184,20

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал
(справочно) 
	II квартал
(справочно) 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфортности городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области к 2030 году»

	1.
	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий

	ГП
	

%
	

0
	

0
	         0
	100
	100

	2.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ГП
	
единица
	
0
	
0
	
2
	
0
	
2

	3.
	Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу
	ГП
	
единица
	
0
	
0

	0
	2
	2

	4.
	Количество комплексных
игровых площадок
	ГП
	единица
	0
	0
	0
	1
	1

	5.
	Количество
благоустроенных
дворовых территорий
(проект
«Дальневосточные
дворы»)
	ГП
	     единица
	0
	0
	0
	1
	1

	6.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	ГП
	   единица 
	0
	0
	0
	0
	0





Приложение № 2
к постановлению администрации 
Холмского муниципального
 округа Сахалинской области
от   09.04.2026   № 450

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование
 современной городской среды на территории
 Холмского муниципального округа
 Сахалинской области,
 утвержденную постановлением
 администрации муниципального образования
  «Холмский      городской      округ»
 от 14.11.2024 № 1930
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области 

Раздел 1. Основные положения

	Краткое наименование проекта
	«Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации проекта
	01.01.2025-31.12.2030

	Куратор проекта
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор Департамента ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Целевые группы
	Население Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой 
	
1.
	Муниципальная программа
	«Формирование современной городской среды
 на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области




Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий

	1.1.
	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий

	ГП
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	
	
	Х  
	Х

	1.2.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ГП
	единица
	1
	2024
	1
	2
	1
	1
	
	
	Х
	Х

	
1.3. 

	Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу
	ГП
	единица
	2
	2024
	5
	2
	    2
	2
	
	
	Х
	Х

	1.4.
	Количество комплексных игровых площадок
	ГП
	единица
	1
	2024
	1
	1
	1
	1
	
	
	Х
	Х

	1.5.
	Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы»)
	ГП
	единица
	1
	2024
	1
	1
	
	
	
	
	Х
	Х



	Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	 Задача: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий

	1.1.
	Отремонтированы и благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к  ним, обустроены комплексные игровые площадки
	Х
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	
	
	Оказание услуги (выполнение работ)
	-
	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий

Количество комплексных игровых площадок


	
	Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 

	1.2.
	Благоустроены общественные территории 
	
Х

	
единица
	
1
	
2024
	
1
	
2
	
1
	
1
	

	

	Оказание услуги (выполнение работ)
	-
	Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу

	
	Обустроена общественная территория

	1.3.
	Благоустроены дворовые территории (проект «Дальневосточные дворы») 
	

Х

	

единица
	1
	2024
	1
	1
	
	
	
	
	Оказание услуги (выполнение работ)
	-
	Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы»)

	
	Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы»)


	
	Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальный проект: «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, всего
	166 601,4
	95 663,20
	58 763,10
	58 763,10
	0,0
	0,0
	379 790,80

	1.
	Отремонтированы и благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к  ним, обустроены комплексные игровые площадки, всего
	156 568,1
	84 798,0
	58 763,10
	58 763,10
	0,0
	0,0
	358 892,30

	1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Областной бюджет
	140 080,0
	81 477,90
	57 000,0
	57 000,0
	0,0
	0,0
	335 557,90

	1.3.
	Местный бюджет 
	16 488,1
	3 320,10
	1 763,10
	1 763,10
	0,0
	0,0
	23 334,40

	1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Благоустроены общественные территории, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Благоустроены дворовые территории (проект «Дальневосточные дворы»), всего
	10 033,3
	10 865,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 898,5

	3.1.
	Федеральный бюджет 
	9 732,3
	10 539,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 271,5

	3.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.
	Местный бюджет 
	301,0
	326,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	627,0

	3.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	166 601,4
	95 663,20
	58 763,10
	58 763,10
	0,0
	0,0
	379 790,80

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	9 732,3
	10 539,2
	0,0
	0
,0
	0,0
	0,0
	20 271,5

	Областной бюджет
	140 080,0
	81 477,90
	57 000,0
	57 000,0
	0,0
	0,0
	335 557,90

	Местный бюджет 
	16 789,1
	3 646,10
	1 763,10
	1 763,10
	0,0
	0,0
	23 961,40

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Раздел 5. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия, объекта мероприятия
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий

	1.1.











	Отремонтированы и благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним, обустроены комплексные игровые площадки  
	01.01.2025






	31.12.2030







	



Х




	



Х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	358 892,3
	

	1.1.
	Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним в 2026 году 

	01.01.2026
	31.12.2026
	


                Х
	


Х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	Х
	Х
	Х
	10 865,2
	

	1.1.К.1.
	Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации»

	Х
	
	Х
	Х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	Х
	Сметный расчет, техническое задание

	1.1.К.2.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»
	Х
	
	1.1.К.1
	1.1.К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.3.
	Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом»
	Х
	31.12.2026
	1.1.К.1.
	-
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

		


	Х
	


Х
	


Х
	


Х
	КС-2, КС-3

	1.2.
	Благоустроены общественные территории
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.2.К.1.
	Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации»

	Х
	
	
	
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	
	Сметный расчет, техническое задание

	1.2.К.2.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»
	Х
	
	1.2.К.1.
	1.2.К.3.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.2.К.3.
	Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом»
	Х
	
	1.2.К.2.
	-
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	


Х
	


Х
	


Х
	


Х
	КС-2, КС-3

	1.3.
	Благоустроены дворовые территории (проект «Дальневосточные дворы»)
	01.01.2025




	31.12.2030

	
	
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	
	
	
	Х
	

	1.3.К.1.
	Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации»

	

Х
	
	-
	1.3.К.2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	


Х
	


Х
	


Х
	


Х
	Сметный расчет, техническое задание

	1.3.К.2.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»
	


Х
	
	1.3.К.1
	1.3.К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	


Х
	


Х
	


Х
	


Х
	Муниципальный контракт

	1.3.К.3.
	Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом»
	

Х
	
	1.3.К.2.
	-
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	


Х
	


Х
	


Х
	


Х
	КС-2, КС-3


Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал
(справочно) 
	II квартал
(справочно) 
	III квартал
 
	IV квартал
 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфортности городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области к 2030 году»

	1.
	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий
	      ГП
	

%
	

0
	

0
	0
	100
	100

	2.
	Количество благоустроенных общественных территорий.

	ГП
	
единица
	
0
	
0
	
2
	
0
	
2

	3.
	Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 
	      ГП
	
единица
	
0
	
0
	
0
	
2
	
2

	4.
	Количество комплексных
игровых площадок

	      ГП
	единица
	0
	0
	0
	1
	1

	5.
	Количество
благоустроенных
дворовых территорий
(проект
«Дальневосточные
дворы»)
	     ГП
	единица
	0
	0
	 0
	1
	1


	
Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта 
в 2026 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	        I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Задача: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий

	1.
	Отремонтированы и благоустроены дворовые территории многоквартирных домов и проездов к  ним, обустроены комплексные игровые площадки
	0,0
	0,0
	0,0
	84 798,0
	84 798,0

	2.
	Благоустроены общественные территории
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Благоустроены дворовые территории (проект «Дальневосточные дворы»)
	0,0
	0,0
	0,0
	10 865,2
	10 865,2

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	0,0
	95 663,20
	95 663,20




Приложение № 3
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа
Сахалинской области
от   09.04.2026   № 450

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование
 современной городской среды на территории
 Холмского муниципального округа
 Сахалинской области,
 утвержденную постановлением
 администрации муниципального образования
  «Холмский      городской      округ»
 от 14.11.2024 № 1930
	
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Формирование комфортной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области»

Раздел 1. Основные положения

	Краткое наименование проекта
	«Формирование комфортной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации проекта
	01.01.2025-31.12.2030

	Куратор проекта
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор Департамента ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Целевые группы
	Население Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой 
	
1.
	Муниципальная программа
	«Формирование современной городской среды
 на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области



Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Повышение уровня благоустройства общественных пространств

	1.1.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	ГП
	единица
	1
	2024
	1
	
	
	
	     
	
	Х  
	Х



Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача: Повышение уровня благоустройства общественных пространств

	1.1.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Х
	единица
	1
	2024
	1
	
	
	
	
	
	Оказание услуги (выполнение работ)
	-
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

	
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях


	
	Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальный проект: «Формирование комфортной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, всего 
	241 293,7
	16 460,8
	30 303,1
	30 303,1
	0,0
	0,0
	318 360,70

	1
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	174 180,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	174 180,9

	1.1.
	Федеральный бюджет 
	101 010,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	101 010,1

	1.2.
	Областной бюджет
	71 428,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71 428,8

	1.3.
	Местный бюджет
	1 742,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 742,0

	1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Благоустроены общественные территории
	67 112,8
	16 460,8
	30 303,1
	30 303,1
	0,0
	0,0
	144 179,80

	2.1.
	Федеральный бюджет 
	10 526,3
	11 764,7
	11 111,10
	15 384,60
	0,0
	0,0
	48 786,70

	2.2.
	Областной бюджет
	55 915,2
	4 531,4
	18 888,9
	14 615,4
	0,0
	0,0
	93 950,90

	2.3.
	Местный бюджет
	671,3
	164,7
	303,10
	303,10
	0,0
	0,0
	1 442,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	241 293,7
	16 460,8
	30 303,1
	30 303,1
	0,0
	0,0
	318 360,70

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	111 536,4
	11 764,7
	11 111,10
	15 384,60
	0,0
	0,0
	149 796,80

	Областной бюджет
	127 344,0
	4 531,4
	18 888,9
	14 615,4
	0,0
	0,0
	165 379,70

	Местный бюджет 
	2 413,3
	164,7
	303,10
	303,10
	0,0
	0,0
	3 184,20

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Раздел 5. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия, объекта мероприятия
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача:  Повышение уровня благоустройства общественных пространств

	1.1.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях


	01.01.2025







	31.12.2030







	Х
	Х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	174 180,9
	

	1.1.К.1.
	Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации»

	Х
	
	-
	-
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации   Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Сметный расчет, техническое задание

	1.1.К.2.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»
	Х
	
	1.1.К.1
	1.1.К.3
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.3.
	Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом»
	Х
	31.12.2030
	1.1.К.1.
	-
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
		


	Х
	


Х
	


Х
	


Х
	КС-25, КС-3


Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал
(справочно) 
	II квартал
(справочно) 
	III квартал
 
	IV квартал
 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфортности городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области к 2030 году»

	1.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	ГП
	единица
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Количество благоустроенных общественных территорий.

	ГП
	
единица
	
0
	
0
	
2
	
0
	
2


[bookmark: _GoBack]
Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта 
в 2026 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 20256 года (тыс. рублей)

	
	
	        I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Задача: Повышение уровня благоустройства общественных пространств

	1.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Благоустроены общественные территории
	0,0
	0,0
	16 460,8
	0,0
	16 460,8

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	16 460,8
	0,0
	16 460,8
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