
[bookmark: _Hlk206148311][bookmark: _Hlk217897911][bookmark: _Hlk182221707][image: ]

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	   30.12.2025     		      1694
от ______________________ № ________
         г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 г. № 364 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 23.08.2024г. № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», руководствуясь статьями 10,42, 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945 (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 22.01.2025 №13; от 27.03.2025 №440; от 19.08.2025 №1066), следующие изменения:
[bookmark: _Hlk193183585][bookmark: _Hlk192521441]1.1. Приложение № 1 «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» раздел 1. «Общие положения» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 1 Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» Раздел 2. «Показатели муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.3. Приложение № 1 Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.4. Приложение № 1 Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» Раздел 5. «Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.5. Приложение №3 «Муниципальный проект: «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» Раздел 2. «Показатели проекта» изложить в новой редакции (Приложение № 5).
1.6. Приложение №3 «Муниципальный проект: «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» Раздел 4. «Финансовое обеспечение реализации проекта» изложить в новой редакции (Приложение № 6).
1.7. Приложение №3 «Муниципальный проект: «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» Раздел 5. «План реализации проекта» изложить в новой редакции (Приложение № 7).
1.8. Приложение №3 «Муниципальный проект: «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» Раздел 6. «Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году» изложить в новой редакции (Приложение № 8).
1.9. Приложение №3 «Муниципальный проект: «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» Раздел 7. «Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году» изложить в новой редакции (Приложение № 9).
1.10. Приложение №6 «Муниципальный проект: «Модернизация коммунальной инфраструктуры» Раздел 4. «Финансовое обеспечение реализации проекта» изложить в новой редакции (Приложение № 10).
1.11. Приложение №7 «комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства» Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции (Приложение № 11).
1.12. Приложение №7 «комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства» Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции (Приложение № 12).
1.13. Приложение №7 «комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства» Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году» изложить в новой редакции (Приложение № 13).
1.14. Приложение №8 «комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений» Раздел 4. «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений» изложить в новой редакции (Приложение № 14).
[bookmark: _Hlk193187632][bookmark: _Hlk193201636]1.15. Приложение №9 «комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства» Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции (Приложение № 15).
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, газете «Холмская панорама» и разместить на официальном интернет-сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Е.В. Поддубного 

Мэр 
Холмского муниципального округа
Сахалинской области 	                  	          	                      	         Д.Г. Любчинов


Приложение № 1
[bookmark: _Hlk193189795]постановления администрации
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
[bookmark: _Hlk206593542]от 30.12.2025 № 1694  

[bookmark: P430]ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
к Приложению № 1 муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945

Раздел 1. Общие положения

	Куратор муниципальной программы 
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области - Поддубный Е.В.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 

	Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Соисполнители
	Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика»
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Участники 
	Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городским дорожным хозяйством» 
Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть»
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»
Муниципальное унитарное предприятие «Тепло»
Муниципальное унитарное предприятие «Искра»
территориальные отделы Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Период реализации 
	2025 - 2030

	Цели муниципальной программы 
	Цель 1: Увеличение доли населения Холмского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения.
Цель 2: Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению.
Цель 3: Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания.

	Направления (подпрограммы) 
	Отсутствуют 

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации 
	
1 665 749,3 тыс. руб. 


	Связи с национальными целями развития Российской Федерации / Государственная программа Российской Федерации/Государственной программой Сахалинской области
	Комфортная и безопасная среда для жизни/ Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 № 364



[bookmark: P435]	
[bookmark: P519][bookmark: P580][bookmark: P585]Приложение № 2
постановления администрации
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 30.12.2025 № 1694  

Раздел 2. Показатели муниципальной программы 
 «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»
к Приложению № 1 муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945

	N п/п
	
Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Планируемые значения по годам реализации программы
	
Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Цель 1: Увеличение доли населения Холмского муниципального округа Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения

	1.
	Доля населения Холмского муниципального округа Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения

	

ГП
	

%
	

75,0
	

80,0
	

80,0
	

80,0
	

80,0
	

80,0
	

80,0
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	2.
	Количество строящихся и реконструируемых объектов

	МО
	единица
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году

	
	Цель 2: Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению

	3.
	Количество аварий на инженерных сетях

	ГП
	Единица
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	4.
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети
	ГП
	%
	17,0
	17,0
	16,9
	16,8
	16,7
	16,6
	16,5
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	5.
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети
	ГП
	%
	59,5
	59,4
	59,3
	59,2
	59,1
	59,0
	58,5
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	6.
	Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод
	ГП
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	 4,0
	 4,0
	 4,0
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	7.
	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

	МО
	%
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	8.
	Доля отремонтированных и реконструированных объектов муниципального имущества, к запланированным в отчетном периоде
	МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	9.
	Доля отсутствия жалоб от населения в части расчистки придомовой территории, к плановому значению в отчетном периоде
	МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	10.
	Доля софинансирования 
расходов региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, к фактически подтвержденным расходам
	МО
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	
	Цель 3: Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания

	11.
	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года
 
	ГП
	%
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	12.
	Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений

	МО
	единица
	26
	24
	10
	10
	10
	10
	10
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	13.
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде

	МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	14.
	Количество отловленных животных без владельцев

	ГП
	единица
	211
	240
	116
	110
	110
	110
	110
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	15.
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	МО

	единица
	0
	53
	0
	0
	0
	0
	0
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	16.
	Приобретение контейнеров 
	МО
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году

	17.
	Доля расходов по благоустройству населенных пунктов, которые исполнены в сумме расходов запланированных в отчетном периоде
	МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Решение 
Собрания муниципального образования
«Холмский городской округ»
от 29.08.2024 № 16/7-115
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036году



	
Приложение № 3
постановления администрации
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 30.12.2025 № 1694  

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»
к Приложению № 1 муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	641 732,5
	315 803,9
	708 212,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1 665 749,3

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	367 958,7
	0,0
	0,0
	0,0
	367 958,7

	областной бюджет
	406 806,9
	158 360,5
	143 644,0
	0,0
	0,0
	0,0
	708 811,4

	местный бюджет
	234 925,6
	157 443,4
	196 610,2
	0,0
	0,0
	0,0
	588 979,2

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Муниципальный проект «Чистая вода» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Муниципальный проект: «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения», в том числе:
	503 043,5
	277 964,9
	306 889,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 087 897,4

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	386 586,5
	150 876,3
	139 077,6
	0,0
	0,0
	0,0
	676 540,4

	местный бюджет
	116 457,0
	127 088,6
	167 811,4
	0,0
	0,0
	0,0
	411 357,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Муниципальный проект: «Реализация мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», в том числе:
	0,0
	3 092,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 092,8

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000,0

	местный бюджет
	0,0
	92,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	92,8

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Муниципальный проект: «Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами, расположенных на территории Холмского округа», в том числе:
	1 654,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 654,7

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	1 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 605,0

	местный бюджет
	49,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	49,7

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Муниципальный проект: «Модернизация коммунальной инфраструктуры», в том числе:
	0,0
	0,0
	371 675,5
	0,0
	0,0
	0,0
	371 675,5

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	367 958,7
	0,0
	0,0
	0,0
	367 958,7

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	3 716,8
	0,0
	0,0
	0,0
	3 716,8

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Комплекс процессных мероприятий: «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:
	13 205,0
	4484,2
	4566,4
	0,0
	0,0
	0,0
	22 255,6

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	13 205,0
	4484,2
	4566,4
	0,0
	0,0
	0,0
	22 255,6

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Комплекс процессных мероприятий: «Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений», в том числе:
	72 594,4
	5 180,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	77 774,4

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	4 938,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 938,9

	местный бюджет
	67 655,5
	5 180,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	72 835,5

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:
	51 234,9
	25 082,0
	25 082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	101 398,9

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	471,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	471,5

	местный бюджет
	50 763,4
	25 082,0
	25 082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100 927,4

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





Приложение № 4
постановления администрации
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 30.12.2025 № 1694  

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году
к Приложению № 1 муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Цель 1: Увеличение доли населения Холмского муниципального округа Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения

	1.
	Доля населения Холмского муниципального округа Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения
	ГП
	
%
	
80,0
	
80,0
	
80,0
	
80,0
	
80,0

	2.
	Количество строящихся и реконструируемых объектов
	МО
	единица
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Цель 2: Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

	3.
	Количество аварий на инженерных сетях
	ГП
	единица
	2
	6
	8
	15
	15

	4.
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети
	ГП
	
%
	
17,0
	
17,0
	
17,0
	
17,0
	
17,0

	5.
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети
	ГП
	
%
	
59,4
	
59,4
	
59,4
	
59,4
	
59,4

	6.
	Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод
	ГП
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	 4,0

	7.
	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
	МО
	%
	0
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3

	
	Цель 3: Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания

	8.
	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года
	ГП
	%
	0
	0
	0
	35,3
	35,3

	9.
	Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений
	МО
	единица
	0
	0
	7
	24
	24

	10. 
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде
	МО
	%
	30
	50
	75
	100
	100

	11.
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	МО
	единица
	30
	45
	53
	53
	53

	12.
	Приобретение контейнеров 
	МО
	единица
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	Количество отловленных животных без владельцев
	ГП
	единица
	95
	100
	100
	240
	240

	14.
	Доля расходов по благоустройству населенных пунктов, которые исполнены в сумме расходов, запланированных в отчетном периоде
	МО
	
%
	
100
	
100
	100
	100
	100

	15.
	Доля отремонтированных и реконструированных объектов муниципального имущества, к запланированным в отчетном периоде
	МО
	
%
	
100
	
100
	100
	100
	100

	16.
	Доля отсутствия жалоб от населения в части расчистки придомовой территории, к плановому значению в отчетном периоде
	МО
	
%
	100
	100
	100
	100
	100

	17.
	Доля софинансирования 
расходов региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, к фактически подтвержденным расходам.
	МО
	
%
	
10

	
10
	10
	10
	10





Приложение № 5
постановления администрации
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 30.12.2025 № 1694  

Раздел 2. Показатели проекта
к Приложению № 3 муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: Капитальный ремонт многоквартирных домов, обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса

	1.1.
	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года
	ГП
	%
	35,3
	2024
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	Х
	Х

	1.2.
	Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений.
	МО
	единица
	26
	2024
	24
	10
	10
	10
	10
	10
	Х
	Х

	1.3.
	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального
	МО
	%
	33,3
	2024
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	Х
	Х

	1.4.
	Количество аварий на инженерных сетях.
	ГП
	единица
	0
	2024
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Х
	Х

	.1.5.
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети
	ГП
	%
	17,0
	2024
	17,0
	16,9
	16,8
	16,7
	16,6
	16,5
	Убывающий
	Нет

	1.6.
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети
	ГП
	%
	59,5
	2024
	59,4
	59,3
	59,2
	59,1
	59,0
	58,5
	Убывающий
	Нет

	1.7.
	Доля населения Холмского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения
	ГП
	%
	75,0
	2024
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	Х
	Х

	1.8.
	Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод
	ГП
	%
	4,0
	2024
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	Х
	Х

	1.9.
	Доля отремонтированных и реконструированных объектов муниципального имущества, к запланированным в отчетном периоде
	МО
	
%
	
100
	
2024
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	Х
	Х

	1.10.
	Доля отсутствия жалоб от населения в части расчистки придомовой территории, к плановому значению в отчетном периоде
	МО
	
%
	
100
	
2024
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	Х
	Х

	1.11.
	Доля софинансирования расходов региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, к фактически подтвержденным расходам
	МО
	
%
	
10
	
2024

	
10
	
10

	
10

	
10
	
10
	
10
	Х
	Х





Приложение № 6
постановления администрации
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 30.12.2025 № 1694  

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
к Приложению № 3 муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: Капитальный ремонт многоквартирных домов и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса
	503 043,5
	277 964,9
	306 889,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 087 897,4

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, заменено оборудование, капитальный ремонт зданий, сооружений объектов и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, всего
	437 165,0
	271 964,9
	252 275,8
	0,0
	0,0
	0,0
	961 405,7

	1.1.1
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	386 586,5
	150 876,3
	139 077,6
	0,0
	0,0
	0,0
	676 540,4

	1.1.3
	Местный бюджет 
	50 578,5
	121 088,6
	113 198,2
	0,0
	0,0
	0,0
	284 865,3

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Мероприятие (результат): Модернизированы сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты по содержанию и (или) обустройству муниципального имущества, расположенного на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, всего
	19 000,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	23 000,0

	1.3.1
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.3.
	Местный бюджет 
	19 000,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	23 000,0

	1.3.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством и реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, всего
	5 454,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 454,3

	1.4.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.3.
	Местный бюджет 
	5 454,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 454,3

	1.4.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг, на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов Холмского муниципального округа Сахалинской области, всего
	3 610,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 610,2

	1.5.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.3.
	Местный бюджет 
	3 610,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 610,2

	1.5.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты на организацию бытового обслуживания населения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, всего
	14 924,0
	2 000,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18 924,0

	1.6.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.3.
	Местный бюджет 
	14 924,0
	2 000,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18 924,0

	1.6.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего
	22 890,0
	0,0
	52 613,2
	0,0
	0,0
	0,0
	75 503,2

	.1.7.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.3.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.4.
	Местный бюджет 
	22 890,0
	0,0
	52 613,2
	0,0
	0,0
	0,0
	75 503,2

	1.7.5.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	503 043,5
	277 964,9
	306 889,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 087 897,4

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	386 586,5
	150 876,3
	139 077,6
	0,0
	0,0
	0,0
	676 540,4

	Местный бюджет 
	116 457,0
	127 088,6
	167 811,4
	0,0
	0,0
	0,0
	411 357,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





Приложение № 7
постановления администрации
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 30.12.2025 № 1694  

Раздел 5. План реализации проекта
к Приложению № 3 муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: Капитальный ремонт многоквартирных домов и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, заменено оборудование, капитальный ремонт зданий, сооружений объектов и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения
	01.01.2025
	
31.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	961 405,7
	Х

	
	Мероприятие (результат): Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, заменено оборудование, капитальный ремонт зданий, сооружений объектов и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения                                          в 2025 году
	01.01.2025
	
31.12.2025
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	437 165,0
	Х

	[bookmark: _Hlk179814455]1.1.К.1.
	Контрольная точка "Согласование проектно-сметной документации на очередной финансовый год»
	Х
	
	
	1.1.К.2
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства на предоставление субсидии

	1.1.
К.2.
	Контрольная точка: «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»
	Х
	
	1.1.К1
	1.1. К.3.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключенный муниципальный контракт

	1.1.
.К.3.
	Контрольная точка: «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом»
	Х
	
	1.1.К.2
	-
	
	

Х
	

Х
	

Х
	

Х
	КС-2, КС-3

	1.2.
	Мероприятие (результат): Модернизированы сети тепло-, водоснабжения и водоотведения
	01.01.2025
	
31.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Х

	[bookmark: _Hlk192770969]
	Мероприятие (результат): Модернизированы сети тепло-, водоснабжения и водоотведения                                           в 2025 году
	01.01.2025
	
31.12.2025
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Х

	1.2.К.1.
	Контрольная точка «Согласование проектно-сметной документации на очередной финансовый год»
	Х
	
	
	1.2.К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства на предоставление субсидии

	1.2.
К.2.
	Контрольная точка: «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»
	Х
	
	1.2.К1
	1.2. К.3.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключенный муниципальный контракт

	1.2.
.К.3.
	Контрольная точка: «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом»
	Х
	
	1.2.К.2
	-
	
	

Х
	

Х
	

Х
	

Х
	КС-2, КС-3

	1.3.
	Мероприятие (результат):  Возмещены затраты по содержанию и (или) обустройству муниципального имущества, расположенного на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	01.01.2025
	
31.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Х
	Х
	Х
	23 000,0
	Х

	
	Мероприятие (результат):  Возмещены затраты по содержанию и (или) обустройству муниципального имущества, расположенного на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области                                                    в 2025 году
	01.01.2025
	
31.12.2025
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Х
	Х
	Х
	19 000,0
	Х

	1.3.
К.1
	Контрольная точка: «Проведение отбора на предоставление субсидии» 
	
	
	
	1.3. К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашения 

	1.3. К.2.
	Контрольная точка: «Предоставление субсидии»
	
	
	1.3.К.1.
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет о расходовании субсидии

	1.4.
	Мероприятие (результат):   Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством и реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	01.01.2025
	
31.12.2030
	
	
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	5 454,3
	Х

	
	Мероприятие (результат):   Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством и реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства                                              в 2025 году
	01.01.2025
	
31.12.2025
	
	
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	5 454,3
	Х

	1.4.
К.1
	Контрольная точка: «Проведение отбора на предоставление субсидии» 
	
	
	
	1.4.К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашения 

	1.4. К.2.
	Контрольная точка: «Предоставление субсидии»
	
	
	1.4.К.1.
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет о расходовании субсидии

	1.5.

	Мероприятие (результат):   Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг, на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов Холмского муниципального округа Сахалинской области
	01.01.2025
	
31.12.2030
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	3 610,2
	Х

	
	Мероприятие (результат):   Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг, на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов Холмского муниципального округа Сахалинской области                                                      в 2025 году
	01.01.2025
	
31.12.2025
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	3 610,2
	Х

	1.5.
К.1
	Контрольная точка: «Проведение отбора на предоставление субсидии» 
	
	
	
	1.5.К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашения 

	1.5. К.2.
	Контрольная точка: «Предоставление субсидии»
	
	
	1.5. К.1
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет о расходовании субсидии

	1.6.
	Мероприятие (результат):   Возмещены затраты на организацию бытового обслуживания населения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	01.01.2025
	25.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Х
	Х
	Х
	18 924,0
	Х

	
	Мероприятие (результат):   Возмещены затраты на организацию бытового обслуживания населения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области                                                          в 2025 году
	01.01.2025
	25.12.2025
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Х
	Х
	Х
	14 924,0
	Х

	1.6.
К.1
	Контрольная точка: «Проведение отбора на предоставление субсидии» 
	
	
	
	1.6. К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашения 

	1.6. К.2.
	Контрольная точка: «Предоставление субсидии»
	
	
	1.6.К.1.
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет о расходовании субсидии

	1.7.
	Мероприятие (результат):  Возмещены затраты региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
	01.04.2025

	25.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	75 503,2
	Х

	
	Мероприятие (результат):  Возмещены затраты региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах                                                                  в 2025 году
	01.04.2025

	25.12.2025
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	22 890,0
	Х

	1.7.
К.1
	Контрольная точка: «Согласно краткосрочного плана на соответствующий год, заключается соглашение с НО «Фонд капитального ремонта» 
	
	
	
	1.7. К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашения 

	1.7. К.2.
	Контрольная точка: «Предоставление субсидии»
	
	
	1.7.К.1.
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет о расходовании субсидии





Приложение № 8
постановления администрации
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 30.12.2025 № 1694  

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году
к Приложению № 3 муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания»

	1.1.
	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года
	ГП
	
%
	
0
	
0
	
0
	
35,3
	
35,3

	1.2.
	Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений
	МО
	
единица
	
0
	
0
	7
	24
	24

	2.
	Цель муниципальной программы «Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению»

	2.1.
	Количество аварий на инженерных сетях.
	ГП
	единица
	2
	6
	8
	15
	15

	2.2.
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети.
	ГП
	%
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0

	2.3.
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети.
	ГП
	%
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4

	2.4.
	Доля населения Холмского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой
	ГП
	%
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0

	2.5.
	Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод
	ГП
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	2.6.
	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства
	МО
	%
	0
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3

	2.7.
	Доля отремонтированных и реконструированных объектов муниципального имущества, к запланированным в отчетном периоде
	МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	2.8.
	Доля отсутствия жалоб от населения в части расчистки придомовой территории, к плановому значению в отчетном периоде
	МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	2.9.
	Доля софинансирования 
расходов региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, к фактически подтвержденным расходам
	МО
	
%
	
10
	
10
	10
	10
	10





Приложение № 9
постановления администрации
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 30.12.2025 № 1694  

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году
к Приложению № 3 муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: Капитальный ремонт многоквартирных домов и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, заменено оборудование, капитальный ремонт зданий, сооружений объектов и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения
	0,0
	42 746,5
	95 493,0
	437 165,0
	437 165,0

	1.2.
	Мероприятие (результат): Модернизированы сети тепло-водоснабжения и водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты по содержанию и (или) обустройству муниципального имущества, расположенного на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	4 000,0
	8 000,0
	12 000,0
	19 000,0
	19 000,0

	1.4.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством и реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	0,0
	2 000,0
	5 000,0
	5 454,3
	5 454,3

	1.5.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг, на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов Холмского муниципального округа Сахалинской области
	0,0
	900,0
	900,0
	3 610,2
	3 610,2

	1.6.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты на организацию бытового обслуживания населения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	0,0
	3 500,0
	7 000,0
	14 924,0
	14 924,0

	1.7.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
	0,0
	5 964,0
	11 928,0
	22 890,0
	22 890,0

	ИТОГО:
	4 000,0
	63 110,5
	132 321,0
	503 043,5
	503 043,5





Приложение № 10
постановления администрации
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 30.12.2025 № 1694  

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
к Приложению № 6 муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: Выполнение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат): Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, всего
	0,0
	0,0
	371 675,5
	0,0
	0,0
	0,0
	371 675,5

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	367 958,7
	0,0
	0,0
	0,0
	367 958,7

	1.1.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	3 716,8
	0,0
	0,0
	0,0
	3 716,8

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	0,0
	0,0
	371 675,5
	0,0
	0,0
	0,0
	371 675,5

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	367 958,7
	0,0
	0,0
	0,0
	367 958,7

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	3 716,8
	0,0
	0,0
	0,0
	3 716,8

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 11
постановления администрации
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 30.12.2025 № 1694  

Раздел 2. Показатели 
комплекса процессных мероприятий
«Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
к Приложению № 7 муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945

	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателей по годам 
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	факт
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Количество отловленных животных без владельцев
	ГП
	единица
	211
	240
	116
	110
	110
	110
	110
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области





Приложение № 12
постановления администрации
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 30.12.2025 № 1694  

Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса 
процессных мероприятий «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
к Приложению № 7 муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945

	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий: «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:
	13 205,0
	4484,2
	4566,4
	0,0
	0,0
	0,0
	22 255,6

	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе:
	13 205,0
	4484,2
	4566,4
	0,0
	0,0
	0,0
	22 255,6

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	13 205,0
	4484,2
	4566,4
	0,0
	0,0
	0,0
	22 255,6

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





Приложение № 13
постановления администрации
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 30.12.2025 № 1694  

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
к Приложению № 7 муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам (нарастающий итог)
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программа «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания»

	1.1.
	Количество отловленных животных без владельцев
	ГП
	
единица
	
95
	
100
	100
	240
	240





Приложение № 14
постановления администрации
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 30.12.2025 № 1694  

Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса 
процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений»
к Приложению № 8 муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: Благоустройство населенных пунктов
	72 594,4
	5 180,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	77 774,45

	1.1.
	Мероприятие (результат): Исполнены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, всего
	33 189,3
	4 997,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	38 186,3

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	33 189,3
	4 997,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	38 186,3

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия по благоустройству населённых пунктов Холмского муниципального образования Сахалинской области (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд), всего
	34 466,2
	183,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	34 649,2

	1.2.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3.
	Местный бюджет 
	34 466,2
	183,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	34 649,2

	1.2.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления, всего
	4 938,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 938,9

	1.3.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2.
	Областной бюджет
	4 938,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 938,9

	1.3.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	72 594,4
	5 180,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	77 774,4

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	4 938,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 938,9

	Местный бюджет 
	67 655,5
	5 180,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	72 835,5

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





Приложение № 15
постановления администрации
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 30.12.2025 № 1694  

Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса 
процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального к Приложению № 9 муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
1.
	Задача: Расходы на выплаты по оплате труда работников и содержание органов местного самоуправления
	51 234,9
	25 082,0
	25 082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	101 398,9

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Произведены выплаты по оплате труда работников и содержание органов местного самоуправления», всего
	51 234,9

	25 082,0
	25 082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	101 398,9

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	471,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	471,5

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	50 763,4
	25 082,0
	25 082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100 927,4

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



image1.jpeg




