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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	   27.03.2025		440
от ______________________ № ________
         г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 г. № 364 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 23.08.2024г. № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», руководствуясь статьями 10,42, 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945 (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 22.01.2025 №13), следующие изменения:

1.1. Приложения № 2, № 3, № 4 к Программе считать Приложениями № 3, № 4, №5 соответственно.
1.2. Приложение № 1 «паспорт проекта «Чистая вода» считать Приложением № 2.
1.3. Приложения № 6, № 7, № 8 к Программе считать Приложениями № 7, № 8, №9 соответственно.
1.4. Муниципальную программу дополнить муниципальным проектом «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и считать Приложением № 6.
[bookmark: _Hlk193183585][bookmark: _Hlk192521441]1.5. Приложение № 1 «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» в разделе 1. «Общие положения» Строку «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» изложить в следующей редакции:
«796 763,3 тыс. руб.».
[bookmark: _Hlk192521669]1.5. Приложение № 1 «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» в Раздел 3. «Структура муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» добавить муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (прилагается).
1.7. В Приложении № 1 Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» Раздел 4. «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8.В Приложении №3 «Муниципальный проект: «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» Раздел 4. «Финансовое обеспечение реализации проекта» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. В Приложении № 3 «Муниципальный проекта: «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» Раздел 5. «План реализации проекта» изложить в новой редакции (прилагается).
1.10. В Приложении № 3 «Муниципального проект: «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» Раздел 7. «Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году» изложить в новой редакции (прилагается).
1.11. В Приложении № 4 «Муниципальный проект «Реализация мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» Раздел 4. «Финансовое обеспечение реализации проекта» изложить в новой редакции (прилагается).
1.12. Приложение №7 «комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства» Раздел 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции (прилагается).
1.13. Приложение №8 «комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений» Раздел 4. «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений» изложить в новой редакции (прилагается).
[bookmark: _Hlk193187632][bookmark: _Hlk193201636]1.14. Приложение №9 «комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства» Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, газете «Холмская панорама» и разместить на официальном интернет-сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Е.В. Поддубного 

Мэр 
Холмского муниципального округа
Сахалинской области 	                  	          	                      	         Д.Г. Любчинов


[bookmark: _Hlk182221707]Приложение № 1
[bookmark: _Hlk193189795]к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945
(в ред. постановления администрации
Холмского муниципального округа Сахалинской области
от 27.03.2025_ № 440) 

[bookmark: P430]ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» 

Раздел 1. Общие положения

	Куратор муниципальной программы 
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области - Поддубный Е.В.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 

	Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Соисполнители
	Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика»
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Участники 
	Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городским дорожным хозяйством» 
Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть»
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»
Муниципальное унитарное предприятие «Тепло»
Муниципальное унитарное предприятие «Искра»
территориальные отделы Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Период реализации 
	2025 - 2030

	Цели муниципальной программы 
	Цель 1: Увеличение доли населения Холмского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения.
Цель 2: Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению.
Цель 3: Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания.

	Направления (подпрограммы) 
	Отсутствуют 

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации 
	796 763,3 тыс. руб. 

	Связи с национальными целями развития Российской Федерации / Государственная программа Российской Федерации/Государственной программой Сахалинской области
	Комфортная и безопасная среда для жизни/ Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 № 364



[bookmark: P435]
[bookmark: P519][bookmark: P580][bookmark: P585]Раздел 3. Структура 
муниципальной программы «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области 
 качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

	N п/п
	Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект «Чистая вода»

	
	Ответственный за реализацию 
структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации: 2025-2030 гг.

	1.1.
	Повышение качества питьевой воды 

	

Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения



	1) Доля населения Холмского муниципального округа Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения; 
(в ред. постановления администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 22.01.2025 №13)
2) Количество строящихся и реконструируемых объектов.

	2.
	Муниципальный проект: «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения»

	
	Ответственный за реализацию 
структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	Срок реализации: 2025-2030 гг.

	2.1.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса
	1) Капитальный ремонт крыш, фасадов, внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, включая тепловые и водопроводные вводы, канализационные выпуски;
2) Капитальный ремонт лифтового оборудования;
3) Капитальный ремонт муниципальных общежитий и муниципальных квартир;
4) Ремонт муниципального жилищного фонда;
5) Разработка проектно-сметной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости;
6) Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством и реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
7) Возмещение затрат региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 
8) Капитальный ремонт и (или) модернизация систем и (или) сетей: тепло-, водоснабжения и водоотведения;
9) Капитальный ремонт и (или) замена оборудования на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе проведение пусконаладочных работ;
10) Капитальный ремонт и (или) модернизация зданий и (или) сооружений объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения;
11) Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных образований;
12) Разработка проектно-сметной документации на объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и проверка достоверности определения сметной стоимости;
13) Проведение инженерных изысканий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
14) Прочие мероприятия, возникающие при реализации муниципальной программы;
15) Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания;
16) Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
17) Возмещение затрат по содержанию и (или) обустройству муниципального имущества, расположенного на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области;
(в ред. постановления администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 22.01.2025 №13)
18) Возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов Холмского муниципального округа Сахалинской области.
(в ред. постановления администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 22.01.2025 №13)
	1) Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года;
2) Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений;
3) Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
4) Количество аварий на инженерных сетях;
5) Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети;
6) Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети;
7) Доля населения Холмского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения;
8) Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод;
9) Доля отремонтированных и реконструированных объектов муниципального имущества, к запланированным в отчетном периоде;
10) Доля отсутствия жалоб от населения в части расчистки придомовой территории, к плановому значению в отчетном периоде;
11) Доля софинансирования 
расходов региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, к фактически подтвержденным расходам.

	3.
	Муниципальный проект: «Реализация мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации: 2025-2030 гг.

	[bookmark: _Hlk192664356]3.1.
	Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами
	1) Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
2) Приобретение контейнеров.
	1) Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
2) Приобретение контейнеров.

	4.
	Муниципальный проект: «Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами, расположенных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации: 2025-2030 гг.

	4.1.
	Планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Холмском округе
	Мероприятия по проведению ремонтных работ на отдельных элементах общего имущества многоквартирных домов: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов, в том числе установка почтовых ящиков и информационных стендов.
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде

	5.
	Муниципальный проект: «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации: 2025-2030 гг.

	5.1.
	Выполнение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения.
	Количество аварий на инженерных сетях

	6.
	Комплекс процессных мероприятий: «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации: 2025-2030 гг.

	6.1.
	Реализация Закона Сахалинской области от 30 июля 2020 года № 56-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
	Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Количество отловленных животных без владельцев


	[bookmark: _Hlk192176074]7.
	Комплекс процессных мероприятий: «Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации: 2025-2030 гг.

	7.1.
	Благоустройство населенных пунктов
	1) Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;
2) Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы
3) Мероприятия по благоустройству населённых пунктов Холмского муниципального округа Сахалинской области (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд);
4) Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления.
	
Доля расходов по благоустройству населенных пунктов, которые исполнены в сумме расходов запланированных в отчетном периоде 


	8.
	Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации: 2025-2030 гг.

	8.1.
	Расходы на выплаты по оплате труда работников  и содержание органов местного самоуправления
	Организация управления органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	-
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Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	291 684,3
	273 721,6
	231 357,4
	0,0
	0,0
	0,0
	796 763,3

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	106 921,1
	158 360,5
	143 644,0
	0,0
	0,0
	0,0
	408 925,6

	местный бюджет
	184 763,2
	115 361,1
	87 713,4
	0,0
	0,0
	0,0
	387 837,7

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Муниципальный проект «Чистая вода» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Муниципальный проект: «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения», в том числе:
	178 529,5
	232 562,6

	201 709,0
	0,0
	0,0
	0,0
	612 801,1

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	102 269,4
	150 876,3
	139 077,6
	0,0
	0,0
	0,0
	392 223,3

	местный бюджет
	76 260,1
	81 686,3
	62 631,4
	0,0
	0,0
	0,0
	220 577,8

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Муниципальный проект: «Реализация мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», в том числе:
	0,0
	3 092,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 092,8

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000,0

	местный бюджет
	0,0
	92,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	92,8

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Муниципальный проект: «Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами, расположенных на территории Холмского округа», в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Муниципальный проект: «Модернизация коммунальной инфраструктуры», в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Комплекс процессных мероприятий: «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:
	4 351,7
	4 484,2
	4 566,4
	0,0
	0,0
	0,0
	13 402,3

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	4 351,7
	4 484,2
	4 566,4
	0,0
	0,0
	0,0
	13 402,3

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент: Комплекс процессных мероприятий: «Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений», в том числе:
	68 593,1
	8 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	77 093,1

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	68 593,1
	8 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	77 093,1

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:
	40 210,0
	25 082,0
	25 082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90 374,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0

	местный бюджет
	39 910,0
	25 082,0
	25 082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90 074,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0






Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945
(в ред. постановления администрации
Холмского муниципального округа Сахалинской области
от 27.03.2025 № 440) 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«Чистая вода»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	«Чистая вода»
	Срок реализации проекта
01.01.2025 – 31.12.2030

	Куратор проекта
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	Население Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»







Приложение № 3
к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945
(в ред. постановления администрации
Холмского муниципального округа Сахалинской области
от 27.03.2025 № 440)


[bookmark: _Hlk193190336]ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Муниципальный проект: «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства
 в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	«Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения»
	Срок реализации проекта
01.01.2025 – 31.12.2030


	Куратор проекта
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	Население Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»




[bookmark: _Hlk192177745]Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: Капитальный ремонт многоквартирных домов и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, заменено оборудование, капитальный ремонт зданий, сооружений объектов и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, всего
	128 239,5
	170 342,6
	143 379,0
	0,0
	0,0
	0,0
	441 961,1

	1.1.1
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	102 269,4
	150 876,3
	139 077,6
	0,0
	0,0
	0,0
	392 223,3

	1.1.3
	Местный бюджет 
	25 970,1
	19 466,3
	4 301,4
	0,0
	0,0
	0,0
	49 737,8

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Мероприятие (результат): Модернизированы сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты по содержанию и (или) обустройству муниципального имущества, расположенного на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, всего
	16 000,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 000,0

	1.3.1
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.3.
	Местный бюджет 
	16 000,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 000,0

	1.3.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством и реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, всего
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 000,0

	1.4.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.3.
	Местный бюджет 
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 000,0

	1.4.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг, на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов Холмского муниципального округа Сахалинской области, всего
	900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	900,0

	1.5.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.3.
	Местный бюджет 
	900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	900,0

	1.5.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты на организацию бытового обслуживания населения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, всего
	10 500,0
	2 000,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14 500,0

	1.6.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.3.
	Местный бюджет 
	10 500,0
	2 000,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14 500,0

	1.6.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего
	17 890,0
	56 220,0
	56 330,0
	0,0
	0,0
	0,0
	130 440,0

	.1.7.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.3.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.4.
	Местный бюджет 
	17 890,0
	56 220,0
	56 330,0
	0,0
	0,0
	0,0
	130 440,0

	1.7.5.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	178 529,5
	232 562,6
	201 709,0
	0,0
	0,0
	0,0
	612 801,1

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	102 269,4
	150 876,3
	139 077,6
	0,0
	0,0
	0,0
	392 223,3

	Местный бюджет 
	76 260,1
	81 686,3
	62 631,4
	0,0
	0,0
	0,0
	220 577,8

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0











[bookmark: _Hlk192770839]Раздел 5. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: Капитальный ремонт многоквартирных домов и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, заменено оборудование, капитальный ремонт зданий, сооружений объектов и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения
	01.01.2025
	
31.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	441 961,1
	Х

	
	Мероприятие (результат): Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, заменено оборудование, капитальный ремонт зданий, сооружений объектов и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения                                          в 2025 году
	01.01.2025
	
31.12.2025
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	128 239,5
	Х

	[bookmark: _Hlk179814455]1.1.К.1.
	Контрольная точка "Согласование проектно-сметной документации на очередной финансовый год»
	Х
	
	
	1.1.К.2
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства на предоставление субсидии

	1.1.
К.2.
	Контрольная точка: «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»
	Х
	
	1.1.К1
	1.1. К.3.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключенный муниципальный контракт

	1.1.
.К.3.
	Контрольная точка: «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом»
	Х
	
	1.1.К.2
	-
	
	

Х
	

Х
	

Х
	

Х
	КС-2, КС-3

	1.2.
	Мероприятие (результат): Модернизированы сети тепло-, водоснабжения и водоотведения
	01.01.2025
	
31.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Х

	[bookmark: _Hlk192770969]
	Мероприятие (результат): Модернизированы сети тепло-, водоснабжения и водоотведения                                           в 2025 году
	01.01.2025
	
31.12.2025
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Х

	1.2.К.1.
	Контрольная точка «Согласование проектно-сметной документации на очередной финансовый год»
	Х
	
	
	1.2.К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства на предоставление субсидии

	1.2.
К.2.
	Контрольная точка: «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»
	Х
	
	1.2.К1
	1.2. К.3.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключенный муниципальный контракт

	1.2.
.К.3.
	Контрольная точка: «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом»
	Х
	
	1.2.К.2
	-
	
	

Х
	

Х
	

Х
	

Х
	КС-2, КС-3

	1.3.
	Мероприятие (результат):  Возмещены затраты по содержанию и (или) обустройству муниципального имущества, расположенного на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	01.01.2025
	
31.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Х
	Х
	Х
	20 000,0
	Х

	
	Мероприятие (результат):  Возмещены затраты по содержанию и (или) обустройству муниципального имущества, расположенного на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области                                                    в 2025 году
	01.01.2025
	
31.12.2025
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Х
	Х
	Х
	16 000,0
	Х

	1.3.
К.1
	Контрольная точка: «Проведение отбора на предоставление субсидии» 
	
	
	
	1.3. К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашения 

	1.3. К.2.
	Контрольная точка: «Предоставление субсидии»
	
	
	1.3.К.1.
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет о расходовании субсидии

	1.4.
	Мероприятие (результат):   Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством и реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	01.01.2025
	
31.12.2030
	
	
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	5 000,0
	Х

	
	Мероприятие (результат):   Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством и реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства                                              в 2025 году
	01.01.2025
	
31.12.2025
	
	
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	5 000,0
	Х

	1.4.
К.1
	Контрольная точка: «Проведение отбора на предоставление субсидии» 
	
	
	
	1.4.К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашения 

	1.4. К.2.
	Контрольная точка: «Предоставление субсидии»
	
	
	1.4.К.1.
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет о расходовании субсидии

	1.5.

	Мероприятие (результат):   Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг, на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов Холмского муниципального округа Сахалинской области
	01.01.2025
	
31.12.2030
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	900,0
	Х

	
	Мероприятие (результат):   Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг, на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов Холмского муниципального округа Сахалинской области                                                      в 2025 году
	01.01.2025
	
31.12.2025
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	900,0
	Х

	1.5.
К.1
	Контрольная точка: «Проведение отбора на предоставление субсидии» 
	
	
	
	1.5.К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашения 

	1.5. К.2.
	Контрольная точка: «Предоставление субсидии»
	
	
	1.5. К.1
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет о расходовании субсидии

	1.6.
	Мероприятие (результат):   Возмещены затраты на организацию бытового обслуживания населения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	01.01.2025
	25.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Х
	Х
	Х
	14 500,0
	Х

	
	Мероприятие (результат):   Возмещены затраты на организацию бытового обслуживания населения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области                                                          в 2025 году
	01.01.2025
	25.12.2025
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Х
	Х
	Х
	10 500,0
	Х

	1.6.
К.1
	Контрольная точка: «Проведение отбора на предоставление субсидии» 
	
	
	
	1.6. К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашения 

	1.6. К.2.
	Контрольная точка: «Предоставление субсидии»
	
	
	1.6.К.1.
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет о расходовании субсидии

	1.7.
	Мероприятие (результат):  Возмещены затраты региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
	01.04.2025

	25.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	130 440,0
	Х

	
	Мероприятие (результат):  Возмещены затраты региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах                                                                  в 2025 году
	01.04.2025

	25.12.2025
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	17 890,0
	Х

	1.7.
К.1
	Контрольная точка: «Согласно краткосрочного плана на соответствующий год, заключается соглашение с НО «Фонд капитального ремонта» 
	
	
	
	1.7. К.2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение соглашения 

	1.7. К.2.
	Контрольная точка: «Предоставление субсидии»
	
	
	1.7.К.1.
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет о расходовании субсидии














Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: Капитальный ремонт многоквартирных домов и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, заменено оборудование, капитальный ремонт зданий, сооружений объектов и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения
	0,0
	42 746,5
	85 493,0
	128 239,5
	128 239,5

	1.2.
	Мероприятие (результат): Модернизированы сети тепло-водоснабжения и водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты по содержанию и (или) обустройству муниципального имущества, расположенного на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	4 000,0
	8 000,0
	12 000,0
	16 000,0
	16 000,0

	1.4.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством и реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	0,0
	2 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0

	1.5.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг, на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов Холмского муниципального округа Сахалинской области
	0,0
	900,0
	900,0
	900,0
	900,0

	1.6.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты на организацию бытового обслуживания населения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	0,0
	3 500,0
	7 000,0
	10 500,0
	10 500,0

	1.7.
	Мероприятие (результат): Возмещены затраты региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
	0,0
	5 964,0
	11 928,0
	17 890,0
	17 890,0

	ИТОГО:
	4 000,0
	63 110,5
	122 321,0
	178 529,5
	178529,5






















Приложение № 4
к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945
(в ред. постановления администрации
Холмского муниципального округа Сахалинской области
от 27.03.2025 № 440) 



[bookmark: _Hlk166935483]ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
муниципальный проект «Реализация мероприятий по обустройству (созданию) 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»
Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	«Реализация мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»
	Срок реализации проекта
01.01.2025-31.12.2030

	Куратор проекта
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Целевые группы
	Население Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»




[bookmark: _Hlk192663787]
Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнены работы по обустройству (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; приобретены контейнера, в том числе
	0,0
	3 092,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 092,8

	1.1.1.
	   Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	   Областной бюджет
	0,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000,0

	1.1.3.
	   Местный бюджет
	0,0
	92,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	92,8

	1.1.4.
	   Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	0,0
	3 092,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 092,8

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000,0

	Местный бюджет 
	0,0
	92,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	92,8

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0







[bookmark: _Hlk192663903]Раздел 5. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами

	1.1.
	Мероприятие (результат): Выполнены работы по обустройству (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; приобретены контейнера
	

01.01.2025
	


31.12.2030
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Х
	Х
	Х
	3 092,8
	

	
	Мероприятие (результат): Выполнены работы по обустройству (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; приобретены контейнера                                            в 2025 году
	

01.01.2025
	


31.12.2025
	
	
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Х
	Х
	Х
	0,0
	

	1.1.1.К.1.
	Контрольная точка: «Подготовка конкурсной документации»
	
	
	
	1.1.2.К.2.
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	
	
	
	
	Сметный расчет, техническое задание

	1.1.2.К.2.
	Контрольная точка: «Проведение конкурентных процедур на определение подрядной организации для выполнения работ»

	Х
	
	1.1.1..К.1.
	1.1.3.К.3.
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение муниципального контракта

	1.1.3.К.3.
	Контрольная точка: «Выполнение работ по обустройству площадок под ТКО»
	
	
	1.1.2.К.2.
	
	Подрядная организация после проведения закупки
	

Х
	

Х
	

Х
	

Х
	КС-2, КС-3

	1.1.4.К.2.
	Контрольная точка: «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»
	Х
	
	
	1.2.2.К.2.
	Департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключенный муниципальный контракт

	1.1.5.К.3.
	Контрольная точка: «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом»
	Х
	
	
1.2.1.К.1.
	-
	Подрядная организация после проведения закупки
	

Х
	

Х
	

Х
	

Х
	КС-2, КС-3



Приложение № 5
к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945
(в ред. постановления администрации
Холмского муниципального округа Сахалинской области
От 27.03.2025 № 440) 


ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Муниципальный проект «Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами, расположенных на территории Холмского округа»

Раздел 1. Общие положения
	Краткое наименование проекта
	«Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами, расположенных на территории Холмского района»
	Срок реализации проекта
01.01.2025-31.12.2030

	Куратор проекта
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	Население Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства


Приложение № 6
[bookmark: _Hlk193191210]к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945
(в ред. постановления администрации
Холмского муниципального округа Сахалинской области
от 27.03.2025 № 440) 


ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Раздел 1. Общие положения
	Краткое наименование проекта
	«Модернизация коммунальной инфраструктуры»
	Срок реализации проекта
01.01.2025-31.12.2030

	Куратор проекта
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	
Население Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	[bookmark: _Hlk193191412]Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства





Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача Выполнение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры

	1.1.
	Количество аварий на инженерных сетях
	МО
	%
	15
	2024
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Х
	Х

















Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача Выполнение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры

	1.1.
	Мероприятие (результат): Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения
	Х
	




%
	




100
	




2024
	




100
	




100
	




100
	




100
	




100
	




100
	


Оказание услуг (выполнение работ)
	








Х
	Количество аварий на инженерных сетях

	1.2.
	Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения









Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: Выполнение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат): Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0









Раздел 5. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.
	Мероприятие (результат): Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения.
	

01.01.2025
	

31.12.2030
	
	
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	0,0
	

	
	Мероприятие (результат): Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения                                 в 2025 году
	

01.01.2025
	

31.12.2025
	
	
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	0,0
	

	1.1.1.К.1.
	Контрольная точка: «Подготовка конкурсной документации»
	
	
	
	1.1.2.К.2.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	
	
	
	
	Сметный расчет, техническое задание

	1.1.2.К.2.
	Контрольная точка: «Проведение конкурентных процедур на определение подрядной организации для выполнения работ»

	Х
	
	1.1.1..К.1.
	1.1.3.К.3.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства  администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение муниципального контракта

	1.1.3.К.3.
	Контрольная точка: «Выполнение работ согласно муниципального контракта»
	
	
	1.1.2.К.2.
	
	Подрядная организация после проведения закупки
	

Х
	

Х
	

Х
	

Х
	КС-2, КС-3






Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания»

	1.1.
	Количество аварий на инженерных сетях
	МО
	
%
	
2
	
6
	8
	15
	15

















Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: Выполнение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры

	1.1.
	Мероприятие (результат): Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
























Приложение № 7
к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945
(в ред. постановления администрации
Холмского муниципального округа Сахалинской области
от 27.03.2025 № 440)
[bookmark: P1132]ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

[bookmark: P1136]Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой 
	«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»
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Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса 
процессных мероприятий «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий: «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:
	4 351,7
	4484,2
	4566,4
	0,0
	0,0
	0,0
	13 402,3

	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе:
	4 351,7
	4484,2
	4566,4
	0,0
	0,0
	0,0
	13 402,3

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	4 351,7
	4484,2
	4566,4
	0,0
	0,0
	0,0
	13 402,3

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0














Приложение № 8
к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945
(в ред. постановления администрации
Холмского муниципального округа Сахалинской области
от 27.03.2025 № 440)
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений»

Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 


	Связь с муниципальной программой 
	«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»










Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса 
процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений»
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: Благоустройство населенных пунктов
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат): Исполнены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, всего
	33 150,0
	4 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37 650,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	33 150,0
	4 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37 650,0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия по благоустройству населённых пунктов Холмского муниципального образования Сахалинской области (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд), всего
	35 443,1
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39 443,1

	1.2.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3.
	Местный бюджет 
	35 443,1
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39 443,1

	1.2.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Мероприятие (результат): Выполнены мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	68 593,1
	8 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	77 093,1

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет 
	68 593,1
	8 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	77 093,1

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




























Приложение № 9
к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 №1945
(в ред. постановления администрации
Холмского муниципального округа Сахалинской области
от 27.03.2025 № 440)

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	Связь с муниципальной программой 
	«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»










Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса 
процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: Расходы на выплаты по оплате труда работников и содержание органов местного самоуправления
	40 210,0
	25 082,0
	25 082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90 374,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Произведены выплаты по оплате труда работников и содержание органов местного самоуправления», всего
	40 210,0
	25 082,0
	25 082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90 374,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	39 910,0
	25 082,0
	25 082,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90 074,0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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