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АДМИНИСТРАЦИЯ

ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2026 № 538
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.11.2024 № 2021

В соответствии с пунктами 5, 7, 34  части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.01.2026 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», руководствуясь ст. 10, ст. 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» (с учетом ранее внесенных изменений постановлением от 22.01.2025 № 13, от 18.03.2025 № 384, от 30.12.2025 № 1695), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский      городской      округ» от 28.11.2024 № 2021 (далее - Муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская панорама и разместить на официальном сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Е.В. Поддубного 
Мэр Холмского муниципального округа 

Сахалинской области


                                                   Д.Г. Любчинов
Приложение № 1

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

 Сахалинской области

от 06.05.2026 № 538
Приложение № 1

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного

 движения в Холмском муниципальном

 округе Сахалинской области»,

утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от  28.11.2024 № 2021

Паспорт

Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

в Холмском муниципальном округе Сахалинской области

Раздел 1. Основные положения

	Куратор
	Вице- мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области  Е.В. Поддубный

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Соисполнители
	Департамент образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области;

 Муниципальное автономное учреждение ТРК «Холмск»;

 Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городским дорожным хозяйством»;

 Муниципальное бюджетное учреждение «Служба единого заказчика»;

 Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Участники
	 отсутствуют

	Период реализации
	2025 - 2030 годы

	Цели муниципальной программы
	Цель № 1 - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

Цель № 2 - сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

Цель № 3 - сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.



	Направление (подпрограмма)
	 отсутствует

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	4 155 тыс. рублей

	Связи с национальными целями развития Российской Федерации / Государственная программа Российской Федерации/Государственной программой Сахалинской области
	«Комфортная и безопасная среда для жизни»/Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении государственной программы РФ «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»/ Государственная программа Сахалинской области № 520 от 11.10.2023 г. «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области»



Раздел 2. Показатели муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»
	N пп.
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение

(2024)
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

(спра вочно)
	2029

(справочно)
	2030

(справочно)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Цель 1 «Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий»

	1.
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
	МО
	человек
	5
	5
	4
	3
	0
	0
	0
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области» от 11.10.2023 № 520 Постановления Правительства Сахалинской области
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года



	
	Цель 2 «Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий»

	2.
	Число лиц, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествиях 
	МО
	человек
	37
	45
	43
	41
	0
	0
	0
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области»  от 11.10.2023 № 520 Постановления Правительства Сахалинской области
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года



	
	Цель 3 «Сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий»

	3.
	Число детей, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествиях
	МО
	человек
	7
	7
	6
	5
	0
	0
	0
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области»  от 11.10.2023 № 520 Постановления Правительства Сахалинской области
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года




Раздел 3. Структура муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»
	№ пп.
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых результатов от

реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в 
«Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»

	Ответственный за реализацию структурного элемента: «Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	Срок реализации 2025- 2030



	1.1
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 
	Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
	Число детей, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествиях

	1.2
	Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 
	Недопущение опасного поведения участников дорожного движения, а так же повышение правового сознания участников дорожного движения
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях

	1.3
	Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
	Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий, повышение безопасности дорожных условий.
	Число лиц, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествиях


Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	4 025,0
	40,0
	45,0
	45,0
	0
	0
	4 155,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	4 025,0
	40,0
	45,0
	45,0
	0,0
	0,0
	4 155,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области (всего), в том числе:
	4 025,0
	40,0
	45,0
	45,0
	0,0
	0,0
	4 155,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	4 025,0
	40,0
	45,0
	45,0
	0,0
	0,0
	4 155,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам 


	На конец 
2026

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	года

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Цель 1 муниципальной программы «Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий»

	1.1.
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
 
	МО


	 человек
	   1

	    2
	4
	  4
	      4

	2.
	Цель 2 муниципальной программы «Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий»

	2.1.
	Число лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествиях 
	МО

	человек
	   10
	   19
	  28
	   43
	   43

	3.
	Цель 3 муниципальной программы «Сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий»

	3.1.
	Число детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
	МО
	Человек
	2
	3
	5
	6
	6


Приложение № 2

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

 Сахалинской области

от 06.05.2026 № 538
Приложение № 2

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного

 движения в Холмском муниципальном

 округе Сахалинской области»,

утвержденной
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от  28.11.2024 № 2021
ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»

Раздел 1. Общие положения
	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области (Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области)

	Связь с муниципальной программой 
	«Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»


Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»

	N пп.
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение

(2024)
	Значения показателей
	Ответственный 

за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

(спра

вочно)
	2029

(спра

вочно)
	2030

(спра

вочно)
	

	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Число детей, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествиях
	МО

	человек
	7
	7
	6
	5
	0
	0
	0
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	2
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	МО
	 человек
	5
	5
	4
	3
	0
	0
	0
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	3.
	Число лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествиях
	МО
	человек
	37
	45
	43
	41
	0
	0
	0
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»
	N пп.
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение (2024)
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

(спра

вочно)
	2029

(спра

вочно)
	2030

(спра

вочно)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	1.1.
	Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Мероприятия, проводимые в рамках Всероссийских профилактических мероприятий «Внимание - дети!»
	ед.
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0

	2.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	1.2.
	Мероприятие (результат): 

Проведен комплекс мероприятий по повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 


	Оказание услуг (выполнение работ)
	Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по безопасности дорожного движения
	ед.
	14
	14
	14
	14
	0
	0
	0

	3.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	1.3
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий, повышение безопасности дорожных условий
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Обустройство улично-дорожной сети населенных пунктов дорожными знаками и дорожной разметкой в соответствии с Проектом организации дорожного движения
	ед.
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0


Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 

«Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»
	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» (всего), в том числе:
	4 025,0
	40,0
	45,0
	45,0
	0
	0
	4 155,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	4 025,0
	40,0
	45,0
	45,0
	0
	0
	4 155,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Проведены мероприятия по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении»
	125,0
	40,0
	45,0
	45,0
	0,0
	0,0
	255

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	125,0
	40,0
	45,0
	45,0
	0,0
	0,0
	255

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Проведен комплекс мероприятий по повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Проведены мероприятия по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий, повышение безопасности дорожных условий» 
	3900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3900,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	3 900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3900,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий 

«Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего 

документа

	1
	2
	3
	4

	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении в   Холмском муниципальном округе Сахалинской области»

	1.  Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия по обеспечению безопасного участия детей   в дорожном движении 
	
	 Директор департамента образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Протоколы заседания, контракты на приобретение товаров, оказание услуг, фото-видео отчеты  

	1.1    Контрольная точка « Приобретение и распространение световозвращающих элементов в одежде для учащихся общеобразовательных учреждений в целях предотвращения ДТП с участием детей-пешеходов в темное время суток»
	Не позднее 01.06 и 01.12
ежегодно
	Директор департамента образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Отчеты по итогам полугода и по итогам года

	1.2 Контрольная точка «Районный  этап конкурса «Безопасное колесо»
	ежегодно
	Директор департамента образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Отчеты по итогам конкурса

	1.3 Контрольная точка  «Участие команды Холмского муниципального округа Сахалинской области в областном этапе конкурса «Безопасное колесо»
	ежегодно
	Директор департамента образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Отчеты по итогам конкурса

	1.4 Контрольная точка  «Мероприятия, проводимые в рамках Всероссийских профилактических мероприятий «Внимание - дети!»
	Не позднее 01.06 и 01.12

ежегодно
	Директор департамента образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Отчеты по итогам полугода и по итогам года

	Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на территории  Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	2.  Мероприятие (результат): «Проведен комплекс мероприятий по повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 


	
	 Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области,  Муниципальное автономное учреждение ТРК «Холмск»
	Размещение тематических (видео) материалов по пропаганде безопасности дорожного движения. Отчеты. 

	2.1 Контрольная точка  «Производство и размещение тематических видеоматериалов (роликов), по пропаганде безопасности дорожного движения»
	Не позднее первого числа ежемесячно
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, Муниципальное автономное учреждение ТРК «Холмск»
	Отчет ежемесячно

	2.2 Контрольная точка «Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по безопасности дорожного движения, в том числе по итогам реализации Программы (включая выступления руководителей структурных подразделений аппарата администрации, руководителей отраслевых (функциональных) территориальных органов администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Раз в квартал
	Пресс-секретарь, Муниципальное автономное учреждение ТРК «Холмск», Департамент ЖКХ администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Отчет по итогам  квартала

	2.3 Контрольная точка « Изготовление агитационной продукции по безопасности дорожного движения»
	ежегодно
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Заключение контрактов на проведение работ, акты выполненных работ, документы по оплате.

	Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий на территории  Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	3. Проведены мероприятия по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий, повышение безопасности дорожных условий
	
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городском дорожным хозяйством»
	Заключение контрактов на проведение работ,  акты выполненных работ, документы по оплате.

	3.1 Контрольная точка « Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов и вблизи образовательных учреждений»
	Не позднее 01.06 и 01.12

ежегодно
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области,  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городском дорожным хозяйством»
	Заключение контрактов на проведение работ,  акты выполненных работ, документы по оплате.

	3.2 Контрольная точка «Закупка и установка на пешеходных переходах улично-дорожной сети населенных пунктов искусственных неровностей для обеспечения безопасности пешеходов, в том числе непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям»
	ежегодно
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области,  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городском дорожным хозяйством»
	Заключение контрактов на проведение работ,  акты выполненных работ, документы по оплате.

	3.3 Контрольная точка «Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям, светофорными объектами»
	Не позднее 01.06 и 01.12

ежегодно
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации  Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Заключение контрактов на проведение работ,  акты выполненных работ, документы по оплате.

	3.4 Контрольная точка «Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов дорожным ограждением»
	ежегодно
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области,  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городском дорожным хозяйством»
	Заключение контрактов на проведение работ,  акты выполненных работ, документы по оплате.

	3.5 Контрольная точка  «Обустройство улично-дорожной сети населенных пунктов дорожными знаками и дорожной разметкой в соответствии с Проектом организации дорожного движения»
	Не позднее 01.06 и 01.09

ежегодно
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области,  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городском дорожным хозяйством»
	Заключение контрактов на проведение работ,  акты выполненных работ, документы по оплате.


Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал

(справочно)
	II квартал

(справоч но)
	III квартал

(справоч но)
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 1 «Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий»

	1.1.
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	МО
	Человек
	1
	2
	4
	4
	4

	2.
	Цель 2 «Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий»

	2.1.
	Число лиц, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествиях
	МО
	Человек
	10
	19
	28
	43
	43

	3.
	Цель 3 «Сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных  происшествий»

	3.1.
	Число детей, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествиях
	       МО
	   Человек
	       2
	        3
	        5
	        6
	       6


