АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2014 № 1081

г. Холмск

| О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 07.03.2014 г. № 307 «Об утверждении Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2016 годы» |  |
| --- | --- |

В целях создания благоприятных условий для проживания населения в муниципальном образовании «Холмский городской округ», руководствуясь ст. 10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 07.03.2014 г. № 307 «Об утверждении Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2016 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» по экономическому развитию, начальника управления экономики О.И. Манжара.

Мэр муниципального образования

"Холмский городской округ"						      О.П. Назаренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросу:		О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 07.03.2014 г. № 307 «Об утверждении Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2016 годы»

Настоящий проект постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» разработан и вносится на рассмотрение во исполнение Перечня поручений Губернатора Сахалинской области А.В. Хорошавина от 22.01.2014 № 2-ПП «О повышении эффективности работы по внедрению принципов программно-целевого управления и бюджетирования, ориентированного на результат», а также в целях более эффективного перераспределения бюджетных средств, выделенных на выполнение мероприятий Плана в 2014 году:

Вице-мэр

муниципального образования

«Холмский городской округ»

по экономическому развитию,

начальник управления экономики					                   О.И. Манжара

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ

от 20.10.2014 г. № 1081

План мероприятий

по развитию муниципального образования

"Холмский городской округ" на 2014-2016 годы

тыс. руб.

| № пп. | Наименование мероприятий | Общий объем финансирования | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | Ответственные исполнители | Орган исполнительной власти, с которым заключается соглашение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| Итого: |  | 2 380 137,7 | 809 984,9 | 410 468,2 | 399 516,7 | 841 841,5 | 270 168,3 | 571 673,2 | 728 311,3 | 333 059,9 | 395 251,4 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 1 013 696,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 1 366 441,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Образование |  | 44 638,5 | 21 638,5 | 20 491,7 | 1 146,8 | - | - | - | 23 000,0 | 21 781,0 | 1 219,0 |  |  |
| Текущие расходы |  | 39 950,0 | 16 950,0 | 16 051,7 | 898,3 | - | - | - | 23 000,0 | 21 781,0 | 1 219,0 |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт МБОУ ДОД ЦДТ с. Чехов | 4 080,0 | 4 080,0 | 3 863,8 | 216,2 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», управление образования | Министерство образования Сахалинской области |
| 1.1.2 | Ремонт МБОУ СОШ с. Чехов | 9 670,0 | 9 670,0 | 9 157,5 | 512,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.3 | Ремонт МБДОУ детский сад № 28 "Рябинка" с. Чехов | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 030,4 | 169,6 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 4 «Маячок» с. Яблочное | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | 9 470,0 | 530,0 |  |  |
| 1.1.5 | Ремонт МБОУ СОШ с. Яблочное | 13 000,0 | - | - | - | - | - | - | 13 000,0 | 12 311,0 | 689,0 |  |  |
| Капитальные расходы |  | 4 688,5 | 4 688,5 | 4 440,0 | 248,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Сейсмоусиление средней общеобразовательной школы № 8 в г. Холмске. Наружные сети. Технологическое присоединение к электрическим сетям. | 4 688,5 | 4 688,5 | 4 440,0 | 248,5 |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства» | Министерство строительства Сахалинской области |
| 1.2. Физическая культура и спорт |  | 6 000,0 | - | - | - | - | - | - | 6 000,0 | 5 682,0 | 318,0 |  |  |
| Текущие расходы |  | 6 000,0 | - | - | - | - | - | - | 6 000,0 | 5 682,0 | 318,0 |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт спортивной площадки по ул. Центральная в с. Яблочное | 6 000,0 | - | - | - | - | - | - | 6 000,0 | 5 682,0 | 318,0 | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», управление физической культуры и спорта | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области |
| 1.3. Культура |  | 70 000,0 | 45 000,0 | 42 615,0 | 2 385,0 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 | - | - | - |  |  |
| Капитальные расходы |  | 70 000,0 | 45 000,0 | 42 615,0 | 2 385,0 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 | - | - | - |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция здания кинодосугового центра "Россия» , в т. ч. ПСД, выполнение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, подготовка заключений о соответствии нормам сейсмостойкого строительства, технологическое присоединение к электрическим сетям здания кинодосугового центра «Россия» | 67 814,9 | 42 814,9 | 40 545,7 | 2 269,2 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», управление культуры | Министерство культуры Сахалинской области |
| 1.3.1.1. | Приобретение комплекта кино-видеооборудования для показа в формате 3D | 1 553,1 | 1 553,1 | 1 470,8 | 82,3 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.2. | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 632,0 | 632,0 | 598,5 | 33,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Всего по разделу "Объекты социальной сферы" | 120 638,5 | 66 638,5 | 63 106,7 | 3 531,8 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 | 29 000,0 | 27 463,0 | 1 537,0 |  |  |
| 2. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие расходы |  | 62 026,8 | 57 738,8 | 54 678,8 | 3 060,0 | 4 288,0 | 4 061,3 | 226,7 | - | - | - |  |  |
| 2.1.1 | Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий | 4 288,0 | - | - | - | 4 288,0 | 4 061,3 | 226,7 | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства» | Министерство строительства Сахалинской области |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт жилищного фонда МО «Холмский городской округ» | 57 738,8 | 57 738,8 | 54 678,8 | 3 060,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», управление ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Сахалинской области |
|  | Всего по разделу "Жилищный фонд" | 62 026,8 | 57 738,8 | 54 678,8 | 3 060,0 | 4 288,0 | 4 061,3 | 226,7 | - | - | - |  |  |
| 3. Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  | 551 093,2 | 156 093,2 | 147 819,5 | 8 273,7 | 165 000,0 | 156 255,0 | 8 745,0 | 230 000,0 | 217 810,0 | 12 190,0 |  |  |
| 3.1.1 | Разработка проектной документации по реконструкции системы теплоснабжения г. Холмска | 26 643,0 | 26 643,0 | 25 231,0 | 1 412,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства | Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Сахалинской области |
| 3.1.2 | Строительство ВЛ-6 кВт от ТЭЦ к бойлерной по ул. Волкова, в т. ч. разработка ПД | 9 500,0 | 4 500,0 | 4 261,5 | 238,5 | 5 000,0 | 4 735,0 | 265,0 | - | - | - |  | Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Сахалинской области |
| 3.1.3 | Реконструкция ЦТП-Канатная в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 40 000,0 | - | - | - | 40 000,0 | 37 880,0 | 2 120,0 | - | - |  | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства | Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Сахалинской области |
| 3.1.4 | Реконструкция ЦТП-Капитанская в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 60 000,0 | - | - | - | 60 000,0 | 56 820,0 | 3 180,0 | - | - | - |  |  |
| 3.1.5 | Реконструкция очистных канализационных сооружений в г. Холмске, в т. ч. ПД | 120 000,0 | - | - | - | 60 000,0 | 56 820,0 | 3 180,0 | 60 000,0 | 56 820,0 | 3 180,0 | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства | Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Сахалинской области |
| 3.1.6 | Реконструкция ЦТП-3 по ул. Стахановская в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 113 900,2 | 113 900,2 | 107 863,4 | 6 036,8 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства» | Министерство строительства Сахалинской области |
| 3.1.7 | Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения в МО "Холмский городской округ" | 170 000,0 | - | - | - | - | - | - | 170 000,0 | 160 990,0 | 9 010,0 |  | Министерство строительства Сахалинской области |
| 3.1.8 | Строительство угольного склада в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 545,6 | 254,4 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.9 | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в т. ч. ПСД | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 183,0 | 67,0 | - | - | - | - | - | - |  | Министерство строительства Сахалинской области |
| 3.1.10 | Строительство очистных сооружений по водоподготовке в/х "Маоко-Зова", в/х "Малка", в т. ч. разработка ПД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.11 | Строительство системы водоснабжения в с. Правда, в т. ч. разработка ПД | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 735,0 | 265,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Текущие расходы |  | 319 177,3 | 135 477,3 | 128 297,1 | 7 180,2 | 91 000,0 | 86 177,0 | 4 823,0 | 92 700,0 | 87 786,9 | 4 913,1 |  |  |  |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт объектов системы теплоснабжения в МО "Холмский городской округ" | 30 000,0 | - | - | - | - | - | - | 30 000,0 | 28 410,0 | 1 590,0 | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства | Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Сахалинской области |
| 3.2.2 | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей в с. Чехов | 9 000,0 | - | - | - | 4 500,0 | 4 261,5 | 238,5 | 4 500,0 | 4 261,5 | 238,5 |  |  |
| 3.2.3 | Капитальный ремонт системы водоснабжения МО «Холмский городской округ», в т.ч. разработка ПД | 91 937,3 | 45 437,3 | 43 030,0 | 2 407,3 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 | 21 500,0 | 20 360,5 | 1 139,5 |  |  |
| 3.2.4 | Капитальный ремонт системы водоотведения МО «Холмский городской округ», в т. ч. разработка ПД | 88 900,0 | 2 400,0 | 2 272,0 | 128,0 | 49 800,0 | 47 160,6 | 2 639,4 | 36 700,0 | 34 754,9 | 1 945,1 |  |  |
| 3.2.5 | Капитальный ремонт бани в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 30 000,0 | 30 000,0 | 28 410,0 | 1 590,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.6 | Приобретение специализированной техники для МО "Холмский городской округ" | 19 340,0 | 7 640,0 | 7 235,1 | 404,9 | 11 700,0 | 11 079,9 | 620,1 | - | - | - |  |  |
| 3.2.7 | Возмещение убытков (недополученных доходов), связанных с оказанием услуг ЖКХ | 50 000,0 | 50 000,0 | 47 350,0 | 2 650,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное управление жилищно- коммунального хозяйства | Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Сахалинской области |
|  | Всего по разделу "Коммунальное хозяйство" | 870 270,5 | 291 570,5 | 276 116,6 | 15 453,9 | 256 000,0 | 242 432,0 | 13 568,0 | 322 700,0 | 305 596,9 | 17 103,1 |  |  |
| 4. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие расходы |  | 17 493,2 | 17 493,2 | 16 566,1 | 927,1 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.1.1 | Проведение топографо-геодезических изысканий для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры МО "Холмский городской округ" | 17 493,2 | 17 493,2 | 16 566,1 | 927,1 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства» | Министерство строительства Сахалинской области |
|  | Всего по разделу "Строительство" | 17 493,2 | 17 493,2 | 16 566,1 | 927,1 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5. Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  | 357 577,4 | 61 687,4 |  | 61 687,4 | 195 890,0 | - | 195 890,0 | 100 000,0 | - | 100 000,0 |  |  |
| 5.1.1 | Строительство объездной дороги ул. Первомайская - ул. Макарова, в т. ч. ПСД | 44 387,4 | 44 387,4 | - | 44 387,4 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства |  |
| 5.1.2 | Строительство автомобильной дороги по ул. Победы - ул. Адм. Макарова, в т. ч. ПСД | 10 300,0 | 10 300,0 | - | 10 300,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.1.3 | Реконструкция путепровода по ул. Советская в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 67 000,0 | 7 000,0 | - | 7 000,0 | 60 000,0 | - | 60 000,0 | - | - | - |  |  |
| 5.1.4 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства в МО "Холмский городской округ" | 235 890,0 | - | - | - | 135 890,0 | - | 135 890,0 | 100 000,0 | - | 100 000,0 |  |  |
| Текущие расходы |  | 451 071,3 | 160 818,1 | - | 160 818,1 | 110 497,6 | - | 110 497,6 | 179 755,6 | - | 179 755,6 |  |  |
| 5.2.1 | Разработка проекта организации дорожного движения МО «Холмский городской округ» | 950,0 | 950,0 | - | 950,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства |  |
| 5.2.2. | Проведение работ по нанесению разметки и установке дорожных знаков в МО «Холмский городской округ» | 3 050,0 | 3 050,0 | - | 3 050,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.2.3 | Капитальный ремонт дорожного полотна по ул. Ленина в с. Чехов | 62 246,0 | 10 000,0 | - | 10 000,0 | 35 912,0 | - | 35 912,0 | 16 334,0 | - | 16 334,0 |  |  |
| 5.2.4 | Капитальный ремонт моста в с. Чехов | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.2.5 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети МО "Холмский городской округ" | 26 116,0 | 26 116,0 | - | 26 116,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.2.6 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО «Холмский городской округ» | 69 151,7 | 20318,7 | - | 20 318,7 | 20 000,0 | - | 20 000,0 | 28 833,0 | - | 28 833,0 |  |  |
| 5.2.7 | Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства в МО "Холмский городской округ" | 74 333,0 | - | - | - | - | - | - | 74 333,0 | - | 74 333,0 |  |  |
| 5.2.8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов | 19 000,0 | 19 000,0 | - | 19 000,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.2.9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (город и села) | 26 000,0 | 26 000,0 | - | 26 000,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.2.10 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 29 883,4 | 29 883,4 | - | 29 883,4 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.2.11 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 114 841,2 | - | - | - | 54 585,6 | - | 54 585,6 | 60 255,6 | - | 60 255,6 |  |  |
| 5.2.12 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети г. Холмска | 25 000,0 | 25 000,0 | - | 25 000,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства |  |
|  | Всего по разделу "Дорожное хозяйство" | 808 648,7 | 222 505,5 | - | 222 505,5 | 306 387,6 | - | 306 387,6 | 279 755,6 | - | 279 755,6 |  |  |
| 6. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  | 205 926,0 | 46 926,0 | - | 46 926,0 | 110 000,0 | - | 110 000,0 | 49 000,0 | - | 49 000,0 |  |  |
| 6.1.1 | Реконструкция берегоукрепления Приморского бульвара в г. Холмске, в т. ч. разработка проектной документации | 105 000,0 | - | - | - | 60 000,0 | - | 60 000,0 | 45 000,0 | - | 45 000,0 | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства |  |
| 6.1.2 | Реконструкция парковой зоны центральной части г. Холмска, в т. ч. ПСД** | 83 926,0 | 43 926,0 | - | 43 926,0 | 40 000,0 | - | 40 000,0 | - | - | - |  |  |
| 6.1.3 | Реконструкция Приморского бульвара в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 2 450,0 | 2 450,0 | - | 2 450,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6.1.4 | Реконструкция ливневой канализационной системы в МО «Холмский городской округ», в т.ч. разработка ПД | 14 000,0 | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | 4 000,0 | - | 4 000,0 |  |  |
| 6.1.5 | Строительство сараев для жителей ул. Шевченко г. Холмск | 550,0 | 550,0 | - | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие расходы |  | 295 134,0 | 107 112,4 | - | 107 112,4 | 140 165,9 | - | 140 165,9 | 47 855,7 | - | 47 855,7 |  |  |
| 6.2.1 | Озеленение г. Холмска | 45 000,0 | 15 000,0 | - | 15 000,0 | 30 000,0 | - | 30 000,0 | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства |  |
| 6.2.2 | Капитальный ремонт подпорных стенок в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 60 000,0 | - | - | - | 60 000,0 | - | 60 000,0 | - | - | - |  |  |
| 6.2.3 | Благоустройство территории средней общеобразовательной школы № 8 в г. Холмске Сахалинской области | 25 000,0 | 25 000,0 | - | 25 000,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6.2.4 | Благоустройство города и населенных пунктов МО «Холмский городской округ» | 165 134,0 | 67 112,4 | - | 67 112,4 | 50 165,9 | - | 50 165,9 | 47 855,7 | - | 47 855,7 |  |  |
|  | Всего по разделу "Благоустройство" | 501 060,0 | 154 038,4 | - | 154 038,4 | 250 165,9 | - | 250 165,9 | 96 855,7 | - | 96 855,7 |  |  |